Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2011 | № | 110-37-49-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2010 году» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2010 году», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.11.2009г. №110-37-764-9 с изменениями внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.03.2010г. №110-37-130-10 «, от 24.09.2010г. №110-37-772-10 (Приложение №1).

2.Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              М.Н. Щеглов

исп.Котова Т.П.

тел.52408

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  04.02.2011_№  110-37-49-11

Отчет

об исполнении ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2010 году»

Основными целями реализации ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2010 году»(далее Программа) было создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.	Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:

1. Организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, управляющих организаций в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

2. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

За период 2010 года по данной Программе, в связи с уменьшением денежного лимита из Фонда содействия реформированию, была внесена корректировка и из запланированных 28850,5 тыс.руб. была утверждена сумма в размере 20238,1 тыс.руб., в том числе:

-     средства местного бюджета – 2226,2 тыс.руб.;

- финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17000,0 тыс.руб.;

-  средства ТСЖ и собственников помещений в многоквартирных домах – 1011,9 тыс.руб.

В процессе выполнения Программы в 2010 году был проведен капитальный ремонт в 6 многоквартирных домах на общую сумму 20238,1 тыс.рублей, на общей площади жилых помещений 36703,0 м2., что составило 4,1% от общей площади многоквартирного жилого фонда муниципального образования «город Саянск».

Программа городского округа муниципального образования «город Саянск» «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2010 году» выполнена на 100%.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь помещений кв.м | Выполненные виды работ | Стоимость капитального ремонта тыс.руб. | Выполнение капитального ремонта тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | м/р Юбилейный, 23 | 6734,2 | ремонт в/д инженерных систем водоснабжения | 1571,5 | 1571,5 |
| 2 | м/р Юбилейный, 41 | 9806,7 | ремонт в/д инженерных систем водоснабжения | 3130,8 | 3130,8 |
| 3 | м/р Юбилейный, 42 | 4123,4 | ремонт в/д инженерных систем водоснабжения, замена лифтового оборудования | 3851,1 | 3851,1 |
| 4 | м/р Центральный, 5 | 5885,9 | ремонт в/д инженерных систем тепло-, водоснабжения | 3074,7 | 3074,7 |
| 5 | м/р Олимпийский, 11 | 6515,2 | ремонт в/д инженерных систем тепло-, водоснабжения | 2191,0 | 2191,0 |
| 6 | м/р Молодежный, 1 | 3637,6 | ремонт в/д инженерных систем тепло-, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения, ремонт крыши | 6419,0 | 6419,0 |
|  | Итого: |  |  | 20238,1 | 20238,1 |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                          М.Н.Щеглов