Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 01.04.2009 | № | 051-14-26 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О принятии муниципальной целевой программы городского округа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2009г.» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий на территории города, для обеспечения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областных средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов города, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (в действующей редакции), ст.1 Федерального закона от 30.12.2008г. №323-ФЗ «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), учитывая письмо Департамента жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи Иркутской области от 08.02.2008г. №58-37-244/8 «О возможном финансировании капитального ремонта многоквартирных   домов», ст.ст. 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А :

1.Утвердить  муниципальную целевую программу городского округа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2009г.» (Приложение №1) .

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном Интернет - сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа						А.В.Трухин

Исп.Котов А.Г.

тел.52677

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 01.04.2009 .№051-14-26

## ПАСПОРТ

## муниципальной целевой  программы

капитального ремонта многоквартирных домов

города Саянска в 2009 году

| 1 | Наименование программы | Муниципальная целевая программа городского округа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в 2009 году» (далее- Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3 | Муниципальный заказчик и основные разработчики Программы | Заказчик Программы – Администрация муниципального образования «город Саянск» Разработчик Программы - МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск» |
| 4 | Цели Программы | - финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов в которых выбран способ управления (товарищество собственников жилья или управляющая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме) и принято решение о проведении капитального ремонта; -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; -повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; - внедрение ресурсосберегающих технологий. |
| 5 | Задачи Программы | -обеспечение высокой степени готовности собственников помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта; -проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме по видам работ согласно Федеральному закону от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; -организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, управляющих организаций в многоквартирных домах за счет средств местного бюджетоа и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; -реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств товариществ собственников жилья, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме. - проведение активной агитационно-разъяснительной работы; |
| 6 | Сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2009 году |
| 7 | Исполнители Программы | - ответственный исполнитель и координатор - МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи администрации муниципального образования «город Саянск»; - исполнители - управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); |
| 8 | Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 86 705,0 тыс. рублей, в том числе за счет: -средств местного бюджета на 2009 год- 6000,0 тыс. рублей; - финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) составляет 76 370 тыс. рублей; - за счет средств ТСЖ и собственников помещений в МКД – 4335,1 тыс.рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат корректировке с учетом возможностей по источникам финансирования. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан; -улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - проведение капитального ремонта не менее чем 169002,3 квадратных метров общей площади многоквартирных домов; -обеспечение условий для создания товариществ собственников жилья. |
| 10 | Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | -координацию деятельности участников Программы осуществляет МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи» администрации муниципального образования «город Саянск»; -контроль за ходом реализации Программы осуществляют Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства согласно статье 22, Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Саянск» в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством. -контроль за движением денежных средств осуществляет МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи», Управление по финансам и налогам администрации г.Саянска; -контроль за выполнением объемов работ осуществляет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» администрации г.Саянска, собственники помещений многоквартирных домов, товарищества собственников жилья. |

ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая  программа городского округа «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Саянска в  2009 году»  разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и Методическими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными правлением государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 21 января 2008 года (протокол №5)(далее-Методические рекомендации Фонда).

Раздел I. Цели и задачи Программы

1.Основные цели программы.

1.1. Финансовая поддержка  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) проведения капитального ремонта многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления многоквартирными домами(товариществом собственников жилья или управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме) и приняли решение о проведении капитального ремонта.

1.2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

1.3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

2.Основные задачи программы.

2.1. Использование эффективных технических решений и комплектности при проведении капитального ремонта.

2.2. Организовать адресную поддержку ТСЖ , управляющим организациям  в многоквартирных домах за счет средств местного, областного бюджетов и средств Фонда для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2.3. Реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ,  формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструкций элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме по видам работ согласно Федеральному закону от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2.5. Уменьшение количества граждан, проживающих в жилищном фонде, требующем капитального ремонта.

2.6.Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов.

2.7. Проведение агитационно- разъяснительной работы с населением.

Раздел II. Меры государственной поддержки проведения капитального                     ремонта многоквартирных домов

1. За счет средств  местного бюджета и средств Фонда оказывается финансовая помощь управляющим организациям и ТСЖ  в многоквартирных домах, для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, крыш,  лифтового оборудования,  обеспечения безопасности проживания.

2. Предлагается следующий Перечень многоквартирных домов, в  отношении которых планируется возможное предоставление финансовой поддержки в рамках программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО «город Саянск» (Приложение №1). В данном перечне учтены резервные дома на случай, если из основного перечня, какие либо многоквартирные дома не будут готовы к проведению капитального ремонта.

Раздел III. Обоснование объема средств на реализацию Программы

1. Общий объем финансирования Программы составит 86 705,0 тыс.руб., из них:

- средства Фонда – 76 370,0 тыс.рублей (88,08%);

- средства бюджета города Саянса – 6 000,0 тыс.рублей (6,92%);

- средства собственников помещений в многоквартирных домах – 4 335,1 тыс.рублей (5%).

Объемы средств по источникам и долям финансирования  Программы приведены в Приложении №1 к настоящей Программе и носят  прогнозный характер, подлежащие корректировке с учетом возможностей по источникам финансирования.

2.Объемы средств на реализацию Программы для проведения капитального ремонта многоквартирных работ рассчитаны на основание сметных расчетов по каждому виду работ на конкретный многоквартирный дом.

3. Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на 1 квадратный метр общей площади в г.Саянске составит в 2009 году 513 рублей.

Раздел IY. Механизм реализации программы

Включение многоквартирных домов в Программу осуществляется с учетом выполнения условий:

1. Собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом и выбранный способ реализован посредством управления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управления управляющей организацией;

2. Общим собранием членов товариществ собственников жилья либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение об участии в муниципальной программе капитального ремонта (согласно части 4 статьи 15 Федерального закона N 185-ФЗ);

3. Общим собранием членов товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товарищества собственников жилья либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (согласно пункту 2 части 6 статьи 20 Федерального закона N 185-ФЗ).

Раздел Y. Управление Программой и система организации    контроля за ее реализацией

1. Контроль за реализацией Программы осуществляют Фонд, согласно статье 22 Федерального закона от 21 июня 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Министерство  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области, управляющие организации, товарищества собственников жилья, Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Саянск».

2. Координацию деятельности  участников Программы и контроль за расходованием денежных средств осуществляет МУ «Комитет по управлению ЖКХ, транспорту и связи» администрации муниципального образования «город Саянск»:

2.1. Проверяет достоверность сведений, отраженных в протоколе общих собраний членов товариществ собственников жилья, собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решений об участии в указанной Программе;

2.2. Координирует деятельность товариществ собственников жилья, управляющих организаций, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы;

2.3. Ежемесячно организует сбор от управляющих организаций и товариществ собственников жилья  информации об исполнении каждого мероприятия и общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования.

2.4. Осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

2.5. Предоставляет в Министерство  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области  отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством.

2.6. Осуществляет иные мероприятия в рамках реализации настоящей Программы и положений Федерального закона N 185-ФЗ.

3. Управление по финансам и налогам администрации муниципального образования «город Саянск» осуществляет контроль за расходованием денежных средств:

3.1. Ежемесячно организует сбор от управляющих организаций и товариществ собственников жилья  информации об  общем объеме фактически произведенных расходов всего и в том числе по источникам финансирования на основании платежных поручений.

3.2. Предоставляет в Министерство  жилищной политики, энергетики, транспорта и связи Иркутской области  отчетность по утвержденным формам в сроки, установленные федеральным законодательством.

4.МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» администрации муниципального образования «город Саянск» контролирует качество проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

5.. Управление, отчетность и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ .

Раздел YI. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную и экономическую направленности. Улучшаются условия проживания граждан, эксплуатационные характеристики многоквартирных домов, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снизит потери ресурсов внутри дома и обеспечит надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем, установка приборов учета позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. Проведение работ по утеплению фасада многоквартирного дома обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан. Замена лифтового оборудования, отслужившего свой срок, обеспечит надежность системы лифтового оборудования и продлит срок его эксплуатации.

Реализация Программы позволит произвести в 2009 году капитальный ремонт многоквартирных домов общей площадью жилых помещений 160 420 квадратных метров, составляющих 17,9 % от общей площади многоквартирного жилого фонда муниципального образования «горд Саянск».

Заместитель мэра

городского округа						                    Ю.С. Перков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к паспорту муниципальной целевой программы капитального |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонта многоквартирных домов города Саянска в 2009 году |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от "_____" ___________2008г. № _________ |  |  |
|  |  |  |  |  | ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках программы |  |  |  |  |
|  |  |  | по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в МО "город Саянск" |  |  |  |  |
| № | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Группа | Площадь помещений, кв.м | Планируемый | Стоимость капитального ремонта, тыс.руб. | Удельная |
| п/п |  | ввода в | послед- | капи- | общая | в т.ч.жилых |  | перечень |  | в том числе за счет средств |  | стоимость |
|  |  | эксплуа- | него | тальнос- | площадь помещений, кв.м | в том числе | работ по |  | местного бюджета(субсидия) | ТСЖ, | капитального |
|  |  | тацию | комплекс- | ти | жилых и | всего | жилых, | капитальному | Всего |  |  | других | ремонта, |
|  |  |  | ного |  | н/жилых |  | находящихся | ремонту |  | за счет | предусмотренные | кооперативов | тыс.руб/м2 |
|  |  |  | кап.ремонта |  | помещений |  | в собственности |  |  | средств | в местном бюджете | либо | общей площади |
|  |  |  |  |  | в МКД, всего |  | граждан |  |  | фонда | на долевое | собствен.пом. | помещений в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансирование | в МКД | МКД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | м/р Юбилейный, 19 | 1988 | нет | II | 4146,9 | 3849,5 | 3564,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, замена лифтового оборудования | 3772,3 | 3322,6 | 261,0 | 188,6 | 0,910 |
| 2 | м/р Юбилейный, 20 | 1987 | нет | II | 7248,5 | 5651,5 | 5304 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2280,7 | 2008,8 | 157,8 | 114,0 | 0,315 |
| 3 | м/р Юбилейный, 23 | 1977 | нет | II | 6734,2 | 6396,8 | 6031,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт крыши | 2576,7 | 2269,6 | 178,3 | 128,8 | 0,383 |
| 4 | м/р Юбилейный, 34 | 1979 | нет | II | 6549,7 | 6399,4 | 6268,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 2904,1 | 2557,9 | 201,0 | 145,2 | 0,443 |
| 5 | м/р Юбилейный, 39 | 1978 | нет | II | 6379,7 | 6186,2 | 5799,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 2970,8 | 2616,7 | 205,6 | 148,5 | 0,466 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | м/р Юбилейный, 41 | 1979 | нет | II | 9130,2 | 8145,2 | 7695 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт крыши | 5390,5 | 4747,9 | 373,0 | 269,5 | 0,590 |
| 7 | м/р Юбилейный, 42 | 1985-1986 | нет | II | 4123,4 | 4113,2 | 3759,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, замена лифтового оборудования | 3772,3 | 3322,6 | 261,0 | 188,6 | 0,915 |
| 8 | м/р Юбилейный, 44 | 1986 | нет | II | 4127,7 | 4127,7 | 3724 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 1954,4 | 1721,4 | 135,2 | 97,7 | 0,473 |
| 9 | м/р Юбилейный, 60 | 1979 | нет | II | 2068,3 | 1990 | 1706,2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 568,7 | 500,9 | 39,4 | 28,4 | 0,275 |
| 10 | м/р Юбилейный, 61 | 1979 | нет | II | 2063,3 | 2063,3 | 2000,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 568,7 | 500,9 | 39,4 | 28,4 | 0,276 |
| 11 | м/р Строителей, 13 | 1981 | нет | II | 6390,8 | 6390,8 | 5921 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1685,3 | 1484,5 | 116,6 | 84,3 | 0,264 |
| 12 | м/р Строителей, 14 | 1981 | нет | II | 14853,5 | 14366,3 | 13159,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 4384,8 | 3862,2 | 303,4 | 219,2 | 0,295 |
| 13 | м/р Строителей, 15 | 1982 | нет | II | 14215 | 13675,4 | 12853 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3942,5 | 3472,5 | 272,8 | 197,1 | 0,277 |
| 14 | м/р Строителей, 17 | 1983 | нет | II | 6597,5 | 6467,5 | 6102,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1694,0 | 1492,1 | 117,2 | 84,7 | 0,257 |
| 15 | м/р Октябрьский, 28 | 1992 | нет | II | 5292,3 | 5292,3 | 4856,2 | Утепление и ремонт фасада | 1572,9 | 1385,4 | 108,8 | 78,6 | 0,297 |
| 16 | м/р Центральный, 5 | 1982 | нет | II | 5885,9 | 5728,8 | 5628,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 2617,8 | 2305,8 | 181,2 | 130,9 | 0,445 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | м/р Центральный, 21 | 1987 | нет | II | 1774,4 | 1469 | 744,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения | 2230,6 | 1964,7 | 154,4 | 111,5 | 1,257 |
| 18 | м/р Солнечный, 3 | 1984 | нет | II | 9212,9 | 8782 | 8428 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 4243,4 | 3737,6 | 293,6 | 212,2 | 0,461 |
| 19 | м/р Солнечный, 9 | 1986 | нет | II | 7208,3 | 6617,6 | 6494,6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения | 1211,3 | 1067,078 | 83,8 | 60,400 | 0,168 |
| 20 | м/р Олимпийский, 6 | 1980 | нет | II | 10956,9 | 10641,9 | 9892 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 5612,5 | 4943,5 | 388,4 | 280,6 | 0,512 |
| 21 | м/р Олимпийский, 11 | 1981 | нет | II | 6515,2 | 6261,8 | 6126,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 3515,0 | 3096,0 | 243,2 | 175,7 | 0,540 |
| 22 | м/р Олимпийский, 12 | 1981 | нет | II | 2891,8 | 2891,8 | 2680,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 1681,8 | 1481,3 | 116,4 | 84,1 | 0,582 |
| 23 | м/р Олимпийский, 13 | 1981 | нет | II | 8110,4 | 7983 | 7644,3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения | 4018,7 | 3539,7 | 278,1 | 200,9 | 0,495 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | м/р Молодежный, 1 | 1976 | нет | II | 3637,6 | 3493,7 | 591,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши | 6309,8 | 5557,7 | 436,6 | 315,5 | 1,735 |
| 25 | м/р Молодежный, 2 | 1979 | нет | II | 3575,5 | 3251,9 | 721,7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши | 5133,8 | 4521,9 | 355,3 | 256,7 | 1,436 |
| 26 | м/р Молодежный, 3 | 1979 | нет | II | 3551,5 | 3277,4 | 274,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши | 4766,0 | 4197,9 | 329,8 | 238,3 | 1,342 |
| 27 | Промбаза, 2 | 1976 | нет | II | 5760,9 | 4905,6 | 180,5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши | 5325,9 | 4691,1 | 368,6 | 266,3 | 0,924 |
| Всего: |  |  |  |  | 169002,3 | 160420 | 138152,7 |  | 86705,0 | 76370,0 | 6000,0 | 4335,1 | 0,513 |
| Резервный перечень многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | м/р Юбилейный, 17 | 1976 | нет | II | 3635 | 2761,3 | 866 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 558,9 | 492,2 | 38,7 | 27,9 | 0,154 |
| 2 | м/р Юбилейный, 24 | 1978 | нет | II | 3583,1 | 3583,1 | 1096,9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. ремонт крыши | 2237,5 | 1970,8 | 154,8 | 111,9 | 0,624 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | м/р Юбилейный, 66 | 1977 | нет | II | 3561,9 | 3551 | 1161,4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1461,8 | 1287,6 | 101,2 | 73,1 | 0,410 |
| 4 | м/р Юбилейный, 66а | 1977 | нет | II | 3577,2 | 3577,2 | 942,1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1461,8 | 1287,6 | 101,2 | 73,1 | 0,409 |
| 5 | м/р Центральный, 4 | 1982 | нет | II | 12386,5 | 11779,9 | 11486,8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2950,5 | 2598,8 | 204,2 | 147,5 | 0,238 |
| Всего: |  |  |  |  | 26743,7 | 25252,5 | 15553,2 |  | 8670,4 | 7636,9 | 600,0 | 433,5 | 0,324 |
|  | Заместитель мэра городского округа |  |  |  |  |  | Перков Ю.С. |  |  |  |  |  |