Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 01.04.2009 | № | 051-14-28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, используемых под общежития» на 2008-2011г.г.» за 2008 год. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст.ст. 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, используемых под общежития» на 2008-2011г.г.», утвержденной решением Думы городского округа от 08.12.2008г. № 051-14-112, за 2008 год. (Приложение№1).

2.Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа						А.В.Трухин

Котов А.Г.

52677

Приложение №1

К решению Думы городского округа

от 01.04.2009  №051-14-28

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, используемых

под общежития» на 2008-2011г.г.» за 2008 год.

Основными целями реализации муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, используемых под общежития» на 2008-2011г.г.» (далее Программа) являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, используемых под общежития.

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества;

3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Провести капитальный ремонт и реконструкцию электрических сетей, с целью индивидуального подключения каждой квартиры и предоставления возможности установки индивидуального прибора учета электроэнергии.

2. Провести капитальный ремонт инженерного оборудования, кровель, так как  из-за сложившегося экономического положения, дефицита средств в местном бюджете города, капитальный ремонт не проводился.

3. Провести ремонт подъездов и коридоров, в связи с тем, что данные помещения не отвечают санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства.

4. Установить почтовые ящики.

5. Произвести монтаж антенн коллективного пользования на домах, где отсутствует телевизионная связь.

6. Восстановить муниципальные помещения, с целью их заселения, в том числе гражданами, имеющими задолженность по квартирной плате, переселяемыми из других помещений.

В 2008году планировалось израсходовать из средств местного бюджета 665,0 тыс.руб.

Средства планировалось израсходовать на восстановление жилых помещений и установку металлических дверей и решеток на жилые помещения в мкр.Молодежный, Промбаза.

В ноябре 2008 года деньги в сумме 665,0 тыс. руб. были выделены, внесены  соответствующие коррективы в бюджет (уведомление об изменении бюджетных ассигнований от 18.11.08., согл.решения Думы № 051-14-94 от 10.11.08., приказ МУ "УФиН" № 011-42-23 от 14.11.08). Произведена корректировка по  отбору жилых помещений, нуждающихся в ремонте.

08.12.2008 года проведен запрос котировок по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «город Саянск», по результатам которого с победителем запроса котировок Обществом с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» 15.12.2008 года заключены муниципальные контракты  на проведение работ по ремонту жилых помещений, расположенных по адресу:

- г. Саянск, Промбаза, дом №2 жилое помещение №1;

- г. Саянск, микрорайон Молодежный, дом №3 жилое помещение №18;

- г. Саянск, микрорайон Молодежный, дом №3 жилое помещение №17;

- г. Саянск, микрорайон Молодежный, дом №2 жилое помещение №12.

Работы по ремонту жилых помещений были закончены ООО «Промстроймонтаж» 25 декабря 2008 года согласно актов о приемке выполненных работ (общая сумма контрактов – 381948 рублей).

Отремонтированные жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности в соответствии со ст.ст. 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Саянск, микрорайон Молодежный, дом №3 жилое помещение №17, предоставлено инвалиду, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, Носаченко М.Г.

Жилое помещение, расположенное по адресу: г. Саянск, микрорайон Молодежный, дом №2 жилое помещение №12, предоставлено Музафаровой Е.А.

Жилые помещения, расположенные по адресу: г. Саянск, Промбаза, дом №2 жилое помещение №1; микрорайон Молодежный, дом №3 жилое помещение №18, планируется использовать для выселения граждан, проживающих в квартирах муниципального жилищного фонда и имеющих задолженность по квартплате свыше 6 месяцев, в соответствии со ст. 90 ЖК РФ. Подготовлены исковые заявления о выселении семьи Дмитриевых, проживающей в 1-комнатной квартире по адресу: г. Саянск, мкр. Ленинградский, дом №11 квартира №11 (имеют задолженность за период с 2005 по 2008 год более 60 тыс. руб.); о выселении семьи Емельяных, проживающей в двухкомнатной квартире по адресу: г. Саянск, мкр. Солнечный, дом №4 квартира №82 (имеют задолженность за период с 2005 по 2008 год более 160 тыс. руб.).

11.12.2008 года с Управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт» заключен договор подряда на изготовление и установку металлических дверей и оконных решеток в жилых помещениях общежитий микрорайонов Молодежный и Промбаза (цена договора - 99981 рублей).  УК ООО «Комфорт» установлено 11 металлических дверей и 16 оконных решеток.

В 2009 году, согласно программе, на выполнение мероприятий планировалось израсходовать из средств местного бюджета  5304,0тыс.руб.

Данные средства на 2009год в местном бюджете не предусмотрены.

Выполнение запланированных мероприятий на предстоящие годы в области ремонта помещений, используемых под общежития необходимо продолжать.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Финансирование (тыс.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Восстановление жилых помещений | КУИиЗО | Местный бюджет | План | Факт | Экономия |  |
|  | Мкр.Молодежный, д.3 кв.17 |  |  | 125,0 | 83,0 | 42,0 |  |
|  | Мкр.Молодежный, д.3 кв.18 |  |  | 125,0 | 84,0 | 41,0 |  |
|  | Мкр.Молодежный, д.2 кв.12 |  |  | 125,0 | 82,0 | 43,0 |  |
|  | п.Промбаза, д.2 кв.3А |  |  | 189,0 | 132,948 | 56,052 |  |
| 11 | Установка металлических дверей (11шт.) и решеток (16шт.) на жилые помещения | КУИиЗО | Местный бюджет | 101,0 | 99,981 | 1,019 |  |
| 14 | Осуществление контроля за эффективностью использования муниципального жилищного фонда в домах, используемых под общежития | КУИиЗО |  |  |  |  | Выполняется |
| 15 | Увеличение процента собираемости квартирной платы | Комитет ЖКХ |  |  |  |  | Процент собираемости квартирной платы увеличился на 4,3% 2007г. - 79,3% 2008г .- 83,6% |
| 16 | Компенсация выпадающих доходов обслуживающих организаций жилищно-коммунального комплекса за социально-незащищенных категорий населения, проживающих в муниципальном жилищном фонде в соответствии со ст.153, ч.2 Жилищного Кодекса РФ | Администрация Отдел по здравоохранению и социальной защите | Муниципальная социальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2009год (400 т.р.) |  |  |  | Не финансируется |
| 17 | Осуществление контроля за соблюдением правопорядка в домах, используемых под общежития, со стороны отдела внутренних дел по г.Саянску | ОВД по г. Саянску |  |  |  |  | Выполняется |
|  | Итого |  |  | 665,0 | 481,929 | 183,071 |  |

Программа выполнена в полном объеме – 100%.

Израсходовано средств на выполнение мероприятий – 73%

Заместитель мэра городского округа				                                                  Ю.С.Перков