Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 01.04.2009 | № | 051-14-29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» за 2008 год. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст.ст. 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:

1.Принять к сведению информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа от 10.12.2007г. № 041-14-164 с изменениями внесенными решениями Думы городского округа от 03.07.2008г.№051-14-45, от 05.09.2008г. № 051-14-71а, от 08.12.2008г. №051-14-125,  за 2008 год. (Приложение№1).

2.Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа						А.В.Трухин

Котов А.Г.

52677

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 01.04.2009  №051-14-29

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа

«Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» за 2008 год

Основными целями реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на период 2008-2012г.г. (далее Программа) являются: сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате ДТП, и снижение количества ДТП с пострадавшими в 2012году по сравнению с 2004 годом. Это позволит в г. Саянске существенно повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей программы является решение следующих задач:

1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2.Развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

3.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах;

-сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение  эффективности  их деятельности   по   оказанию   помощи   лицам,   пострадавшим    в дорожно-транспортных происшествиях;                               
	4.Повышение уровня безопасности транспортных средств

5.Снижение аварийности и травматизма на проезжей части и тротуарах УДС города. Для решения этой задачи необходимо выполнение в полном объеме работ по содержанию и ремонту УДС города и обеспечить:

- уровень освещенности наружного освещения города не менее 85% круглый год,

- объемы ямочного ремонта ежегодно в пределах 2500-3000 м2,

- ремонт, замену и установку новых дорожных знаков и указателей, руководствуясь требованиями нормативных документов и предписаниями ГИБДД,

- нанесение ежегодно, в летний период года, дорожной разметки,

- выполнение механизированной и ручной уборки рыхлого и уплотненного снега на проезжей части УДС и тротуарах, исходя из метеоусловий,

- выполнение посыпки проезжей части и тротуаров при гололеде согласно графику,

- подрезку кустарника живой изгороди на газонах и разделительных полосах в местах поворотов и разворотов, а также скашивание травы.

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 5лет (2008-2012 годы).

Перечень основных мероприятий включает в себя следующие разделы:

1.Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2.Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

3.Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

2008год стал первым годом реализации Программы.

В течение 2008года, в связи с увеличением протяженности электросетей наружного освещения, площади автомобильных дорог и тротуаров, построенных в 2007-2008г.г., в связи с увеличением затрат на содержание данных объектов, в  Программу трижды вносились изменения.

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения выполнялись за счет средств местного бюджета.

В 2008году планировалось израсходовать из средств местного бюджета 11588,1 тыс.руб.

Информация об исполнении перечня основных мероприятий программы

за 2008год

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, согласно дислокации. | шт. | Установлено 57; Содержание и ремонт 572 | 316,0 | 278,8 |  |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 1202,7 | 123,1 | 100,9 |  |
| 3 | Обслуживание и ремонт сетей наружного освещения | кВт/час | 635286 | 798,0 | 809,6 |  |
| 4 | Ямочный ремонт -ремонт а/б покрытия; -установка бортовых камней | м2 м | 1454,8 48 | 1403,0 | 870,1 |  |
| 5 | Механизированная и ручная уборка снега | м2 | 5 079 041 | 6787,3 | 6196,4 |  |
| 6 | Посыпка против гололеда УДС -посыпка проезжей части и тротуаров -дежурство спецтехники | м3 час | 1125,29 1672 | 1598,0 | 1723,8 |  |
| 7 | Подрезка кустарника Скашивание травы на газонах и разделительных полосах (на поворотах и разворотах) | м2 | 44000 112398 | 295,0 | 294,5 |  |
| 8 | Устройство парковочного кармана по ул.Советской у сквера Первостроителей | шт. | 1 | 267,7 | 267,7 |  |
| 9 | Обучение приемам оказания первой медицинской помощи сотрудников ГИБДД ответств.за выполнение (МУЗ СГБ) |  |  |  |  | Выполнено |
|  | Итого: |  |  | 11588,1 | 10541,8 |  |

Программа выполнена в полном объеме – 100%.

Израсходовано средств на выполнение мероприятий – 91%

Заместитель мэра

городского округа 			                               Ю.С.Перков