Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 05.05.2009 | № | 051-14-49 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007–2009 г.г. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске  на 2007-2009 г.г.» за 2008 год,  утвержденной   решением    Думы    городского округа от 03.07.2008г. № 051-14-48, руководствуясь ст. ст. 2, 51 регламента Думы городского округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа,

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в  г. Саянске на 2007-2009 г.г.» за 2008 год  принять к сведению (Приложение № 1).

- Опубликовать настоящее решение в  газете «Саянские зори».

Мэр городского округа                                                                        А.В. Трухин

Григорашенко А.И.

52722

Приложение № 1

к решению Думы городского

округа

от 05.05.2009 № 051-14-49

Информация

«О ходе исполнения  муниципальной целевой программы

«Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.

за 2008 год»

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.07.2008г  № 051-14-48 было принято решение «Об утверждении   муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г. в новой редакции».

Программой  предусматривается финансирование в 2007-2009 годах за счет средств местного бюджета  отведение дождевых стоков на сумму 6443,28 тыс. рублей.

Конечной целью муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.»  является:

- выполнение инженерно-технических мероприятий по организации отвода дождевых вод с территории города Саянска.

Ожидаемые результаты:

- полное прекращение размывов инженерных сетей, дорог и земельных участков дождевыми и паводковыми водами.

На 2008 год в соответствии с программой планировалось выполнить работы  на сумму 2338,6 тыс. руб., выделено финансирование из местного бюджета 2337,989 тыс. руб.

| № п/п | Наименова ние объекта | Основные виды работ | Предусмотрено програм мой на 2008 год тыс. руб. | Выделено из местного бюджета | Исполнено фактически тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, т.руб | % от предпрограммой с | Всего: | В т.ч. |
|  |  |  |  |  |  |  | Возврат в бюджет | Освоено | % освоен. от пред.прогр. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Магистральная улица № 5 в т.т.25-41 (проспект Мира) | Строительство магистральных трубопроводов | 1466,70 | 1466,70 | 100 | 1466,70 | 42,829 | 1423,871 | 97,08 |
| 2 | Магистральная улица № 6 в т.т.9-30 (улица Ленина) | Ревизия незавершен- ного строительства | 46,200 | 46,189 | 99,98 | 46,189 | - | 46,189 | 99,98 |
| 33 | Выпуск дождевой канализации в районе ГК «Доброта» м-н Центральный под путепроводом | Устройство пропуска воды под путепроводом | 283,900 | 283,900 | 100 | 283,900 | 8,232 | 275,668 | 97,10 |
| 4 | Выпуск канализации микрорайона Солнечный | Строительство трассы оголовка | 294,000 | 294,000 | 100 | 294,000 | - | 294,0 | 100 |
| 45 | Выпуск дождевой канализации микрорайона Октябрьского в районе ГК «Вираж» | Строительство лотка | 247,800 | 247,200 | 99,76 | 247,20 | 0,090 | 247,110 | 99,72 |
|  | Итого: | 2338,60 | 2337,989 | 99,97 | 2337,989 | 51,151 | 2286,838 | 97,79 |

Из выделенных средств сумма 51,151 тыс.руб. возвращена в бюджет города за счет проведения конкурсов.

Работы, предусмотренные     муниципальной     целевой      программой

«Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.  в новой редакции»,  в 2008 году  выполнены полностью, фактически освоено 2286,838 тыс.руб., что составляет 97,79% от предусмотренных программой.

Зам. мэра  городского округа                                                          Ю.С. Перков