Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	16.03.2012	№	110-37-284-12

г.Саянск

О ходе исполнения долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2011 году

В целях подведения итогов выполнения долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2011 году, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2009г. №110-37-244-9, пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2011 году., утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010г. №110-37-582-10, с изменениями внесенными постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2010г. №110-37-1086-10, от 09.12.2011г. №110-37-1406-11 (Приложение).

2. Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»							М.Н. Щеглов

исп.Добрынина Т.М.

тел.52677

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от  16.03.2012 № 110-37-284-12

Информация о ходе исполнения долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период  до 2020 года» в 2011 году

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010г. №110-37-582-10, с изменениями внесенными постановлением администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2010г. №110-37-1086-10, от 09.12.2011г. №110-37-1406-11 была утверждена долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» (далее-Программа).

В 2011 году продолжалась реализация требований Закона №261-ФЗ.

На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере в 2011 году в местном бюджете было предусмотрено 4824,0 тыс.руб.

Основной задачей для учреждений бюджетной сферы явилось исполнение  ст.16 Закона №261-ФЗ, которая обязала все учреждения и организации с участием государства или муниципального образования, в срок до 31 декабря 2012 года, организовать и провести обязательное энергетическое обследование.

В 2011 году 9 учреждений бюджетной сферы организовали и провели первое энергетическое обследование в 10 зданиях.

По результатам энергетического обследования составлены энергетические паспорта организации как потребителя энергетических ресурсов, которые в данное время находятся на проверке в СРО.

Затраты на данное мероприятие по результатам аукциона, проведенного в электронной форме, составили 438,0 тыс.руб., при начальной максимальной цене контракта – 1121,295 тыс.руб.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнен ряд других мероприятий в том числе:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, замена устаревших и нерабочих светильников, ремонт и замена изношенных и устаревших сантехнических приборов, замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты.

Так же в рамках реализации требований части 1 статьи 24  Закона № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного им в 2009году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Так в 2011 году снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды должно было составить 6%  от объема фактически потребленного  в 2009 году.

В связи с тем, что ответственными исполнителями распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г.№1830 (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) не разработан порядок определения объема снижения потребленных бюджетным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях для целей реализации требований части 1 ст.24 Закона № 261-ФЗ (срок исполнения – до 1 марта 2010г.), экономия энергоресурсов и воды рассчитана без учета сопоставимых условий.

Так не удалось достичь показателя экономии в учреждениях Управления образования по той причине, что в 2009 году расчет за потребленные энергетические ресурсы и воду производился по нормативу.

После установки приборов учета в учреждениях и проведения мониторинга потребления коммунальных услуг выяснилось, что нормативы потребления занижены.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году выполнены мероприятия, не требующие финансирования:

- ежемесячно проводился сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- в целях координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроля за их проведением муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями проводились совещания с руководителями организаций и ответственными за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях (проведено 15 совещаний);

- в целях повышение уровня компетентности работников  учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов, ответственные за  энергосбережение и повышение энергетической эффективности прошли обучение и повышение квалификации в высшем учебном заведении областного центра (прошли обучение и получили удостоверения повышения квалификации в области энергосбережения - 7 специалистов).

Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2011 году составило 4815,0 тыс.руб., что составляет 99,81% от плана финансирования.

Запланированные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы выполнены в полном объеме.

Согласно статье 14 Закона № 261-ФЗ в Программу включены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий).

Затраты по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили - 20850,0 тыс.руб. (план 13188,0тыс.руб.). По муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» -  9797,0 тыс.руб. (план 5084,0 тыс.руб.).

Выполнены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере:

- установлены общедомовые приборы учета используемых энергетических ресурсов и терморегуляторы на системе горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных домов.

Затраты на данные мероприятия составили 11399,0 тыс.руб.

Всего из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2011 году затраты составили – 42046,0 тыс.руб. (142%)

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2011 году из средств местного бюджета и внебюджетных источников затрачено 46861,0 тыс.руб., что составляет 136% от плана финансирования (Приложение№1).

В целях исполнения статьи 22 Закона № 261-ФЗ регулярно осуществляется информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности посредством:

- опубликования материалов в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ», «Новые горизонты»;

-трансляции телевизионных передач.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании информируют собственников помещений многоквартирных домов об установленных Законом № 261-ФЗ сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Управляющие компании предоставляют сведения и предложения собственникам многоквартирных домов о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение.

В целом можно сделать вывод, что долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2011 году выполнена, своих целей достигла.

Мэр городского округа

администрации

муниципального образования

«город Саянск»								М.Н.Щеглов

Приложение к информации о ходе

исполнения долгосрочной целевой

программы "Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

муниципального образования "город Саянск"

на 2010-2014 годы и на период до

2020 года" в 2011 году

Информация о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2011 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План 2011г. | Факт 2011г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 2 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 3 | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 4 | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1 | МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | Администрация | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 6% | 19% |
|  | горячая вода |  |  | 6% | 39% |
|  | холодная вода |  |  | 6% | 22% |
|  | электрическая энергия |  |  | 6% | 2% |
| 1.2. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Администрация | местный бюджет | 76 | 76 |
|  | Всего по МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  | 76 | 76 |
| 2. | МКУ "Управление образования" |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | Управление образования | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 6% | -24% |
|  | горячая вода |  |  | 6% | -59% |
|  | холодная вода |  |  | 6% | -1% |
|  | электрическая энергия |  |  | 6% | 10% |
| 2.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 114,104 | 114,104 |
| 2.3. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление образования | местный бюджет | 186,896 | 179 |
|  | Всего по МКУ "Управление образования" |  |  | 301 | 293,104 |
| 3. | МКУ "Управление культуры" |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | Управление культуры | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 6% | -13% |
|  | горячая вода |  |  | 6% | 26% |
|  | холодная вода |  |  | 6% | -2% |
|  | электрическая энергия |  |  | 6% | -14% |
| 3.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 150,123 | 150,123 |
| 3.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 1300шт. | Управление культуры | местный бюджет | 185,891 | 185,8 |
| 3.4. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление культуры | местный бюджет | 212,399 | 212,399 |
| 3.5. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление культуры | местный бюджет | 91,78 | 91,78 |
| 3.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление культуры | местный бюджет | 27 | 26,977 |
| 3.7. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Управление культуры | местный бюджет | 3,299 | 3,299 |
| 3.8. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление культуры | местный бюджет | 552,598 | 552,128 |
| 3.9. | Остекление окон | Управление культуры | местный бюджет | 8 | 8 |
| 3.10. | Замена дверей запасных выходов | Управление культуры | местный бюджет | 62,41 | 62,41 |
| 3.11. | Организация обучения специалистов, ответственных за Энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Управление культуры | местный бюджет | 11,5 | 11,5 |
|  | Всего по МКУ "Управление культуры" |  |  | 1305 | 1304,42 |
| 4 | МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | МУЗ "СГБ" | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 6% | 5% |
|  | горячая вода |  |  | 6% | 13% |
|  | холодная вода |  |  | 6% | 60% |
|  | электрическая энергия |  |  | 6% | 17% |
| 4.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 80,338 | 80,338 |
| 4.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 5000шт. | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 524,662 | 524,626 |
| 4.4. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 598,358 | 598,137 |
| 4.5. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 390,205 | 390,205 |
| 4.6. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 75 | 74,278 |
| 4.7. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 19,54 | 19,54 |
| 4.8. | Промывка системы отопления | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 39,893 | 39,893 |
| 4.9. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 707,64 | 707,643 |
| 4.10. | Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 284 | 284 |
| 4.11. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 75,46 | 75,461 |
| 4.12. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 4,9 | 4,9 |
|  | Всего по МУЗ "Саянская городская больница" |  |  | 2800 | 2799,02 |
| 5. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 6% | 24% |
|  | горячая вода |  |  | 6% | 44% |
|  | холодная вода |  |  | 6% | 31% |
|  | электрическая энергия |  |  | 6% | 38% |
| 5.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 48,107 | 48,107 |
| 5.3. | Замена старой конструкции входа в здание "Мегаполис-спорт" на конструкцию из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | местный бюджет | 151,893 | 146,993 |
| 5.4. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | местный бюджет |  | 4,9 |
|  | Всего по МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  | 200 | 200 |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |
| 6.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | МОУ ДОД ДЮСШ | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 6% | 26% |
|  | горячая вода |  |  | 6% | 45% |
|  | холодная вода |  |  | 6% | -10% |
|  | электрическая энергия |  |  | 6% | 1% |
| 6.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 45,328 | 45,328 |
| 6.3. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | МОУ ДОД ДЮСШ | местный бюджет | 7,672 | 7,672 |
| 6.4. | Замена окон и входных дверей | МОУ ДОД ДЮСШ | местный бюджет | 89 | 89 |
|  | Всего по МОУ ДОД ДЮСШ |  |  | 142 | 142 |
|  | Всего по бюджетной сфере |  |  | 4824 | 4815 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |
|  | I. Организационные мероприятия |
| 1. | Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | Не требует финансирования |  |  |
| 2. | Предоставление сведений и предложений собственникам помещений многоквартирных домов о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий | Управляющие компании, ТСЖ | Не требует финансирования |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управляющие компании, ТСЖ | Плата за содержание жилого помещения |  |  |
|  | тепловая энергия 3 шт. |  |  | 273 | 273 |
|  | горячая вода 3 шт. |  |  | 52,5 | 52,5 |
|  | холодная вода 5 шт. |  |  | 87,5 | 87,5 |
|  | электроэнергия 3 шт. |  |  | 36,3 | 36,3 |
| 2. | Установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных домов 230шт. | Управляющие компании, ТСЖ | Плата за содержание жилого помещения | 10949,64 | 10949,64 |
|  | Итого по жилищной сфере: |  |  | 11399 | 11399 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | МУП "СТЭП" | собственные средства | 130 | 130 |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП "СТЭП" | собственные средства | 9400 | 13667 |
| 3. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Grundfos с двигателем NKG200-150-315, 355мВт, с преобразователем частоты ACS 550-02-645А-4 производства АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | собственные средства | 3108 | 3108 |
| 4. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | собственные средства | 550 | 550 |
| 5. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | собственные средства |  | 3119 |
| 6. | Замена группы насосов НОП на насос Grundfos NK 65-250/269 | МУП "СТЭП" | собственные средства |  | 276 |
|  | Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  | 13188 | 20850 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1. | Мониторинг удельных норм потребления электроэнергии | МУП "Водоканал-Сервис" | не требует финансирования |  |  |
| 2. | Мониторинг существующей гидравлической схемы и усовершенствование | МУП "Водоканал-Сервис" | не требует финансирования |  |  |
| 3. | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдению режима | МУП "Водоканал-Сервис" | не требует финансирования |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 4. | Модернизация насосных станций I -V подъёмов с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 2772 |
| 5. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 62 |
| 6. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 4900 | 6457 |
| 7. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 75 |
| 8. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 6 |
| 9. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 15 |
| 10. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 28 |
| 11. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 58 |
| 12. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 58,7 | 34 |
| 13. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 1 |
| 14. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  | 7 |
| 15. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  | 1 |
|  | Электроотопление |  |  |  |  |
| 16. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 11 |
| 17. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства |  | 105 |
| 18. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  | 92 |
| 19. | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  | 37 |
| 20. | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 125 | 36 |
|  | Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  |  | 5084 | 9797 |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  | 18272 | 30647 |
|  | Всего по программе в т.ч.: |  |  | 34495 | 46861 |
|  | Местный бюджет |  |  | 4824 | 4815 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 29671 | 42046 |

Мэр городского округа МО "город Саянск"			М.Н.Щеглов