Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	09.04.2012	№	110-37-386-12

г.Саянск

Об утверждении долгосрочной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов.

В целях создания и дальнейшего развития объектов инфраструктуры города Саянска, в соответствии со статьёй 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст.7,16,17,43 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.04.2009 г. № 110-37-244-9 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "город Саянск", ст.ст. 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города- председателя комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»									М.Н. Щеглов

Исп. Кобелев С.А.

Тел:52421

Приложение

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 09.04.2012 № 110-37-386-12

1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Долгосрочная целевая программа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов.

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Иркутской области от 01 декабря 2011 г. №365-пп «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области». Статья 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Постановление администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 13.04.2009 г. № 110-37-244-9 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «город Саянск». Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2012 г. № 51-67-12-11 «О создании муниципального дорожного фонда в городском округе муниципального образования «город Саянск». |
| Основной разработчик Программы | Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| Куратор и исполнители программы | Куратор: заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председатель комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи городского округа муниципального образования «город Саянск». Исполнители: Комитет по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». МБУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск». Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| Цель Программы | - Создание и ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города; - сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров; - проведение текущего ремонта дорог, внутриквартальных проездов; - обеспечение сохранности автомобильных дорог путём выполнения эксплуатационно-ремонтных мероприятий; - проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям. |
| Задачи Программы | Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города: - обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города; - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города; - приоритетным направлением программы является ремонт, капитальный ремонт, текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной возможности дорожной сети. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации Программы 2012 - 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозируемые средства их бюджетов всех уровней – 152,586 млн. рублей. В том числе субсидии областного бюджета – 148,864 млн. руб. Начиная с 2012 года объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. Объемы, источники, этапы финансирования программы: Источники Объем финансирования, тыс. руб. Всего В том числе по годам 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г Мест-ный бюджет 4122,514 183,6 857,855 1314,6 880,683 885.776 Област-ной бюджет 148463,956 18109,0 29970,04 38786,876 30711,416 30886,624 Итого 152586,47 18292,6 30827,895 40101,476 31592,099 31772,4 |
| Методы реализации Программы | - Подготовка проектно-сметной и разрешительной документации для финансирования Программы из средств муниципального дорожного фонда городского округа муниципального образования «город Саянск»; - привлечение внебюджетных источников, иных материальных ресурсов; - размещение муниципального заказа на строительство дорог города Саянска; - размещение муниципального заказа на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям; - направление средств дорожного фонда для реализации Программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | - Повышение обеспеченности городской застройки объектами транспортной инфраструктуры; - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - повышение качества дорожной сети общего пользования местного значения; - создание безопасных, комфортных условий на городских дорогах для транспорта и пешеходов, уменьшение травматизма на дорогах; - повышение экологической безопасности граждан. |
| Система исполнения Программы и организация контроля за исполнением Программы | Организация исполнения Программы осуществляется куратором программы. Отчет о реализации муниципальной целевой программы ежегодно представляется мэру городского округа и рассматривается на административном Совете. Думой городского округа отчет о реализации Программы ежегодно рассматривается в составе годового отчета об исполнении местного бюджета. |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Строительство города Саянска до начала 90–х годов велось за счет государственных капитальных вложений по методу 2-х летнего планирования с обеспечением задела по строительству жилья на год вперед. Строительство объектов транспортной инфраструктуры не всегда осуществлялось с опережением строительства объектов жилья и соцкультбыта.

С прекращением государственного финансирования строительства города, объекты транспортной инфраструктуры по строящимся жилым районам, в том числе городские магистральные дороги, остались либо недостроенными, либо не построенными вообще. Это касается прежде всего магистральных дорог на улицах № 12 ( ул. Дворовкина), № 14 (ул. Бабаева), № 16, № 5 (проспект Мира), №1 (Ленинградский проспект), № 6 ( ул.Ленина).

Недостроенные дороги не дают возможность организовать движение транспорта. Проезд автотранспорта по участкам дорог, не имеющих твердого покрытия, ведет к общему загрязнению улиц города и транспорта. Не на всех дорогах завершена строительством система ливневой канализации, что ведет к образованию в весенний период и во время дождя луж на проезжей части дорог и образованию промоин за пределами проезжей части, в том числе на газонах. Отсутствие в ряде мест бордюрного камня, ограждающего проезжую часть дороги, ведет к выезду транспорта за пределы проезжей части и организации там стихийных автомобильных стоянок. Отсутствие бордюра не дает возможности организовать газон с посевом трав и высадкой зеленых насаждений. Не построенные на ряде улиц тротуары приводят к тому, что пешеходы движутся по проезжей части, чем усложняют движение транспорта и создают условия для дорожно-транспортных происшествий. Недостроенное уличное освещение усложняет движение транспорта и пешеходов в темное время суток и создает условия для совершения правонарушений. Все возрастающее количество индивидуального автотранспорта приводит к росту транспортных потоков по улицам, поэтому возникает необходимость организации в городе регулируемого движения, и организации мест для парковки автотранспорта в пределах магистральных улиц и дворовых территорий.

# Остро стоит вопрос ремонта дорожной сети общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В целях финансового обеспечения решения поставленных вопросов в городском округе муниципального образования «город Саянск» создан муниципальный дорожный фонд. Программа призвана регулировать бюджетные ассигнования дорожного фонда для решения поставленных вопросов.

## 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Обеспечение растущей потребности города в магистральных дорогах, позволяющих удерживать имеющийся сейчас высокий уровень пропускной способности городских дорог при условии улучшения комфортности городской среды.

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог путём выполнения эксплуатационно-ремонтных мероприятий;

- ремонт дорожной сети общего пользования местного значения, относящейся к муниципальной собственности.

Приоритетным направлением программы является капитальный ремонт, текущий ремонт, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной возможности дорожной сети;

Данные цели могут быть достигнуты выполнением следующих мероприятий:

-завершение строительства участков магистральных дорог в районах существующей городской застройке в полном соответствии с проектом;

-завершение строительства системы дождевой канализации магистральных городских дорог;

- строительство дорог в районах перспективной жилой застройки;

- обустройство городских перекрестков;

- проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт дорожной сети общего пользования местного значения;

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - оформление прав собственности на улично-дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними, в том числе на автомобильные дороги общего пользования местного значения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог путём выполнения эксплуатационно-ремонтных мероприятий;

## 4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

# МЕРОПРИЯТИЯ

# долгосрочной целевой программы

# по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов»

| № п/п | Перечень основных видов работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
|  |  |  | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | Обл. бюджет | Местн. бюджет | Обл. бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Строительство автомобильных дорог общего пользования |  |
| 1 | Строительство дороги на улице Дворовкина Т.40-41 Площадь проезжей части- 7770 м². | 10863,5 |  |  |  |  | 543,175 | 10320,325 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство дороги на проспекте Мира Т.67-23 Площадь проезжей части-1275м² Тт.23-25 Площадь проезжей части- 3349м2 | 5040,0 1100,0 |  |  |  |  | 55,0 | 1045,0 |  |  | 252,0 | 4788,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Строительство дороги по улице Ленина от Дома правосудия до пр. Мира т.23 Площадь проезжей части - 2700 м2 | 2600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,0 | 2470,0 |
| 4 | Строительство дороги по Ленинградскому проспекту Т.27-АТП Площадь проезжей части - 20820м2. | 13800,0 |  |  |  |  |  |  | 690,0 | 13110,0 |  |  |
| 5 | Строительство дороги по улице № 14 от Ленинградского проспекта т.72 до ул. 33 т.77 Площадь проезжей части - 6355 м² | 4512,3 |  |  | 225,615 | 4286,68 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство дороги по улица № 14 Т.99- ж.д.14. Площадь проезжей части -5500 м² | 5214,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,74 | 4954,06 |
| 7 | М-н Южный, строительство дороги на террито- тории коттеджной застройки. | 1328,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,42 | 1261,98 |
| 8 1 | М-н Благовещенский, строительство центральной дороги в индиви- дуальной застройке 2 | 856,8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 42,8 8 | 814,0 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 45315,8 |  |  | 225,615 | 4286,68 | 640,975 | 12179,325 | 690,0 | 13110,0 | 709,16 | 13474,04 |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования |
| 9 | Въезд в город от разделительной полосы до т.86 проспекта Ленинградский (две полосы L=1800м) Ремонт асфальтобетонного покрытия 16200 м². | 10000,0 |  |  |  |  | 500,0 | 9500,0 |  |  |  |  |
| 10 | Выезд из города от разделительной полосы до т.86 проспекта Ленинградский (две полосы L=1800м) Ремонт асфальтобетонного покрытия - - 16200 м². | 9200,0 |  |  | 460,0 | 8740,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Изменение схемы движения на участке проспекта Ленинградский у торговой площади. Устройство дополнительных мест разворота. | 312,0 |  |  |  |  |  |  | 15,6 | 296,4 |  |  |
|  |  | 19512,0 |  |  | 460,0 | 8740,0 | 500,0 | 9500,0 | 15,6 | 296,4 |  |  |
|  | Ремонт дорог общего пользования местного значения |  |
| 12 1 | Ремонт дорог общего пользования местного значения Протяжённость дорог – 45,6 км. 2 | 15321,4 3 | 38,0 4 | 3767,0 5 | 26,64 6 | 2637,36 7 | 28,025 8 | 2774,475 9 | 29,483 10 | 2918,817 11 | 31,016 12 | 3070,584 13 |
| 13 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям |
|  | Микрорайон Юбилейный | 24773,5 |  | 4954,7 |  | 4954,7 |  | 4954,7 |  | 4954,7 |  | 4954,7 |
|  | Микрорайон Центральный | 12251,0 |  | 2450,2 |  | 2450,2 |  | 2450,2 |  | 2450,2 |  | 2450,2 |
|  | Микрорайон Солнечный | 5447,0 |  | 1089,4 |  | 1089,4 |  | 1089,4 |  | 1089,4 |  | 1089,4 |
|  | Микрорайон Строителей | 6236,0 |  | 1247,2 |  | 1247,2 |  | 1247,2 |  | 1247,2 |  | 1247,2 |
|  | Микрорайон Олимпийский | 1701,1 |  | 340,3 |  | 340,3 |  | 340,3 |  | 340,3 |  | 340,3 |
|  | Микрорайон Октябрьский | 5808,5 |  | 1161,7 |  | 1161,7 |  | 1161,7 |  | 1161,7 |  | 1161,7 |
|  | Микрорайон Ленинградский | 4371,5 |  | 874,3 |  | 874,3 |  | 874,3 |  | 874,3 |  | 874,3 |
|  | Микрорайон Мирный | 11399,0 |  | 2279,8 |  | 2279,8 |  | 2279,8 |  | 2279,8 |  | 2279,8 |
|  | ИТОГО по п.13 | 72438,0 |  | 14487,6 |  | 14487,6 |  | 14487,6 |  | 14487,6 |  | 14487,6 |
|  | В том числе из бюджетов: - местного - областного | 72438,0 728,0 71710,0 | 145,6 | 14342,0 | 145,6 | 14342,0 | 145,6 | 14342,0 | 145,6 | 14342,0 | 145,6 | 14342,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: В том числе: Местный бюджет Областной бюджет | 152586,47 4122,514 148563,956 | 183,6 | 18109,0 | 857,8548 | 29970,04 | 1314,6 | 38786,876 | 880.683 | 30711,416 | 885,776 | 30886,624 |

## ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Структура финансирования Программы

| Источники | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |
|  |  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Местный бюджет | 4122,514 | 183,6 | 857,855 | 1314,6 | 880,683 | 885.776 |
| Областной бюджет | 148463,956 | 18109,0 | 29970,04 | 38786,876 | 30711,416 | 30886,624 |
| Итого | 152586,47 | 18292,6 | 30827,895 | 40101,476 | 31592,099 | 31772,4 |

## 6. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Подготовка проектно-сметной и разрешительной документации для финансирования Программы из средств муниципального дорожного фонда.

2. Привлечение внебюджетных источников, иных материальных ресурсов.

3. Размещение муниципального заказа на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям;

4. Размещение муниципального заказа на строительство, реконструкцию и ремонт дорожной сети городского округа муниципального образования «город Саянск».

5. Авторский и строительный надзор за ходом работ по выполнению мероприятий Программы и за использованием средств, направленных на их выполнение.

6. Направление средств дорожного фонда на:

- ремонт дорожной сети общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске;

- проектирование, строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт дорожной сети общего пользования местного значения; - приобретение дорожно-строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятельности;

- на осуществление иных полномочий в области использования улично-дорожной сети общего пользования местного значения, и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

## Организация исполнения Программы осуществляется куратором программы заместителем мэра городского округа по вопросам
жизнеобеспечения города, председателем комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

## За подготовку проектно-сметной и разрешительной документации на строительство, реконструкцию и ремонту дорожной сети городского округа муниципального образования «город Саянск», а также размещение муниципального заказа на строительство, реконструкцию и ремонту дорожной сети городского округа отвечает МБУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности МО «город Саянск». Также силами МБУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности МО «город Саянск» осуществляется авторский и строительный надзор за ходом выполнения работ по выполнению мероприятий программы и за использованием средств, направленных на их выполнение.

## Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» отвечает:

-за содержание и ремонт дорожной сети общего пользования местного значения и сооружений на них; - капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации муниципального образования «город Саянск» отвечает:

- за оформление прав собственности на дорожную сеть общего пользования местного значения и земельные участки под ними.

## Отчет о реализации муниципальной целевой программы
ежегодно представляется мэру городского округа и
рассматривается на административном Совете. Думой
городского округа отчет о реализации Программы ежегодно
рассматривается в составе годового отчета об исполнении
местного бюджета.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит:

1. Повысить обеспеченность городской застройки объектами транспортной инфраструктуры, обеспечить потребность города в магистральных дорогах.

2. Создать безопасные, комфортные условия на городских дорогах и дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов для транспорта и пешеходов, уменьшить травматизм на дорогах муниципального образования.

3. Повысить экологическую безопасность граждан.

4. Завершить строительство участков магистральных дорог, в районах существующей городской застройки в полном соответствии с проектом.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»								М.Н. Щеглов

С.А. Кобелев 5 24 21