# Администрация городского округа

# муниципального образования

# «город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	27.04.2012г.	№	110-37-468-12

г.Саянск

«Об утверждении Плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде»

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, руководствуясь ст.16, 17, 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № 2415-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 N 1506-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р», ст.38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План перехода на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления муниципального образования «город Саянск» и муниципальными учреждениями (далее - План) согласно приложению № 1.

2. Отделу организационной работы Управления делами ознакомить с данным постановлением руководителей отраслевых (функциональных) органов, начальников функциональных отделов администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Организовать в пределах своей компетенции реализацию Плана, включая осуществление мер, направленных на совершенствование муниципальных правовых актов, в том числе административных регламентов оказания муниципальных услуг, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Представлять ежеквартально в отдел организационной работы информацию о результатах выполнения Плана.

3. Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.03.2010 года № 110-37-163-10 «О плане перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», опубликованное в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» № 71-78 от 01.04.2010, стр. 5 (вкладыш);

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.02.2012 года № 110-37-141-12 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.03.2010 года № 110-37-163-10 «Об утверждении плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», опубликованное в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» от 22.02.2012 года № 7 (3664), стр. 4 (вкладыш).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Павлову М.В.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»									 М.Н. Щеглов

Исп.Старовойтова С.В.

Тел. 5 67 08

# Приложение № 1  к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

# от 27.04.2012 № 110-37-468-12

# П Л А Н

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг

органами местного самоуправления муниципального образования «город Саянск»

и муниципальными учреждениями

| п/п № | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р | Наименование услуги, предоставляемой в муниципальном образовании, входящей в Реестр муниципальных услуг. | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| I. Услуги в сфере образования и науки |
| 1. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 2. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск» | Управление образования | 1 марта 2012 | - | - | - | - |
| 3. | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | Управление образования, Управление культуры, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 4. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образования, Управление культуры | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 5. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | Управление образования, Управление культуры, отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |
| 6. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Прием заявок (запись) на прием к врачу | Муниципальные учреждения здравоохранения | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 7. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Муниципальные учреждения здравоохранения | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |
| 8. | - | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | - | - | - |
| 9. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |
| 10. | - | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | - | - | - |
| IV. Услуги в сфере защиты прав потребителей |
| 11. | - | Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей | отдел правовой работы | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | - | - | - |
| V. Услуги в сфере культуры |
| 12. | - | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Управление культуры | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | - | - | - |
| 13. | - | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Управление культуры | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | - | - | - |
| 14. | - | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Управление культуры | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | - | - | - |
| VI. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 15. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
| 16. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | - | - | - | - |
| 17. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
| VII. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 18. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям | 1 марта 2012 | - | - | - | - |
| 19. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
|  |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов местоположения земельных участков | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
| 20. | Прием заявок (запросов), выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий) пользователям. | Прием заявок (запросов), выдача архивных документов (архивных справок, выписок и копий) пользователям. | Архивный отдел Управления делами | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
| 21. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | Выдача разрешения на строительство объектов. | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
|  |  | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | - |
| 22. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Комитет по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи | 1 марта 2012 | 1 июля 2012 | 30 июля 2012 | 1 января 2013 | 1 января 2014 |

--------------------------------

<*> Содержание мер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, определено в приложении к настоящему плану.

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»					                                                     М.Н.Щеглов

исп.: Старовойтова С.В.

тел.: 5 67 08

Приложение № 2 к Плану перехода на предоставление в электронном виде муниципальных и иных услуг  органами местного самоуправления муниципального образования «город Саянск»  и муниципальными учреждениями

СОДЕРЖАНИЕ

МЕР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ НА ЭТАПАХ ПЕРЕХОДА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ИСПОЛНЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

I этап - завершение размещения информации о муниципальной услуге и муниципальной функции в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап - завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения муниципальных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или исполнения муниципальной функции.

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»										М.Н.Щеглов

Исп.: Старовойтова С.В.

тел.: 5 67 08