Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.09.2026  №110-37-962-26

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25

В целях приведения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в  соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 21, 23 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25 (в редакции от 16.09.2025 №110-37-1129-25, от 20.11.2025 №110-37-1399-25, от 26.02.2026 №110-37-204-26, от 19.03.2026 №110-37-277-26), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Главы 1. «Паспорт» изложить в следующей редакции:

| 9 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 907 740 тыс. руб., в том числе по годам: Год; Общий объем финансирования, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.. Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск». 2026; 167998; 69405; 98593. 2027; 129479; 40761; 88718. 2028; 128073; 39355; 88718. 2029; 178135; 71974; 106161. 2030; 304055; 86715; 217340. 907740; 308210; 599530. Подпрограмма №1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске.. 2026; 111 890; 14 546; 97 344. 2027; 89 888; 9 888; 80 000. 2028; 89 888; 9 888; 80 000. 2029; 111 193; 12 232; 98 961. 2030; 236 113; 25 973; 210 140. 638 972; 72 527; 566 445. Подпрограмма №2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске.. 2026; 3298; 2049; 1249. 2027; 3054; 336; 2718. 2028; 3054; 336; 2718. 2029; 3950; 2750; 1200. 2030; 3950; 2750; 1200. 17306; 8221; 9085. Подпрограмма №3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».. 2026; 52810; 52810; 0. 2027; 36537; 30537; 6000. 2028; 35131; 29131; 6000. 2029; 62992; 56992; 6000. 2030; 63992; 57992; 6000. 251462; 227462; 24000. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу №2 Главы 4 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования муниципальной программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе: |  | 907740 | 167998 | 129479 | 128073 | 178135 | 304055 |
| Областной бюджет |  | 599530 | 98593 | 88718 | 88718 | 106161 | 217340 |
| Местный бюджет |  | 308210 | 69405 | 40761 | 39355 | 71974 | 86715 |
| Администрация | Всего, в т.ч. | 79731 | 8156 | 11233 | 11278 | 24332 | 24732 |
|  | Областной бюджет | 33085 | 1249 | 8718 | 8718 | 7200 | 7200 |
|  | Местный бюджет | 46646 | 6907 | 2515 | 2560 | 17132 | 17532 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 638 972 | 111 890 | 89 888 | 89 888 | 111 193 | 236 113 |
|  | Областной бюджет | 566 445 | 97 344 | 80 000 | 80 000 | 98 961 | 210 140 |
|  | Местный бюджет | 72 527 | 14 546 | 9 888 | 9 888 | 12 232 | 25 973 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
|  | Местный бюджет | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| МКУ СДС | Всего, в т.ч. | 188717 | 47952 | 28358 | 26907 | 42450 | 43050 |
|  | Местный бюджет | 188717 | 47952 | 28358 | 26907 | 42450 | 43050 |
| Всего по подпрограмме № 1, в т.ч. |  | 638 972 | 111 890 | 89 888 | 89 888 | 111 193 | 236 113 |
| Областной бюджет |  | 566 445 | 97 344 | 80 000 | 80 000 | 98 961 | 210 140 |
| Местный бюджет |  | 72 527 | 14 546 | 9 888 | 9 888 | 12 232 | 25 973 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 638 972 | 111 890 | 89 888 | 89 888 | 111 193 | 236 113 |
|  | Областной бюджет | 566 445 | 97 344 | 80 000 | 80 000 | 98 961 | 210 140 |
|  | Местный бюджет | 72 527 | 14 546 | 9 888 | 9 888 | 12 232 | 25 973 |
| Всего по подпрограмме № 2, в т.ч. |  | 17306 | 3298 | 3054 | 3054 | 3950 | 3950 |
| Областной бюджет |  | 9085 | 1249 | 2718 | 2718 | 1200 | 1200 |
| Местный бюджет |  | 8221 | 2049 | 336 | 336 | 2750 | 2750 |
| Администрация | Всего, в т.ч. | 12647 | 1959 | 3054 | 3054 | 2290 | 2290 |
|  | Областной бюджет | 9085 | 1249 | 2718 | 2718 | 1200 | 1200 |
|  | Местный бюджет | 3562 | 710 | 336 | 336 | 1090 | 1090 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
|  | Местный бюджет | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| МКУ СДС | Всего, в т.ч. | 4339 | 1339 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
|  | Местный бюджет | 4339 | 1339 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Всего по подпрограмме № 3, в т.ч. |  | 251462 | 52810 | 36537 | 35131 | 62992 | 63992 |
| Областной бюджет |  | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Местный бюджет |  | 227462 | 52810 | 30537 | 29131 | 56992 | 57992 |
| Администрация | Всего, в т.ч. | 67084 | 6197 | 8179 | 8224 | 22042 | 22442 |
|  | Областной бюджет | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | Местный бюджет | 43084 | 6197 | 2179 | 2224 | 16042 | 16442 |
| МКУ СДС | Всего, в т.ч. | 184378 | 46613 | 28358 | 26907 | 40950 | 41550 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 184378 | 46613 | 28358 | 26907 | 40950 | 41550 |

### 1.3. Главу 7. «Система мероприятий подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:

### Глава 7. Система мероприятий подпрограммы № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации |  |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | 2026 | Всего |  |  | 2 000 |  | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 1 740 |  | 1 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 260 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1,2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский) |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 |  | Всего |  |  | 41 675 | 41 675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 36 257 | 36 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 5 418 | 5 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 2) (от улицы Советская до проспекта Ленинградский) |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026-2027 |  | Всего |  |  | 87 760 | 68 215 | 19 545 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 76 742 | 59 347 | 17 395 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 11 018 | 8 868 | 2 150 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная (от улицы Советской до проспекта Ленинградского) |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027-2030 |  | Всего |  |  | 312 213 | 0 | 70 343 | 89 888 | 89 888 | 62 094 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 277 869 | 0 | 62 605 | 80 000 | 80 000 | 55 264 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 34 344 | 0 | 7 738 | 9 888 | 9 888 | 6 830 |  |
| 5 | Ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск» |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2029-2030 |  | Всего |  |  | 54 683 | 0 | 0 | 0 | 21 305 | 33 378 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 48 667 | 0 | 0 | 0 | 18 961 | 29 706 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 2 344 | 3 672 |  |
| 6 | Ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2030 |  |  | Всего |  | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 82 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 770 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 |  |
| 7 | Ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск» |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2030 |  |  | Всего |  | 47 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 623 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 42 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 384 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 5 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 239 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 1: |  |  |  |  |  |  |  | 638 972 | 111 890 | 89 888 | 89 888 | 111 193 | 236 113 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 566 445 | 97 344 | 80 000 | 80 000 | 98 961 | 210 140 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 72 527 | 14 546 | 9 888 | 9 888 | 12 232 | 25 973 |  |

### 1.4. Главу 10. «Система мероприятий подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

### Глава 10. Система мероприятий подпрограммы № 2

### «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источники финансирования |  | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задачи: Предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации | Администрация | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение смертности от ДТП. Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД | Администрация | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение смертности от ДТП. Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 1.3 | Изготовление и установка агитационных материалов (баннеры) по БДД | Администрация | Местный бюджет |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Сокращение смертности от ДТП. Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
|  | Итого по разделу 1 в том числе: |  | Всего |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
| Задача: Обеспечение безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников Количество школ 8 шт. | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет |  | 140 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» | МКУ «Управление образования» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.7 | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках ОБЖ | МКУ «Управление образования» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.8 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма | МКУ «Управление образования» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.9 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | Средства массовой информации «Саянские зори» | Финансирование не требуется |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.10 | Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма (памятки, буклеты, плакаты, баннеры) | Администрация | Местный бюджет |  | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
|  | Итого по разделу 2 в том числе: |  | Всего |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |
|  | ### Задачи: Улучшение условий дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения за счет ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально-опасных участков. Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским образовательным организациям и организациям дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Администрация |  | Местный бюджет | 2223 | 523 | 0 | 0 | 850 | 850 | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки (закупка материалов) | МКУ СДС |  | Местный бюджет | 4339 | 1339 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3.3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, непосредственно прилегающих к образовательным организациям | Администрация |  | Областной бюджет | 9085 | 1249 | 2718 | 2718 | 1200 | 1200 | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Сокращение пострадавших несовершеннолетних в ДТП |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1219 | 187 | 336 | 336 | 180 | 180 |  |
| 3.4 | Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  |  | Всего | 16866 | 3298 | 3054 | 3054 | 3730 | 3730 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9085 | 1249 | 2718 | 2718 | 1200 | 1200 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7781 | 2049 | 336 | 336 | 2530 | 2530 |  |
|  | Итого по подпрограмме №2, из них: | Администрация |  | Всего | 12647 | 1959 | 3054 | 3054 | 2290 | 2290 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9085 | 1249 | 2718 | 2718 | 1200 | 1200 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3562 | 710 | 336 | 336 | 1090 | 1090 |  |
|  |  | Управление образования |  | Всего | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |  |
|  |  | МКУ СДС |  | Всего | 4339 | 1339 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4339 | 1339 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  |
|  | Итого по подпрограмме №2 |  |  | Всего | 17306 | 3298 | 3054 | 3054 | 3950 | 3950 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9085 | 1249 | 2718 | 2718 | 1200 | 1200 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 8221 | 2049 | 336 | 336 | 2750 | 2750 |  |

### 1.5. Главу 13. «Система мероприятий подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

### «Глава 13. Система мероприятий подпрограммы № 3

### «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог, в т.ч.: | ИТОГО | Всего | 70064 | 10796 | 7242 | 7242 | 21992 | 22792 |
|  |  |  | Областной бюджет | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 46064 | 10796 | 1242 | 1242 | 15992 | 16792 |
|  |  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 36441 | 673 | 6742 | 6742 | 11042 | 11242 |
|  |  |  | Областной бюджет | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 12441 | 673 | 742 | 742 | 5042 | 5242 |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 33623 | 10123 | 500 | 500 | 10950 | 11550 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 33623 | 10123 | 500 | 500 | 10950 | 11550 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием (закупка материалов на ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог) | МКУ СДС | Всего | 5366 | 1366 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 5366 | 1366 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог с грунтовым, грунтово-гравийным и аварийным асфальтированным покрытием (закупка ПГС и ЩПС для отсыпки дорог) | МКУ СДС | Всего | 2113 | 613 | 0 | 0 | 700 | 800 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2113 | 613 | 0 | 0 | 700 | 800 |
| 1.3 | Ремонт металлического барьерного ограждения на автодороге - Подъезд к г.Саянск | МКУ СДС | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 1.4 | Закупка материалов для побелки (покраски) бордюр улиц города | МКУ СДС | Всего | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
|  |  |  | Местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 1.5 | Иные расходы МКУ «Саянская дорожная служба» на содержание и обслуживание автомобильных дорог | МКУ СДС | Всего | 25644 | 8144 | 500 | 500 | 8000 | 8500 |
|  |  |  | Местный бюджет | 25644 | 8144 | 500 | 500 | 8000 | 8500 |
| 1.6 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация | Всего | 4573 | 673 | 0 | 0 | 1900 | 2000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4573 | 673 | 0 | 0 | 1900 | 2000 |
| 1.7 | Обслуживание ливневой канализации | Администрация | Всего | 4900 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2500 |
|  |  |  | Местный бюджет | 4900 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2500 |
| 1.8 | Реализация мероприятий перечня Народных инициатив | Администрация | Всего | 26968 | 0 | 6742 | 6742 | 6742 | 6742 |
|  |  |  | Областной бюджет | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2968 | 0 | 742 | 742 | 742 | 742 |
| 2 | Внесение изменений (актуализация) в комплексную схему организации дорожного движения | Администрация | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 3 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 4 | Ремонт опор освещения | Администрация | Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
|  |  |  | Местный бюджет | 800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования, в т.ч.: | Администрация | Всего | 29243 | 5524 | 1437 | 1482 | 10150 | 10650 |
|  |  |  | Местный бюджет | 29243 | 5524 | 1437 | 1482 | 10150 | 10650 |
| 5.1 | Обеспечение работоспособности электрических сетей улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация | Всего | 6046 | 1546 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6046 | 1546 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 5.2 | Оплата электрической энергии, потребленной электросетями улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация | Всего | 22897 | 3978 | 1437 | 1482 | 8 000 | 8 000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 22897 | 3978 | 1437 | 1482 | 8 000 | 8 000 |
| 5.3 | Оплата за услуги по технологическому присоединению электросетей уличного освещения | Администрация | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 6 | Обеспечение деятельности МКУ «Саянская дорожная служба» | МКУ СДС | Всего | 150755 | 36490 | 27858 | 26407 | 30 000 | 30 000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 150755 | 36490 | 27858 | 26407 | 30 000 | 30 000 |
|  | ИТОГО | Администрация | Всего | 67084 | 6197 | 8179 | 8224 | 22042 | 22442 |
|  |  |  | Областной бюджет | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 43084 | 6197 | 2179 | 2224 | 16042 | 16442 |
|  |  | МКУ СДС | Всего | 184378 | 46613 | 28358 | 26907 | 40950 | 41550 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 184378 | 46613 | 28358 | 26907 | 40950 | 41550 |
|  | Итого по подпрограмме № 3 |  | Всего | 251462 | 52810 | 36537 | 35131 | 62992 | 63992 |
|  |  |  | Областной бюджет | 24000 | 0 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 227462 | 52810 | 30537 | 29131 | 56992 | 57992 |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                       А.В. Ермаков

Исп. Чернобук А.А. тел.52677