Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От	24.05.2012	№	110-37-589-12

г.Саянск

О комплексной проверке технической  готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования «город Саянск» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением заместителя Губернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа С.В.Серебренникова от 3 мая 2012 года №6-рз «О комплексной проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2012 году», в целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «город Саянск», руководствуясь ст.38,47 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План подготовки и проведения комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО и информирования населения муниципального образования «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2012 году  согласно приложению.

- Для проведения комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО и информирования населения муниципального образования «город Саянск» в 2012 году образовать комиссию в составе:

- Мандрик К.Г. – начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – отдел МП, ГО и ЧС) администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», председатель комиссии.

Члены комиссии:

- Кузьмин В.Ф. – заместитель начальника отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- Приходько С.Н. – директор Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком» (далее – ОАО «Ростелеком») (по согласованию);

- Шипицын И.А. – начальник цеха Саянского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

- Кулундук О.Е. – ведущий специалист ГОЧС Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

- Швецов А.Ю. – старший инспектор штаба по анализу, планированию и контролю отдела полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский», майор полиции (по согласованию).

3.  Комиссии муниципального образования «город Саянск»:

3.1. Обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящей проверке.

  - Провести с 7 по 8 июня 2012 года комплексную проверку технической готовности АСЦО ГО муниципального образования «город Саянск» в соответствии с планом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.

  - По результатам комплексной проверки АСЦО ГО представить мне акт на утверждение до 30 июня 2012 года.

  - Экземпляр акта проверки представить в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори», разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председателя комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ю.С.Перкова.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»							М.Н.Щеглов

исп. Мандрик К.Г.

тел. 8-39553-5-64-22

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от  24.05.2012 № 110-37-589-12

ПЛАН

подготовки и проведения комплексной проверки технической готовности

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской

обороны (далее - АСЦО ГО) и информирования населения муниципального

образования  «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении

чрезвычайных ситуаций в 2012 году.

| № п/п Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Предупредительная и разъяснитель-ная работа через средства массовой информации о предстоящей комплексной технической проверке готовности АСЦО. | до 06.06. 2012 г. | Отдел МП, ГО и ЧС |
| 2. | Проведение регламентных работ по техобслуживанию АСЦО ГО. | май-июнь 2012 г. | Саянский центр телекоммуникаций. |
| 3. | Образование комиссии для комплексной проверки местной системы оповещения. | май 2012 г. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 4. | Инструктаж комиссии для комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО о порядке работы, ознакомление членов комиссии с настоящим планом подготовки и проведения комплексной технической проверки АСЦО ГО и организационно-техническим построением АСЦО ГО. | до 06.06. 2012 г. | Председатель комиссии муниципального образования «город Саянск» |
|  | Основной этап с 7 по 8 июня 2012 года |
| 5. | Проверка состояния готовности средств оповещения, линий управления ими, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения (формуляры, журналы проверок исправности электросирен, сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен). | 07.06. 2012 г. | Комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 6. | Проверка готовности сил и средств организаций связи, операторов связи, организаций телерадиовещания, органа внутренних дел для обеспечения информирования через подвижные звукоусилительные установки согласно утвержденным в установленном порядке схемам информирования населения в городе. | 07.06. 2012 г. | Комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 7. | Проверка готовности оперативных дежурных отдела полиции (дислокация г.Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» к приему, обработке и доведению сигналов (распоряжений) до должностных лиц администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». | 07.06. 2012 г. | Комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 8. | Проверка готовности дежурного персонала объектов связи к местному запуску аппаратуры в системе оповещения города. | 07.06. 2012 г. | Комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 9. | Проверка готовности дежурного персонала телеграфной станции Саянского центра телекоммуника-ций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» к приему и обработке телеграмм серии «РАКЕТА» (наличие инструкций). | 07.06. 2012 г. | Комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 10. | Проверка наличия и состояния технического сопряжения локальных (объектовых) систем оповещения потенциально опасных объектов с местной системой оповещения. | 07.06. 2012 г. | Комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 11. | Передача условного сигнала телеграммой «РАКЕТА» | 08.06. 2012 г. 09.00-09.04. час. | Оперативный дежурный пункта управления ОГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ», начальник дежурной смены междугородного центра телекоммуникаций |
| 12. | Передача речевого сигнала «Начало комплексной технической проверки» (команда № 4). | 08.06. 2012 г. 10.00-10.02 час. | Оперативный дежурный ПУ ОГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 13. | Передача управляющего сигнала на включение стоек централизованного вызова (далее – СЦВ) с местной передачей программы «Проверка вызова» (команда №1). | 08.06. 2012 г. 10.10-10.15 час. | Оперативный дежурный ПУ ОГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 14. | Передача управляющего сигнала для дистанционного переключения радиотрансляционных узлов (далее – РТУ) и контрольного сигнала в сеть проводного вещания Иркутской области и передача контрольного сигнала по сетям телерадиовещания Иркутской области (команда №5). | 08.06. 2012 г. 10.15.-10.20 час. | Оперативный дежурный ПУ ОГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 15. | Передача управляющего сигнала на включение электросирен по сигналу «Внимание всем» (команда №3). | 08.06. 2012 г. 10.25.-10.30 час. | Оперативный дежурный ПУ ОГКУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 16. | Передача условного сигнала дежурному персоналу областных сетей теле- и радиовещания на передачу учебной информации гражданской обороны населению Иркутской области с перерывом программ вещания. | 08.06. 2012 г. 10.30 час. | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 17. | Передача учебной информации гражданской обороны населению Иркутской области: - по сетям радиовещания Иркутской области; - по сетям телерадиовещания Иркутской области. | 08.06. 2012 г. 10.30-10.35 час. | Дежурный инженер радиовещательной аппаратной студии телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «ВГТРК» «ГТРК «Иркутск» |
| 18. | Проверка готовности управления АСЦО ГО с эксплуатационно-технического узла связи Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» с передачей проверочного сигнала по АСЦО ГО (команда №4) с передачей речевого сигнала «Техническая проверка». | 08.06. 2012 г. 11.15 час. | Иркутский филиал ОАО «Ростелеком» |
| 19. | Проверка готовности местной системы оповещения к автономному запуску передачей управляющих сигналов на : - включение СЦВ; - включение электросирен; - переключение РТУ. | 08.06. 2012 г. 11.30-12.30 час. | Дежурный персонал ЭТУС, комиссия муниципального образования «город Саянск» |
| 20. | Передача речевого сигнала «Комплексная проверка завершена». | 08.06. 2012 г. 12.40 час. | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| Заключительный этап |
| 21. | Приведение аппаратуры оповещения в исходное состояние. | 08.06. 2012 г. 12.40-15.00 час. | Саянский центр телекоммуникаций |
| 22. | Подведение итогов работы комиссии муниципального образования «город Саянск», оформление акта состояния местной системы оповещения. | до 30.06. 2012 г. | Председатель комиссии муниципального образования «город Саянск» |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»								М.Н.Щеглов