Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 09.04.2014 | № | 110-37-294-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов за 2013 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 № 110-37-532-9 «Об утверждении Положения о порядке, разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  09.04. 2012 № 110-37-386-12 с изменениями внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2012 № 110-37-1076-12, от 16.11.2012 №110-37-1340-12, от 30.01.2013 №110-37-107-13, от 02.10.2013 №110-37-1173-13 (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              М.Н. Щеглов

исп.Котова Т.П.

тел.52677

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  09.04.2014 №110-37-294-14

Информация  о ходе исполнения ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов

за  2013 год

Основными целями мероприятий ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов (далее - Программа) на 2013 год является:

-    сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-   повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

-   проведение текущего ремонта  дорог, внутриквартальных проездов;

-   обеспечение сохранности автомобильных дорог путём выполнения эксплуатационно-ремонтных мероприятий;

-    проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.

Достижениями указанных целей программы решаются следующие задачи:

-    обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города;

- ремонт,     капитальный ремонт, текущий ремонт  дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, выполнение мероприятий, связанных с повышением пропускной возможности  дорожной сети.

На реализацию мероприятий Программы на 2013 год запланировано финансирование в объеме 21 744,47 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет - 19 358,0 тыс.руб.;

- местный бюджет - 2 386,47 тыс.руб.

Мероприятия выполнены на сумму - 21731,68 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет – 19346,49 тыс.руб.,;

- местный бюджет – 2385,19 тыс.руб.

Расшифровка выполнения мероприятий 2013 года представлена в приложении к информации о ходе выполнения программы.

В рамках Программы отремонтировано дорожного покрытия в объеме  3 622,76 м2, заменены искусственные дорожные неровности (ИДН) в кол-ве 7 шт., одна ИДН в районе автостанции совмещена с пешеходным переходом, произведено устройство новой ИДН в районе магазина «Товары для дома» на пр.Ленинградский(совмещена с пешеходным переходом), выполнены работы по исправлению профиля дорог из ПГС и устранение разрывов на дорогах (пр.Мира, ул.Дворовкина, ул.Бабаева) в объеме 4 357 м2.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям выполнен на территории 80 многоквартирных домов и 3-х проездах к многоквартирным домам, общей площадью 31 902 м2.

Программа городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2013 году выполнена на 100 %.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                              М.Н.Щеглов

Приложение

к информации о ходе исполнения программы

от ______________ №______________

Информация об исполнении перечня основных мероприятий Программы

в 2013 году

| № п/п | Наименование показателя, объектов | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. | Остаток средств, тыс. руб. | Приведено в нормативное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | мощность, м2/ед |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мероприятия 2013 года, в том числе | 21744,47 | 19358 | 2386,47 | 21731,68 | 19346,49 | 2385,19 | 12,79 | 11,51 | 1,28 |  |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4820,45 | 4165 | 655,45 | 4820,45 | 4165 | 655,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7979,76/- |
| 13 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 16924,02 | 15193 | 1731,02 | 16911,23 | 15181,49 | 1729,74 | 12,79 | 11,51 | 1,28 | 31902/80 |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»                                      М.Н.Щеглов