Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 03.03.2025 | № | 110-37-271-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2026 -2028 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2052 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный  план  реализации в 2026 - 2028 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                                А.В. Ермаков

Исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 03.03.2025 №  110-37-271-25

«Краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

| № п/п | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:* |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД* |  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств иных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1* | РО | 1990-2000 | 2021 | Панельные |  | 9 |  | 10 |  | 27 359,27 |  | 22 100,40 |  |  |  |  | 105 321 383,35 |  |  | 105 321 383,35 |  | 0,00 | 0,00 | 2026 | 31.12.2026 |
| 2 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6* | РО | 1989 | 2020 | Блочные |  | 9 |  | 6 |  | 17 382,40 |  | 13 276,50 |  |  |  |  | 73 654 161,19 |  |  | 73 654 161,19 |  | 0,00 | 0,00 | 2026 | 31.12.2026 |
| 3 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 7* | СС | 1985 | - | Панельные |  | 5 |  | 6 |  | 6 045,90 |  | 4 603,60 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2026 | 31.12.2026 |
| 4 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 8* | СС | 1985-1986 | - | Панельные |  | 5 |  | 7 |  | 7 188,20 |  | 5 414,80 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2026 | 31.12.2026 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 57 975,77 |  | 45 395,30 |  |  |  |  | 178 975 544,54 |  |  | 178 975 544,54 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 1 | РО | 1988-1991 | 2018 | Панельные | 9 |  | 15 |  | 38 510,10 |  |  |  | 32 945,30 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 6 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 7* | СС | 1985-1987 | - | Панельные | 5 |  | 23 |  | 21 682,30 |  |  |  | 16 903,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 8* | СС | 1983-1985 | - | Панельные | 5 |  | 21 |  | 20 049,80 |  |  |  | 15 319,40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 8 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 15* | СС | 1982 | - | Панельные | 5 |  | 19 |  | 19 272,70 |  |  |  | 14 815,20 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 9 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 6* | СС | 1984 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 6 111,60 |  |  |  | 4 680,40 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 10 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 1* | СС | 1980 | - | Панельные | 5 |  | 3 |  | 5 513,30 |  |  |  | 3 667,90 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 11 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 5* | СС | 1980 | - | Панельные | 5 |  | 12 |  | 11 777,50 |  |  |  | 9 064,90 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 12 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 11* | РО | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8 696,40 |  |  |  | 6 518,80 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 131 613,70 |  |  |  | 103 915,10 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 13* | CC | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8 712,00 |  |  |  |  | 6 390,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| 14 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 14* | CC | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 20 |  | 20 058,70 |  |  |  |  | 15 375,20 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| 15 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 17* | CC | 1983 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8 935,00 |  |  |  |  | 6 596,10 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| 16 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 13* | CC | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 11 |  | 10 731,60 |  |  |  |  | 8 107,60 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 48 437,30 |  |  |  |  | 36 469,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| ВСЕГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 238 026,77 |  |  |  |  | 185 780,10 |  | 178 975 544,54 |  |  | 178 975 544,54 |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения* | Ремонт внутридомовых систем вентиляции, систем противопожарной автоматики и дымоудаления | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД* | Техническое обследование общего имущества в МКД* | Проведение экспертизы проектной документации* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1* | 105 321 383,35 | 103 217 708,16 | - | 36 001 551,60 | - | - | - | 16 884 705,60 | - | - | - | - | 45 416 322,00 | - | - | - | 4 915 128,96 | - | - | 2 103 675,19 |  |
| 2 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6* | 73 654 161,19 | 72 183 002,85 | - | 21 627 418,50 | - | 4 752 987,00 | 4 938 858,00 | 10 143 246,00 | - | - | - | - | 27 283 207,50 | - | - | - | 3 437 285,85 | - | - | 1 471 158,34 |  |
| 3 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 8* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 178 975 544,54 | 175 400 711,01 | - | 57 628 970,10 | - | 4 752 987,00 | 4 938 858,00 | 27 027 951,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 352 414,81 | - | - | 3 574 833,53 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 7* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 8* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 15* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 6* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 1* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 5* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 11* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 178 975 544,54 | 175 400 711,01 |  | 57 628 970,10 |  | 4 752 987,00 | 4 938 858,00 | 27 027 951,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 352 414,81 |  |  | 3 574 833,53 |  |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Расчет сметной стоимости капитального ремонта общедомового имущества МКД на 2025 год выполнен по предельной стоимости, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определенной постановлением Правительства Иркутской области от 20.10.2014 № 510-пп (в действующих редакциях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. Стоимость оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД подлежит корректировке в. меньшую сторону в соответствии с технической и (или) проектно-сметной документацией на стадии проектирования капитального. ремонта общего имущества в пределах суммы приближенной к уплате взносов по капитальному ремонту собственниками помещений. за период действия региональной программы капитального ремонта МКД на 2014-2052 годы.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                                      А.В. Ермаков