Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 08.10.2014 | № | 110-37-894-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | О внесении изменений в муниципальную программу от 30.07.2010 №110-37-582-10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же в целях приведения программы в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», статьей 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск»  на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010 №110-37-582-10 (в редакции от 24.12.2010 № 110-37-1086-10, от 08.12.2011 №110-37-1406-11, от 12.12.2012 №110-37-1459-12, от 14.05.2013 №110-37-558-13, от 25.06.2013 №110-37-780-13, от 07.10.2013 №110-37-1177-13, от 11.07.2014 №110-37-621-14) (далее - Программа) (опубликованы в газете «Саянские зори» от 26.08.2010 №215-221, вкладыш «Официальная информация», страница 2; от 30.12.2010 № 347-355, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от  13.01.2011, № 1-7, вкладыш «Официальная информация», страница 2; от 14.12.11 №92, вкладыш «Официальная информация», страница 3; от 20.12.2012 №51, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 30.05.2013 №21 (3730), вкладыш «Официальная информация»,  страница 3; от 25.07.2013 №29 (3738), вкладыш «Официальная информация»,  страница 13; от 10.10.2013 №40 (3749), вкладыш «Официальная информация»,  страница 10; от 31.07.2014 №30 (3790), вкладыш «Официальная информация»,  страница 3) следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции (согласно приложению 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном  сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»						О.В. Боровский

исп.Л.А. Тележкин

тел. 52677

Приложение 1

к постановлению администрации городского

округа муниципального образования

"город Саянск" от 08.10.2014 № 110-37-894-14

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования за весь период реализации программы, тыс.руб. | Объем финансирования,( тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и привлечение частных инвестиций для их реализации | Учреждения бюджетной сферы | 2013-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров (контрактов) | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1 | МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Администрация | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: -холодная вода- 1шт. | Администрация | 2010 | местный бюджет | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение обязательного энергетического обследования здания администрации | Организация - член СРО | 2012 | местный бюджет | 89,904 |  |  | 89,904 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Администрация | 2011-2020 | местный бюджет | 76,000 |  | 76,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  | местный бюджет | 180,904 | 15 | 76 | 89,904 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МКУ "Управление образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление образования | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Управление образования |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 14 шт. |  | 2010 |  | 1288 | 1288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 44 шт. |  | 2010 |  | 94 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода 11 шт. |  | 2010 |  | 146 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  | 2013 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 1227,304 |  | 114,104 | 928 | 185,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Замена приборов отопления общеобразовательных учреждений (№1 – 196,8 тыс. руб., 37 -82,7 тыс. руб.) | Управление образования | 2011-2020 | местный бюджет | 278,5 |  |  |  |  | 278,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Приобретение светильников в дошкольные образовательные учреждения | Управление образования | 2014 | местный бюджет | 76,3 |  |  |  |  | 76,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление образования | 2011-2020 | местный бюджет | 186,896 |  | 186,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение ламп и стартеров | Управление образования | 2014-2020 | местный бюджет | 23,6 |  |  |  |  | 23,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Замена люминисцентных ламп ЛБ-40 | Управление образования | 2013-2020 | местный бюджет | 233,3 |  |  |  | 233,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 133 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Поверка приборов учета энергетических ресурсов | Управление образования | 2014-2020 | местный бюджет | 280,8 |  |  |  |  | 280,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена электронагревательных приборов на энергосберегающие нагреватели | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 40,8 |  |  |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Ремонт и модернизация тепловых узлов | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 426,4 | 318 |  |  | 108,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление образования | 2013 | местный бюджет | 811,279 |  |  |  | 811,279 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 442,031 |  |  |  | 442,031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКУ "Управление образования" |  |  | местный бюджет | 5246,179 | 1979 | 301 | 928 | 1338,179 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 442,031 |  |  |  | 442,031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МКУ "Управление культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Упраление культуры | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Упраление культуры | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 95,252 | 95,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 5 шт. |  |  |  | 39,733 | 39,733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 | местный бюджет | 150,123 |  | 150,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Упраление культуры | 2011-2013 | местный бюджет | 185,891 |  | 185,891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Установка автоматического управления системы наружного освещения | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Упраление культуры | 2010-2020 | местный бюджет | 214,270 | 1,871 | 212,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 91,780 |  | 91,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 27 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 3,299 |  | 3,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 627,598 |  | 552,598 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Остекление окон | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Установка блочного модуля регулирования температуры в здании | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 199,545 |  |  |  | 199,545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Замена дверей запасных выходов | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 62,41 |  | 62,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Ремонт тепловых узлов | Упраление культуры | 2010-2020 | местный бюджет | 202,144 | 202,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах отопления | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Установка регулировочных клапанов на отопительные радиаторы в зданиях | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 252,254 |  |  |  | 252,254 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 11,5 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МКУ "Управление культуры" |  | 2011-2020 | местный бюджет | 2188,799 | 339 | 1305 | 0 | 544,799 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МУЗ "СГБ" | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МУЗ "СГБ" | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода |  |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 297,338 |  | 80,338 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 5000шт. | МУЗ "СГБ" | 2011-2012 | местный бюджет | 749,662 |  | 524,662 | 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 598,358 |  | 598,358 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МУЗ "СГБ" | 2011-2012 | местный бюджет | 490,205 |  | 390,205 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 75 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 19,54 |  | 19,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Промывка системы отопления | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 39,893 |  | 39,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 707,643 |  | 707,643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 284 |  | 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 75,461 |  | 75,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 4,9 |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  | 3474 | 92 | 2800 | 582 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 137,771 |  | 48,107 | 89,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Замена входа в здание Дома спорта на изделие из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013 | местный бюджет | 241 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Замена старой конструкции входа в здание "Мегаполис-спорт" на конструкцию из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2011 | местный бюджет | 151,893 |  | 151,893 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  | местный бюджет | 629,664 | 99 | 200 | 89,664 | 241 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2010 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 86 | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 79,556 |  | 45,328 | 34,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2011-2013 | местный бюджет | 7,672 |  | 7,672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Замена окон и входных дверей | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2011-2013 | местный бюджет | 89 |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МОУ ДОД ДЮСШ |  |  | местный бюджет | 262,228 | 86 | 142 | 34,228 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Администрация муниципального образования "город Саянск" | 2013 | местный бюджет | 87,5 |  |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по бюджетной сфере |  |  | местный бюджет | 30069,3 | 2610 | 4824 | 1724 | 2211,478 | 700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 792,031 |  |  |  | 792,031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |
|  | I. Организационные мероприятия |
| 1. | Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | 2010-2011 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление собственникам помещений многоквартирных домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объемах ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий | Управляю- щие компании, ТСЖ | не реже 1 раза в год 2010-2020 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управляю- щие компании, ресурсоснабжающие организации | 2011-2012 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия 279 шт. |  |  |  | 45746,546 |  | 3822 | 10400 | 31524,546 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода |  |  |  | 962,5 |  | 962,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | холодная вода 151 шт. |  |  |  | 4524,94 |  | 1295 |  | 3229,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия 369 шт. |  |  |  | 1277,95 |  | 447,7 |  | 830,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных домов 230шт. | Управляю- щие компании | 2011 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10949,64 |  | 10949,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по жилищной сфере: |  |  |  | 63461,576 |  | 17476,840 | 10400,000 | 35584,736 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1. | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери. Разработка энергетических характеристик | Иркутский фелиал ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе" | 2010, 2015 |  | 3709 | 1609 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | МУП "СТЭП" | 2010-2018 | собственные средства | 1210 | 150 | 130 |  | 280 | 200 |  | 200 |  | 250 |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 3. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Организация - член СРО | 2012, 2017 | собственные средства | 2004 |  |  | 804 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |
| 4. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП "СТЭП" | 2010-2020 | собственные средства | 136591 | 9300 | 13667 | 13208 | 22591 | 10200 | 10800 | 11400 | 12100 | 12800 | 10262 | 10263 |
| 5. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Grundfos с двигателем NKG200-150-315, 355мВт, с преобразователем частоты ACS 550-02-645А-4 производства АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 3108 |  | 3108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 550 |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2012 | собственные средства | 3204 |  | 3119 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2013 | собственные средства | 3588 |  |  | 3588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2015 | собственные средства | 3572 |  |  | 3572 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2017 | собственные средства | 4800 |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |
| 11. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2019 | собственные средства | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |
| 12. | Замена сетевого насоса Д500/65 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2020 | собственные средства | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 14. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Etanorm RS 300-500, 400 кВт с преобразователем частоты типа АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2014 | собствнные средства | 3805 |  |  |  | 3805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Замена группы насосов НОП на насос GRUNDFOS NK65-250/269 | МУП "СТЭП" | 2014 |  | 993 |  | 276 | 205 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и монтаж сетевого насоса Etanorm RS 300-500 с двигателем 400 кВ | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 3700 |  |  |  |  | 3700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение и монтаж преобразователя частоты типа ASC800-02-0490-3+P901 | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Установка ультрозвукового расходомера на ТНС 7 | МУП "СТЭП" |  |  | 139 |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Монтаж центрального шкафа управления насосной станции ПНС | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 596 |  |  |  | 596 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Замена теплосчетчика ELKORA | МУП "СТЭП" |  |  | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  |  | 177227 | 11059 | 20850 | 21659 | 27784 | 15500 | 12900 | 11600 | 18100 | 13050 | 13762 | 10963 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1. | Мониторинг удельных норм потребления электроэнергии | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг существующей гидравлической схемы и усовершенствование | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдению режима | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 4. | Проведение энергетического обследования зданий, оформление энергетического паспорта | Организация - член СРО | 2012 , 2017 | собственные средства | 1800 |  |  | 300 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |
| 5. | Модернизация насосных станций I V подъёма с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 7570,47 | 4798,47 | 2772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2014 | собственные средства | 564,84 | 564,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 777,93 | 715,93 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011-2012 | собственные средства | 9022,96 |  | 6457 | 2540 | 25,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011-2014 | собственные средства | 222 |  | 75 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013-2019 | собственные средства | 9296,17 |  |  |  | 534,17 | 2787 | 950 | 1230 | 1450 | 2100 | 245 |  |
| 10.2. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 |
| 10.3. | КНС-123 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018-2019 | собственные средства | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 1800 |  |
| 10.4. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 1335,15 | 1327,6 |  |  | 7,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5. | КНС госпиталя | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 204,39 |  |  |  |  | 204,39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Реконструкция схемы управления электроосвещением. Установка прибора учета на группу электроосвещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 20,29 | 1 | 6 | 13,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 38,3 | 2 | 15 |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 102,33 | 2 | 28 | 72,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 63 | 5 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 4,46 |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 215,76 | 2,9 | 34 | 103,7 | 65,33 | 9,83 |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 7 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КНС хлебозавода | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 2,5 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 11.9. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Электроотопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 89,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,3 |  |  |
| 12.2. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 760,78 | 323,82 | 11 | 425,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 348,9 | 53,1 | 105 |  | 190,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 129,5 |  |  |  | 129,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.6. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 230,550 | 5,42 |  | 10,13 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |
| 12.7. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 100,61 | 8,61 | 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия, направленные на экономию горячей воды и расходов на отопление база "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Замена оконных рам на стеклопакеты. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 1062 | 873,66 |  |  | 188,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Установка приборов учёта горячей воды и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 59,4 | 55,8 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 248,64 | 74,65 | 37 | 64,08 | 18,91 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4. | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж узлов учета расхода хозпитьевой воды в многоквартирных домах для установки общедомовых приборовучета 121 шт. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 2062,2 |  |  |  | 2062,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка расходомеров на напорном канализационном коллекторе от ГНС до БОС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 775,26 |  |  |  | 775,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Монтаж сети проводок вздании ПНС СГБ и пускорегулирующих устройств насосного оборудования | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 28,997 |  |  |  | 28,997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж электропроводки и освещения на ПНССГБ | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 42,34 |  |  |  | 42,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Монтаж разветтвителя для манометра и датчика давления на ПНС СГБ | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 4,94 |  |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  |  |  | 42632 | 8818 | 9797 | 3680 | 4078,757 | 3294 | 950 | 1230 | 2950 | 3989 | 2045 | 1800 |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  |  | 219859 | 19877 | 30647 | 25339 | 31862,757 | 18794 | 13850 | 12830 | 21050 | 17039 | 15807 | 12763 |
|  | Всего по программе в т.ч.: |  |  |  | 312120 | 22487 | 52948 | 37463 | 68388,8 | 19494 | 16850 | 15830 | 24050 | 20039 | 18807 | 15763 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 30069,3 | 2610 | 4824 | 1724 | 2211,478 | 700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 792,031 |  |  |  | 792,031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 281258 | 19877 | 48124 | 35739 | 65385,293 | 18794 | 13850 | 12830 | 21050 | 17039 | 15807 | 12763 |

Примечание: С 01.01.2013 года у муниципального учреждения здравоохранения "Саянская городская больница" произведена смена собственника. Имущество учреждения передано в государственную собственность Иркутской области.  Изменено наименование учреждения на областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Саянская городская больница". Финансирование мероприятий МУЗ"Саянская городская больница" в рамках Программы прекращено 31.12.2012 г. Финансирование мероприятий ОГБУЗ "Саянская городская больница" Программой не предусмотрено.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск"						О.В. Боровский