Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 12.11.2014 | № | 110-37-1013-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 - 2017 годы. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения  устойчивого функционирования   и    развития    систем    коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь  пунктом 4 части 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 5, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  постановлением     администрации     городского округа муниципального образования "город Саянск"  от  07.10. 2013  N 110-37-1179-13 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 – 2017 годы в соответствии с приложением.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального  образования

«город Саянск»		                                                            О.В. Боровский

Исп. Кобелев С.А.

Тел:52421

Приложение

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 12.11.2014 № 110-37-1013-14

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 – 2017 годы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015 - 2017 годы (далее – Программа).

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

3. Цели и задачи Программы

4. Объём и источники финансирования муниципальной Программы.

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» утвержденный решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008 № 041-14-20. |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по архитектуре жилищно-коммунальному хозяйству транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Служба подготовки и организации градостроительной деятельности» муниципального образования «город Саянск». |
| 4. | Задачи муниципальной программы | Строительство и модернизация сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей и перспективной застройки городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 5. | Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| 6. | Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2017 годы |
| 7. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Потребность в финансировании по Программе составляет: 74 697,84 тыс. руб. в том числе: - На замену магистрального водовода г. Саянска на участке от р. Ока до села Буринская дача (две нитки) – 40 961,029 тыс. руб. - На проектно-изыскательские работы и госэкспертиза проекта самотечного канализационного коллектора «Северный» - 4 057,40 тыс. руб. - Строительство магистрального самотечного канализационного коллектора – 29 679,41 тыс. руб. Основными источниками финансирования Программы являются: -средства местного бюджета - 5 228,85 тыс.руб. -средства областного бюджета – 69 468,99 тыс. руб. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит: 1) обеспечить потребности объектов жилищного, социально-культурного и промышленного секторов системами коммунальной инфраструктуры; 2) обеспечить перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях; 3) увеличить пропускную способности и сроки эксплуатации сетей 4) улучшить экологическую ситуации в городе Саянске. |

2. Характеристика текущего  состояния сферы реализации муниципальной Программы

Аварийное состояние магистрального самотечного канализационного коллектора «Северный».

-  «Северный» коллектор введён  в эксплуатацию в 1978 г.  Выполнен из железобетонных труб Ø 1000 мм., протяжённостью 2335,0 м/.  Фактический износ более 100%.

Трасса коллектора проходит по центральным улицам города. За пять последних лет на нём произошло семь крупных аварий.

В июне 2009 года, при проведении телеинспекции внутренней части трубопровода, было выявлено:

1.  Разрушение под воздействием газовой коррозии бетонных стенок от 70мм до 20мм. Толщина стенки новой железобетонной трубы 100мм.

2. В трубах отсутствует армирование, что фактически указывает на брак при изготовлении отдельных элементов труб.

Очевидным является то, что без принятия экстренных мер по восстановлению самотечного коллектора «Северный», создаётся угроза реальная  нормальной жизнедеятельности г. Саянска и экологической обстановке в городе.

Необходимо строительство нового участка самотечного канализационного коллектора «Северный» Ø 630 мм., протяжённостью1215м, с применением труб и колодцев из полимерных материалов.

Стоимость строительства нового участка самотечного канализационного коллектора "Северный", общей протяжённостью 1215м, проходящего по проспекту Мира, ул. Ленина и ул. Перова, - 29 679,410 тыс. руб. Стоимость проектно-изыскательских работ - 3617,396 тыс.руб.  Стоимость государственной экспертизы проекта - 440 тыс.руб.

В наличии есть раздел проекта  ТКР и сметные расчеты, выполненные проектной группой муниципального бюджетного учреждения «Служба подготовки и организации градостроительной деятельности» муниципального образования «город Саянск».                               В настоящее время проводятся геологические и геодезические изыскания для доработки проекта и прохождения государственной экспертизы.

Аварийное состояние магистральных водоводов 2х Ø 500 мм., на участке от реки Ока до насосной станции V подъёма.

Общая протяженность трассы dy 500мм  2 х 8900,0м. Она   является единственным водоводом городской системы водоснабжения, а также агропромышленного комплекса города и поселений Зиминского района. Водоводы введены в эксплуатацию в 1985 году. Износ на 01.09.2012г., по данным бухгалтерского учета, составил 100%. Трасса водовода проходит по сложному рельефу с перепадом высотных отметок до 96 метров. Это обуславливает рабочее давление на его отдельных участках до 11,5 кгс/см2.

В период с сентября 2012 года по настоящий момент на рассматриваемом участке, на расстоянии от 5 до 140 метров друг от друга, возникло девять аварийных ситуаций. Состояние трубопроводов полностью соответствует сроку эксплуатации, выявлен износ и коррозия внутренних стенок стального трубопровода. Толщина стенок существующего трубопровода составляет 2,5-4мм, вместо 5-6мм для новых труб данной марки. При проведении ремонтных работ обнаружено отсутствие наружной гидроизоляции труб.

Особое опасение на предмет аварийности вызывает участок протяженностью 2 х 2266 м от р. Ока до с. Буринские дачи.

За период с 2011 по 2014 год эксплуатирующей организацией заменено 1746 метров левой нитки водовода.

Для обеспечения надежного водоснабжения потребителей необходимо:

1. Замена 520м левой нитки водовода с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 13,6  450х33,1мм. Стоимость мероприятий по замене составит 6 559,917 тыс. руб.

2. Замена 2266м правой нитки водовода с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 13,6  450х33,1мм. Стоимость данных мероприятий составит 34 401,112 тыс. руб.

Выбран бестраншейный метод восстановления водоводов – протягивание новой полиэтиленовой плети в существующую трубу. Выбор такого метода обусловлен расположением части водовода под асфальтобетонной автомобильной дорогой, либо под дачными участками с проездами внутри садоводства.

3. Цели и задачи Программы

1. Перечень задач, требующих решения для достижения цели муниципальной программы:

1.1 Выполнение геологических и геодезических изысканий.

1.2 Доработка проекта на строительство магистрального  канализационного коллектора «Северный».

1.3 Государственная экспертиза проекта.

1.4 Строительство магистрального самотечного канализационного коллектора «Северный»;

1.5 Замена магистрального водовода г. Саянска на участке от р. Ока до села Буринские дачи (две нитки).

2. Перечень мероприятий, в рамках которых будет обеспечиваться решение задач муниципальной программы:

2.1 Составление  бюджетной заявки на  финансирование мероприятий Программы на 2015 год.

2.2 Размещение муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы.

2.3  Авторский и строительный надзор за ходом выполнения работ по выполнению мероприятий Программы и за использованием средств, направленных на их выполнение.

| № п/п | Мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятий | Объемы финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2015 г | 2016 г. | 2017 г. |
|  |  |  | Местный | Областной | Мест- ный | Областной | Областной | Областной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Проектно-изыскательские работы по самотечному канализационному коллектору «Северный» и госэкспертиза проекта. | МБУ «Служба подготовки и обеспечения градострои- тельной деятельности» | 284,02 | 3773,38 | 284,02 | 3773,38 |  |  |
| 2 | Строительство самотечного канализационного коллектора «Северный» | МБУ «Служба подготовки и обеспечения градострои- тельной деятельности» | 2077,56 | 27601,85 | 2077,56 | 17601,85 | 5000,00 | 5000,00 |
| 3 | Капитальный ремонт магистральных водоводов на участке от р. Ока до с. Буринские дачи. Правая и левая нитки. | МБУ «Служба подготовки и обеспечения градострои- тельной деятельности» | 2867,27 | 38093,76 | 2867, 27 | 38093,76 |  |  |
| 4 | Итого: |  | 5228,85 | 69468,99 | 5228,85 | 59468,99 | 5000,00 | 5000,00 |

4. Объём и источники финансирования муниципальной Программы.

Основными источниками финансирования Программы являются:

-средства  местного бюджета -       5 228,85 тыс. руб.

-средства областного бюджета –    69 468,99 тыс. руб.

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы.

- Готовый к реализации проект на строительство самотечного канализационного коллектора «Северный»;

-    строительство самотечного канализационного коллектора «Северный»;

-  бестраншейная замена магистрального водовода города Саянска на участке от р. Ока до села Буринские дачи.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- повысить надёжность водопровода, благодаря чему  будут сведены  к минимуму аварийные ситуации на трассе. Это в свою очередь позволит избежать земляных работ на территориях садоводств, по которым проходит трасса водопровода;

-  снизить потери качества воды при её транспортировке по водоводу;

- благодаря снижению нагрузки на перекачивающие насосы достичь экономии удельных затрат электроэнергии на транспортировку воды в                      город Саянск;                                                                                                                                           -  ликвидировать  аварийные коммуникации водопровода и канализации в городе, тем самым обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                  О.В. Боровский

С.А. Кобелев

5 24 21