Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 17.02.2015 | № | 110-37-172-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов за 2014 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 № 110-37-532-9 «Об утверждении Положения о порядке, разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  09.04. 2012 № 110-37-386-12 с изменениями внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2012 № 110-37-1076-12, от 16.11.2012 №110-37-1340-12, от 30.01.2013 №110-37-107-13, от 02.10.2013 №110-37-1173-13, от 13.05.2014 №110-37-405-14, от 27.06.2014 №110-37-569-14, от 29.10.2014 №110-37-964-14 (Приложение №1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                             О.В.Боровский

исп.Котова Т.П.

тел.52677

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  17.02.2015 № 110-37-172-15

Отчет  о ходе исполнения ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов

за  2014 год

Основными целями мероприятий ведомственной целевой программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям в городе Саянске на период 2012-2016 годов (далее - Программа) на 2014 год является:

-    сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-   проведение текущего ремонта  дорог, внутриквартальных проездов;

-   обеспечение сохранности автомобильных дорог путём выполнения эксплуатационно-ремонтных мероприятий.

Достижениями указанных целей программы решаются следующие задачи:

-    обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города;

- ремонт дорог общего пользования местного значения.

На реализацию мероприятий Программы на 2014 год запланировано финансирование в объеме 4 988,949 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет – 1 339,135 тыс.руб.;

- местный бюджет – 3 649,814 тыс.руб.

Мероприятия выполнены на сумму – 4 987, 389 тыс.руб., в том числе:

- областной бюджет – 1 339,135 тыс.руб.,;

- местный бюджет – 3 648,254 тыс.руб.

Расшифровка выполнения мероприятий 2014 года представлена в приложении к информации о ходе выполнения программы.

В рамках Программы отремонтировано дорожного покрытия в объеме  2 877,8 м2, выполнены работы по ремонту дорог из ПГС в направлении садоводств «Речное» и «Рассвет» в объеме 31 992 м2.

Программа городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2014 году выполнена на 100 %.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                         О.В.Боровский

Приложение

к отчету о ходе исполнения программы

от  _______________№_____________

Информация об исполнении перечня основных мероприятий Программы

в 2014 году

| № п/п | Наименование показателя, объектов | Объем финансирования, тыс. руб. | Выполнено на конец отчетного периода, тыс. руб. | Остаток средств, тыс. руб. | Приведено в нормативное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | мощность, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Мероприятия 2014 года, в том числе | 4988,949 | 1339,135 | 3649,814 | 4987,388 | 1339,135 | 3648,253 | 1,561 | 0,00 | 1,561 |  |
| 13,14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3543,891 | 0,00 | 3543,891 | 3542,330 | 0,00 | 3542,330 | 1,561 | 0,0 | 1,561 | 2877,8 |
| 15,16 | Ремонт автомобильной дороги от ГНС до гр.реки Ока – подъезд к садоводству «Речное»; Ремонт автомобильной дороги г.Саянск, от проспекта Ленинградскийдо полигона ТБО, от полигона ТБО до перекрестка на поселок Харайгун и ВСПФ – подъезд к садоводству «Рассвет» | 1445,058 | 1339,135 | 105,923 | 1445,058 | 1339,135 | 105,923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31992 |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»                                      О.В.Боровский