Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.02.2015 | № | 110-37-224-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

⌐	¬

Об утверждении инвестиционной программы «Развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», приказа Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», распоряжением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.01.2015 № 110-46-37-15 «О плане мероприятий по исполнению Протокола выездного заседания Правительства Иркутской области от 18.11.2014г», статьями 7,16,17, 43 Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить инвестиционную программу «Развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра по городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                               О.В.Боровский

исп.Котова Т.П.

тел.5-26-77

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  27.02.2015 № 110-37-224-15

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

НА 2015-2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование и местонахождение регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис» 666304, Иркутская область, город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15 |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 666304, г.Саянск Иркусткой обл., микрорайон «Олимпийский», дом 30 |
| Разработчик инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис» (далее – МУП «Водоканал-Сервис») |
| Контактное лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор МУП «Водоканал-Сервис» Еременко С.К. |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Цели: - реализация мероприятий «Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск от 12.11.2014 № 110-37-1013-14; - повышение надежности функционирования системы водоснабжения и водоотведения на территории города Саянска для бесперебойного снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения; - повышение качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Саянска; - достижение в результате мероприятий инвестиционной программы плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности. Задачи: - реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения; |
| Срок реализации инвестиционной программы | Мероприятия программы должны быть реализованы в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Исполнитель инвестиционной программы | МУП «Водоканал-Сервис» города Саянска |
| Объем и источники финансирования инвестиционной программы | Общий объем финансовых потребностей составляет 43185,54 тыс.руб., из них: - средства местного бюджета – 2431,02 тыс.руб. - средства МУП Водоканал-Сервис 8 456,59 тыс.руб. (без НДС) - прочие источники – 32 297,9 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы | Достижение значений целевых показателей после реализации мероприятий инвестиционной программы |
| Система исполнения инвестиционной программы и организация контроля за исполнением инвестиционной программы | Контроль за выполнением инвестиционной программы, в том числе за достижением в результате мероприятий инвестиционной программы плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности осуществляется заместителем мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателем Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

«РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САЯНСК»

НА 2015-2017 ГОДЫ»

1. Общая часть

Настоящая инвестиционная программа «Развитие и повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы» (далее по тексту – Программа) разработана во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа от 12.11.2014 № 110-37-1013-14.

Инвестиционная программа направлена на восстановление и модернизацию существующей системы водоснабжения города Саянска, предназначенной для выполнения следующих основных задач:

- обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов системы водоснабжения и водоотведения на территории города Саянска;

- производство питьевой воды, по качеству соответствующей установленным санитарным правилам и гигиеническим нормативам;

- систематический контроль работы сооружений и оборудования системы водоснабжения, учет контролируемых показателей с организацией их систематической регистрации;

- своевременное выявление и устранение нарушений в работе технологического оборудования и аварий на сетях водоснабжения.

2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

2.1. Краткая характеристика системы водоснабжения города Саянска

Узел I подъема – Шехолайский инфильтрационный водозабор состоит из 33 артезианских скважин с насосами типа ЭЦВ производительностью от 120÷210 м/час. и соединительных водоводов d-150÷700 мм, по которым хозпитьевая вода подается в резервуары узла II подъема. Годовой объем добываемой воды 8,1 млн.м3, что составляет 12,6% общего объема добываемой воды в год по Иркутской области. Суточная производительность 21-24 тыс. м3 в сутки.

Узел II подъема – включает  в  себя  насосную  станцию  с  тремя  насосами  марки Д с производительностью от 800÷1090 м3/час. и двумя резервуарами емкостью по 500 м3 каждый.

Узел III подъема – расположен в мкр.«Ангарский» г.Зимы, включает в себя:

- насосную станцию III подъема с тремя насосами марки Д производительностью от 1000-1600 м3/час.;

- два резервуара емкостью 3000 м3 каждый.

Узел IV подъема – расположен на территории базы стройиндустрии, включает в себя насосную станцию с 6-ю насосами марки Д производительностью от 700 до 720 м3/час. и два резервуара емкостью 6000 м3 каждый.

Узел V подъема – расположен в г.Саянске, включает в себя насосную станцию с 3-мя насосами марки Д производительностью от 548 до 720 м3/час. и двумя резервуарами емкостью 3000 м3.

ПНС СГБ -  подкачивающая насосная станция на центральную городскую больницу г.Саянска включает в себя два насоса Wilo IPL производительностью 35 м3/час. каждый.

ПНС поселка Промбаза - включает в себя  подкачивающий насос марки ЦМЛ производительностью 30 м3/час, установленный в водопроводной камере в районе КНС-123.

По степени обеспечения надежности система водоснабжения относится к первой категории.

Наиболее  крупные,  эффективно  работающие,  динамично  развивающиеся  потребители:

- Ново-Зиминская ТЭЦ (ОАО «Иркутскэнерго»);

- ОАО «Саянскхимпласт»;

- ООО «Саянский бройлер»;

- СПК «Окинский».

Действующая система централизованного водоснабжения города Саянска включает в себя:

- 708 задвижек на сетях водоснабжения;

-  555 камер и колодцев на сетях водоснабжения;

- 168 задвижек на насосных станциях.

Подача воды от насосной станции V подъёма осуществляется по двум водоводам до проспекта Ленинградский (улицы №1), и далее в распределительную водопроводную сеть города. Сети водоснабжения по городу Саянску выполнены из стальных, чугунных и полимерных труб условным диаметром (далее д/у) 50÷400 мм.

2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения города Саянска и пути их решения

На сегодняшний день существует следующий ряд проблем эксплуатации системы водоснабжения:

1. Значительный физический износ сетей водоснабжения.

2. Значительный физический и моральный износ технологического и энергетического оборудования.

3. Несовершенный гидравлический режим системы водоснабжения в связи с односторонней схемой подачи питьевой воды в городскую распределительную сеть.

4. Из-за продолжительного срока эксплуатации, основные элементы системы водоснабжения и установленного на объектах оборудования имеют износ 100%.

3. Цели и задачи инвестиционной программы

Для решения вышеперечисленных проблем систем водоснабжения города Саянска, была разработана данная инвестиционная программа, основными целями которой является:

- повышение надежности функционирования системы водоснабжения города Саянска для бесперебойного снабжения потребителей услугами;

- повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МУП «Водоканал-Сервис».

Задачами инвестиционной программы являются:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения и водоотведения;

- повышение технической оснащенности – приобретение и внедрение новой техники;

Выбор методов решения поставленных проблем осуществляется предприятием исходя из анализа работы системы водоснабжения за предыдущие годы, опыта использования предлагаемых мероприятий на других предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства России.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на основе:

- действующей сметно-нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации;

- заключения государственной экспертизы в строительстве Иркутской области.

4. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение  инвестиционной программы

Источниками финансирования мероприятий инвестиционной программы в соответствии с положениями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» являются собственные средства регулируемой организации, средства бюджета города Саянска, а также прочие источники, среди которых средства из бюджетов всех уровней, прибыль МУП «Водоканал-Сервис» и иных муниципальных предприятий и учреждений от прочей деятельности.

Исполнителем мероприятий инвестиционной программы является МУП «Водоканал-Сервис».

Мероприятия инвестиционной программы приведены в таблице 1.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством проведения закупок, в соответствии с требованиями Федеральных законов № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5. Оценка эффективности инвестирования средств

Оценка эффективности реализации инвестиционной программы осуществляется по плановым значениям целевых индикаторов, указанных в Паспорте инвестиционной программы. Целевые индикаторы формируются по состоянию на  конец отчетного периода. В рамках одного календарного года целевые индикаторы формируются нарастающим итогом.

Контроль реализации мероприятий инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» должен осуществляться на основании целевых индикаторов инвестиционной программы в целом.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 эффективность инвестирования средств определяется в целом по инвестиционной программе, а не по отдельным мероприятиям. В связи с этим эффективность определена в виде эффекта от внедрения всех мероприятий инвестиционной программы.

Социальный эффект будет достигнут путем:

- восстановления пропускной способности водопроводных и канализационных сетей, повышения  надежности функционирования системы водоснабжения города Саянска;

- обеспечения города надежным независимым головным узлом водоснабжения;

- повышения технологической надежности работы насосного оборудования, замены физически и морально устаревшего оборудования;

- повышения  технологической магистральных водоводов.

Экологический  эффект будет достигнут путем:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности магистральных водоводов хозяйственно питьевого водоснабжения, обеспечения соответствующего режима в зонах санитарной охраны.

6. Технико-экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы

Технико-экономические обоснования мероприятий инвестиционной программы представлены в таблице 2.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                               О.В.Боровский

Таблица 1.

Мероприятия инвестиционной программы на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации мероприятий (с учетом НДС), тыс. руб. График реализации мероприятий. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
|  |  |  | А | Б | В | А | Б | В | А | Б | В |  |
| 1 | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500мм от правого берега р.Ока до границы с г.Саянском в районе с.Буринские дачи Lобщ.= 2906 м | 35659,14 |  | 930,19 (без НДС) |  | 2431,02 |  | 32 297,9 |  |  |  | А) Местный бюджет Б)Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис» В) Привлеченные источники |
| 2 | Реконструкция насосной станции узла II подъема по адресу: Зиминский район, о.Шехолай | 7 526,4 |  |  |  |  |  |  |  | 7 526,4 (без НДС) |  | Б)Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис» |
| ИТОГО: | 43185,54 | 930,19 (без НДС) | 34 728,95 | 7 526,4 (без НДС) |  |

Примечание: В качестве источника финансирования «привлеченные источники» возможно привлечение средств из бюджетов всех уровней, прибыль муниципальных предприятий и служб от прочей деятельности

Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения города –

председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи                                                                                                                                                 Ю.С.Перков

Таблица 2.

Технико-экономическое обоснование инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500мм от правого берега р.Ока до границы с г.Саянском в районе с.Буринские дачи Lобщ.= 2906 м | смета МУП «Водоканал-Сервис» на замену участка L=120м, положительное заключение ГАУ Ирэкспертиза о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка L=2786м | 2014 г. 885,9 тыс.руб. (без НДС) 2015 г. 885,9*1,05 = 930,19 тыс.руб. (без НДС) 2014 г. 29 463,53 тыс.руб. (с НДС) 2015 г. 29 463,53*1,05=30936,7 тыс.руб. 2016 г. 30936,7 *1,044 = 32297,9 тыс.руб. |
| 2 | Реконструкция насосной станции узла II подъема по адресу: Зиминский район, о.Шехолай | смета МУП «Водоканал-Сервис» | 2014 г. 6,6 млн.руб. (без НДС) 2015 г. 6,6*1,05=6,93 млн.руб. (без НДС) 2016 г. 6,93 *1,044=7,23 млн.руб. (без НДС) 2017 г. 7,23 *1,041=7,5264 млн.руб. (без НДС) |

При расчете финансовых потребностей применены индексы-дефляторы:

на 2015 год в размере 105,0

на 2016 год в размере 104,4

на 2017 год в размере 104,1

Заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения города –

председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи                                                                                                                                                 Ю.С.Перков

исп.Кононенко Роман Владимирович

(39553) 56999