**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 09.04.2015 | № | 110-37-363-15 |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О принятии к сведению информации о ходе исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2014 году | ⎤ |

В целях подведения итогов выполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" в 2014 году, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 38 Устава муниципального образования "город Саянск", администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" постановляет:

1. Принять к сведению [Информацию](#Par33) о ходе исполнения в 2014 году муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года", утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 30.07.2010 N 110-37-582-10 (в редакциях от 24.12.2010 N 110-37-1086-10, от 08.12.2011 N 110-37-1406-11, от 12.12.2012 N 110-37-1459-12, от 14.05.2013 N 110-37-568-13, от 25.06.2013 N 110-37-780-13, от 07.10.2013 N 110-37-1177-13, от 11.07.2014 N 110-37-621-14, от 08.10.2014 N 110-37-894-14) (далее - Программа) (опубликованы в газете "Саянские зори" от 26.08.2010 N 215-221, вкладыш "Официальная информация", страница 2; от 30.12.2010 N 347-355, вкладыш "Официальная информация", страница 1; от 13.01.2011, N 1-7, вкладыш "Официальная информация", страница 2; от 14.12.2011 N 92, вкладыш "Официальная информация", страница 3; от 20.12.2012 N 51, вкладыш "Официальная информация", страница 1; от 30.05.2013 N 21 (3730), вкладыш "Официальная информация", страница 3; от 25.07.2013 N 29 (3738), вкладыш "Официальная информация", страница 13; от 10.10.2013 N 40 (3749), вкладыш "Официальная информация", страница 8; от 31.07.2014 N 30, вкладыш "Официальная информация", страницы 3-8, от 16.10.2014 N 41, вкладыш "Официальная информация", страницы 11-12; от 23.10.2014 N 42, вкладыш "Официальная информация", страница 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Саянские зори" и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Мэр городского округа

муниципального образования

"город Саянск" О.В. Боровский

Исп. Чернобук А.А.

Тел. 5-26-77

Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

от 09.04.2015 № 110-37-363-15

**Информация о ходе исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы** **и на период до 2020 года» в 2014 году**

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 261-ФЗ), постановлением администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 30.07.2010 N 110-37-582-10 была утверждена долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" на 2010 - 2014 годы и на период до 2020 года" (далее - Программа), с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от 24.12.2010 N 110-37-1086-10, от 08.12.2011 N 110-37-1406-11, от 12.12.2012 N 110-37-1459-12, от 14.05.2013 N 110-37-568-13, от 25.06.2013 N 110-37-780-13, от 07.10.2013 N 110-37-1177-13, от 11.07.2014 N 110-37-621-14, от 08.10.2014 N 110-37-894-14.

В 2014 году продолжалась реализация требований Закона N 261-ФЗ.

В рамках реализации требований части 1 статьи 24 Закона N 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. В 2014 году снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды, в сопоставимых условиях, должно было составить 15% от объема, фактически потребленного в 2009 году. Фактическая экономия объёмов потреблённых энергоресурсов и воды в 2014 году по отношению к 2009 году составила: по электроэнергии 25,8% (856636 кВт/час), по горячей воде 26,9% (14099,8 м³), по холодной воде 23,2% (22803,9 м³), по тепловой энергии произошло увеличение потребления на 12,2% (3031,2 Гкал).

Результат в 15% по экономии тепловой энергии в 2014 году по отношению к 2009 году не достигнут по учреждениям образования и культуры, в связи с тем, что в 2009 году расчет потребляемой тепловой энергии велся по нормативам в зависимости от количества работников и других участников образовательного процесса, а также в зависимости от площадей зданий. После установки в 2011 году приборов учета тепловой энергии объёмы потребляемой тепловой энергии в учреждениях образования и культуры возросли по сравнению с теми объёмами которые рассчитывались по нормативам потребления тепловой энергии. При получении реальных показателей объемов потребления тепловой энергии за 2012 год были проведены соответствующие мероприятия, направленные на снижение объемов потребления тепловой энергии. В результате экономия количества потребления тепловой энергии в 2014 году относительно 2012 года, составила в учреждениях культуры 347 Гкал (13,4%) и в учреждениях образования 1776 Гкал (7,8%).

Экономия количества потребления тепловой энергии, относительно 2009 года, составила в МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» - 88,2 Гкал (20%), в МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 776,0 Гкал (29%), в МСОУ ЦФП «Мегаполис-Спорт» - 746,0 Гкал (23,4%). Перерасход тепловой энергии учреждениями культуры составил 189,5 Гкал (9,3%) и учреждениями образования 4526,9 Гкал (27,5%).

Экономия количества потребления горячей воды, относительно 2009 года, составила в МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» - 123,5 м³ (71,3%), МСОУ ЦФП «Мегаполис-Спорт» - 4979,0 м³ (58,5%), МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 8585,0 м³ (77,6%), учреждениями образования - 505,1 м³ (1,6%). Перерасход горячей воды учреждениями культуры составил 92,8 м³ (12,7%).

Экономия количества потребления холодной воды, относительно 2009 года, составила в МСОУ ЦФП «Мегаполис-Спорт» - 8799,7 м³ (44,7%), в учреждениях образования - 21667,5 м³ (32,6%). Перерасход холодной воды в МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» составил 132,1м³ (15,4%), в МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 4260,0 м³ (44%), в учреждениях культуры - 3271,2 м³ (219,4%).

Экономия количества потребления электрической энергии, относительно 2009 года, составила в МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» - 19450,0 кВт/час (26%), МСОУ ЦФП «Мегаполис-Спорт» - 252676,0 кВт/час (37,1%), учреждениях образования - 562435 кВт/час (25,5%), МБОУ ДОД «ДЮСШ» - 35970,0 кВт/час (14,2%). Перерасход электрической энергии учреждениями культуры составил 13895 кВт/час (13,8%).

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2014 году было запланировано 19 494 тыс. рублей. Фактически в 2014 году из средств областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников затрачено 19 083,94 тыс. рублей., что составило 97,9% от запланированной суммы.

На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере в 2014 году программой было предусмотрено 700 тыс. рублей. Фактически в 2014 году из средств местного бюджета израсходовано 123,5 тыс. рублей (что составило 18% от запланированной на 2014 год суммы).

В полном объеме на сумму 40,8 тыс. рублей реализовано следующее мероприятие: замена электронагревательных приборов в учреждениях образования на энергосберегающие.

Не исполнены запланированные на общую сумму 380,7 тыс. рублей, такие мероприятия, как приобретение энергосберегающих светильников в дошкольные образовательные учреждения, приобретение ламп и стартеров, поверка приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях образования.

Не в полном объеме выполнены такие мероприятия, как замена приборов отопления в общеобразовательных учреждениях управления образования. Из запланированных по паспорту программы 278,5 тыс. рублей, затрачено 82,7 тыс. рублей.

Мероприятия не исполнены в полном объеме по причине дефицита местного бюджета, сокращения лимитов бюджетных обязательств.

В 2014 году исполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в программе участвуют муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий). Затраты в рамках программы по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили – 15 643 тыс. рублей, по муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» - 3 317,44 тыс. рублей.

Для реализации программы на 2014 год было запланировано 18 794 тыс. рублей из внебюджетных источников. Всего из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2014 году затраты составили – 18 960,44 тыс. рублей (101% от запланированной суммы).

Так же выполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере. В рамках реализации Программы на 2014 год обеспечена установка и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета холодной воды и общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в 100% многоквартирных домов муниципального образования, обеспечена установка общедомовых приборов учета электрической энергии в 33% многоквартирных домов муниципального образования.

Управляющие компании в течение 2014 года предоставляли собственникам помещений многоквартирных домов предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В целях исполнения статьи 22 Закона № 261-ФЗ регулярно осуществляется информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности - опубликование материалов на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в газете «Саянские зори».

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2014 году выполнены мероприятия, не требующие финансирования:

- ежемесячно проводился сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- в целях координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроля за их проведением муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями проводились совещания с руководителями организаций и ответственными за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях.

Согласно произведенного расчета оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» за 2014 год программа является высокоэффективной.

Мэр городского округа

муниципального образования

"город Саянск" О.В. Боровский

Исп. Чернобук А.А.

Тел. 5-26-77