Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От___________________№	________________

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в  соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020№ 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022 № 110-37-1509-22, от 19.01.2023 №110-37-52-23, от 15.03.2023 №110-37-281-23, от 11.05.2023 № 110-37-584-23, от 13.06.2023 № 110-37-721-23, от 23.10.2023 № 110-37-1254-23, от 26.12.2023 № 110-37-1589-23, от 20.06.2024 № 110-37-752-24, от 29.07.2024 № 110-37-871-24, от 23.09.2024 № 110-37-1098-24, от 22.11.2024 № 110-37-1400-24, от 30.01.2025 № 110-37-124-25, опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 29.12.2022 № 51 (4221) (вкладыш официальной информации стр.12), выпуск от 26.01.2023 № 3 (4224) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 23.03.2023 № 11 (4232) (вкладыш официальной информации стр.2,3), выпуск от 18.05.2023 № 19 (4240) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 22.06.2023 № 24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.11), выпуск от 26.10.2023 № 42 (4263) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.9,10), выпуск от 25.06.2024 № 25 (4297) (вкладыш официальной информации стр.4,5), выпуск от 01.08.2024 № 30 (4302) (вкладыш официальной информации стр. 11), выпуск от 03.10.2024 № 39 (4311) (вкладыш официальной информации стр. 2,3), выпуск от 28.11.2024 № 47 (4319) (вкладыш официальной информации стр. 1,2), выпуск от 13.02.2025 № 6 (4329) (вкладыш официальной информации стр. 1), следующие изменения:

1.1  Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 730 645 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 45 214 тыс.рублей; 2021 год – 78 652 тыс. рублей; 2022 год – 125 990 тыс. рублей; 2023 год – 79 589 тыс. рублей; 2024 год – 168 126 тыс. рублей; 2025 год –241 489 тыс. рублей; 2026 год – 374 658 тыс.рублей; 2027 год – 616 927 тыс.рублей. 2. По источникам финансирования: - за счет средств местного бюджета составляет 171 226 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 4 974 тыс.рублей; 2021 год – 8 304 тыс. рублей; 2022 год – 21 232 тыс. рублей; 2023 год – 17 624 тыс. рублей; 2024 год – 22 357 тыс. рублей; 2025 год – 24 187 тыс. рублей; 2026 год – 27 121 тыс.рублей; 2027 год – 45 427 тыс.рублей. - за счет областного бюджета, составляет 1 095 273 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 40 240 тыс.рублей; 2021 год – 70 348 тыс. рублей; 2022 год – 10 4758 тыс. рублей; 2023 год – 61 965 тыс. рублей; 2024 год – 145 769 тыс. рублей; 2025 год – 130 694 тыс. рублей; 2026 год – 176 799 тыс. рублей; 2027 год – 364 700 тыс.рублей. - за счет федерального бюджета, составляет 464 146 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 0 тыс.рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 86 608 тыс. рублей; 2026 год – 170 738 тыс. рублей; 2027 год – 206 800 тыс.рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1730645 | 45214 | 78652 | 125990 | 79589 | 168126 | 241489 | 374658 | 616927 |
| местный бюджет | 171226 | 4974 | 8304 | 21232 | 17624 | 22357 | 24187 | 27121 | 45427 |
| областной бюджет | 1095273 | 40240 | 70348 | 104758 | 61965 | 145769 | 130694 | 176799 | 364700 |
| Федеральный бюджет | 464146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86608 | 170738 | 206800 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 1288365 | 45214 | 78652 | 0 | 0 | 0 | 172914 | 374658 | 616927 |
| местный бюджет | 97038 | 4974 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 11212 | 27121 | 45427 |
| областной бюджет | 727181 | 40240 | 70348 | 0 | 0 | 0 | 75094 | 176799 | 364700 |
| Федеральный бюджет | 464146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86608 | 170738 | 206800 |
| Участник МУ «СПиОГД» | 424975 | 0 | 0 | 117625 | 71224 | 167551 | 68575 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 56883 | 0 | 0 | 12867 | 9259 | 21782 | 12975 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 368092 | 0 | 0 | 104758 | 61965 | 145769 | 55600 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Администрация городского округа | 17305 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 17305 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6.  Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители/участники | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 114 |  |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 684 5535 | 684 5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 480 3881 | 480 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 3810 30824 | 3810 30824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 4413 37684 | 0 | 4413 37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 2567 21341 | 0 | 2567 21341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 1324 11323 | 0 | 1324 11323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2022-2023 | Местный бюджет | 16730 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 4559 36883 | 0 | 0 | 4559 36883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 5354 43322 | 0 | 0 | 5354 43322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 2954 24553 | 0 | 0 | 2954 24553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 1788 11965 | 0 | 0 | 0 | 1788 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.12 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023-2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 42228 251369 | 0 | 0 | 0 | 7471 50000 | 21782 145769 | 12975 55600 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водовода по улице Комсомольская на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский» по адресу: Иркутская область, город Саянск | Администрация городского округа | 2024 | Местный бюджет | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 2557 17179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557 17179 | 0 | 0 |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 1770 11844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1770 11844 | 0 | 0 |  |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участки с 1 по 4, 6, 7) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025-2026 | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 21064 137270 257346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6885 46071 86608 | 14179 91199 170738 | 0 |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 14561 117700 206800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561 117700 206800 |  |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 2696 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 17400 | 0 |  |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 5) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 10246 68200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10246 68200 | 0 |  |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 8) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 7329 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7329 58400 |  |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 9) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 7315 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315 59100 |  |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 10) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 5116 40500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5116 40500 |  |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 11) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 5290 42600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 42600 |  |  |
| 1.24 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 12) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 4415 35500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4415 35500 |  |  |
| 1.25 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 13) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 1404 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 10900 |  |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 1730645 | 45214 | 78652 | 125990 | 79589 | 168126 | 241489 | 374658 | 616927 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 171226 | 4974 | 8304 | 21232 | 17624 | 22357 | 24187 | 27121 | 45427 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1095273 | 40240 | 70348 | 104758 | 61965 | 145769 | 130694 | 176799 | 364700 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 464146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86608 | 170738 | 206800 |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                            А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Пояснительная записка к проекту правового акта

Тип проекта правового акта: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта) О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения: Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено добавлением мероприятий с пункта 1.18 по 1.25, запланированным на 2026-2027 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года    № 1022-пп. Также корректировка сумм мероприятий в пунктах 1.14,1.15 по результатам конкурсных процедур, в пункта 1.16, 1.17 по результатам заключенного соглашения с министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:

Муниципальный нормативный правовой акт

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: принятие настоящего НПА не требует внесения в  другие муниципальные правовые акты.

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: требует увеличение расходов  местного бюджета в 2025-2027 годы.

Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы: источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 09.06.2025 г., окончание независимой экспертизы 16.06.2025 г.

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы: Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы _________________.

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель                                                                                                      А.А. Хохрякова