Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  _________________ №  _______________

г.Саянск

Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»

В целях улучшения экологической ситуации на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,   администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» (далее – муниципальная программа).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 №110-37-1064-19 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.05.2020 № 110-37-463-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.07.2020 № 110-37-708-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.08.2020 № 110-37-798-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2020 № 110-37-1305-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.06.2021 № 110-37-689-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2021 № 110-37-1509-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2022 № 110-37-1456-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2023 № 110-37-540-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.06.2023 № 110-37-742-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.09.2023 № 110-37-1113-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2023 № 110-37-1590-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2025 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.04.2024 № 110-37-546-24 «О внесении изменений в муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2026 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.07.2024 № 110-37-845-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2026 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.09.2024 № 110-37-1097-24 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2026 гг»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2024 № 110-37-1612-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2027 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2025 № 110-37-551-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»  на 2020-2027 гг.», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города-председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5.	 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                              А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Утверждена

постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск

от_____________№______________

Муниципальная программа

«Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»

1. Паспорт муниципальной программы

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». - Устав городского округа муниципального образования «город Саянск». - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Комитет по архитектуре и градостроительству) |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное казенное учреждение «администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - администрация городского округа). |
| 4. | Участники муниципальной программы | - Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – МУ «СПиОГД»); - Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» (далее – МКУ «СДС»). |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, качества окружающей среды и формирование положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска; 2. Формировать экологическую культуру населения; 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений. |
| 7. | Подпрограмма муниципальной программы | Отсутствует |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 годы |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 1 647 654 тыс. руб., из них: Год; Общий объем финансирования, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.. 2026; 693 685; 98 668; 595 017. 2027; 945 128; 109 550; 835 578. 2028; 2 947; 1 065; 1 882. 2029; 2 947; 1 065; 1 882. 2030; 2 947; 1 065; 1 882. 1 647 654; 211 413; 1 436 241. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий программы позволит повысить уровень экологической безопасности, сохранить природные системы, качество окружающей среды и сформировать положительный имидж города Саянска как экологически чистой территории за счёт: - сокращения объёмов отходов, размещаемых в несанкционированных местах; - ликвидации несанкционированных мест размещения отходов; - снижения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду; - улучшения санитарного и эстетического состояния территорий города Саянска; - повышения уровня экологического сознания и воспитания населения; - формирования навыков бережного отношения к окружающему миру у населения. |

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» определяет экологическую безопасность как
состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов
человека	от	возможного	негативного	воздействия	субъектов,

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

Обеспечение экологической безопасности является одним из важных факторов реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, а также необходимым условием повышение уровня и качества жизни населения. Высокое качество жизни и здоровья населения, а также устойчивое экономическое развитие муниципального образования «город Саянск» могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Основная проблема	- отсутствие комплексного подхода к решению вопроса    размещения, переработки и утилизации отходов производства и потребления - приводит к увеличению числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, атмосферного воздуха.

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению природоохранных мероприятий экологическая обстановка в муниципальном образовании в настоящее время в целом является стабильной.

Вместе с тем, в муниципальном образовании «город Саянск» (далее - город Саянск) существуют проблемы. Так, для Саянска, как и практически для всех городов России, характерны условия выработки ресурсов оборудования производственных объектов, всех видов транспорта, резко возросшей автомобилизации городов, интенсивного использования природных ресурсов, увеличения и накопления отходов производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической напряжённости.

Основными проблемами экологической безопасности Саянска в настоящее время являются:

-  отсутствие полигона твёрдых коммунальных отходов;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- размножение безнадзорных домашних животных;

- захламление территорий Саянска отходами производства и потребления, как следствие увеличение количества несанкционированных свалок;

- большое количество изношенных контейнеров требующих замены;

- ненормативное состояние гидротехничекого сооружения, требующего капитального ремонта.

Для комплексного решения экологических проблем на территории муниципального образования «город Саянск» с использованием программно-целевого метода возникла необходимость разработки муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск».

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального природопользования на территории Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск.

Реализация данных мероприятий будет способствовать оздоровлению экологической обстановки и обеспечению экологической безопасности, а также повышению уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения. Выбор мероприятий муниципальной программы основан на анализе экологической ситуации в муниципальном образовании «город Саянск».

## 3. Цель, задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, качества окружающей среды и формирование положительного  имиджа города Саянска как экологически чистой территории.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую  ситуацию на территории города Саянска;

2. Формировать экологическую культуру населения;

3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

4. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования  «город Саянск» на очередной финансовый год и на плановый период, с планируемым привлечением средств бюджета Иркутской области.

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 647 654 | 693 685 | 945 128 | 2 947 | 2 947 | 2 947 |  |
| местный бюджет | 211 413 | 98 668 | 109 550 | 1 065 | 1 065 | 1 065 |  |
| областной бюджет | 1 436 241 | 595 017 | 835 578 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |  |
| федеральный бюджет | 1 647 654 | 693 685 | 945 128 | 2 947 | 2 947 | 2 947 |  |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 11 760 | 5 402 | 5 608 | 250 | 250 | 250 |  |
| местный бюджет | 11 760 | 5 402 | 5 608 | 250 | 250 | 250 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Соисполнитель Администрация городского округа | 22 391 | 9 440 | 6 060 | 2 297 | 2 297 | 2 297 |  |
| местный бюджет | 6 818 | 4 668 | 905 | 415 | 415 | 415 |  |
| областной бюджет | 15 573 | 4 772 | 5 155 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |  |
| Участник МУ «СПиОГД» | 1 611 503 | 678 443 | 933 060 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 190 835 | 88 198 | 102 637 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1 420 668 | 590 245 | 830 423 | 0 | 0 | 0 |  |
| Участник МКУ «СДС» | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| местный бюджет | 2 000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также областного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

## 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить уровень экологической безопасности, сохранить природные системы, качество окружающей среды и сформировать положительный  имидж города Саянска как экологически чистой территории за счёт:

- сокращения объёмов отходов, размещаемых в несанкционированных местах;

- ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;

- снижения вредного воздействия отходов производства и потребления на  здоровье человека и окружающую природную среду;

- улучшения санитарного и эстетического состояния территорий города Саянска;

- повышения уровня экологического сознания и воспитания населения;

- формирования навыков бережного отношения к окружающему миру у населения.

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2024 год | Значение показателя результативности по годам реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Проведение комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Количество проведённых субботников (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4. | Количество установленных информационных табличек (щитов) |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретённых семян/ | шт./уп. | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.2. | Количество высаженных цветов | шт. | 26 392 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| 3.3. | Количество приобретённых/ высаженных деревьев | шт. | 2/63 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| 3.4. | Количество приобретённых/ высаженных кустарников | шт. | 53/25 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 |

6. Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. |  | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показателями результативности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа | 2026-2030 | Всего | 9 410 |  | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1.1. |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 9 410 |  | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |  |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026-2030 | Всего | 10 510 |  | 5152 | 5358 | 0 | 0 | 0 | 1.2. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10 510 |  | 5152 | 5358 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Администрация городского округа | 2026-2030 | Всего | 2 000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.3. |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2 000 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 1.4. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Администрация городского округа | 2026 | Всего | 3 248 |  | 3 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 358 |  | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 2890 |  | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования | МУ «СПиОГД» | 2026-2027 | Всего | 1 611 503 |  | 678 443 | 933 060 | 0 | 0 | 0 | 1.5. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 190 835 |  | 88 198 | 102 637 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 1 420 668 |  | 590 245 | 830 423 |  |  |  |  |
| 1.6. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8» | Администрация городского округа | 2026 | Всего | 4 658 |  | 895 | 3 7630 | 0 | 0 | 0 | 1.6. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1385 |  | 895 | 490 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 3273 |  | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Проведение комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения | Администрация городского округа | 2026 | Всего | 3 000 |  | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 3 000 |  | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026-2030 | Всего | 1 000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 2.2. | Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, и т.п.) | Администрация городского округа | 2026-2030 | Всего | 75 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2.2 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 75 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 2.3. | Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление информационных табличек (щитов) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026-2030 | Всего | 250 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.1. 2.4. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 250 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | МКУ «СДС» | 2026-2030 | всего | 2 000 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 000 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| Итого по программе, в том числе |  |  |  |  | 1 647 654 | 693 685 |  | 945 128 | 2 947 | 2 947 | 2 947 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 211 413 | 98 668 |  | 109 550 | 1 065 | 1 065 | 1 065 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1 436 241 | 595 017 |  | 835 578 | 1 882 | 1 882 | 1 882 |  |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                                                                              А.В. Ермаков

Пояснительная записка к проекту правового акта

Тип проекта правового акта: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта) Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству МалиноваМ.А.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск»,  статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения: Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, качества окружающей среды и формирование положительного  имиджа города Саянска как экологически чистой территории на 2026-2030 годы.

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:

Нормативно – правовой акт, муниципальные программы городского округа муниципального образования «город Саянск».

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: принятие настоящего НПА не требует внесения в  другие муниципальные правовые акты.

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: требует увеличение расходов из местного бюджета.

Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы: источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте _______________ г, окончание независимой экспертизы ______________ г.

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы: Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы, и на соответствие федеральному и областному законодательству и выявления наличия коррупционных факторов ____________________г.

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Консультант в сфере градостроительства                                              М.А. Малинова