
Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	От
	
	№
	
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.09.2019 № 110-37-978-19
	(


В целях приведения муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» в  соответствие  действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 (в ред. от 16.09.2025), руководствуясь статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 04.09.2019 № 110-37-978-19 (в редакции от 20.01.2020 № 110-37-31-20, от 29.07.2020 № 110-37-727-20, от 25.09.2020 № 110-37-911-20, от 28.12.2020 № 110-37-1292-20, от 06.04.2021 № 110-37-389-21, от 21.07.2021 № 110-37-823-21, от 11.01.2022 № 110-37-3-22, от 22.02.2022 № 110-37-234-22, от 28.06.2022 № 110-37-755-22, от 05.10.2022 № 110-37-1103-22, от 06.12.2022 № 110-37-1418-22, от 15.05.2023 № 110-37-590-23, от 20.06.2023 № 110-37-745-23, от 21.08.2023 № 110-37-996-23, от 27.12.2023 № 110-37-1592-23, от 08.07.2024 № 110-37-806-24, от 23.08.2024 № 110-37-976-24, от 09.10.2024 № 110-37-1186-24, от 17.01.2025 № 110-37-34-25), от 21.05.2025 № 110-37-648-25 (опубликовано в газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация»  от 12.09.2019 № 36 страницы 2-7, от 23.01.2020 № 3 страницы 2-4, от 06.08.2020 № 31 страницы 2-4, от 01.10.2020 № 39 страницы 9-11, от 31.12.2020 № 52 страницы 22-25, от 08.04.2021 № 13 страница 8 и от 15.04.2021 № 14 страницы 1-4, от 29.07.2021 № 29 страницы 5-9, от 13.01.2022 № 1 страница 4 и от 20.01.2022 № 2 страницы 1-3, от 03.03.2022 № 8 страницы 2-5, от 30.06.2022 № 25 страницы 5-8 и от 07.07.2022 № 26 страница 1, от 13.10.2022 № 40 страницы 1 - 4, от 15.12.2022 № 49 страницы 4-6, от 18.05.2023 № 19 страницы 3-7, от 29.06.2023 № 25 страницы 1-4, от 31.08.2023 № 34 страницы 4 – 10, от 18.01.2024 № 2 страницы 3-8, от 25.07.2024 № 29 страницы 4-8, от 29.08.2024 № 34 страницы 2-6, от 17.10.2024 № 41 страницы 1-8, от 23.01.2025 № 3 страницы 5-8, от 30.01.2025 № 4 страницы 1-2, от 29.05.2025 № 21 страницы 5-8, от 05.06.2025 № 22 страницы 1-3) (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Строку 9 «Объем и источники финансирования муниципальной программы (в разрезе подпрограмм, по годам реализации, по источникам финансирования)» в паспорте Программы изложить в следующей редакции: 
	9.
	Объем и источники финансирования муниципальной программы (в разрезе подпрограмм, по годам реализации, по источникам финансирования)
	Источники финансирования
	Объём финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	За весь период реализации муниципальной программы
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	Всего, в том числе:
	10 820 206
	1 109 567
	1 517 870
	1 277 677
	1 256 800
	1 495 057
	1 446 261
	1 403 659
	1 313 315

	
	
	местный бюджет
	1 645 197
	130 335
	216 931
	185 659
	195 064
	235 633
	231 721
	229 935
	219 919

	
	
	областной бюджет
	8 261 181
	860 814
	1 057 555
	979 061
	1 009 235
	1 187 393
	1 124 552
	1 040 725
	1 001 846

	
	
	инициативные платежи
	1 342
	0
	0
	0
	71
	327
	370
	574
	0

	
	
	федеральный бюджет
	869 091
	114 964
	238 617
	107 305
	47 242
	65 602
	84 280
	126 083
	84 998

	
	
	Доходы от платных услуг
	43 395
	3 454
	4 767
	5 652
	5 188
	6 102
	5 338
	6 342
	6 552


1.2. Приложение № 5 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.
4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                                    А.В. Ермаков 
Исп.: К.С. Охремчук., 

тел.5-66-90          

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от _______________ № ________________

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА САЯНСКА НА 2020 – 2027 ГОДЫ
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель и соисполни-тели
	Период реализа-ции
	Источники финанси-рования
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	в том числе по годам, тыс. руб.
	Связь с показателями результативности

	
	
	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» города Саянска на 2020-2027 годы».

	Цель. Повышение доступности современного качественного дошкольного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

	1.
	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного дошкольного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска.

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

	1.1.2.
	Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	УО, МДОУ
	8 лет
	Итого:
	3 557 820
	310 948
	358 834
	426 111
	509 080
	515 337
	499 212
	469 149
	469 149
	Подпро-грамма 1, показатели 1.1., 1.2.

	
	
	
	
	МБ
	542 673
	44 897
	79 215
	70 419
	71 239
	69 388
	68 739
	69 388
	69 388
	

	
	
	
	
	ОБ
	3 015 147
	266 051
	279 619
	355 692
	437 841
	445 949
	430 473
	399 761
	399 761
	

	1.1.3.
	Укрепление материально-технической базы ДОУ
	УО, МДОУ
	8 лет
	Итого:
	26 333
	404
	16 015
	2 440
	1 219
	1 720
	1 095
	1 720
	1 720
	

	
	
	
	
	МБ
	26 333
	404
	16 015
	2 440
	1 219
	1 720
	1 095
	1 720
	1 720
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.4.
	Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	УО, МДОУ
	8 лет
	Итого:
	16 298
	442
	2 557
	1 320
	1 928
	1 891
	1 907
	3 065
	3 188
	

	
	
	
	
	МБ
	1 939
	49
	211
	145
	209
	246
	267
	398
	414
	

	
	
	
	
	ОБ
	14 359
	393
	2 346
	1 175
	1 719
	1 645
	1 640
	2 667
	2 774
	

	1.1.5.
	Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей-инвалидов, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	УО, МДОУ
	8 лет
	Итого:
	7 974
	575
	1 271
	966
	1 791
	790
	827
	860
	894
	

	
	
	
	
	МБ
	7 974
	575
	1 271
	966
	1 791
	790
	827
	860
	894
	

	1.1.6.
	Выполнение работ по текущему ремонту стены подвала в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко»
	УО, МДОУ № 22
	1 год
	Итого:
	61
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	54
	54
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.
	Приобретение малых игровых форм в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко» 
	УО, МДОУ № 22
	1 год
	Итого:
	712
	712
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	78
	78
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	634
	634
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.
	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли бассейна  МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 25 «Василёк»
	УО, МДОУ № 25
	1 год
	Итого:
	151
	151
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	17
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	134
	134
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.
	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	33
	33
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	267
	267
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.
	Выполнение работ по устройству теневых навесов (2 шт.) в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Радуга»
	УО, МДОУ № 35
	1 год
	Итого:
	451
	451
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	50
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	401
	401
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11.
	Приобретение малых игровых форм в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35 «Радуга» 
	УО, МДОУ № 35
	1 год
	Итого:
	767
	767
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	84
	84
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	683
	683
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12.
	Выполнение работ по устройству теневых навесов   (1 шт.) в МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 36 «Улыбка»
	УО, МДОУ № 36
	1 год
	Итого:
	226
	226
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	25
	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	201
	201
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 36 «Улыбка»
	УО, МДОУ № 36
	1 год
	Итого:
	121
	121
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	13
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	108
	108
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14.
	Приобретение малых игровых форм в МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 36 «Улыбка» 
	УО, МДОУ № 36
	1 год
	Итого:
	720
	720
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	79
	79
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	641
	641
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.
	Приобретение пылесосов в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок" 
	УО, МДОУ № 1
	1 год
	Итого:
	70
	
	70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	62
	
	62
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16.
	Замена системы внешнего освещения в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко» 
	УО, МДОУ № 22
	1 год
	Итого:
	202
	
	202
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	22
	
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	180
	
	180
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.
	Выполнение работ по текущему ремонту входа спортивного зала  МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	34
	
	34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	30
	
	30
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18.
	Оснащение средствами обучения и воспитания при создании дополнительных мест МДОУ "Детский сад комбинированного вида на 150 мест" 
	УО, МДОУ 
	1 год
	Итого:
	3 680
	-
	-
	3 680
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	405
	
	
	405
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	3 275
	
	
	3 275
	
	
	
	
	
	

	1.1.19.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МДОУ  № 27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	346
	-
	-
	346
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	38
	
	
	38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	308
	
	
	308
	
	
	
	
	
	

	1.1.20.
	Выполнение работ по текущему  ремонту водоподготовки бассейна МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Лучик»
	УО, МДОУ № 23
	1 год
	Итого:
	326
	-
	-
	-
	326
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	42
	
	
	
	42
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	284
	
	
	
	284
	
	
	
	
	

	1.1.21.
	Выполнение работ по устройству асфальта на территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко»
	УО, МДОУ № 22
	1 год
	Итого:
	490
	-
	-
	-
	-
	490
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	64
	
	
	
	
	64
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	426
	
	
	
	
	426
	
	
	
	

	1.1.22.
	Приобретение и установка насоса для фильтрации воды в бассейне МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Лучик»
	УО, МДОУ № 23
	1 год
	Итого:
	64
	-
	-
	-
	-
	64
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	8
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	56
	
	
	
	
	56
	
	
	
	

	1.1.23.
	Приобретение и монтаж оконных блоков в бассейне МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	75
	-
	-
	-
	-
	75
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	10
	
	
	
	
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	65
	
	
	
	
	65
	
	
	
	

	1.1.24.
	Выполнение работ по текущему ремонту козырька над входом в группу № 2 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	50
	-
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	44
	
	
	
	
	44
	
	
	
	

	1.1.25.
	Выполнение работ по текущему ремонту площадок пожарных лестниц МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	265
	-
	-
	-
	-
	265
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	34
	
	
	
	
	34
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	231
	
	
	
	
	231
	
	
	
	

	1.1.26.
	Приобретение и монтаж дверных блоков центрального входа МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	328
	-
	-
	-
	-
	328
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	43
	
	
	
	
	43
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	285
	
	
	
	
	285
	
	
	
	

	1.1.27.
	Реализация инициативного проекта. Комната психоэмоциональной разгрузки «Гармония»
	УО, МДОУ № 19 
	1 год
	Итого:
	2 000
	-
	-
	-
	-
	2 000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	1 740
	
	
	
	
	1 740
	
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	260
	
	
	
	
	260
	
	
	
	

	1.1.28.
	Реализация инициативного проекта. «Расширяя спортивные горизонты маленьких Саянцев»
	УО, МДОУ № 22 
	1 год
	Итого:
	255
	-
	-
	-
	-
	255
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	222
	
	
	
	
	222
	
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	33
	
	
	
	
	33
	
	
	
	

	1.1.29.
	Реализация инициативного проекта. «Пространство равных»
	УО, МДОУ № 23 
	1 год
	Итого:
	346
	-
	-
	-
	-
	-
	346
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	301
	
	
	
	
	
	301
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	45
	
	
	
	
	
	45
	
	
	

	1.1.30.
	Реализация инициативного проекта. «С рюкзаками за плечами»
	УО, МДОУ № 27 
	1 год
	Итого:
	800
	-
	-
	-
	-
	-
	800
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	696
	
	
	
	
	
	696
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	104
	
	
	
	
	
	104
	
	
	

	1.1.31.
	Реализация инициативного проекта. Экотропа здоровья «Удивительное рядом: к здоровью через познание и экологическую культуру»
	УО, МДОУ № 1 
	1 год
	Итого:
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	435
	
	
	
	
	
	435
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	65
	
	
	
	
	
	65
	
	
	

	1.1.32.
	Реализация инициативного проекта. Создание солевой комнаты/галокамеры: «Галотека»
	УО, МДОУ № 10
	1 год
	Итого:
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	435
	
	
	
	
	
	435
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	65
	
	
	
	
	
	65
	
	
	

	1.1.33.
	Оснащение средствами обучения и воспитания при проведении капитального ремонта фасада МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад  № 25 "Василек" 
	УО, МДОУ № 25
	1 год
	Итого:
	6 726
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6 726
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	875
	
	
	
	
	
	
	875
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	351
	
	
	
	
	
	
	351
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	5 500
	
	
	
	
	
	
	5 500
	
	

	1.1.34.
	Выполнение работ по ремонту вентиляционной системы бассейна МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Солнышко
	УО, МДОУ № 22
	1 год
	Итого:
	200
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	26
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	174
	
	
	

	1.1.35.
	Выполнение работ по монтажу системы контроля управления доступом (центральная калитка) МДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»
	УО, МДОУ № 23
	1 год
	Итого:
	181
	-
	-
	-
	-
	-
	181
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	157
	
	
	

	1.1.36.
	Выполнение работ по ремонту отмостки и подвального помещения МДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Лучик»
	УО, МДОУ № 23
	1 год
	Итого:
	486
	-
	-
	-
	-
	-
	486
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	423
	
	
	

	1.1.37.
	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли над тамбуром пищеблока МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	26
	-
	-
	-
	-
	-
	26
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	23
	
	
	

	1.1.38.
	Выполнение работ по устройству отмостки по периметру здания МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27 «Петушок»
	УО, МДОУ № 27
	1 год
	Итого:
	801
	-
	-
	-
	-
	-
	801
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	
	
	
	
	
	
	104
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	697
	
	
	

	1.1.39.
	Реализация инициативного проекта. «Пространство равных»
	УО, МДОУ № 22
	1 год
	Итого:
	65
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	

	 
	Итого по основному мероприятию 1.1.
	 
	 
	Итого:
	3 630 807
	315 936
	378 982
	434 862
	514 345
	523 265
	506 881
	481 585
	474 951
	

	
	
	
	
	МБ
	581 083
	46 310
	96 745
	74 413
	74 501
	72 309
	71 148
	73 241
	72 416
	

	
	
	
	
	ОБ
	3 043 590
	269 627
	282 237
	360 450
	439 845
	450 663
	435 454
	402 779
	402 535
	

	
	
	
	
	ФБ
	5 500
	
	
	
	
	
	-
	5 500
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	637
	
	
	
	
	293
	279
	65
	-
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты дошкольного образования.

	1.2.1.
	Капитальный  ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок" 
	УО, МДОУ № 1
	1 год
	Итого:
	47 130
	47 130
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Подпро-грамма 1, показатель 1.3.

	
	
	
	
	МБ
	5 184
	5 184
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	41 946
	41 946
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Капитальный  ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 19 «Росинка» 
	УО, МДОУ № 19
	3 года
	Итого:
	110 174
	22 691
	78 531
	8 952
	-
	-
	-
	-
	-
	Подпро-грамма 1, показатель 1.3.

	
	
	
	
	МБ
	12 604
	2 496
	9 123
	985
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	97 570
	20 195
	69 408
	7 967
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Капитальный ремонт МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  № 21 «Брусничка» 
	УО, СПиОГД
	3 года
	Итого:
	263 911
	-
	-
	205
	34 565
	139 973
	89 168
	-
	-
	Подпро-грамма 1, показатель 1.3.

	
	
	
	
	МБ
	34 560
	
	
	205
	4 566
	18 197
	11 592
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	229 351
	
	
	
	29 999
	121 776
	77 576
	
	
	

	1.2.4.
	Капитальный ремонт фасада МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад  № 21 «Брусничка» 
	УО, СПиОГД
	1 год
	Итого:
	43 315
	-
	-
	-
	137
	12
	-
	43 166
	-
	Подпро-грамма 1, показатель 1.3.

	
	
	
	
	МБ
	5 761
	
	
	
	137
	12
	
	5 612
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	37 554
	
	
	
	
	
	
	37 554
	
	

	1.2.5.
	Капитальный  ремонт МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад  № 25 "Василек" 
	УО, МДОУ № 25
	1 год
	Итого:
	4 756
	-
	-
	4 179
	577
	-
	
	-
	-
	Подпро-грамма 1, показатель 1.3.

	
	
	
	
	МБ
	4 756
	
	
	4 179
	577
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	Капитальный ремонт фасада МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад  № 25 "Василек" 
	УО, МДОУ № 25
	1 год
	Итого:
	45 155
	-
	-
	-
	418
	-
	-
	44 737
	-
	 

	
	
	
	
	МБ
	6 234
	
	
	
	418
	
	
	5 816
	
	 

	
	
	
	
	ОБ
	2 335
	
	
	
	
	
	
	2 335
	
	 

	
	
	
	
	ФБ
	36 586
	
	
	
	
	
	
	36 586
	
	 

	1.2.7.
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
	УО, МДОУ № 25
	1 год
	Итого:
	818
	-
	-
	-
	-
	-
	450
	-
	368
	 

	
	
	
	
	МБ
	818
	
	
	
	
	
	450
	
	368
	 

	1.2.8.
	Разработка и экспертиза проектно-сметной документации
	УО, СПиОГД
	1 год
	Итого:
	                 16   
	 
	 
	 
	 
	 
	               16   
	 
	 
	 

	
	
	
	
	МБ
	                 16   
	 
	 
	 
	 
	 
	               16   
	 
	 
	 

	 
	Итого по основному мероприятию 1.2.
	 
	 
	Итого:
	515 275
	69 821
	78 531
	13 336
	35 697
	139 985
	89 634
	87 903
	368
	 

	
	
	
	
	МБ
	69 933
	7 680
	9 123
	5 369
	5 698
	18 209
	12 058
	11 428
	368
	 

	
	
	
	
	ОБ
	408 756
	62 141
	69 408
	7 967
	29 999
	121 776
	77 576
	39 889
	-
	 

	
	
	
	
	ФБ
	36 586
	
	
	
	
	
	
	36 586
	
	 

	 
	Итого по задаче 1:
	 
	 
	Итого:
	4 146 084
	385 757
	457 513
	448 199
	550 043
	663 250
	596 515
	569 488
	475 319
	 

	
	
	
	
	МБ
	651 016
	53 990
	105 868
	79 782
	80 199
	90 518
	83 206
	84 669
	72 784
	 

	
	
	
	
	ОБ
	3 452 345
	331 767
	351 645
	368 417
	469 844
	572 439
	513 030
	442 668
	402 535
	 

	
	
	
	
	ФБ
	42 086
	
	
	
	
	
	
	42 086
	-
	 

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	637
	-
	-
	-
	-
	293
	279
	65
	-
	 

	2.
	Задача 2. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения, включая достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет.

	2.1.
	Основное мероприятие: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере дошкольного образования
	УО
	2 года
	Итого:
	261 521
	-
	202 523
	58 998
	-
	-
	-
	-
	-
	Подпро-грамма 1, показатель 2.1.

	
	
	
	
	МБ
	5 765
	
	5 475
	290
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	10 230
	
	7 882
	2 348
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	245 526
	
	189 166
	56 360
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Строительство МДОУ "Детский сад комбинированного вида на 150 мест" по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. Мирный
	УО, КАиГ
	2 года
	Итого:
	261 520
	-
	202 522
	58 998
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	5 764
	
	5 474
	290
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	10 230
	
	7 882
	2 348
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	245 526
	
	189 166
	56 360
	
	
	
	
	
	


	 
	Итого по задаче 2:
	 
	 
	Итого:
	261 521
	-
	202 523
	58 998
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	5 765
	
	5 475
	290
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	10 230
	
	7 882
	2 348
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	245 526
	
	189 166
	56 360
	
	
	
	
	
	 

	Итого по подпрограмме 1:
	 
	 
	Итого:
	4 407 605
	385 757
	660 036
	507 197
	550 043
	663 250
	596 515
	569 488
	475 319
	 

	
	
	
	МБ
	656 781
	53 990
	111 343
	80 072
	80 199
	90 518
	83 206
	84 669
	72 784
	 

	
	
	
	ОБ
	3 462 575
	331 767
	359 527
	370 765
	469 844
	572 439
	513 030
	442 668
	402 535
	 

	
	
	
	ФБ
	287 612
	-
	189 166
	56 360
	-
	-
	-
	42 086
	-
	 

	
	
	
	инициативные
платежи
	637
	-
	-
	-
	-
	293
	279
	65
	-
	 

	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» города Саянска на 2020-2027 годы».

	 

	1.
	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска.

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования.

	1.1.1.
	Обеспечение реализации общеобразовательных программ общего образования
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	Итого:
	4 681 919
	344 339
	459 285
	510 167
	579 065
	691 781
	706 578
	695 326
	695 378
	Подпро-грамма 2, показатель 1.1., 1.2., 1.4.

	
	
	
	
	МБ
	450 737
	20 575
	48 445
	42 182
	56 974
	71 112
	69 225
	71 112
	71 112
	

	
	
	
	
	ОБ
	3 912 034
	315 472
	384 357
	439 499
	493 885
	573 230
	577 290
	564 127
	564 174
	

	
	
	
	
	ФБ
	319 148
	8 292
	26 483
	28 486
	28 206
	47 439
	60 063
	60 087
	60 092
	

	1.1.2.
	Модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	Итого:
	6 178
	740
	528
	1 000
	43
	572
	1 215
	1 040
	1 040
	

	
	
	
	
	МБ
	6 178
	740
	528
	1 000
	43
	572
	1 215
	1 040
	          1 040   
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.3.
	Приобретения средств обучения (мебели для занятий в учебных классах) ( МОУ СОШ №2 и  МОУ СОШ №3)
	УО, МОУ СОШ
	1 год
	Итого:
	11 018
	11 018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	1 212
	1 212
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	9 806
	9 806
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.4.
	Приобретения средств обучения (мебели для занятий в учебных классах) (МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 5, МОУ СОШ № 6)
	УО, МОУ СОШ
	1 год
	Итого:
	15 825
	-
	-
	15 825
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	1 741
	
	
	1 741
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	14 084
	
	
	14 084
	
	
	
	
	 
	

	1.1.5.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинета биологии МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	6 лет
	Итого:
	1 000
	-
	-
	1 000
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	110
	
	
	110
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	890
	
	
	890
	
	
	
	
	 
	

	1.1.6.
	Выполнение работ по текущему ремонту  крыльца и площадки перед крыльцом МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	221
	221
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	24
	24
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	197
	197
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.7.
	Выполнение работ по текущему ремонту фасада на входе в здание МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	31
	31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	28
	28
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.8.
	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	201
	201
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	22
	22
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	179
	179
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.9.
	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца столовой (две площадки) МОУ СОШ № 7
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	285
	285
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	31
	31
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	254
	254
	
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.10.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли МОУ СОШ № 4
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	578
	-
	578
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	64
	
	64
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	514
	
	514
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.11.
	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца столовой МОУ СОШ № 4
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	71
	-
	71
	-
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	8
	
	8
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	63
	
	63
	
	
	
	
	
	 
	

	1.1.12.
	Выполнение работ по текущему ремонту крыши МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	90
	-
	90
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	10
	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	80
	
	80
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.
	Выполнение работ по текущему ремонту ливневой канализации МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	59
	-
	59
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	7
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	52
	
	52
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14.
	Оснащение средствами обучения и воспитания при создания дополнительных мест МОУ СОШ № 8
	УО, МОУ СОШ № 8
	1 год
	Итого:
	43 702
	-
	-
	43 702
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	4 807
	
	
	4 807
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	38 895
	
	
	38 895
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.
	Выполнение работ по текущему ремонту замене наружного освещения МОУ № 7
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	544
	-
	-
	544
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	60
	
	
	60
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	484
	
	
	484
	
	
	
	
	
	

	1.1.16.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ № 7
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	249
	-
	-
	249
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	27
	
	
	27
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	222
	
	
	222
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.
	Выполнение работ по  гидроизоляции крылец МОУ Гимназия
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	44
	-
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	5
	
	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	39
	
	
	39
	
	
	
	
	
	

	1.1.18.
	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца МОУ Гимназия
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	369
	-
	-
	369
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	41
	
	
	41
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	328
	
	
	328
	
	
	
	
	
	

	1.1.19.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания (актовый зал) МОУ СОШ № 2
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	281
	-
	-
	281
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	31
	
	
	31
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	250
	
	
	250
	
	
	
	
	
	

	1.1.20.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания (спортивный зал) МОУ СОШ № 2
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	345
	-
	-
	345
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	38
	
	
	38
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	307
	
	
	307
	
	
	
	
	
	

	1.1.21.
	Устройство освещения 
садово-парковой зоны МОУ СОШ № 6
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	396
	-
	-
	396
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	44
	
	
	44
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	352
	
	
	352
	
	
	
	
	
	

	1.1.22.
	Устройство ограждения территории МОУ Гимназия  со стороны многоквартирного дома №23 мкр. Юбилейный
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	507
	-
	-
	-
	507
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	66
	
	
	
	66
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	441
	
	
	
	441
	
	
	
	
	

	1.1.23.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли отдельно стоящего здания спортивного клуба МОУ СОШ №2
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	484
	-
	-
	-
	484
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	63
	
	
	
	63
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	ОБ
	421
	
	
	
	421
	
	
	
	
	

	1.1.24.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ СОШ №3 (над актовым залом)
	УО, МОУ СОШ № 3
	1 год
	Итого:
	370
	-
	-
	-
	370
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	48
	
	
	
	48
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	322
	
	
	
	322
	
	
	
	
	

	1.1.25.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ СОШ №3 (над спортивным залом)
	УО, МОУ СОШ № 3
	1 год
	Итого:
	452
	-
	-
	-
	452
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	59
	
	
	
	59
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	393
	
	
	
	393
	
	
	
	
	

	1.1.26.
	Выполнение работ по устройству асфальта на территории МОУ СОШ № 4 
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	975
	-
	-
	-
	975
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	127
	
	
	
	127
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	848
	
	
	
	848
	
	
	
	
	

	1.1.27.
	Приобретение и установка кабин с дверями в туалеты начального блока МОУ СОШ №5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	308
	-
	-
	-
	308
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	268
	
	
	
	268
	
	
	
	
	

	1.1.28.
	Приобретение рулонных штор в центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и центр детских инициатив МОУ СОШ №6
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	83
	-
	-
	-
	83
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	11
	
	
	
	11
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	72
	
	
	
	72
	
	
	
	
	

	1.1.29.
	Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки к многоквартирному дому №2 мкр. Солнечного и устройство калитки в ограждении МОУ СОШ №6
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	116
	-
	-
	-
	116
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	15
	
	
	
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	101
	
	
	
	101
	
	
	
	
	

	1.1.30.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания МОУ СОШ № 2
	УО, МОУ СОШ № 2
	2023
	Итого:
	106
	-
	-
	-
	106
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	14
	
	
	
	14
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	92
	
	
	
	92
	
	
	
	
	

	1.1.31.
	Материально-техническое обеспечение МОУ СОШ №7 для создания экологического уголка
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	1 141
	-
	-
	-
	1 141
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	148
	
	
	
	148
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	993
	
	
	
	993
	
	
	
	 
	

	1.1.32.
	Материально-техническое 
обеспечение МОУ СОШ № 2
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	99
	-
	-
	-
	99
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	3
	
	
	
	3
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	86
	
	
	
	86
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	10
	
	
	
	10
	
	
	
	 
	

	1.1.33.
	Выполнение работ по утеплению нижней части навесного перехода между старшим и младшим блоками МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	762
	-
	-
	-
	-
	762
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	99
	
	
	
	
	99
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	663
	
	
	
	
	663
	
	
	 
	

	1.1.34.
	Приобретение и монтаж оконных блоков в актовый зал МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	599
	-
	-
	-
	-
	599
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	78
	
	
	
	
	78
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	521
	
	
	
	
	521
	
	
	 
	

	1.1.35.
	Выполнение работ по текущему ремонту входной группы в столовую МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	464
	-
	-
	-
	-
	464
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	60
	
	
	
	
	60
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	404
	
	
	
	
	404
	
	
	 
	

	1.1.36.
	Выполнение работ по текущему ремонту ограждения мини-футбольного поля МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
	УО, МОУ СОШ № 3
	1 год
	Итого:
	720
	-
	-
	-
	-
	720
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	94
	
	
	
	
	94
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	626
	
	
	
	
	626
	
	
	 
	

	1.1.37.
	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца и входной двери центрального входа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
	УО, МОУ СОШ № 3
	1 год
	Итого:
	721
	-
	-
	-
	-
	721
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	94
	
	
	
	
	94
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	627
	
	
	
	
	627
	
	
	 
	

	1.1.38.
	Выполнение работ по текущему ремонту крыльца центрального входа МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	240
	-
	-
	-
	-
	240
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	31
	
	
	
	
	31
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	209
	
	
	
	
	209
	
	
	
	

	1.1.39.
	Приобретение и монтаж дверей эвакуационных выходов МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	246
	-
	-
	-
	-
	246
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	32
	
	
	
	
	32
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	214
	
	
	
	
	214
	
	
	
	

	1.1.40.
	Выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли перехода в бассейн МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	285
	-
	-
	-
	-
	285
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	37
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	248
	
	
	
	
	248
	
	
	
	

	1.1.41.
	Выполнение работ по устройству выхода на кровлю над начальным блоком МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	84
	-
	-
	-
	-
	84
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	11
	
	
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	73
	
	
	
	
	73
	
	
	
	

	1.1.42.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли над старшим блоком МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	1 720
	-
	-
	-
	-
	1 720
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	224
	
	
	
	
	224
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	1 496
	
	
	
	
	1 496
	
	
	
	

	1.1.43.
	Выполнение работ по устройству козырьков над входами в подвал МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	154
	-
	-
	-
	-
	154
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	20
	
	
	
	
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	134
	
	
	
	
	134
	
	
	
	

	1.1.44.
	Приобретение и монтаж дверей в фойе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	43
	-
	-
	-
	-
	43
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	37
	
	
	
	
	37
	
	
	
	

	1.1.45.
	Приобретение и монтаж дверей запасных выходов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	203
	-
	-
	-
	-
	203
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	26
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	177
	
	
	
	
	177
	
	
	
	

	1.1.46.
	Приобретение и монтаж сантехнических перегородок в туалеты младшего блока МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	89
	-
	-
	-
	-
	89
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	12
	
	
	
	
	12
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	77
	
	
	
	
	77
	
	
	
	

	1.1.47.
	Выполнение работ по облицовке оконных откосов МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	53
	-
	-
	-
	-
	53
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	7
	
	
	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	46
	
	
	
	
	46
	
	
	
	

	1.1.48.
	Поставка и установка жалюзи для МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	47
	-
	-
	-
	-
	47
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	41
	
	
	
	
	41
	
	
	
	

	1.1.49.
	Оснащение (обновление) пищеблоков общеобразовательных учреждений технологическим оборудованием
	УО, МОУ СОШ 
	1 год
	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.50.
	Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов
	УО, МОУ СОШ 
	6 лет
	Итого:
	14 498
	-
	-
	369
	2 700
	2 813
	2 816
	2 900
	2 900
	

	
	
	
	
	МБ
	1 876
	
	
	40
	351
	365
	366
	377
	377
	

	
	
	
	
	ОБ
	12 622
	
	
	329
	2 349
	2 448
	2 450
	2 523
	2 523
	

	1.1.51.
	Оснащение инженерно-техническими средствами зданий и территорий муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения антитеррористической безопасности
	УО, МОУ СОШ 
	2 года
	Итого:
	7 583
	-
	-
	-
	1 029
	4 584
	1 970
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	986
	
	
	
	134
	596
	256
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	6 597
	
	
	
	895
	3 988
	1 714
	
	
	

	1.1.52.
	Реализация инициативного проекта. Сделай шаг к Большой перемене
	УО, МОУ СОШ № 4
	 
	Итого:
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	87
	
	
	
	
	87
	
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	13
	
	
	
	
	13
	
	
	
	

	1.1.53.
	Реализация инициативного проекта. Организация материально-технического обеспечения, приобретение нового оборудования, оргтехники
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	160
	-
	-
	-
	-
	160
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	139
	
	
	
	
	139
	
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	21
	
	
	
	
	21
	
	
	
	

	1.1.54.
	Реализация инициативного проекта. Жалюзи – эстетическая среда
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	399
	-
	-
	-
	-
	-
	399
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	347
	
	
	
	
	
	347
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	52
	
	
	
	
	
	52
	
	
	

	1.1.55.
	Реализация инициативного проекта. Музей школы
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	261
	
	
	
	
	
	261
	
	
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	39
	
	
	
	
	
	39
	
	
	

	1.1.56.
	Субсидии из бюджета Зиминского районного муниципального образования на компенсацию расходов учредителя муниципальной образовательной организации иного муниципального района, муниципального округа, городского округа Иркутской области, реализующей основные общеобразовательные программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в данной образовательной организации и проживающих на территории Зиминского района
	УО, МОУ СОШ № 7
	2 года
	Итого:
	6 765
	-
	-
	-
	365
	1 600
	1 600
	1 600
	1 600
	

	
	
	
	
	ОБ
	6 765
	
	
	
	365
	1 600
	1 600
	1 600
	1 600
	

	1.1.57.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	УО, МОУ МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	1 год
	Итого:
	186
	-
	-
	-
	-
	-
	186
	-
	-
	

	
	
	
	
	ОБ
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	               177   
	 
	 
	 
	 
	 
	             177   
	 
	 
	

	1.1.58.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «СОШ № 2»
	УО, МОУ МОУ «СОШ №2»
	1 год
	Итого:
	               186   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             186   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 9   
	 
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               177   
	 
	 
	 
	 
	 
	             177   
	 
	 
	

	1.1.59.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «СОШ № 3»
	УО, МОУ МОУ «СОШ №3»
	1 год
	Итого:
	               187   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             187   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               10   
	 
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               177   
	 
	 
	 
	 
	 
	             177   
	 
	 
	

	1.1.60.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «СОШ № 4 им. Д.М. Перова»
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	               199   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             199   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               10   
	 
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               189   
	 
	 
	 
	 
	 
	             189   
	 
	 
	

	1.1.61.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «СОШ № 5»
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	               199   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             199   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               10   
	 
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               189   
	 
	 
	 
	 
	 
	             189   
	 
	 
	

	1.1.62.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «СОШ № 6»
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	               187   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             187   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               10   
	 
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               177   
	 
	 
	 
	 
	 
	             177   
	 
	 
	

	1.1.63.
	Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения кабинетов: "Основы безопасности и защиты Родины", труд (технология) МОУ «СОШ № 7»
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	               186   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             186   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                 9   
	 
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               177   
	 
	 
	 
	 
	 
	             177   
	 
	 
	

	1.1.64.
	Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения и канализации туалетных помещений МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. Д.М. Перова»
	УО, МОУ МОУ «СОШ №4»
	1 год
	Итого:
	               959   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             959   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	               834   
	 
	 
	 
	 
	 
	             834   
	 
	 
	

	
	
	
	
	МБ
	               125   
	 
	 
	 
	 
	 
	             125   
	 
	 
	

	1.1.65.
	Выполнение работ по текущему ремонту кровли и ливневой канализации над спортивным залом МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
	УО, МОУ МОУ «СОШ №5»
	1 год
	Итого:
	               225   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             225   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	               196   
	 
	 
	 
	 
	 
	             196   
	 
	 
	

	
	
	
	
	МБ
	                 29   
	 
	 
	 
	 
	 
	               29   
	 
	 
	

	1.1.66.
	Выполнение работ по текущему ремонту отмостки по периметру здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»
	УО, МОУ МОУ «СОШ №6»
	1 год
	Итого:
	                 94   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	               94   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	                 82   
	 
	 
	 
	 
	 
	               82   
	 
	 
	

	
	
	
	
	МБ
	                 12   
	 
	 
	 
	 
	 
	               12   
	 
	 
	

	1.1.67.
	Поставка и монтаж сантехнических перегородок в туалеты младшего блока МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»
	УО, МОУ МОУ «СОШ №7»
	1 год
	Итого:
	               323   
	               -     
	               -     
	                -     
	                -     
	                -     
	             323   
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	ОБ
	               281   
	 
	 
	 
	 
	 
	             281   
	 
	 
	

	
	
	
	
	МБ
	                 42   
	 
	 
	 
	 
	 
	               42   
	 
	 
	

	1.1.68.
	Реализация инициативного проекта. "Совеменные перила: шаг к безопасности и комфорту"
	УО, МОУ МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	1 год
	Итого:
	               176   
	 
	 
	 
	 
	 
	               -     
	             176   
	               -     
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	               176   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             176   
	 
	

	1.1.69.
	Реализация инициативного проекта. Школьный музей "Хранители времени"
	УО, МОУ МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
	1 год
	Итого:
	               221   
	 
	 
	 
	 
	 
	               -     
	             221   
	               -     
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	               221   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             221   
	 
	

	1.1.70.
	Выплата по решению суда , проценты за пользование чужими денежными средствами, согласно делу № ИЛ А 19-24113/2022 23.12.2024
	УО, КАиГ
	1 год
	Итого:
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	             969   
	 
	 
	

	
	
	
	
	МБ
	               969   
	 
	 
	 
	 
	 
	             969   
	 
	 
	

	 
	Итого по основному мероприятию 1.1.
	 
	 
	Итого:
	4 808 579
	356 835
	460 611
	574 291
	587 843
	708 040
	718 778
	701 263
	700 918
	

	
	
	
	
	МБ
	470 670
	22 607
	49 062
	50 126
	58 096
	73 482
	72 239
	72 529
	72 529
	

	
	
	
	
	ОБ
	4 016 966
	325 936
	385 066
	495 679
	501 531
	587 085
	585 122
	568 250
	568 297
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	532
	-
	-
	-
	10
	34
	91
	397
	-
	

	
	
	
	
	ФБ
	320 411
	8 292
	26 483
	28 486
	28 206
	47 439
	61 326
	60 087
	60 092
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.   Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	1.2.1.
	Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых  детей: организация и участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции "Шаг в будущее! Сибирь!", "Шаг в будущее! Юниор!", конкурсах, фестивалях и др.
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	МБ
	1 281
	155
	39
	100
	192
	115
	80
	300
	300
	 

	 
	Итого по основному мероприятию 1.2.
	 
	 
	Итого:
	1 281
	155
	39
	100
	192
	115
	80
	300
	300
	 

	
	
	
	
	МБ
	1 281
	155
	39
	100
	192
	115
	80
	300
	300
	 

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

	1.3.1.
	Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся: организация, проведение и участие в муниципальном и региональном этапах Всероссийской спартакиады школьников «Спорт, учеба и труд рядом идут!», Всероссийских спортивных соревнованиях школьников  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», в подготовке и сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
	УО, МОУ СОШ, ЦРО
	8 лет
	МБ
	               507   
	                 1   
	               10   
	               53   
	                49   
	                60   
	             134   
	             100   
	             100   
	 

	 
	Итого по основному мероприятию 1.3.
	 
	 
	Итого:
	               507   
	                 1   
	              10   
	               53   
	               49   
	                60   
	             134   
	             100   
	            100   
	 

	
	
	
	
	МБ
	                507   
	                 1   
	               10   
	               53   
	                49   
	                60   
	             134   
	             100   
	             100   
	 

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4. Капитальные вложения в объекты общего образования
	 
	 

	1.4.1.
	Выборочный капитальный  ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ СОШ № 4
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	6 842
	-
	6 842
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	МБ
	753
	
	753
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	6 089
	
	6 089
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	Выборочный капитальный  ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	6 935
	6 935
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	763
	763
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	6 172
	6 172
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Выборочный капитальный  ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ СОШ № 6
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	11 931
	-
	11 931
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	959
	
	959
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	10 972
	
	10 972
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	Выборочный капитальный  ремонт здания (замена оконных блоков) МОУ СОШ № 7 
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	10 000
	10 000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	1 100
	1 100
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	8 900
	8 900
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5.
	Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ №2". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	941
	-
	-
	-
	941
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	941
	
	
	
	941
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6.
	Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ №3". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ СОШ № 3
	1 год
	Итого:
	1 082
	-
	-
	-
	1 082
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	1 082
	
	
	
	1 082
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7.
	Капитальный ремонт здания  МОУ  "СОШ №4 им. Д.М. Перова". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ СОШ  №4
	1 год
	Итого:
	946
	-
	-
	-
	946
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	946
	
	
	
	946
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.8.
	Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ  №6". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ СОШ №6
	1 год
	Итого:
	               158   
	               -     
	               -     
	               60   
	               83   
	                15   
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               158   
	 
	 
	               60   
	                83   
	                15   
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.9.
	Капитальный ремонт здания МОУ "Гимназия им. В.А. Надькина". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	               945   
	               -     
	               -     
	                -     
	             945   
	 
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               945   
	 
	 
	 
	              945   
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.10.
	Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ  №5". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	               158   
	               -     
	               -     
	               60   
	               83   
	                15   
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               158   
	 
	 
	               60   
	                83   
	                15   
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.11.
	Капитальный ремонт здания МОУ "СОШ  №7". Устройство вентилируемого фасада.
	УО, МОУ СОШ  № 7
	1 год
	Итого:
	               161   
	               -     
	               -     
	               60   
	               84   
	                17   
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               161   
	 
	 
	               60   
	                84   
	                17   
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.12.
	Капитальный ремонт стадиона (освещение)  МОУ СОШ № 2, № 3, № 4, № 5, № 6
	УО, СПиОГД
	1 год
	Итого:
	9 162
	-
	-
	6 298
	2 864
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	3 557
	
	
	693
	2 864
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	5 605
	
	
	5 605
	
	
	
	
	 
	

	1.4.13.
	Капитальный ремонт спортивного зала  МОУ СОШ № 2
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	6 824
	-
	-
	6
	6 818
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	892
	
	
	6
	886
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	5 431
	
	
	
	5 431
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ФБ
	               501   
	 
	 
	 
	              501   
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.14.
	Капитальный ремонт спортивного зала  МОУ "СОШ № 3".
	УО, МОУ СОШ № 3
	1 год
	Итого:
	                 11   
	               -     
	               -     
	                -     
	               11   
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	                 11   
	 
	 
	 
	                11   
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.15.
	Капитальный ремонт спортивного зала  МОУ "СОШ № 4".
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	                 12   
	               -     
	               -     
	                -     
	               12   
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	                 12   
	 
	 
	 
	                12   
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.16.
	Капитальный ремонт школьного стадиона  
МОУ Гимназия
	УО, МОУ Гимназия
	1 год
	Итого:
	                 15   
	               -     
	               -     
	               15   
	                -     
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	                 15   
	 
	 
	               15   
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.17.
	Капитальный ремонт школьного стадиона
МОУ СОШ № 2
	УО, МОУ СОШ № 2
	1 год
	Итого:
	19 375
	-
	-
	15
	-
	11 394
	7 966
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	2 545
	
	
	15
	
	1 494
	1 036
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	16 830
	
	
	
	
	9 900
	6 930
	
	 
	

	1.4.18.
	Капитальный ремонт школьного стадиона
МОУ СОШ № 4
	УО, МОУ СОШ № 4
	1 год
	Итого:
	15
	-
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	15
	
	
	15
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.19.
	Капитальный ремонт школьного стадиона
МОУ СОШ № 5
	УО, МОУ СОШ № 5
	1 год
	Итого:
	               119   
	               -     
	               -     
	               15   
	             104   
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               119   
	 
	 
	               15   
	              104   
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.20.
	Капитальный ремонт школьного стадиона
МОУ СОШ № 6
	УО, МОУ СОШ № 6
	1 год
	Итого:
	               119   
	               -     
	               -     
	               15   
	             104   
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               119   
	 
	 
	               15   
	              104   
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4.21.
	Капитальный ремонт школьного стадиона
МОУ СОШ № 7
	УО, МОУ СОШ № 7
	1 год
	Итого:
	               155   
	               -     
	               -     
	               15   
	             113   
	                27   
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               155   
	 
	 
	               15   
	              113   
	                27   
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Итого по основному мероприятию 1.4.
	 
	 
	Итого:
	75 906
	16 935
	18 773
	6 574
	14 190
	11 468
	7 966
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	15 406
	1 863
	1 712
	969
	8 258
	1 568
	1 036
	-
	-
	

	
	
	
	
	ОБ
	59 999
	15 072
	17 061
	5 605
	5 431
	9 900
	6 930
	-
	-
	

	
	
	
	
	ФБ
	501
	-
	-
	-
	501
	-
	-
	-
	-
	

	 
	Итого по задаче 1:
	 
	 
	Итого:
	4 886 273
	373 926
	479 433
	581 018
	602 274
	719 683
	726 958
	701 663
	701 318
	 

	
	
	
	
	МБ
	487 864
	24 626
	50 823
	51 248
	66 595
	75 225
	73 489
	72 929
	72 929
	 

	
	
	
	
	ОБ
	4 076 965
	341 008
	402 127
	501 284
	506 962
	596 985
	592 052
	568 250
	568 297
	 

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	532
	-
	-
	-
	10
	34
	91
	397
	-
	 

	
	
	
	
	ФБ
	320 912
	8 292
	26 483
	28 486
	28 707
	47 439
	61 326
	60 087
	60 092
	 

	2.
	Задача 2. Создание новых мест в общеобразовательных учреждениях города Саянска в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения. Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 (12) классах общеобразовательных организаций.

	2.1.
	Основное мероприятие: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере общего образования
	УО
	3 года
	Итого:
	656 821
	289 125
	285 533
	82 163
	-
	-
	-
	-
	-
	Подпро-грамма 2, показатель 2.1.

	
	
	
	
	МБ
	54 189
	20 804
	24 347
	9 038
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	502 632
	168 321
	261 186
	73 125
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	100 000
	100 000
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Строительство объекта «Общеобразовательная школа на 550 мест с бассейном»
	УО, КАиГ
	3 года
	Итого:
	656 821
	289 125
	285 533
	82 163
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	54 189
	20 804
	24 347
	9 038
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	502 632
	168 321
	261 186
	73 125
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	100 000
	100 000
	-
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по задаче 2:
	 
	 
	Итого:
	656 821
	289 125
	285 533
	82 163
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	МБ
	54 189
	20 804
	24 347
	9 038
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	502 632
	168 321
	261 186
	73 125
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	100 000
	100 000
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Задача 3. Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	 
	 

	3.1.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	Итого:
	87 903
	5 603
	7 478
	10 027
	9 469
	10 211
	11 126
	16 661
	17 328
	 

	
	
	
	
	МБ
	10 244
	616
	560
	779
	1 189
	1 234
	1 447
	2 166
	2 253
	

	
	
	
	
	ОБ
	77 659
	4 987
	6 918
	9 248
	8 280
	8 977
	9 679
	14 495
	15 075
	

	3.2.
	Обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	Итого:
	24 981
	1 942
	3 543
	3 643
	1 774
	1 452
	154
	6 114
	6 359
	

	
	
	
	
	МБ
	2 959
	214
	307
	401
	206
	189
	20
	795
	827
	

	
	
	
	
	ОБ
	22 022
	1 728
	3 236
	3 242
	1 568
	1 263
	134
	5 319
	5 532
	

	3.3.
	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	Итого:
	11 746
	980
	1 465
	1 989
	1 115
	1 357
	1 592
	1 592
	1 656
	

	
	
	
	
	МБ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	ОБ
	11 746
	980
	1 465
	1 989
	1 115
	1 357
	1 592
	1 592
	1 656
	

	3.4.
	Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	УО, МОУ СОШ
	8 лет
	Итого:
	228 252
	8 980
	30 598
	31 815
	26 540
	26 044
	33 354
	34 739
	36 182
	 

	
	
	
	
	МБ
	14 966
	629
	1 525
	1 870
	1 827
	1 827
	2 335
	2 428
	2 525
	 

	
	
	
	
	ОБ
	52 794
	1 754
	6 105
	7 486
	6 178
	6 054
	8 065
	8 401
	8 751
	 

	
	
	
	
	ФБ
	160 492
	6 597
	22 968
	22 459
	18 535
	18 163
	22 954
	23 910
	24 906
	 

	 
	Итого по задаче 3:
	 
	 
	Итого:
	352 882
	17 505
	43 084
	47 474
	38 898
	39 064
	46 226
	59 106
	61 525
	 

	
	
	
	
	МБ
	28 169
	1 459
	2 392
	3 050
	3 222
	3 250
	3 802
	5 389
	5 605
	 

	
	
	
	
	ОБ
	164 221
	9 449
	17 724
	21 965
	17 141
	17 651
	19 470
	29 807
	31 014
	 

	
	
	
	
	ФБ
	160 492
	6 597
	22 968
	22 459
	18 535
	18 163
	22 954
	23 910
	24 906
	 

	Итого по подпрограмме 2:
	 
	 
	Итого:
	5 895 976
	680 556
	808 050
	710 655
	641 172
	758 747
	773 184
	760 769
	762 843
	 

	
	
	
	МБ
	570 222
	46 889
	77 562
	63 336
	69 817
	78 475
	77 291
	78 318
	78 534
	 

	
	
	
	ОБ
	4 743 818
	518 778
	681 037
	596 374
	524 103
	614 636
	611 522
	598 057
	599 311
	 

	
	
	
	инициативные
платежи
	532
	-
	-
	-
	10
	34
	91
	397
	-
	 

	
	
	
	ФБ
	581 404
	114 889
	49 451
	50 945
	47 242
	65 602
	84 280
	83 997
	84 998
	 

	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» города Саянска на 2020-2027 годы». 

	Цель: повышение доступности современного качественного дополнительного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития. 

	1.
	Задача 1. Организация развития предоставления доступного и качественного дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Саянска.

	1.1.
	Основное мероприятие. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

	1.1.1.
	Обеспечение выполнения муниципального задания по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
	УО, ДДТ "Созвездие"
	8 лет
	Итого:
	298 258
	25 276
	30 322
	33 628
	34 879
	41 471
	43 298
	44 587
	44 797
	Подпро-грамма 3, показатель 1.1.

	
	
	
	
	МБ
	232 551
	16 883
	16 162
	21 950
	22 375
	36 405
	39 602
	39 587
	39 587
	

	
	
	
	
	ОБ
	32 177
	5 839
	10 322
	7 193
	8 598
	225
	
	
	
	

	
	
	
	
	ДПУ
	33 530
	2 554
	3 838
	4 485
	3 906
	4 841
	3 696
	5 000
	5 210
	

	1.1.2.
	Создание условий для безопасного и комфортного пребывания детей в  учреждении дополнительного образования, укрепление материально-технической базы 
	УО, ДДТ "Созвездие"
	1 год
	Итого:
	               116   
	               -     
	               -     
	             116   
	                -     
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	               116   
	 
	 
	              116   
	                -     
	                -     
	               -     
	               -     
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ДПУ
	                  -     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.3.
	Создание Центра молодежных инициатив на базе Дома детского творчества "Созвездие"
	УО, ДДТ "Созвездие"
	1 год
	Итого:
	               469   
	               -     
	               -     
	                -     
	             469   
	                -     
	               -     
	               -     
	               -     
	

	
	
	
	
	МБ
	                  -     
	 
	 
	 
	                -     
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	ОБ
	               408   
	 
	 
	 
	              408   
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	                 61   
	 
	 
	 
	                61   
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.4.
	Реализация инициативного проекта. Создание муниципального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
	УО, ДДТ "Созвездие"
	1 год
	Итого:
	               112   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             112   
	 
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	               112   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	             112   
	 
	

	 
	Итого по основному мероприятию 1.1.
	 
	 
	Итого:
	298 955
	25 276
	30 322
	33 744
	35 348
	41 471
	43 298
	44 699
	44 797
	

	
	
	
	
	МБ
	232 667
	16 883
	16 162
	22 066
	22 375
	36 405
	39 602
	39 587
	39 587
	

	
	
	
	
	ОБ
	32 585
	5 839
	10 322
	7 193
	9 006
	225
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	инициативные
платежи
	173
	-
	-
	-
	61
	-
	-
	112
	-
	

	
	
	
	
	ДПУ
	33 530
	2 554
	3 838
	4 485
	3 906
	4 841
	3 696
	5 000
	5 210
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты дополнительного образования.

	1.2.1.
	Капитальный  ремонт здания МУ ДО «Дом детского творчества «Созвездие»
	УО, ДДТ "Созвездие"
	2 года
	Итого:
	3 253
	-
	-
	-
	2 823
	430
	-
	-
	-
	Подпрограмма 3, показатель 1.2.

	
	
	
	
	МБ
	3 253
	
	
	
	2 823
	430
	
	
	
	

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по основному мероприятию 1.2.
	 
	 
	Итого:
	3 253
	-
	-
	-
	2 823
	430
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	
	МБ
	3 253
	
	
	
	2 823
	430
	
	
	
	 

	
	
	
	
	ОБ
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Итого по подпрограмме 3:
	 
	 
	Итого:
	302 208
	25 276
	30 322
	33 744
	38 171
	41 901
	43 298
	44 699
	44 797
	 

	
	
	
	МБ
	235 920
	16 883
	16 162
	22 066
	25 198
	36 835
	39 602
	39 587
	39 587
	 

	
	
	
	ОБ
	32 585
	5 839
	10 322
	7 193
	9 006
	225
	-
	-
	-
	 

	
	
	
	инициативные
платежи
	173
	-
	-
	-
	61
	-
	-
	112
	-
	 

	
	
	
	ДПУ
	33 530
	2 554
	3 838
	4 485
	3 906
	4 841
	3 696
	5 000
	5 210
	 

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  образования" города Саянска на 2020-2027 годы».

	Цель. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования" города Саянска на 2020-2027 годы».

	1.
	Задача 1. Решение вопросов местного значения в сфере образования.

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере образования.

	1.1.2.
	Обеспечение деятельности Управления образования
	УО
	8 лет
	Итого:
	44 321
	4 764
	5 168
	5 462
	6 744
	7 696
	7 222
	2 806
	4 459
	Подпро-грамма 4, показатель 1.1.

	
	
	
	
	МБ
	37 707
	2 830
	3 289
	4 480
	5 018
	7 603
	7 222
	2 806
	4 459
	

	
	
	
	
	ОБ
	6 539
	1 859
	1 879
	982
	1 726
	93
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	75
	75
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Выполнение муниципального задания по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, психолого-медико-педагогического обследования  и сопровождения детей
	МОУ ДПО ЦРО
	8 лет
	Итого:
	167 161
	13 000
	14 043
	20 416
	20 248
	22 963
	25 697
	25 397
	25 397
	

	
	
	
	
	МБ
	141 632
	9 529
	8 324
	15 502
	14 410
	21 702
	24 055
	24 055
	24 055
	

	
	
	
	
	ОБ
	15 664
	2 571
	4 790
	3 747
	4 556
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ДПУ
	9 865
	900
	929
	1 167
	1 282
	1 261
	1 642
	1 342
	1 342
	

	1.1.5.
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся: приобретение оргтехники и заправка картриджей; приобретение бумаги для обеспечения тиражирования экзаменационных материалов; канцелярских товаров; обеспечение пропускного режима (видеокамеры, металлоискатели)  и др.
	МОУ ДПО ЦРО
	8 лет
	МБ
	               701   
	               64   
	               37   
	                -     
	              100   
	              150   
	               50   
	             150   
	             150   
	

	1.1.6.
	Обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами: проведение муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»; конкурсов педагогического мастерства; реализация проекта "Наставник 2.0"; организация работы Клуба молодых специалистов и др.
	МОУ ДПО ЦРО
	8 лет
	МБ
	               476   
	               16   
	               36   
	               12   
	                62   
	              100   
	               50   
	             100   
	             100   
	

	1.1.7.
	Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  работниками учреждений системы образования, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам найма 
	УО
	8 лет
	МБ
	1 758
	134
	178
	191
	260
	250
	245
	250
	250
	 

	Итого по подпрограмме 4:
	 
	 
	Итого:
	214 417
	17 978
	19 462
	26 081
	27 414
	31 159
	33 264
	28 703
	30 356
	 

	
	
	
	МБ
	182 274
	12 573
	11 864
	20 185
	19 850
	29 805
	31 622
	27 361
	29 014
	

	
	
	
	ОБ
	22 203
	4 430
	6 669
	4 729
	6 282
	93
	-
	-
	-
	

	
	
	
	ФБ
	75
	75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	ДПУ
	9 865
	900
	929
	1 167
	1 282
	1 261
	1 642
	1 342
	1 342
	

	Всего по муниципальной программе «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы»
	 
	 
	Всего:
	10 820 206
	1 109 567
	1 517 870
	1 277 677
	1 256 800
	1 495 057
	1 446 261
	1 403 659
	1 313 315
	 

	
	
	
	МБ
	1 645 197
	130 335
	216 931
	185 659
	195 064
	235 633
	231 721
	229 935
	219 919
	

	
	
	
	ОБ
	8 261 181
	860 814
	1 057 555
	979 061
	1 009 235
	1 187 393
	1 124 552
	1 040 725
	1 001 846
	

	
	
	
	инициативные
платежи
	1 342
	-
	-
	-
	71
	327
	370
	574
	-
	

	
	
	
	ФБ
	869 091
	114 964
	238 617
	107 305
	47 242
	65 602
	84 280
	126 083
	84 998
	

	
	
	
	ДПУ
	43 395
	3 454
	4 767
	5 652
	5 188
	6 102
	5 338
	6 342
	6 552
	


Заместитель мэра городского округа                                                                 

по социальным вопросам


                                                                                                        Н.Ю. Гузенко
Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от _______________ № ________________

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие образования» города Саянска на 2020-2027 годы»
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА САЯНСКА НА 2020 – 2027 ГОДЫ
	Источники финансирования муниципальной программы
	Всего на реализацию муниципальной программы
	 

Объем финансирования, тыс. руб. по годам      

	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие образования" на 2020-2027 годы»

	Всего, в том числе:
	10 820 206
	1 109 567
	1 517 870
	1 277 677
	1 256 800
	1 495 057
	1 446 261
	1 403 659
	1 313 315

	местный бюджет
	1 645 197
	130 335
	216 931
	185 659
	195 064
	235 633
	231 721
	229 935
	219 919

	областной бюджет
	8 261 181
	860 814
	1 057 555
	979 061
	1 009 235
	1 187 393
	1 124 552
	1 040 725
	1 001 846

	инициативные платежи
	1 342
	0
	0
	0
	71
	327
	370
	574
	0

	федеральный бюджет
	869 091
	114 964
	238 617
	107 305
	47 242
	65 602
	84 280
	126 083
	84 998

	доходы от платных услуг
	43 395
	3 454
	4 767
	5 652
	5 188
	6 102
	5 338
	6 342
	6 552

	Ответственный исполнитель 
	9 572 900
	820 442
	1 029 815
	1 129 887
	1 214 770
	1 348 069
	1 356 108
	1 360 493
	1 313 315

	МКУ «Управление образования»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участники СОШ, МДОУ, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДДТ «Созвездие» и ДПО ЦРО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1 528 789
	109 531
	187 110
	175 307
	183 033
	210 422
	219 144
	224 323
	219 919

	областной бюджет
	7 475 809
	692 493
	788 487
	897 983
	979 236
	1 065 617
	1 046 976
	1 003 171
	1 001 846

	инициативные платежи
	1342
	0
	0
	0
	71
	327
	370
	574
	0

	федеральный бюджет
	523 565
	14 964
	49 451
	50 945
	47 242
	65 602
	84 280
	126 083
	84 998

	доходы от платных услуг
	43 395
	3 454
	4 767
	5 652
	5 188
	6 102
	5 338
	6 342
	6 552

	Соисполнитель 
	9 723
	0
	4 928
	331
	4 464
	0
	0
	0
	0

	Администрация города Саянска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	9 723
	0
	4 928
	331
	4 464
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель 
	921 384
	289 125
	483 127
	141 161
	0
	7 002
	969
	0
	0

	Комитет по архитектуре и градостроительству  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	62 996
	20 804
	24 893
	9 328
	0
	7 002
	969
	0
	0

	областной бюджет
	512 862
	168 321
	269 068
	75 473
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	345 526
	100 000
	189 166
	56 360
	0
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель 
	316 199
	0
	0
	6 298
	37 566
	139 986
	89 184
	43 166
	0

	МУ СПиОГД
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	43 689
	0
	0
	693
	7 567
	18 209
	11 608
	5 612
	0

	областной бюджет
	272 510
	0
	0
	5 605
	29 999
	121 776
	77 576
	37 554
	0

	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» на 2020-2027 годы"

	Всего, в том числе:
	4 407 605
	385 757
	660 036
	507 197
	550 043
	663 250
	596 515
	569 488
	475 319

	местный бюджет
	656 781
	53 990
	111 343
	80 072
	80 199
	90 518
	83 206
	84 669
	72 784

	областной бюджет
	3 462 575
	331 767
	359 527
	370 765
	469 844
	572 439
	513 030
	442 668
	402 535

	инициативные платежи
	637
	0
	0
	0
	0
	293
	279
	65
	0

	федеральный бюджет
	287 612
	0
	189 166
	56 360
	0
	0
	0
	42 086
	0

	Ответственный исполнитель 
	3 838 992
	385 757
	457 513
	448 144
	515 341
	523 265
	507 331
	526 322
	475 319

	МКУ «Управление образования»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участники МДОУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	610 830
	53 990
	105 869
	79 727
	75 496
	72 309
	71 598
	79 057
	72 784

	областной бюджет
	3 185 440
	331 767
	351 645
	368 417
	439 845
	450 663
	435 454
	405 114
	402 535

	инициативные платежи
	637
	0
	0
	0
	0
	293
	279
	65
	0

	федеральный бюджет
	42 086
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42 086
	0

	Соисполнитель 
	4 555
	0
	4 500
	55
	0
	0
	0
	0
	0

	Администрация города Саянска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	4555
	0
	4500
	55
	0
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель 
	257 021
	0
	198 023
	58 998
	0
	0
	0
	0
	0

	Комитет по архитектуре и градостроительству  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1 264
	0
	974
	290
	0
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	10 230
	0
	7 882
	2 348
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	245 526
	0
	189 166
	56 360
	0
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель 
	307 037
	0
	0
	0
	34 702
	139 985
	89 184
	43 166
	0

	МУ СПиОГД
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	40 132
	0
	0
	0
	4 703
	18 209
	11 608
	5 612
	0

	областной бюджет
	266 905
	0
	0
	0
	29 999
	121 776
	77 576
	37 554
	0

	Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» на 2020-2027 годы»

	Всего, в том числе:
	5 895 976
	680 556
	808 050
	710 655
	641 172
	758 747
	773 184
	760 769
	762 843

	местный бюджет
	570 222
	46 889
	77 562
	63 336
	69 817
	78 475
	77 291
	78 318
	78 534

	областной бюджет
	4 743 818
	518 778
	681 037
	596 374
	524 103
	614 636
	611 522
	598 057
	599 311

	инициативные платежи
	532
	0
	0
	0
	10
	34
	91
	397
	0

	федеральный бюджет
	581 404
	114 889
	49 451
	50 945
	47 242
	65 602
	84 280
	83 997
	84 998

	Ответственный исполнитель 
	5 217 401
	391 431
	522 516
	621 918
	633 964
	751 745
	772 215
	760 769
	762 843

	МКУ «Управление образования»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участники СОШ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	499 885
	26 085
	53 215
	53 329
	62 609
	71 473
	76 322
	78 318
	78 534

	областной бюджет
	4 235 581
	350 457
	419 851
	517 644
	524 103
	614 636
	611 522
	598 057
	599 311

	инициативные платежи
	532
	0
	0
	0
	10
	34
	91
	397
	0

	федеральный бюджет
	481 404
	14 889
	49 451
	50 945
	47 242
	65 602
	84 280
	83 997
	84 998

	Соисполнитель 
	5 048
	 0
	428
	276
	4 344
	0
	0
	0
	0

	Администрация города Саянска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	5 048
	0
	428
	276
	4344
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель 
	664 365
	289 125
	285 106
	82 163
	0
	7 002
	969
	0
	0

	Комитет по архитектуре и градостроительству  
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	61 732
	20 804
	23 919
	9 038
	0
	7 002
	969
	0
	0

	областной бюджет
	502 632
	168 321
	261 186
	73 125
	0
	0
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	100 000
	100 000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Соисполнитель 
	9 162
	0
	0
	6 298
	2 864
	0
	0
	0
	0

	МУ СПиОГД
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	3 557
	0
	0
	693
	2 864
	0
	0
	0
	0

	областной бюджет
	5 605
	0
	0
	5 605
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» на 2020-2027 годы»

	Всего, в том числе:
	302 208
	25 276
	30 322
	33 744
	38 171
	41 901
	43 298
	44 699
	44 797

	местный бюджет
	235 920
	16 883
	16 162
	22 066
	25 198
	36 835
	39 602
	39 587
	39 587

	областной бюджет
	32 585
	5 839
	10 322
	7 193
	9 006
	225
	0
	0
	0

	инициативные платежи
	173
	0
	0
	0
	61
	0
	0
	112
	0

	доходы от платных услуг
	33 530
	2 554
	3 838
	4 485
	3 906
	4 841
	3 696
	5 000
	5 210

	Ответственный исполнитель 
	302 088
	25 276
	30 322
	33 744
	38 051
	41 901
	43 298
	44 699
	44 797

	МКУ «Управление образования»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участник ДДТ «Созвездие»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	235 800
	16 883
	16 162
	22 066
	25 078
	36 835
	39 602
	39 587
	39 587

	областной бюджет
	32 585
	5 839
	10 322
	7 193
	9 006
	225
	0
	0
	0

	инициативные платежи
	173
	0
	0
	0
	61
	0
	0
	112
	0

	доходы от платных услуг
	33 530
	2 554
	3 838
	4 485
	3 906
	4 841
	3 696
	5 000
	5 210

	Соисполнитель 
	120
	0
	0
	0
	120
	0
	0
	0
	0

	Администрация города Саянска
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	120
	0
	0
	0
	120
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2020-2027 годы»

	Ответственный исполнитель 
	214 417
	17 978
	19 462
	26 081
	27 414
	31 159
	33 264
	28 703
	30 356

	МКУ «Управление образования»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Участник ДПО ЦРО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	182 274
	12 573
	11 864
	20 185
	19 850
	29 805
	31 622
	27 361
	29 014

	областной бюджет
	22 203
	4 430
	6 669
	4 729
	6 282
	93
	0
	0
	0

	федеральный бюджет
	75
	75
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	доходы от платных услуг
	9 865
	900
	929
	1 167
	1 282
	1 261
	1 642
	1 342
	1 342


Заместитель мэра городского округа                                                                 

по социальным вопросам


                                                                                                       Н.Ю. Гузенко

