Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От___________________№	________________

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в  соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020№ 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022 № 110-37-1509-22, от 19.01.2023 №110-37-52-23, от 15.03.2023 №110-37-281-23, от 11.05.2023 № 110-37-584-23, от 13.06.2023 № 110-37-721-23, от 23.10.2023 № 110-37-1254-23, от 26.12.2023 № 110-37-1589-23, от 20.06.2024 № 110-37-752-24, от 29.07.2024 № 110-37-871-24, от 23.09.2024 № 110-37-1098-24, от 22.11.2024 № 110-37-1400-24, от 30.01.2025 № 110-37-124-25 от 19.06.2025 №110-37-767-25), следующие изменения:

1.1  Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 714 923 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 45 214 тыс.рублей; 2021 год – 78 652 тыс. рублей; 2022 год – 125 990 тыс. рублей; 2023 год – 79 589 тыс. рублей; 2024 год – 168 126 тыс. рублей; 2025 год – 336 958 тыс. рублей; 2026 год – 314 971 тыс.рублей; 2027 год – 565 423 тыс.рублей. 2. По источникам финансирования: - за счет средств местного бюджета составляет 182 992 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 4 974 тыс.рублей; 2021 год – 8 304 тыс. рублей; 2022 год – 21 232 тыс. рублей; 2023 год – 17 624 тыс. рублей; 2024 год – 22 357 тыс. рублей; 2025 год – 27 375 тыс. рублей; 2026 год – 36 365 тыс.рублей; 2027 год – 44 761 тыс.рублей. - за счет областного бюджета, составляет 1 093 893 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 40 240 тыс.рублей; 2021 год – 70 348 тыс. рублей; 2022 год – 10 4758 тыс. рублей; 2023 год – 61 965 тыс. рублей; 2024 год – 145 769 тыс. рублей; 2025 год –184 891 тыс. рублей; 2026 год – 152 408 тыс. рублей; 2027 год – 333 514 тыс.рублей. - за счет федерального бюджета, составляет 438 038 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 0 тыс.рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 124 692 тыс. рублей; 2026 год – 126 198 тыс. рублей; 2027 год – 187 148 тыс.рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1714923 | 45214 | 78652 | 125990 | 79589 | 168126 | 336958 | 314971 | 565423 |
| местный бюджет | 182992 | 4974 | 8304 | 21232 | 17624 | 22357 | 27375 | 36365 | 44761 |
| областной бюджет | 1093893 | 40240 | 70348 | 104758 | 61965 | 145769 | 184891 | 152408 | 333514 |
| Федеральный бюджет | 438038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124692 | 126198 | 187148 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 1241410 | 45214 | 78652 | 0 | 0 | 0 | 237150 | 314971 | 565423 |
| местный бюджет | 108804 | 4974 | 8304 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 36365 | 44761 |
| областной бюджет | 694568 | 40240 | 70348 | 0 | 0 | 0 | 98058 | 152408 | 333514 |
| Федеральный бюджет | 442131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124692 | 119099 | 198340 |
| Участник МУ «СПиОГД» | 456208 | 0 | 0 | 117625 | 71224 | 167551 | 99808 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 56883 | 0 | 0 | 12867 | 9259 | 21782 | 12975 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 399325 | 0 | 0 | 104758 | 61965 | 145769 | 86833 | 0 | 0 |
| Соисполнитель Администрация городского округа | 17305 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 17305 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 575 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6.  Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители/участники | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 114 |  |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 684 5535 | 684 5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 480 3881 | 480 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 3810 30824 | 3810 30824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 4413 37684 | 0 | 4413 37684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 2567 21341 | 0 | 2567 21341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 1324 11323 | 0 | 1324 11323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2022-2023 | Местный бюджет | 16730 | 0 | 0 | 8365 | 8365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 4559 36883 | 0 | 0 | 4559 36883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 5354 43322 | 0 | 0 | 5354 43322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 2954 24553 | 0 | 0 | 2954 24553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 1788 11965 | 0 | 0 | 0 | 1788 11965 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.12 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023-2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 42228 282602 | 0 | 0 | 0 | 7471 50000 | 21782 145769 | 12975 86 833 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водовода по улице Комсомольская на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский» по адресу: Иркутская область, город Саянск | Администрация городского округа | 2024 | Местный бюджет | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 2449 17179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449 17179 | 0 | 0 |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 1635 11844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 11844 | 0 | 0 |  |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участки 1,2,3,4, 6, 7) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025-2026 | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 33099 131584 243790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10316 69035 124692 | 22783 62549 119098 | 0 |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026-2027 | Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 15201 127083 194248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 4259 7100 | 14561 122824 187148 |  |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 2696 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2696 17400 | 0 |  |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 5) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 10246 68200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10246 68200 | 0 |  |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 8) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 7329 58400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7329 58400 |  |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 9) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 7315 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315 59100 |  |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 10) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 4891 38700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891 38700 |  |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 11) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 5064 40 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064 40 700 |  |  |
| 1.24 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 12) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 4243 33900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4243 33900 |  |  |
| 1.25 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 13) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Местный бюджет Областной бюджет | 1358 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 10400 |  |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 1714923 | 45214 | 78652 | 125990 | 79589 | 168126 | 336958 | 314971 | 565423 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 182992 | 4974 | 8304 | 21232 | 17624 | 22357 | 27375 | 36365 | 44761 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1093893 | 40240 | 70348 | 104758 | 61965 | 145769 | 184891 | 152408 | 333514 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 438038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124692 | 126198 | 187148 |  |

».

1.4. Таблицу раздела 5 «Ожидаемые результаты муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование показателя результативности | Ед. изм | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 63 | 62 | 61 | 72 | 67,7 | 65,82 | 64,01 | 64,46 | 58,0 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 70 | 69 | 68 | 94 | 77,19 | 78,67 | 87,33 | 80,59 | 75,49 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 104 | 100 | 98 | 172 | 12 | 11 | 3 | 10 | 10 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 9 | 9 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                            А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Пояснительная записка к проекту правового акта

Тип проекта правового акта: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта) О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения: Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумму на конец 2025 года.

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:

Муниципальный нормативный правовой акт

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: принятие настоящего НПА не требует внесения в  другие муниципальные правовые акты.

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: требует увеличение расходов  местного бюджета в 2026-2027 годы.

Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы: источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте _______________ г., окончание независимой экспертизы _____________ г.

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы: Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы _________________.

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Консультант в сфере градостроительства                                                    М.А. Малинова