Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                              №_________________

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19

В целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027гг» в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3.4. раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённого постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018          № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, опубликованное в газете «Саянские зори, выпуск от 26.09.2019 № 38 (4054) (вкладыш официальной информации стр.10), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087)(вкладыш официальной информации стр. 7-8), вкладыш от 30.07.2020 №30 (4097)(вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5), выпуск от 18.03.2021 №10 (4129)(вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138)(вкладыш официальной информациистр.4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139)(вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141)(вкладыш официальной информации стр.8-9),выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.13-14), выпуск от 22.12.2022 №50 (4220) (вкладыш официальной информации стр.7-8),выпуск от 04.05.2023 №17 (4238) (вкладыш официальной информации стр.9-10), выпуск от 22.06.2023 №24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.2-3,выпуск от 05.10.2023 №39 (4260) (вкладыш официальной информации стр.1,2),выпуск от 11.01.2024 №1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.10-11), выпуск от 03.05.2024 №17 (4289) (вкладыш официальной информации стр.3,4), выпуск от 25.07.2024 №29 (4301) (вкладыш официальной информации стр.10-11),  выпуск от 09.10.2024 №39 (4311) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 10.01.2025 №1 (4324) (вкладыш официальной информации стр.7,8), выпуск от 15.05.2025 №19 (4342) (вкладыш официальной информации стр.1,2),следующие изменения:

1.1.  Пункт 9 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | - Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1495557 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –1125 тыс. руб. 2021 –6803 тыс. руб. 2022 –25959 тыс. руб. 2023 –6021 тыс. руб. 2024 –18517 тыс. руб. 2025 – 649717 тыс. руб. 2026 – 779609 тыс. руб. 2027 – 7806 тыс. руб. 2. По источникам финансирования: - за счёт бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» - 228294 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –768 тыс. руб. 2021 –1670 тыс. руб. 2022 –3179 тыс. руб. 2023 –1700 тыс. руб. 2024 – 16366 тыс. руб. 2025 – 92607 тыс. руб. 2026 – 106080 тыс.руб. 2027 – 5924 тыс.руб. - за счёт областного бюджета - 1267263 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 - 357 тыс. руб. 2021 - 5133 тыс. руб. 2022 - 22780 тыс. руб. 2023 – 4321 тыс. руб. 2024 - 2151 тыс. руб. 2025 - 557110 тыс. руб. 2026 – 673529 тыс. руб. 2027 – 1882 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

1.2.  Таблицу главы 4 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Система мероприятий программы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа | 2020-2027 гг. | Областной бюджет Местный бюджет | 10587 268 | 357 | 524 | 984 | 1431 | 1645 | 1882 268 | 1882 |  |  |  |  |  | 1882 | 1.1 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 -2027 гг. | Местный бюджет | 30026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561 | 4955 | 5152 |  |  |  |  |  | 5358 | 1.2 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Администрация городского округа | 2020-2027 гг. | местный бюджет областной бюджет | 2216 506 | 189 | 671 | 0,0 | 1041 | 40 506 | 275 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1.6. |
| 1.4. | Мероприятие 4. Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1.3. 1.4. 1.5. |
| 1.5. | Мероприятие 5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Администрация городского округа | 2021-2025 гг. | Местный бюджет Областной бюджет | 3980 32185 | 0 0 | 570 4609 | 2694 21796 | 358 2890 | 0 0 | 358 2890 | 0 0 |  |  |  |  |  | 0 0 | 1.7 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | МУ «СПиОГД» | 2025-2026 гг. | Местный бюджет Областной бюджет | 181419 1214107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81639 546348 | 99780 667759 |  |  |  |  |  | 0 | 1.8 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 г | Местный бюджет | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1.9 |
| 1.8 | Мероприятие 8. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | Администрация городского округа | 2026 г | Местный бюджет Областной бюджет | 1386 9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 5990 | 490 3273 | 0 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 1.9 | Мероприятие 9. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | Администрация городского округа | 2024 г | Местный бюджет | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1.11 |
| 1.10 | Мероприятие 10. Проведение комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения | МУ «СПиОГД» | 2025 г | Местный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 1.11 | Мероприятие 11. Выполнение работ по разработке плана противопожарного обустройства лесов на территории Саянского городского лесничества | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 г | Местный бюджет | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 1.12 | Мероприятие 12. Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 г | Местный бюджет Областной бюджет | 92 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 615 | 0 |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 1050 | 70 | 70 | 100 | 97 | 113 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 2.2 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) | Администрация городского округа | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 59 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 2.1 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных табличек (щитов) и тп.) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 2.3. |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 841 | 482 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. |
|  |  | МКУ «СДС» |  |  | 2016 | 0 | 0 | 371 | 199 | 396 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 г. | Местный бюджет | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.5. |
| Итого по программе, в том числе |  |  |  |  | 1495557 | 1125 | 6803 | 25959 | 6021 | 18517 | 649717 | 779609 |  | 7806 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 228294 | 768 | 1670 | 3179 | 1700 | 16366 | 92607 | 106080 |  |  |  | 5924 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1267263 | 357 | 5133 | 22780 | 4321 | 2151 | 557110 | 673529 |  |  |  | 1882 |  |  |  |

## ».

## 1.5. Таблицу главы 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1495557 | 1125 | 6803 | 25959 | 6021 | 18517 | 649717 | 779609 | 7806 |
| Местный бюджет | 228294 | 768 | 1670 | 3179 | 1700 | 16366 | 92607 | 106080 | 5924 |
| Областной бюджет | 1267263 | 357 | 5133 | 22780 | 4321 | 2151 | 557110 | 673529 | 1882 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 34547 | 579 | 429 | 100 | 102 | 15897 | 5811 | 6065 | 5564 |
| местный бюджет | 33932 | 579 | 429 | 100 | 102 | 15897 | 5811 | 5450 | 5564 |
| областной бюджет | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 |
| Соисполнитель Администрация городского округа | 60468 | 546 | 6374 | 25488 | 5720 | 2224 | 12569 | 5655 | 1892 |
| местный бюджет | 7927 | 189 | 1241 | 2708 | 1399 | 73 | 1807 | 500 | 10 |
| областной бюджет | 52541 | 357 | 5133 | 22780 | 4321 | 2151 | 10762 | 5155 | 1882 |
| Участник МУ «СПиОГД» | 1398526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630987 | 767539 | 0,0 |
| местный бюджет | 184419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84639 | 99780 | 0,0 |
| областной бюджет | 1214107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546348 | 667759 | 0,0 |
| Участник МКУ «СДС» | 2016 | 0 | 0 | 371 | 199 | 396 | 350 | 350 | 350 |
| местный бюджет | 2016 | 0 | 0 | 371 | 199 | 396 | 350 | 350 | 350 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6. Таблицу  главы 6 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности», изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2019год | Значение показателя результативности по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 70 | 64 | 70 |  | 46 | 9 | 2 | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.4. | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 14 | 18 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.5. | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 1.8. | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.9 | Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 1.11 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.12 | Проведение комплексного анализа с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 1.13 | Выполнение работ по разработке плана противопожарного обустройства лесов на территории Саянского городского лесничества | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| 1.14 | Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.3. | Количество проведённых: - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций); - акций, квестов, флэш-мобов и тп. (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 3 3 | 8 3 |  | 3 3 | 2 3 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |  |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 40 | 37 |  | 40 | 46 | 102 | 82 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2.5. | Количество установленных информационных табличек (щитов) | шт. | 2 | 4 |  | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 0 | 0 |  | 70 | 77 | 53 | 68 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0 | 0 |  | 300 | 0/85000 | 0/63330 | 0/26392 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 0 | 20 |  | 20 | 2/50 | 91/2 | 2/63 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0 | 35 |  | 35 | 140/0 | 0/140 | 53/25 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 3.5. | Обустройство газонов | м2 | 0 | 1200 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                            А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Пояснительная записка к проекту правового акта

Тип проекта правового акта: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта) О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения: Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлена добавлением нового мероприятия п. 1.14 «Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:

Муниципальный нормативный правовой акт

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: принятие настоящего НПА не требует внесения в  другие муниципальные правовые акты.

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: требует  увеличение расходов из местного бюджета в 2026 года.

Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы: проект размещен на сайте _______2025 г, окончание независимой экспертизы _______2025 г.

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы: Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы ___________2025 г.

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель                                                                                            А.А. Хохрякова