Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _________  №_______________

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19

В целях приведения муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» в  соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, от 10.11.2023 №110-37-1339-23, от 29.12.2023 №110-37-1631-23, от 12.02.2024 №110-37-170-24, от 08.04.2024 №110-37-452-24, от 17.04.2024 №110-37-507-24, от 06.05.2024 №110-37-576-24, от 19.09.2024 №110-37-1093-24, от 01.11.2024 № 110-37-1283-24, от 12.12.2024 № 110-37-1490-24, от 10.01.2025 № 110-37-4-25 опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск  от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3), выпуск  от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш  официальной  информации стр. 4), выпуск  от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-8), выпуск  от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-9), выпуск  от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-8), выпуск  от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш  официальной  информации стр. 1-2), выпуск  от 07.10.2021 № 39 (4158) (вкладыш  официальной  информации стр. 2), выпуск  от 13.01.2022 №1 (4171) (вкладыш официальной информации  стр. 2-3), выпуск  от 17.02.2022 №6 (4176) (вкладыш  официальной информации  стр.1-2), выпуск от 06.05.2022 №14 (4187) (вкладыш официальной информации  стр. 1, 4-6), выпуск от 19.05.2022 №19 (4189) (вкладыш официальной информации  стр. 3-4), выпуск от 16.06.2022 №23 (4193) (вкладыш официальной информации  стр. 4-5), выпуск от 15.09.2022 №36 (4206) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 16.02.2023 №6 (4227) (вкладыш официальной информации  стр. 5-7), выпуск от 07.09.2023 №35 (4256) (вкладыш официальной информации  стр. 1-4), выпуск от 16.11.2023 №45 (4266) (вкладыш официальной информации  стр. 9-10), выпуск от 25.01.2024 №3 (4275) (вкладыш официальной информации  стр. 5-7), выпуск от 22.02.2024 №7 (4279) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 11.04.2024 №14 (4286) (вкладыш официальной информации  стр. 3-4), выпуск от 25.04.2024 №16 (4288) (вкладыш официальной информации  стр. 8-9), выпуск от 17.05.2024 №19 (4291) (вкладыш официальной информации  стр. 2-3), выпуск от 26.09.2024 №38 (4310) (вкладыш официальной информации  стр. 1-3), выпуск от 07.11.2024 №44 (4316) (вкладыш официальной информации  стр. 10-11), выпуск от 19.12.2024 №50 (4322) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 16.01.2025 №2 (4325) (вкладыш официальной информации  стр. 8-10) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 8 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2020-2027годы – 1 679 944 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Саянска – 591 410 тыс. руб., по годам реализации и подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020-2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | Всего, местный бюджет |  | 591410 | 48848 | 69225 | 69519 | 90233 | 82055 | 72343 | 78477 | 80710 |
|  |  | Подпрограмма № 1 |  | 174770 | 14471 | 24659 | 39187 | 22048 | 36897 | 19368 | 8870 | 9270 |
|  |  | Подпрограмма № 2 |  | 21464 | 680 | 2503 | 3084 | 2599 | 1515 | 2458 | 4235 | 4390 |
|  |  | Подпрограмма № 3 |  | 395176 | 33697 | 42063 | 27248 | 65586 | 43643 | 50517 | 65372 | 67050 |
|  |  | в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования – 1 088 534 тыс. рублей, по годам реализации подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020-2027 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | Всего, областной бюджет | 1088534 |  | 98811 | 140204 | 220120 | 118412 | 218011 | 126354 | 75492 | 91130 |
|  |  | Подпрограмма № 1 | 1020600 |  | 94657 | 136780 | 211529 | 117455 | 201087 | 124730 | 59362 | 75000 |
|  |  | Подпрограмма № 2 | 5669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 1249 | 1130 | 1130 |
|  |  | Подпрограмма №3 | 62265 |  | 4154 | 3424 | 8591 | 957 | 14764 | 375 | 15000 | 15000 |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно могут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Таблицу №2 Главы 4 «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования муниципальной программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по программе: |  | 1679944 | 147659 | 209429 | 289639 | 208645 | 300066 | 198697 | 153969 | 171840 |
| Областной бюджет |  | 1088534 | 98811 | 140204 | 220120 | 118412 | 218011 | 126354 | 75492 | 91130 |
| Местный бюджет |  | 591410 | 48848 | 69225 | 69519 | 90233 | 82055 | 72343 | 78477 | 80710 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 187439 | 14051 | 28450 | 18906 | 22066 | 24017 | 41400 | 33367 | 33980 |
|  | Областной бюджет | 57779 | 946 | 890 | 5591 | 957 | 15886 | 30047 | 16130 | 16130 |
|  | Местный бюджет | 129660 | 13105 | 27560 | 13315 | 21109 | 8131 | 11353 | 17237 | 17850 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 864315 | 106356 | 153639 | 89624 | 0 | 222530 | 139664 | 68232 | 84270 |
|  | Областной бюджет | 758925 | 94657 | 136780 | 78018 | 0 | 193600 | 121508 | 59362 | 75000 |
|  | Местный бюджет | 105390 | 11699 | 16859 | 11606 | 0 | 28930 | 18156 | 8870 | 9270 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 536 | 40 | 0 | 7 | 14 | 90 | 85 | 150 | 150 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 536 | 40 | 0 | 7 | 14 | 90 | 85 | 150 | 150 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 300274 | 16988 | 19489 | 19027 | 51561 | 45104 | 42445 | 52220 | 53440 |
|  | Областной бюджет | 11755 | 3208 | 2534 | 3000 | 0 | 2638 | 375 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 288519 | 13780 | 16955 | 16027 | 51561 | 42466 | 42070 | 52220 | 53440 |
| МУ «СПиОГД» | Всего, в т.ч. | 300846 | 0 | 0 | 157516 | 135005 | 8325 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 257230 | 0 | 0 | 133888 | 117455 | 5887 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 43616 | 0 | 0 | 23628 | 17550 | 2438 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме № 1, в т.ч. | 1195370 |  | 109128 | 161439 | 250716 | 139503 | 237984 | 144098 | 68232 | 84270 |
| Областной бюджет | 1020600 |  | 94657 | 136780 | 211529 | 117455 | 201087 | 124730 | 59362 | 75000 |
| Местный бюджет | 174770 |  | 14471 | 24659 | 39187 | 22048 | 36897 | 19368 | 8870 | 9270 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 863891 | 106356 | 153639 | 89200 | 0 | 222530 | 139664 | 68232 | 84270 |
|  | Областной бюджет | 758548 | 94657 | 136780 | 77641 | 0 | 193600 | 121508 | 59362 | 75000 |
|  | Местный бюджет | 105343 | 11699 | 16859 | 11559 | 0 | 28930 | 18156 | 8870 | 9270 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 26732 | 2772 | 7800 | 4000 | 4498 | 7129 | 533 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 28798 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 25132 | 2772 | 7800 | 4000 | 4498 | 5529 | 533 | 0 | 0 |
| МУ «СПиОГД» | Всего, в т.ч. | 304747 | 0 | 0 | 157516 | 135005 | 8325 | 3901 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 260452 | 0 | 0 | 133888 | 117455 | 5887 | 3222 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 44295 | 0 | 0 | 23628 | 17550 | 2438 | 679 | 0 | 0 |
| Всего по подпрограмме № 2, в т.ч. | 27133 |  | 680 | 2503 | 3084 | 2599 | 3675 | 3707 | 5365 | 5520 |
| Областной бюджет | 5669 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 1249 | 1130 | 1130 |
| Местный бюджет | 21464 |  | 680 | 2503 | 3084 | 2599 | 1515 | 2458 | 4235 | 4390 |
| Администрация ГО муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 17862 | 640 | 2503 | 3077 | 1156 | 2688 | 2113 | 2815 | 2870 |
|  | Областной бюджет | 5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160 | 1249 | 1130 | 1130 |
|  | Местный бюджет | 12193 | 640 | 2503 | 3077 | 1156 | 528 | 864 | 1685 | 1740 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 536 | 40 | 0 | 7 | 14 | 90 | 85 | 150 | 150 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 536 | 40 | 0 | 7 | 14 | 90 | 85 | 150 | 150 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 8735 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 897 | 1509 | 2400 | 2500 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 8735 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 897 | 1509 | 2400 | 2500 |
| Всего по подпрограмме № 3, в т.ч. | 457441 |  | 37851 | 45487 | 35839 | 66543 | 58407 | 50892 | 80372 | 82050 |
| Областной бюджет | 62265 |  | 4154 | 3424 | 8591 | 957 | 14764 | 375 | 15000 | 15000 |
| Местный бюджет | 395176 |  | 33697 | 42063 | 27248 | 65586 | 43643 | 50517 | 65372 | 67050 |
| Администрация ГО муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 142845 | 10639 | 18147 | 11829 | 16412 | 14200 | 9956 | 30552 | 31110 |
|  | Областной бюджет | 50510 | 946 | 890 | 5591 | 957 | 12126 | 0 | 15000 | 15000 |
|  | Местный бюджет | 92335 | 9693 | 17257 | 6238 | 15455 | 2074 | 9956 | 15552 | 16110 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 291164 | 16988 | 19489 | 19027 | 50132 | 44207 | 40561 | 49820 | 50940 |
|  | Областной бюджет | 11755 | 3208 | 2534 | 3000 | 0 | 2638 | 375 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 279784 | 13780 | 16955 | 16027 | 50132 | 41569 | 40561 | 49820 | 50940 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Главу 7. «Система мероприятий муниципальной программы № 1» изложить в следующей редакции:

### «Глава 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный исполнитель и соисполнители |  | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Ленинградский (от улицы Таежная до улицы Ленина, от улицы Ленина до улицы Советской Армии, от улицы Советской Армии до улицы Дворовкина, от улицы Дворовкина до улицы Бабаева, от улицы Бабаева до АТП) (1 этап) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 122737 15170 | 94657 11699 |  | 28080 3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт магистральной улицы – улица Советская (от улицы Ленина до улицы Школьная, от улицы Школьная до улицы Комсомольская, от улицы Комсомольская до улицы Таежная) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 81160 9984 | 0 |  | 81160 9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 3 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 4 000 | 0 |  | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 4 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 7800 | 0 |  | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии (левая сторона), от улицы Советской армии до ул. Г.Т. Бабаева) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству; |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 105181 14963 | 0 |  | 27540 3404 | 77641 11559 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 6 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения: Автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 2772 | 2772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |
| 7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (1 этап) | МУ «СПиОГД» |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 77763 13723 | 0 |  | 0 | 77763 13723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: автомобильная дорога от г. Саянска до здания по адресу: г. Саянск, подъезд к г. Саянск, № 1 (2 этап) | МУ «СПиОГД» |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 56125 9905 | 0 |  | 0 | 56125 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап) | МУ «СПиОГД» |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 40323 6025 | 0 |  | 0 | 0 | 40323 6025 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 62946 9406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14627 2186 | 48319 7220 | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 2) (от улицы Советская до проспекта Ленинградский) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 77821 11179 |  |  |  |  |  |  | 1064 159 | 59362 8870 |  |  | 17395 2150 |  |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 57770 8633 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57770 8633 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | МУ «СПиОГД» |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 35004 5231 | 0 |  | 0 | 0 | 25895 3869 | 5887 880 | 3222 482 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 12 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск | Администрация городского округа |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 13 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 14 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 15 | Выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 3000 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 16 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 5529 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5529 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича) | МУ «СПиОГД» |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 24898 3720 | 0 |  | 0 | 0 | 24898 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 26690 3988 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8461 1264 | 18229 2724 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская) | МУ «СПиОГД» |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 26339 3936 | 0 |  | 0 | 0 | 26339 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 20 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная (от Советская до проспекта Ленинградский) | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 57605 7120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57605 7120 |  |  | 1 |
| 21 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от ул. Советской до ул. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск». | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 22 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от проспекта Ленинградский до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 599 | 0 |  | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 23 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Спортивная от проспекта Ленинградский до ул. Советская в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 599 | 0 |  | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 24 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Областной бюджет |  | 676 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 25 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Областной бюджет |  | 512 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 26 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск» | Администрация городского округа |  | Областной бюджет |  | 412 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 27 | Ремонт автодороги «Фасадная» от ПК 0 А+1480/Б+6200 до ПК 42 А+5690/Б+6200, с асфальтовым покрытием | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 166638 24900 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112742 16847 | 53896 8053 | 0 | 0 |  |  | 1 |
| 28 | Ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 29 | Ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 30 | Ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 31 | Выполнение работ по проведению инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области | МУ «СПиОГД» |  | Местный бюджет |  | 599 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 32 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области» | МУ «СПиОГД» |  | Местный бюджет |  | 599 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 33 | # Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от ул. Таёжной до ул. Советской в г. Саянск Иркутской области | МУ «СПиОГД» |  | Местный бюджет |  | 360 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от проспекта Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35)» | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # Повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы №35) | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # Повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная» | Администрация городского округа |  | Местный бюджет |  | 72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | # Оказание экспертных услуг | МУ «СПиОГД» |  | Местный бюджет |  | 197 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 1195370 | 109128 |  | 161439 | 250716 | 139503 | 237984 | 144098 | 68232 | 84270 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1020600 | 94657 |  | 136780 | 211529 | 117455 | 201087 | 124730 | 59362 | 75000 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 174770 | 14471 |  | 24659 | 39187 | 22048 | 36897 | 19368 | 8870 | 9270 |  |  |  |

### ».

### 1.4. Главу 10. «Система мероприятий подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:

### Глава 10. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Задача №1. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  | Повышение правосознания участников дорожного движения |
| 1.3 | Приобретение информационных табличек на автобусные павильоны | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 46 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  |  |
|  | Итого по разделу 1 в том числе: |  | Всего | 47 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 47 | 0 |  | 6 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  |  |
|  | Задача №2. Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников Количество школ 8 шт. | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 230 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 60 |  | 0 | 65 | 65 |  | Предупреждение дорожно-транспортного травматизма |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 89 | 0 |  | 0 | 7 | 7 | 15 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 52 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 0 |  | 15 | 15 | 15 |  |  |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» | МКУ «Управление образования» |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 90 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 30 |  |  |
| 2.7 | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках ОБЖ | МКУ «Управление образования» |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.8 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма | МКУ «Управление образования» |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.9 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | Средства массовой информации «Саянские зори» |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.10 | Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 130 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 45 | 50 |  |  |
|  | Итого по разделу 2 в том числе: |  | Всего | 706 | 40 |  | 0 | 7 | 14 | 125 |  | 85 | 215 | 220 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 706 | 40 |  | 0 | 7 | 14 | 125 |  | 85 | 215 | 220 |  |  |
| Задача 3. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока. Снижение тяжести последствий. Сокращение социального риска. Сокращение транспортного риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 1192 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1192 |  | 0 | 0 | 0 |  | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  |  | Местный бюджет | 7092 | 640 |  | 1033 | 670 | 706 | 416 |  | 677 | 1450 | 1500 |  |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 3870 | 0 |  | 1464 | 2406 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Повышение безопасности дорожного движения |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 8735 | 0 |  | 0 | 0 | 1429 | 897 |  | 1509 | 2400 | 2500 |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 |  | Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения |
| 3.4 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 1767 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 518 |  | 1249 | 0 | 0 |  | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Сокращение пострадавших детей в ДТП |
|  |  |  | Местный бюджет | 264 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 77 |  | 187 | 0 | 0 |  |  |
| 3.5 | Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 2260 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1130 | 1130 |  | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. |
|  |  |  | Местный бюджет | 340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170 | 170 |  |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  | Всего | 26419 | 640 |  | 2496 | 3076 | 2585 | 3550 |  | 3622 | 5150 | 5300 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2160 |  | 1249 | 1130 | 1130 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 20751 | 640 |  | 2497 | 3076 | 2585 | 1390 |  | 2373 | 4020 | 4170 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме №2, из них: | Администрация ГО муниципального образования «город Саянск» | Всего | 17862 | 640 |  | 2503 | 3077 | 1156 | 2688 |  | 2113 | 2815 | 2870 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2160 |  | 1249 | 1130 | 1130 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 12193 | 640 |  | 2503 | 3077 | 1156 | 528 |  | 864 | 1685 | 1740 |  |  |
|  |  | Управление образования | Всего | 536 | 40 |  | 0 | 7 | 14 | 90 |  | 85 | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 536 | 40 |  | 0 | 7 | 14 | 90 |  | 85 | 150 | 150 |  |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего | 8735 | 0 |  | 0 | 0 | 1429 | 897 |  | 1509 | 2400 | 2500 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 8735 | 0 |  | 0 | 0 | 1429 | 897 |  | 1509 | 2400 | 2500 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 27133 | 680 |  | 2503 | 3084 | 2599 | 3675 |  | 3707 | 5365 | 5520 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 5669 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2160 |  | 1249 | 1130 | 1130 |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 21464 | 680 |  | 2503 | 3084 | 2599 | 1515 |  | 2458 | 4235 | 4390 |  |  |

### 1.5. Главу 12. «Система мероприятий подпрограммы № 3» изложить в следующей редакции:

### «Глава 12. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1 | Озеленение | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 1183 | 328 | 328 | 328 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1183 | 328 | 328 | 328 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 1.2 | Побелка, покраска бордюр | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 336 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 336 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 747 | 0 | 0 | 0 | 112 | 175 | 0 | 220 | 240 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 747 | 0 | 0 | 0 | 112 | 175 | 0 | 220 | 240 |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог; отсыпка грунтовых и гравийных дорог ПГС, ЩПС) | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 46109 | 2278 | 4228 | 3463 | 4300 | 0 | 0 | 15920 | 15920 |
|  |  |  | Областной бюджет | 35875 | 946 | 890 | 3082 | 957 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10234 | 1332 | 3338 | 381 | 3343 | 0 | 0 | 920 | 920 |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 1662 | 2300 | 2400 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 1662 | 2300 | 2400 |
| 1.4 | Установка остановочного павильона по ул.Нуриахметовой | Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 12252 | 1168 | 1858 | 1300 | 2098 | 1386 | 1292 | 1550 | 1600 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10954 | 1168 | 1858 | 1300 | 2098 | 88 | 1292 | 1550 | 1600 |
| 1.6 | Обслуживание ливневой канализации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 13587 | 1140 | 2389 | 1349 | 2853 | 1654 | 0 | 2002 | 2200 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 11933 | 1140 | 2389 | 1349 | 2853 | 0 | 0 | 2002 | 2200 |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту остановочного пункта (павильона), расположенного по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр.Солнечный, остановка «ДШИ» | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Ремонт металлического барьерного ограждения Подъезд к г.Саянск | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Расходы на содержание и обслуживание автомобильных дорог | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 57191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12050 | 10141 | 17000 | 18000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 54755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9614 | 10141 | 17000 | 18000 |
| 1.10 | Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив - Закупка лакокрасочных материалов для текущего ремонта ограждений дорог МКУ «Саянская дорожная служба» (проведение текущего ремонта собственными силами) | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 2 | Ремонт опор освещения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 3 | Установка Г-образных опор для размещения дублирующих дорожных знаков | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Внесение изменений (актуализация) в комплексную схему организации дорожного движения | Администрация городского округа муниципального образования | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 64528 | 5613 | 9232 | 5277 | 6784 | 7888 | 8664 | 10230 | 10840 |
|  |  |  | Областной бюджет | 8523 | 0 | 0 | 2509 | 0 | 6014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 56005 | 5613 | 9232 | 2768 | 6784 | 1874 | 8664 | 10230 | 10840 |
| 5.1 | Обеспечение работоспособности электрических сетей улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 10528 | 800 | 783 | 819 | 944 | 1874 | 1008 | 2100 | 2200 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 10528 | 800 | 783 | 819 | 944 | 1874 | 1008 | 2100 | 2200 |
| 5.2 | Оплата электрической энергии, потребленной электросетями улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 53658 | 4813 | 8449 | 4458 | 5805 | 6014 | 7619 | 8000 | 8500 |
|  |  |  | Областной бюджет | 8523 | 0 | 0 | 2509 | 0 | 6014 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 45135 | 4813 | 8449 | 1949 | 5805 | 0 | 7619 | 8000 | 8500 |
| 5.3 | Оплата за услуги по технологическому присоединению уличного освещения | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 342 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 130 | 140 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 342 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 37 | 130 | 140 |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Саянская дорожная служба» | МКУ «Саянская Дорожная служба» | Всего | 224190 | 16988 | 19489 | 19027 | 50020 | 29964 | 28702 | 30000 | 30000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 8943 | 3208 | 2534 | 3000 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 215247 | 13780 | 16955 | 16027 | 50020 | 29763 | 28702 | 30000 | 30000 |
| 7 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 521 | 0 | 0 | 0 | 110 | 111 | 0 | 150 | 150 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 521 | 0 | 0 | 0 | 110 | 111 | 0 | 150 | 150 |
|  | Итого по Содержанию автомобильных дорог | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 142845 | 10639 | 18147 | 11829 | 16412 | 14200 | 9956 | 30552 | 31110 |
|  |  |  | Областной бюджет | 50510 | 946 | 890 | 5591 | 957 | 12126 | 0 | 15000 | 15000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 92335 | 9693 | 17257 | 6238 | 15455 | 2074 | 9956 | 15552 | 16110 |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 291164 | 16988 | 19489 | 19027 | 50132 | 44207 | 40561 | 49820 | 50940 |
|  |  |  | Областной бюджет | 11755 | 3208 | 2534 | 3000 | 0 | 2638 | 375 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 279784 | 13780 | 16955 | 16027 | 50132 | 41569 | 40561 | 49820 | 50940 |
|  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего | 424 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 377 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме №3 |  | Всего | 457441 | 37851 | 45487 | 35839 | 66543 | 58407 | 50892 | 80372 | 82050 |
|  |  |  | Областной бюджет | 62265 | 4154 | 3424 | 8591 | 957 | 14764 | 375 | 15000 | 15000 |
|  |  |  | Местный бюджет | 395176 | 33697 | 42063 | 27248 | 65586 | 43643 | 50517 | 65372 | 67050 |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                       А.В. Ермаков

Исп. Чернобук А.А. тел.52677

Исп. Малинова М.А. тел.52421