**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 24.12.2015 | № | 110-37-1265-15 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в муниципальную программу утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010 №110-37-582-10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» | ⎤ |

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а так же в целях приведения программы в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010 №110-37-582-10 (в редакции от 24.12.2010 № 110-37-1086-10, от 08.12.2011 № 110-37-1406-11, от 12.12.2012 № 110-37-1459-12, от 14.05.2013 № 110-37-568-13, от 25.06.2013 № 110-37-780-13, от 07.10.2013 № 110-37-1177-13, от 11.07.2014 № 110-37-621-14, от 08.10.2014 № 110-37-894-14, от 06.04.2015 № 110-37-341-15) (далее - Программа) (опубликованы в газете «Саянские зори» от 26.08.2010 № 215-221, вкладыш «Официальная информация», страница 2; от 30.12.2010 № 347-355, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 13.01.2011, № 1-7, вкладыш «Официальная информация», страница 2; от 14.12.2011 № 92, вкладыш «Официальная информация», страница 3; от 20.12.2012 № 51, вкладыш «Официальная информация», страница 1; от 30.05.2013 № 21 (3730), вкладыш «Официальная информация», страница 3; от 25.07.2013 № 29 (3738), вкладыш «Официальная информация», страница 13; от 10.10.2013 № 40 (3749), вкладыш «Официальная информация», страница 8; от 31.07.2014 № 30, вкладыш «Официальная информация», страницы 3-8, от 16.10.2014 № 41, вкладыш «Официальная информация», страницы 11-12; от 23.10.2014 № 42, вкладыш «Официальная информация», страница 2; от 16.04.2015 № 14, вкладыш «Официальная информация», страница 5) следующие изменения:

1.1.В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источни-ки финанси- рования | Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается – **319716** тыс. рублей, из них средства:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Источники** | **Всего**  **тыс.руб.** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | **В том числе по годам** | | | | | | | | | | | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | | **Местный**  **Бюджет** | **24966,7** | **2610** | **4824** | **1724** | **2211,5** | **123,5** | **2** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | | **Областной бюджет** | **792** | **0** | **0** | **0** | **792** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **Внебюджетные**  **источники** | **293259** | **19877** | **48124** | **35739** | **65385** | **18960** | **25684,5** | **12830** | **21050** | **17039** | **15807** | **12763** | | **Всего** | **319018** | **22487** | **52948** | **37463** | **68388** | **19083,5** | **25686,5** | **15830** | **24050** | **20039** | **18807** | **15763** | |

1.2. Во втором предложении абзаца 1 раздела IV «Ресурсное обеспечение Программы» цифру «319716» заменить цифрой «319018»;

1.3. Таблицу в разделе IV изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники** | **Всего**  **тыс.руб.** | **Объем финансирования, тыс.руб.** | | | | | | | | | | |
| **В том числе по годам** | | | | | | | | | | |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Местный**  **Бюджет** | **24966,7** | **2610** | **4824** | **1724** | **2211,5** | **123,5** | **2** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** | **3000** |
| **Областной бюджет** | **792** | **0** | **0** | **0** | **792** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные**  **источники** | **293259** | **19877** | **48124** | **35739** | **65385** | **18960** | **25684,5** | **12830** | **21050** | **17039** | **15807** | **12763** |
| **Всего** | **319018** | **22487** | **52948** | **37463** | **68388** | **19083,5** | **25686,5** | **15830** | **24050** | **20039** | **18807** | **15763** |

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции (согласно приложению 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

А.А. Чернобук

тел. 52677

Приложение 1

к постановлению администрации городского

округа муниципального образования

"город Саянск" от 24.12.2015 № 110-37-1265-15

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования за весь период реализации программы, тыс. руб. | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | 2010 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и привлечение частных инвестиций для их реализации | Учреждения бюджетной сферы | 2013 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров (контрактов) | Учреждения бюджетной сферы | 2010 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | 2010 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010 - 2020 | Не требует бюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Администрация | 2010 - 2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе:  - холодная вода - 1 шт. | Администрация | 2010 | Местный бюджет | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение обязательного энергетического обследования здания администрации | Организация - член СРО | 2012 | Местный бюджет | 89,904 | 0 | 0 | 89,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Администрация | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по [МКУ](#P637) "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  | местный бюджет | 180,904 | 15,000 | 76,000 | 89,904 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | МКУ "Управление образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление образования | 2010 - 2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Управление образования |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | тепловая энергия, 14 шт. |  | 2010 |  | 1288,000 | 1288,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | электроэнергия, 44 шт. |  | 2010 |  | 94,000 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | холодная вода, 11 шт. |  | 2010 |  | 146,000 | 146,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | горячая вода |  | 2013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 - 2012 | Местный бюджет | 1227,304 | 0 | 114,104 | 928,000 | 185,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Замена приборов отопления общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 82,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление образования | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 186,896 | 0 | 186,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Замена люминесцентных ламп ЛБ-40 | Управление образования | 2013 - 2020 | Местный бюджет | 233,300 | 0 | 0 | 0 | 233,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление образования | 2010 - 2020 | Местный бюджет | 133,000 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Поверка приборов учета энергетических ресурсов | Управление образования | 2014 - 2020 | Местный бюджет | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Замена электронагревательных приборов на энергосберегающие нагреватели | Управление образования | 2010 - 2020 | Местный бюджет | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Ремонт и модернизация тепловых узлов | Управление образования | 2010 - 2020 | Местный бюджет | 426,400 | 318,000 | 0 | 0 | 108,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление образования | 2013 | Местный бюджет | 811,279 | 0 | 0 | 0 | 811,279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 442,031 | 0 | 0 | 0 | 442,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по [МКУ](#P740) "Управление образования" |  |  | Местный бюджет | 3143,633 | 451,000 | 301,000 | 928,000 | 1338,179 | 123,454 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 442,031 | 0 | 0 | 0 | 442,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | МКУ "Управление культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление культуры | 2010 - 2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Управление культуры | 2010 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | тепловая энергия, 1 шт. |  |  |  | 95,252 | 95,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | электроэнергия, 5 шт. |  |  |  | 39,733 | 39,733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 | Местный бюджет | 150,123 | 0 | 150,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Управление культуры | 2011 - 2013 | Местный бюджет | 185,891 | 0 | 185,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Установка автоматического управления системы наружного освещения | Управление культуры | 2013 | Местный бюджет | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление культуры | 2010 - 2020 | Местный бюджет | 214,270 | 1,871 | 212,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Управление культуры | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 91,780 | 0 | 91,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление культуры | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 27,000 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Управление культуры | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 3,299 | 0 | 3,299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление культуры | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 627,598 | 0 | 552,598 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11. | Остекление окон | Управление культуры | 2011 - 2020 | Местный бюджет | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.12. | Установка блочного модуля регулирования температуры в здании | Управление культуры | 2013 | Местный бюджет | 199,545 | 0 | 0 | 0 | 199,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.13. | Замена дверей запасных выходов | Управление культуры | 2011 | Местный бюджет | 62,410 | 0 | 62,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.14. | Ремонт тепловых узлов | Управление культуры | 2010 - 2020 | Местный бюджет | 202,144 | 202,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.15. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах отопления | Управление культуры | 2013 | Местный бюджет | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.16. | Установка регулировочных клапанов на отопительные радиаторы в зданиях | Управление культуры | 2013 | Местный бюджет | 252,254 | 0 | 0 | 0 | 252,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.17. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность, методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Управление культуры | 2011 | Местный бюджет | 11,500 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по [МКУ](#P1055) "Управление культуры" |  | 2011 - 2020 | местный бюджет | 2188,799 | 339,000 | 1305,000 | 0 | 544,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | ОГБУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | ОГБУЗ "СГБ" | 2010 - 2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | ОГБУЗ "СГБ" | 2010 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | тепловая энергия, 1 шт. |  |  |  | 92,000 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | холодная вода |  |  |  | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 - 2012 | Местный бюджет | 297,338 | 0 | 80,338 | 217,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, 5000 шт. | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 - 2012 | Местный бюджет | 749,662 | 0 | 524,662 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 598,358 | 0 | 598,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 - 2012 | Местный бюджет | 490,205 | 0 | 390,205 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 75,000 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 19,540 | 0 | 19,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Промывка системы отопления | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 39,893 | 0 | 39,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 707,643 | 0 | 707,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.11. | Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 284,000 | 0 | 284,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.12. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 75,461 | 0 | 75,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.13. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | ОГБУЗ "СГБ" | 2011 | Местный бюджет | 4,900 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по [ОГБУЗ](#P1412) "СГБ" |  |  |  | 3474,000 | 92,000 | 2800,000 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010 - 2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | тепловая энергия, 1 шт. |  |  |  | 99,000 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 - 2012 | Местный бюджет | 137,771 | 0 | 48,107 | 89,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Замена входа в здание Дома спорта на изделие из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013 | Местный бюджет | 241,000 | 0 | 0 | 0 | 241,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Замена старой конструкции входа в здание "Мегаполис-Спорт" на конструкцию из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2011 | Местный бюджет | 151,893 | 0 | 151,893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Замена светильников и проводки в спортивном зале спортивного комплекса "Дом спорта" | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2015 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по [МСОУ ЦФП](#P1701) "Мегаполис-Спорт" |  |  | местный бюджет | 629,664 | 99,000 | 200,000 | 89,664 | 241,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2010 - 2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2010 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | тепловая энергия, 1 шт. |  |  |  | 86,000 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 - 2012 | Местный бюджет | 79,556 | 0 | 45,328 | 34,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2011 - 2013 | Местный бюджет | 7,672 | 0 | 7,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Замена окон и входных дверей | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2011 - 2013 | Местный бюджет | 89,000 | 0 | 89,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по [МОУ ДОД](#P1854) ДЮСШ |  |  | Местный бюджет | 262,228 | 86,000 | 142,000 | 34,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Администрация муниципального образования "город Саянск" | 2013 | Местный бюджет | 87,500 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по бюджетной сфере |  |  | Местный бюджет | 24966,728 | 1082,000 | 4824,000 | 1723,796 | 2211,478 | 123,454 | 2,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
| Областной бюджет | 792,031 | 0 | 0 | 0 | 792,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управляющие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | 2010 - 2011 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление собственникам помещений многоквартирных домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объемах ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий | Управляющие компании, ТСЖ | Не реже 1 раза в год 2010 - 2020 | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов, в т.ч. | Управляющие компании, ресурсоснабжающие организации | 2011 - 2012 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | тепловая энергия, 279 шт. |  |  |  | 45746,546 | 0 | 3822,000 | 10400,000 | 31524,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | горячая вода |  |  |  | 962,500 | 0 | 962,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | холодная вода, 151 шт. |  |  |  | 4524,940 | 0 | 1295,000 | 0 | 3229,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | электроэнергия, 369 шт. |  |  |  | 1277,950 | 0 | 447,700 | 0 | 830,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных домов, 230 шт. | Управляющие компании | 2011 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10949,640 | 0 | 10949,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Замена трубопроводов системы отопления | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 322,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1362,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и системы горячего водоснабжения с применением энергоэффективных теплоизоляционных материалов | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 472,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы отопления | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 125,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Установка линейных балансировочных вентилей на системе отопления | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 397,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Балансировка системы отопления | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 240,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 353,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 141,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 336,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 104,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ревизия трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 161,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 172,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Замена светильников наружного освещения на современные энергоэффективные | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 198,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Замена светильников в подъездах на современные для энергоэффективных (люминесцентных) ламп | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 432,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Установка автоматических доводчиков на двери подъездов | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 203,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Установка тамбурных дверей в подъездах | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 127,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Установка дверей в проемах подвальных помещений | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 195,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ремонт слуховых окон чердачных помещений | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 54,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Замена старых отопительных приборов в подъездах на современные: микрорайон Юбилейный дом 12, микрорайон Строителей дома 9, 11, микрорайон Мирный дома 5, 7 | Управляющие компании ООО "Дар", ООО "Гранд" | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 33,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Ремонт оконных блоков, замена остекления и установка второй нитки остекления в подъездах | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 787,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Ремонт межпанельных и компенсационных швов | Управляющие компании | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 455,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Ремонт фактурного слоя: микрорайон Юбилейный, дом 60, микрорайон Мирный, дома 7 и 1, микрорайон Строителей, дома 6, 7, 9, 10 | ООО Дар", ООО "Гранд" | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 38,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Установка датчиков движения в системе освещения подъездов, микрорайон Юбилейный, дом 73 | ООО "УК Уют" | 2015 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по жилищной сфере: |  |  |  | 70417,430 | 0 | 17476,840 | 10400,000 | 35584,736 | 0,000 | 6955,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери. Разработка энергетических характеристик | МУП "СТЭП" | 2010, 2015 | собственные средства | 3709,000 | 1609,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | МУП "СТЭП" | 2010 - 2018 | собственные средства | 1210,000 | 150,000 | 130,000 | 0 | 280,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Организация - член СРО | 2012, 2017 | собственные средства | 2004,000 | 0 | 0 | 804,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП "СТЭП" | 2010 - 2020 | собственные средства | 136733,800 | 9300,000 | 13667,000 | 13208,000 | 22591,000 | 10342,800 | 10800,000 | 11400,000 | 12100,000 | 12800,000 | 10262,000 | 10263,000 |
| 3. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Grundfos с двигателем NKG200-150-315, 355 мВт, с преобразователем частоты ACS 550-02-645А-4 производства АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 3108,000 | 0 | 3108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос KSB Etanorm G 125 - 200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2012 | собственные средства | 3204,000 | 0 | 3119,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2013 | собственные средства | 3588,000 | 0 | 0 | 3588,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2015 | собственные средства | 3572,000 | 0 | 0 | 3572,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2017 | собственные средства | 4800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315 кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2019 | собственные средства | 3500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500,000 | 0 |
| 10. | Замена сетевого насоса Д500/65 на насос KSB Etanorm G 125 - 200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2020 | собственные средства | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| 11. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Etanorm RS 300 - 500, 400 кВт с преобразователем частоты типа АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 3805,000 | 0 | 0 | 0 | 3805,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Замена группы насосов НОП на насос GRUNDFOS NK65-250/269 | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 993,000 | 0 | 276,000 | 205,000 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Приобретение и монтаж сетевого насоса Etanorm RS 300 - 500 с двигателем 400 кВ | МУП "СТЭП" | 2014 - 2015 | собственные средства | 6800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты типа ASC800-02-0490-3+P901 | МУП "СТЭП" | 2014 - 2015 | собственные средства | 2800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Установка ультразвукового расходомера на ТНС 7 | МУП "СТЭП" |  | собственные средства | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Монтаж центрального шкафа управления насосной станции ПНС | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 596,000 | 0 | 0 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Замена теплосчетчика ELKORA | МУП "СТЭП" |  | собственные средства | 58,000 | 0 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  |  | 181869,800 | 11059,000 | 20850,000 | 21659,000 | 27784,000 | 15642,800 | 17400,000 | 11600,000 | 18100,000 | 13050,000 | 13762,000 | 10963,000 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | I. Организационные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг удельных норм потребления электроэнергии | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мониторинг существующей гидравлической схемы и усовершенствование | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдение организационно-технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдению режима | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение энергетического обследования зданий, оформление энергетического паспорта | Организация - член СРО | 2012, 2017 | собственные средства | 1800,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Модернизация насосных станций I V подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2011 | собственные средства | 7570,470 | 4798,470 | 2772,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2014 | собственные средства | 564,840 | 564,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2013 | собственные средства | 777,930 | 715,930 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 - 2012 | собственные средства | 9022,960 | 0 | 6457,000 | 2540,000 | 25,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 - 2014 | собственные средства | 222,000 | 0 | 75,000 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 - 2019 | собственные средства | 8004,120 | 0 | 0 | 0 | 534,170 | 2444,950 | 0,000 | 1230,000 | 1450,000 | 2100,000 | 245,000 |  |
| 7.2. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 1800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,000 |
| 7.3. | КНС хлебозавода, КНС-123 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 - 2019 | собственные средства | 4026,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,680 | 0 | 0 | 1800,000 | 1800,000 | 0 |
| 7.4. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 1335,150 | 1327,600 | 0 | 0 | 7,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | КНС госпиталя | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 261,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6. | Приобретение и монтаж частотного электропривода на насосной станции V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2015 | собственные средства | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Реконструкция схемы управления электроосвещением. Установка прибора учета на группу электроосвещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2013 | собственные средства | 32,290 | 1,000 | 6,000 | 13,290 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2013 | собственные средства | 29,000 | 2,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2012 | собственные средства | 114,330 | 2,000 | 28,000 | 72,330 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 75,000 | 5,000 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 16,460 | 0 | 0 | 0 | 4,46 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2012 | собственные средства | 239,570 | 2,900 | 34,000 | 103,700 | 65,330 | 21,640 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2013 | собственные средства | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9. | КНС хлебозавода | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 10,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2011 | собственные средства | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Электроотопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 117,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 89,300 | 0 | 0 |
| 9.2. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2012 | собственные средства | 760,780 | 323,820 | 11,000 | 425,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2011 | собственные средства | 348,900 | 53,100 | 105,000 | 0 | 190,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 129,500 | 0 | 0 | 0 | 129,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2013 | собственные средства | 580,550 | 5,420 | 0 | 10,130 | 0 | 565,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2011 | собственные средства | 100,610 | 8,610 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Мероприятия, направленные на экономию горячей воды и расходов на отопление база "Водоканал-Сервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Замена оконных рам на стеклопакеты. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 1062,000 | 873,660 | 0 | 0 | 188,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Установка приборов учета горячей воды и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2012 | собственные средства | 59,400 | 55,800 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 - 2013 | собственные средства | 272,830 | 74,650 | 37,000 | 64,080 | 18,910 | 14,190 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.4. | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Монтаж узлов учета расхода хозпитьевой воды в многоквартирных домах для установки общедомовых приборов учета, 121 шт. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 2062,200 | 0 | 0 | 0 | 2062,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Установка расходомеров на напорном канализационном коллекторе от ГНС до БОС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 775,260 | 0 | 0 | 0 | 775,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Монтаж сети проводок в здании ПНС СГБ и пускорегулирующих устройств насосного оборудования | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 28,997 | 0 | 0 | 0 | 28,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Монтаж электропроводки и освещения на ПНССГБ | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 42,340 | 0 | 0 | 0 | 42,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Монтаж разветвителя для манометра и датчика давления на ПНС СГБ | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 4,940 | 0 | 0 | 0 | 4,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  |  |  | 43034,067 | 8817,800 | 9797,000 | 3680,090 | 4078,757 | 3317,440 | 1328,680 | 1230,000 | 2950,000 | 3989,300 | 2045,000 | 1800,000 |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  |  | 224903,867 | 19876,800 | 30647,000 | 25339,090 | 31862,757 | 18960,240 | 18728,680 | 12830,000 | 21050,000 | 17039,300 | 15807,000 | 12763,000 |
|  | Всего по программе, в т.ч.: |  |  |  | 319017,856 | 20958,800 | 52947,840 | 37462,886 | 68388,802 | 19083,694 | 25686,534 | 15830,000 | 24050,000 | 20039,300 | 18807,000 | 15763,000 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 24966,728 | 1082,000 | 4824,000 | 1723,796 | 2211,478 | 123,454 | 2,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 792,031 |  |  |  | 792,031 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 293259,097 | 19876,800 | 48123,840 | 35739,090 | 65385,293 | 18960,240 | 25684,534 | 12830,000 | 21050,000 | 17039,300 | 15807,000 | 12763,000 |

Примечание:с 01.01.2013 года у муниципального учреждения здравоохранения "Саянская городская больница" произведена смена собственника. Имущество учреждения передано в государственную собственность Иркутской области.

Изменено наименование учреждения на областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Саянская городская больница". Финансирование мероприятий МУЗ"Саянская городская больница" в рамках Программы прекращено 31.12.2012 г. Финансирование мероприятий ОГБУЗ "Саянская городская больница" Программой не предусмотрено.

Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" О.В. Боровский

А.А. Чернобук

тел. 52677