Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 09.03.2016 | № | 110-37-164-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в 2015 году. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 №110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2013-2020 годах» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.04.2013 №110-37-470-13 (в редакции от 11.11.2013 №110-37-1335-13, 15.08.2014 №110-37-721-14, 21.11.2014 № 110-37-1060-14), 25.08.2015 №110-37-792-15, 28.12.2015 №110-37-1274-15. (приложение №1)

2. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                         О.В.Боровский

исп.Смолянинова М.В

тел.52408

|  | Приложение №1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.03.2016 № 110-37-164-16 |
| --- | --- |

Отчет

о ходе исполнении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске

в 2013-2020 годах» в 2015 году.

В городе Саянске реализовывалась в 2015году муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2013-2020 годах» (далее –Программа) .

Целью настоящей Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных  происшествий.

Достижение указанной цели программы осуществлялось посредством решения ряда задач, а именно:

1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

2.Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

3.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

4.Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения);

5.Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств);

6.Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших);

7.Сокращение числа детей,  пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для решения этих задач выполнены в полном объеме следующие мероприятия (Таблица 2):

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»);

- выполнены работы по установке новых дорожных знаков  на проспекте Ленинградский

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города;

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

1. Проведение системной работы по профилактике детского дорожного травматизма в общеобразовательных учреждениях, в том числе:

- в сентябре 2015 года проведена профилактическая операция «Внимание – дети!». С целью закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах города;

-состоялись встречи учащихся с представителями ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД  России «Зиминский» в рамках которых проводились инструктажи с детьми по правилам дорожного движения;

- проведена городская викторина по знанию обучающихся 4-х классов школ города правил дорожного движения. Участники конкурса показали хорошие знания правил дорожного движения.

-проведение встреч с родителями по вопросам профилактики детского дорожного травматизма.

2. ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД  России «Зиминский» в средствах массовой информации  в течение года освещали вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и о происшествиях на дорогах города, на студии «ОСТ» показано 25 видеороликов, 56 статей опубликовано в местных газетах таких, как «Саянские зори», «Сибирский городок», «Новые горизонты», 14 передач прозвучало по радио, было выявлено нарушений Правил дорожного движения  пешеходами 419.

В результате реализации данной программы в 2015 году достигнуты   основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных  происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. (Таблица 1).

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 7 | 4 | -3 | 43 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 18,18 | 10,2 | -7,98 | 44 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | человек | 3,3 | 2,6 | -0,7 | 21 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | человек | 26,92 | 8,6 | -18,3 | 68 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 2 | -2 | 50 |

Таким образом, в 2015 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий на 43 % и снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 50 %.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске в 2013-2020 годах» в части запланированных на 2015 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

Таблица 2

| № п/п |  | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Отклонение |  |  |  |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое значение |  | Фактическое значения | тыс.руб -/+ |  |  | % |  |  |  |
|  |  | Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. через средства массовой информации. |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 1.2 |  | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения. |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Городская викторина по правилам дорожного движения |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 2.2. | Проведение акций «Внимание дети» «Внимание –пешеход», «Вежливый водитель» |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 2.3. | Областной конкурс «Безопасное колесо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 2.4. | Проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 2.4. | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 2.5 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации |  |  |  |  | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  | Выполнено |  |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока Снижение тяжести последствий Сокращение социального риска Сокращение транспортного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами |  | Местный бюджет |  | 460,00 |  | 460,00 |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки |  | Местный бюджет |  | 200,00 |  | 200,00 |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Установка дорожных Знаков (реализация ПОДД) проспект Ленинградский . |  | Местный бюджет |  | 426,00 |  | 426,00 |  |  | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 |  |  |  | 1086,00 |  | 1086,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  | 1086,00 |  | 1086,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                                                      О.В.Боровский

исп.Смолянинова М.В

тел.52408