**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 09.03.2016 | № | 110-37-164-16 |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О ходе исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в 2015 году. | ⎤ |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 №110-37-1179-13, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в 2015 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.04.2013 №110-37-470-13 (в редакции от 11.11.2013 №110-37-1335-13, 15.08.2014 №110-37-721-14, 21.11.2014 № 110-37-1060-14), 25.08.2015 №110-37-792-15, 28.12.2015 №110-37-1274-15. (приложение №1)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

исп.Смолянинова М.В

тел.52408

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению администрации  городского округа муниципального  образования «город Саянск»  от 09.03.2016 № 110-37-164-16 |
|  |  |

**Отчет**

**о ходе исполнении муниципальной программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске**

**в 2013-2020 годах» в 2015 году.**

В городе Саянске реализовывалась в 2015году муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» (далее –Программа) .

Целью настоящей Программы является сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Достижение указанной цели программы осуществлялось посредством решения ряда задач, а именно:

1. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока.

2.Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;

3.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

4.Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения);

5.Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств);

6.Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших);

7.Сокращение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Для решения этих задач выполнены в полном объеме следующие мероприятия (Таблица 2):

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский»);

- выполнены работы по установке новых дорожных знаков на проспекте Ленинградский

- обновлена в летний период существующая дорожная разметка на пешеходных переходах города;

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

1. Проведение системной работы по профилактике детского дорожного травматизма в общеобразовательных учреждениях, в том числе:

- в сентябре 2015 года проведена профилактическая операция «Внимание – дети!». С целью закрепления навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах города;

-состоялись встречи учащихся с представителями ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» в рамках которых проводились инструктажи с детьми по правилам дорожного движения;

- проведена городская викторина по знанию обучающихся 4-х классов школ города правил дорожного движения. Участники конкурса показали хорошие знания правил дорожного движения.

-проведение встреч с родителями по вопросам профилактики детского дорожного травматизма.

2. ОГИБДД (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» в средствах массовой информации в течение года освещали вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и о происшествиях на дорогах города, на студии «ОСТ» показано 25 видеороликов, 56 статей опубликовано в местных газетах таких, как «Саянские зори», «Сибирский городок», «Новые горизонты», 14 передач прозвучало по радио, было выявлено нарушений Правил дорожного движения пешеходами 419.

В результате реализации данной программы в 2015 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения смертности от дорожно-транспортных происшествий и сокращения числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. (Таблица 1).

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| -/+ | % |
| 1. | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 7 | 4 | -3 | 43 |
| 2. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | человек | 18,18 | 10,2 | -7,98 | 44 |
| 3. | Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств) | человек | 3,3 | 2,6 | -0,7 | 21 |
| 4. | Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) | человек | 26,92 | 8,6 | -18,3 | 68 |
| 5. | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 4 | 2 | -2 | 50 |

Таким образом, в 2015 году наблюдается снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 43 % и снижение числа детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 50 %.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2013-2020 годах» в части запланированных на 2015 году мероприятий выполнена, своих целей достигла.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование программных мероприятий | Источник финансирования | | | Объем финансирования,  тыс.руб. | | | Отклонение | | | | | | Пояснения по освоению объемов  финансирования |
| Плановое значение | | Фактическое значения | тыс.руб  -/+ | | | % | | |
|  | | Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения.  через средства массовой информации. |  | | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| 1.2 | | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения. |  | | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| **Итого по разделу 1** | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Городская викторина по правилам дорожного движения | | |  | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| 2.2. | Проведение акций «Внимание дети» «Внимание –пешеход», «Вежливый водитель» | | |  | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| 2.3. | Областной конкурс «Безопасное колесо» | | |  | | Выполнено | | | |
| 2.4. | Проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ | | |  | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| 2.4. | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма | | |  | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| 2.5 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | | |  | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| 2.6. | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | | |  | | Не требует финансирования | | | | | | | Выполнено | | | |
| **Итого по разделу 2** | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |
|  | Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока  Снижение тяжести последствий  Сокращение социального риска  Сокращение транспортного риска | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами | | Местный бюджет | | 460,00 | | 460,00 | | | 0,00 | 0 | | |  | | |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | | Местный бюджет | | 200,00 | | 200,00 | | | 0,00 | 0 | | |  | | |
| 3.7 | Установка дорожных  Знаков (реализация  ПОДД) проспект Ленинградский . | | Местный бюджет | | 426,00 | | 426,00 | | | 0,00 | 0 | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |
|  | **Итого по разделу 3** | |  | | **1086,00** | | **1086,00** | | |  |  | | |  | | |
|  | **Всего по программе** | |  | | **1086,00** | | **1086,00** | | |  |  | | |  | | |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

исп.Смолянинова М.В

тел.52408