Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 14.11.2016 | № | 110-37-1335-16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 № 110-37-1026-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях приведения муниципальной    программы    «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» в соответствие  Бюджетному кодексу Российской Федерации, в соответствии с  пунктом 4.4 раздела 4 Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13, статьи 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.10.2015 №  110-37-1026-15(в редакции от 28.04.2016 №110-37-443-16) (опубликованное в газете «Саянские зори» от 29.10.2015  № 42 (3854), вкладыш официальной информации стр.15-16, от 05.11.2015   № 43 (3855), вкладыш официальной информации стр.4-6, от 06.05.2016 №17, вкладыш официальной информации стр.9,10), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы 1 Паспорта изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2016-2020 годы 558318,46 тыс.рублей, в том числе за счет средств бюджета города Саянска 164531,89 тыс.рублей, по годам реализации и подпрограммам: Объем финансирования, тыс. руб. по годам и подпрограммам. 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Всего местный бюджет; 164531,89; 33635,29; 42559,45; 38450,45; 25013,25; 24873,45. Подпрограмма № 1; 58271,8; 12526; 21253; 17169; 3731,8; 3592. Подпрограмма № 2; 6467,26; 985,46; 1389,2; 1364,2; 1364,2; 1364,2. Подпрограмма № 3; 99792,83; 20123,83; 19917,25; 19917,25; 19917,25; 19917,25. 20в в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования 393786,57 тыс.рублей, по годам реализации подпрограммам: Объем финансирования, тыс. руб. по годам и подпрограммам. 2016; 2017; 2018; 2019; 2020. Всего областной бюджет; 393786,57; 74087,37; 123174; 130521; 33680,2; 32324. Подпрограмма № 1; 391395,2; 71696; 123174; 130521; 33680,2; 32324. Подпрограмма № 2; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Подпрограмма № 3; 2391,37; 2391,37; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Скаянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |
| --- | --- |

».

1.2. В главе 4 «Объемы и источники финансирования» таблицу №1 изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования муниципальной программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период реализации |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Всего по программе Бюджет города Саянска Областной бюджет |  | 558318,46 164531,89 393786,57 |  | 107722,66 33635,29 74087,37 |  | 165733,45 42559,45 123174,00 |  | 168971,45 38450,45 130521 |  | 58693,45 25013,25 33680,2 |  | 57197,45 24873,45 32324,00 |
| Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске на период 2016-2020 годов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме Бюджет города Саянска Областной бюджет | 449667 58271,8 391395,2 |  | 84222,00 12526,00 71696,00 |  | 144427,00 21253,00 123174,00 |  | 147690 17169 130521 |  | 37412,00 3731,80 33680,20 |  | 35916,00 3592,00 32324,00 |  |
| Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме Бюджет города Саянска Областной бюджет | 6467,26 6467,26 0,00 |  | 985,46 985,46 0,00 |  | 1389,20 1389,20 0,00 |  | 1364,20 1364,20 0,00 |  | 1364,20 1364,20 0,00 |  | 1364,20 1364,20 0,00 |  |
| Подпрограмма № 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме Бюджет города Саянска Областной бюджет | 102184,2 99792,83 2391,37 |  | 22515,2 20123,83 2391,37 |  | 19917,25 19917,25 0,00 |  | 19917,25 19917,25 0,00 |  | 19917,25 19917,25 0,00 |  | 19917,25 19917,25 0,00 |  |

«Таблица №1

».

1.3. В главу 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» внести следующие изменения:

1.3.1. В пункте 1) цифру «4,4» заменить цифрой «12,2»;

1.3.2. В пункте 2) цифру «90» заменить цифрой «79,5».

1.4. В главу 6 «Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и ремонт автодорог в городе Саянске на период 2016-2020 годов» внести следующие изменения:

1.4.1. Таблицу «Система мероприятий подпрограммы №1» раздела 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.4.2. Таблицу «Показатели результативности подпрограммы» раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №1» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.5. В главе 7 «Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске в 2016-2020 годах» таблицу «Система мероприятий подпрограммы №2 и ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.

1.6. В главу 8 «Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» на 2016-2020 годы» внести следующие изменения:

1.6.1. Таблицу  «Финансовое обеспечение мероприятий» раздела 2 «Система мероприятий подпрограммы №3»  изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

1.6.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы №3»  цифру «118533,044» заменить цифрой «102184,2».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить настоящее постановление с приложением  на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»".

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

И.о.мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                А.В.Ермаков

исп.Котова Т.П.

тел.5-26-77

|  | # Приложение №1 # к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» # от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №1

| № п/п | Перечень основных видов работ | Стоимость работ тыс.руб. | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  |
|  |  |  | Местн. бюджет | Обл. бюджет* | Местн. бюджет | Обл. бюджет* | Местн. бюджет | Обл. бюджет* | Местн. бюджет | Обл. бюджет* | Местн. бюджет | Обл. бюджет* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1. Завершение строительства дорог на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия направленные на строительство автомобильных дорог общего пользования и обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Автодорога по магистральной улице – улица Бабаева (т.99- ж.д.14). Площадь проезжей части -5500м². | 10460 |  |  |  |  | 1046 | 9414 |  |  |  |  |
| 1.2 | М-н Благовещенский, центральная автодорога №1 в индивидуальной застройке. Площадь проезжей части - 890 м2. | 1230 |  |  |  |  | 123 | 1107 |  |  |  |  |
| 1.3 | Автодорога по магистральной улице - проспекту Ленинградскому (т.27-АТП). Площадь проезжей части -20820м2. | 37100 |  |  |  |  |  |  | 3710 | 33390 |  |  |
| 1.4 | Автодорога на проспекте Мира (т.67-т.25). Площадь проезжей части-4624м². | 17380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1738 | 15642 |
| 1.5 | Автодорога по магистральной улице – улица Бабаева (от Ленинградского проспекта т.72 до ул. 33 т.77). Площадь проезжей части - 6355 м². | 18536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1854 | 16682 |
|  | Итого: | 84706 |  |  | 0 | 0 | 1169 | 10521 | 3710 | 33390 | 3592 | 32324 |
|  | Задача 2. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения, повышение пропускной способности дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия направленные на капитальный ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дороги общего пользования местного значения магистральная улица - улица Дворовкина от проспекта Ленинградский до проспекта Мира Протяженность и площадь проезжей части | 81473 | 9777 | 71696 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проспект Ленинградский. Ремонт автодороги от улицы Ленина до улицы Спортивной (1 полоса).Ремонт асфальтобетон-ного покрытия 6600м2. | 10300 |  |  | 721 | 9579 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения магистральная улица-улица Советской Армии (от пр.Мира до ул.Советской, от ул.Советской до пр.Ленинградский, от пр.Ленинградский до улицы № 31) | 2749 | 2749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт автодороги общего пользования местного значения магистральная улица-улица Советской Армии (от пр.Мира до ул.Советской, от ул.Советской до пр.Ленинградский, от пр.Ленинградский до улицы № 31) | 129085 |  |  | 15490 | 113595 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Разработка, сопровождение, проведение и получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | 5042 |  |  | 5042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) | 136000 |  |  |  |  | 16000 | 120000 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия связанные с повышением пропускной способности дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изменение схемы движения на участке проспекта Ленинградский у торговой площади. Устройство дополнительных мест разворота. | 312,0 |  |  |  |  |  |  | 21,8 | 290,2 |  |  |
|  | Итого: | 364961 | 12526 | 71696 | 21253 | 123174 | 16000 | 120000 | 21,8 | 290,2 |  |  |
|  | Всего: | 449667 | 12526 | 71696 | 21253 | 123174 | 17169 | 130521 | 3731,8 | 33680,2 | 3592 | 32324 |

## Примечание: * - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета.

И.о.мэра городского округа муниципального образования «город  Саянск»                                              А.В.Ермаков

|  | # Приложение №2 # к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» # от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |
| --- | --- |

## РАЗДЕЛ 3.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №1

Показатели результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности |  | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(а) | % км км | а - 25,5 L - 70,0 l- 17,85 |  | 25,2 77,0 19,39 |  | 21,9 77,0 16,89 |  | 18,7 77,0 14,39 |  | 15,4 77,0 11,89 |  | 12,2 77,0 9,39 |
|  | Значение показателя рассчитывается согласно формуле а = l/L, где L-общая протяженность дорог(км), l – дороги не отв.нормативным требованиям(км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения(в) | % м2 м2 | 62,5 S - 556,4 s -347,73 | 66,6 582,6 388,34 |  | 69,9 582,6 407,09 |  | 73,1 582,6 425,84 |  | 76,3 582,6 444,59 |  | 79,5 582,6 463,34 |  |
|  | Значение показателя рассчитывается согласно формуле в = s/S, где S-общая площадь дорог(м2), s – дороги не отв.нормативным требованиям(м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.мэра городского округа муниципального

образования «город  Саянск»                                                    А.В.Ермаков

|  | # Приложение №3 # к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» # от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |
| --- | --- |

## РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ №2

## И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сумма затрат на реализацию мероприятий, по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г. |  | 2017г. |  | 2018г. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
|  | Задача 1.Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. Совершенствование систем управление деятельностью по повышению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения. через средства массовой информации. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | Средства массовой информации во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" |  |  | повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге. Ежегодное увеличение публикаций на 10% |  |  |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД по выявлению наиболее грубых нарушений правил дорожного движения. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  | ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" |  |  | повышение правосознания участников дорожного движения, а также знаний правил дорожного движения Ежегодное увеличение на 10% |  |  |
| Итого по разделу 1 в том числе: |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 Сокращение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников | 0,0 | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 160 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" |  |  |  | предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в темное время суток. Охват дошкольников и учащихся младших классов 100% |
| 2.2 | Обеспечение учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений наглядными материалами и пособиями по безопасности дорожного движения Количество школ | 0,00 7 | 20,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | МКУ "Управление образования |  |  |  | Улучшение системы просвещения в области безопасности дорожного движения. 100% охват всех школ |
| 2.3 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход" | 0,00 | 7,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 7,00 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский" |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах. 100% участие школ. |
| 2.4. | Городская викторина по правилам дорожного движения | 0,00 | 6,0 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 27,00 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, формирование практических навыков безопасного поведения на дорогах. |
| 2.5 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | 0,00 | 6,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 7,00 |  | 27,00 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.6 | Проведение акций "Внимание дети"" Внимание -пешеход", " Вежливый водитель | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| 2.7 | Областной конкурс " Безопасное колесо | 0,00 | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 68 |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | МКУ "Управление образования во взаимодействии с ОП (Дислокация г.Саянск) МО МВД России "Зиминский |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.8 | Проведение занятий с учащимися по изучению Правил безопасности на улицах на уроках ОБЖ | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление образования» |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.9 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского дорожно- транспортного травматизма | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ "Управление образования» |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| 2.10 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | Средства массовой информации во взаимодействии с ОП (дислокация г.Саянск) МО МВД России «Зиминский» |  |  |  | Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Итого по разделу 2 в том числе: |  | 0,0 | 96 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 96 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока Снижение тяжести последствий; Сокращение социального риска; Сокращение транспортного риска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышения безопасности дорожных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, руководствуясь новыми нормативными документами Количество установленных знаков | 460 24 | 493,2 30 |  | 493,2 30 |  | 493,2 30 |  | 493,2 30 |  |  |  | 2432,8 144 |  | местный бюджет | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  |  | повышение пропускной способности улично-дорожной сети. 100% реагирование на изменения в дорожной обстановке |  |  |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | 370 | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  |  | 3570 |  | местный бюджет |  |  |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 3.3 | Установка дорожных знаков (реализация ПОДД) | 96 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 96 |  | местный бюджет |  |  |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
| 3.4 | Обустройство парковочных площадок разметкой и знаками «для инвалидов» | 59,46 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 59,46 |  | местный бюджет |  |  |  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи |  |  | Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  | Итого по разделу 3 в том числе: | 985,46 | 1293,2 |  | 1293,2 |  | 1293,2 |  | 1293,2 |  |  |  | 6158,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 985,46 | 1293,2 |  | 1293,2 |  | 1293,2 |  | 1293,2 |  |  |  | 6158,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе в том числе: | 985,46 | 1389,2 |  | 1364,2 |  | 1364,2 |  | 1364,2 |  |  |  | 6467,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 985,46 | 1389,2 |  | 1364,2 |  | 1364,2 |  | 1364,2 |  |  |  | 6467,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о.мэра городского округа муниципального образования «город  Саянск»                                              А.В.Ермаков

|  | # Приложение №4 # к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» # от 14.11.2016 № 110-37-1335-16 |
| --- | --- |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Участник мероприятий подпрограммы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Зимнее содержание автомобильных дорог |  | всего | 9467,97 | 8967,96 | 8967,96 | 8967,96 | 8967,96 | 45339,81 |
|  |  |  | местный бюджет | 9467,97 | 8967,96 | 8967,96 | 8967,96 | 8967,96 | 45339,81 |
| 1.1. | Зимнее содержание проезжей части и тротуаров | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 6798,73 | 6548,73 | 6548,73 | 6548,73 | 6548,73 | 32993,65 |
|  |  |  | местный бюджет | 6798,73 | 6548,73 | 6548,73 | 6548,73 | 6548,73 | 32993,65 |
| 1.2. | Уборка газонов в зимний период | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 71,15 |
|  |  |  | местный бюджет | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 14,23 | 71,15 |
| 1.3. | Борьба с зимней скользкостью | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 2665 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 12275 |
|  |  |  | местный бюджет | 2665 | 2405 | 2405 | 2405 | 2405 | 12275 |
| 2. | Летнее содержание автомобильных дорог |  | всего | 3539,44 | 3039,43 | 3039,43 | 3039,43 | 3039,43 | 15697,16 |
|  |  |  | местный бюджет | 3539,44 | 3039,43 | 3039,43 | 3039,43 | 3039,43 | 15697,16 |
| 2.1. | Очистка проезжей части, содержание в чистоте и порядке тротуаров | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 1839,37 | 1589,37 | 1589,37 | 1589,37 | 1589,37 | 8196,85 |
|  |  |  | местный бюджет | 1839,37 | 1589,37 | 1589,37 | 1589,37 | 1589,37 | 8196,85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Поддержание полосы отвода обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 1700 | 1450,06 | 1450,06 | 1450,06 | 1450,06 | 7500,31 |
|  |  |  | местный бюджет | 1700 | 1450,06 | 1450,06 | 1450,06 | 1450,06 | 7500,31 |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
|  |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 4. | Ремонт автомобильных дорог (ямочный ремонт) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 2981,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 10981,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 1681,5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 9681,5 |
|  |  |  | областной бюджет | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300 |
| 5. | Обнаружение, предупреждение, локализация и ликвидация возгораний при помощи спецтехники и спецсредств | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 200 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 2696,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 200 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 624,1 | 2696,4 |
| 7. | Обслуживание светофоров | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 1460,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 1460,00 |
| 8. | Освещение улично-дорожной сети и мест общего пользования |  | всего | 5499,03 | 3880,87 | 3880,87 | 3880,87 | 3880,87 | 21022,51 |
|  |  |  | местный бюджет | 4407,65 | 3880,87 | 3880,87 | 3880,87 | 3880,87 | 19931,13 |
|  |  |  | областной бюджет | 1091,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1091,371 |
| 8.1 | Обеспечение работоспособности электрических сетей | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 690 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3570 |
|  |  |  | местный бюджет | 690 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3570 |
| 8.2. | Оплата электрической энергии | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 3060,6 | 3160,87 | 3160,87 | 3160,87 | 3160,87 | 15704,08 |
|  |  |  | местный бюджет | 3060,6 | 3160,87 | 3160,87 | 3160,87 | 3160,87 | 15704,08 |
| 8.3 | Ремонт освещения дороги к многоквартирному дому №9 микрорайона Ленинградский | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 157,054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,054 |
|  |  |  | местный бюджет | 157,054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,054 |
| 8.4 | Ремонт освещения ул.Рогозина с многоквартирного дома №14 микрорайона Октябрьский | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 9,541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,541 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 9,541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,541 |
| 8.5 | Смена светильников по ул.Советская (от улицы Ленина до улицы Советской Армии) | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 1095,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1095,19 |
|  |  |  | местный бюджет | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 595,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,19 |
| 8.6 | Смена светильников по ул.Советская (от улицы Ленина до улицы Таежной),по пр.Ленинградский | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,64 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 486,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,64 |
| 9. | Озеленение |  | всего | 435,27 | 1012,89 | 1012,89 | 1012,89 | 1012,89 | 4486,83 |
|  |  |  | местный бюджет | 435,27 | 1012,89 | 1012,89 | 1012,89 | 1012,89 | 4486,83 |
| 9.1. | Скашивание травы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 435,27 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 2448,07 |
|  |  |  | местный бюджет | 435,27 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 503,2 | 2448,07 |
| 9.2. | Уход за цветочными клумбами | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи | всего | 0,00 | 509,69 | 509,69 | 509,69 | 509,69 | 2038,76 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 509,69 | 509,69 | 509,69 | 509,69 | 2038,76 |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 22515,2 | 19917,25 | 19917,25 | 19917,25 | 19917,25 | 102184,2 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  | 20123,83 | 19917,25 | 19917,25 | 19917,25 | 19917,25 | 99792,83 |
| областной бюджет |  |  |  | 2391,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,371 |

И.о.мэра городского округа муниципального образования «город  Саянск»                                                А.В.Ермаков