Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От___________________№	________________

г.Саянск

Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь статьями 16, 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» (далее – муниципальная программа).

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2019 № 110-37-1440-19 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.05.2020 № 110-37-484-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.06.2020 № 110-37-630-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.10.2020 № 110-37-988-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2020 № 110-37-1271-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.03.2021 № 110-37-274-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.06.2021 № 110-37-644-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.08.2021 № 110-37-890-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2021 № 110-37-1076-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2021 № 110-37-1508-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.05.2022 № 110-37-613-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2022 № 110-37-1509-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.01.2023 № 110-37-52-23 постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.05.2022 № 110-37-613-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.03.2023 № 110-37-281-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 11.05.2023 № 110-37-584-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.06.2023 № 110-37-721-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2023 № 110-37-1254-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2023 № 110-37-1589-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.06.2024 № 110-37-752-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2026 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.07.2024 № 110-37-871-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2026 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.09.2024 № 110-37-1098-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2026 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.11.2024 № 110-37-1400-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.01.2025 № 110-37-124-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.06.2025 № 110-37-767-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2020-2027 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города-председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5.	 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                       А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

от __________№ _____________

Муниципальная программа

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

- Паспорт муниципальной программы

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». - Устав городского округа муниципального образования «город Саянск». - Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов». - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Комитет по архитектуре и градостроительству) |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| 4. | Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения |
| 6. | Задачи муниципальной программы | Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 7. | Подпрограмма муниципальной программы | Отсутствует |
| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 1 450 735 тыс. руб., из них: Год; Общий объем финансирования, тыс. руб.; Местный бюджет, тыс. руб.; Областной бюджет, тыс. руб.; Федеральный бюджет. 2026; 374 658; 27 121; 176 799; 170 738. 2027; 610 461; 44 761; 358 900; 206 800. 2028; 217 165; 25 465; 191 700; 0. 2029; 185 351; 21 951; 163 400; 0. 2030; 63 100; 7 000; 56 100; 0. 1 450 735; 126 298; 946 899; 377 538. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры; - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг; - Надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы; - Продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов; - Снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. |

- Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения

Все системы водоснабжения и водоотведения города Саянска переданы в хозяйственное ведение МУП «Водоканал – Сервис».

Система водоотведения города Саянска представляет собой комплекс производственных зданий, сооружений, оборудования и сетей, обеспечивающих приёмку стоков от потребителей города Саянска и транспортировку их на биологические очистные сооружения, находящиеся в собственности АО «Саянскхимпласт».

Система водоотведения города Саянска включает в себя:

-123,776 км сетей водоотведения из них:

* 43,636 км - главные коллектора,

* 63,367 км - уличная сеть,

* 16,773 км - внутриквартальная сеть,

- 7 насосных станций по перекачке хозбытовых стоков.

Основные проблемы, с которыми сталкивается в своей работе МУП «Водоканал-Сервис», это:

- высокий нормативный износ напорных и самотечных  коллекторов с вытекающими проблемами;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры на напорных сетях.

Анализ технического состояния системы водоотведения выполнен на основании результатов технического обследования систем водоснабжения и хоз.бытовой канализации МУП «Водоканал-Сервис» (акт от 2025 года), технических отчетов по обследованиям, проведенным специализированными организациями, визуального обследования объектов инженерной инфраструктуры при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ, на основе анализа технической и бухгалтерской документации, данных оперативного контроля режимных параметров.

Эксплуатирующему предприятию неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главных магистральных коллекторах города, но эти локальные ремонтные работы не гарантируют надёжную и бесперебойную работу городской системы водоотведения в целом.

95% сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнены из асбестоцементных и железобетонных труб, недостатками которых являются:

- подверженность действию газовой коррозии, действию агрессивных грунтовых и сточных вод;

- образование усадочных трещин;

- разрушение муфтовых соединений, не адаптированных к изгибающим нагрузкам в результате подвижек грунта;

- высокая шероховатость поверхности внутренних стенок, вызванная разрушением материала трубопровода и отложением осадка на стенках.

В настоящее время особую тревогу вызывает состояние следующих канализационных коллекторов и насосных станций, по которым необходимо выполнить следующие мероприятия (таблица 1):

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие | Характеристики проводимых работ | Выявленные причины и основания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Замена напорного канализационного коллектора Ду300мм в г. Саянске, L= 1828,7 м. | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние |
| 2 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до «Службы очистки сточных вод» | Замена 2- х ниток напорного канализационного коллектора Ду600мм в г. Саянске, L= 6317,6 м. | Аварийность 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние |
| 3 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС госпиталя до ул.Ленина | Замена отдельного участка трассы L= 440 м (2х220м) релайнинг | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние. В работе одна нитка из двух существующих |
| 4 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции промкомзоны (КНС х/з) | Ремонт кровли, конструктивных элементов здания, устройство вентиляции, замена технологических трубопроводов | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние, трещина в стене, разделяющей приемный резервуар и машинный зал. Необходим ремонт кровли |
| 5 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции госпиталя КНС | Устройство промежуточного накопительного резервуара для оптимизации работы насосов, замена технологических трубопроводов с изменением диаметров | неудовлетворительное техническое состояние, ошибки при строительстве объекта |
| 6 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-123 | Ремонт кровли, конструктивных элементов здания, устройство вентиляции, замена технологических трубопроводов с изменением диаметров | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние |

В систему водоснабжения города Саянска входит:

- инфильтрационный водозабор (узел I подъёма), состоящий из 13 скважин;

- 222,937 км сетей водоснабжения из них:

- 124,541 км - магистральные водоводы,

- 39,515 км - уличная сеть,

- 58,881 км - внутриквартальная сеть,

- каскад из 4 повысительных насосных станций II-V подъема.

- внутриквартальная повысительная насосная станция ПНС СГБ.

- повысительная насосная станция микрорайона «Таёжный».

МУП «Водоканал-Сервис» по зоне обслуживания потребителей является региональным предприятием, обслуживающим централизованную систему хозпитьевого водоснабжения населения Саянска, частично - Зимы и Зиминского района (с. Ухтуй, Мордино, Перевоз, Кимильтей). Подача воды осуществляется и на основные крупные производства: Ново-Зиминскую ТЭЦ, ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер», СПК «Окинский».

Анализ технического состояния системы водоcнабжения выполнен на основании результатов технического обследования систем водоснабжения и хоз.бытовой канализации МУП «Водоканал-Сервис» (акт от 2025 года), технических отчетов по обследованиям, проведенным специализированными организациями, визуального обследования объектов инженерной инфраструктуры при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ, на основе анализа технической и бухгалтерской документации, данных оперативного контроля режимных параметров и статистических данных по динамики возникновения аварийных ситуаций выявлена необходимость выполнения следующих мероприятий (таблица 2):

Таблица 2

| № п/п | Мероприятие | Характеристики проводимых работ | Выявленные причины и основания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Замена участка водовода с применением полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR21 250х11,9мм, L=833,7м; ПЭ100 SDR21 160х7,7 мм L=101,4м; ПЭ100 SDR21 110х5,3мм L=244,5м; ПЭ100 SDR17 63х3,8мм L=394,5м. | аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема | Замена двух ниток магистрального водовода Ду500мм на: г. Саянск, АО «Саянскхимпласт», Ново-Зиминской ТЭЦ, ООО «Саянский бройлер», L= 23 968 м. | Регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 3 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 | Замена двух ниток Ду500 мм магистрального водовода на г. Саянск, L= 10229,1 м. | Регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 4 | Капитальный ремонт водовода по ул. Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Замена уличного водовода в г. Саянске Ду300 мм, L= 762,6 м | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние |
| 5 | «Капитальный ремонт водовода по улице Комсомольская на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский» по адресу: Иркутская область город Саянск | Замена уличного водовода в г. Саянске, L= 2 673,29 м. | Регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 6 | Капитальный ремонт дюкерного перехода через р. Зима, от ВК-37΄΄ до ВК-41 | Замена трех ниток с применением труб ПЭ100 SDR 21 Ø450мм. L- 3х262 м релайнинг | 100% износ, потери воды из-за невозможности диагностики и локализации отдельных утечек |
| 7 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | Участок Ø500мм. с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø500мм. L= 4850 м. | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 8 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке отВК-20 доВК-20А | Замена отдельного участка с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø450мм. L= 2 х 692,0 м. | Регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 9 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъема до насосной станции V подъема на участке от насосной станции IV подъёма до ВК-17 | Участок Ø500мм. с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø500мм. L= 4480 м. | 100% износ, неудовлетворительное техническое состояние |

Анализ имеющихся материалов о состоянии водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, которые включали бы систему мер, направленных на надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы.

- Цель, задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - это строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

- Объем и источники финансирования муниципальной программы

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования  «город Саянск» на очередной финансовый год и на плановый период, с планируемым привлечением средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы по источникам финансирования и годам представлен в таблице 3.

Таблица 3

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1 450 735 | 374 658 | 610 461 | 217 165 | 185 351 | 631 00 |  |
| местный бюджет | 126 298 | 27 121 | 44 761 | 25 465 | 21 951 | 7 000 |  |
| областной бюджет | 946 899 | 176 799 | 358 900 | 191 700 | 163 400 | 56 100 |  |
| федеральный бюджет | 377 538 | 170 738 | 206 800 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 1 450 735 | 374 658 | 610 461 | 217 165 | 185 351 | 631 00 |  |
| местный бюджет | 126 298 | 27 121 | 44 761 | 25 465 | 21 951 | 7 000 |  |
| областной бюджет | 946 899 | 176 799 | 358 900 | 191 700 | 163 400 | 56 100 |
| федеральный бюджет | 377 538 | 170 738 | 206 800 | 0 | 0 | 0 |  |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также областного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

## 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Показатели результативности муниципальной программы представлены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя результативности |  | Ед. изм. |  | Базовое значение показателя результативности за 2024 год |  | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % |  | 68,52 |  | 61 |  | 59 |  | 58 |  | 55 |  | 53 |  |
| 2 | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % |  | 82,06 |  | 78 |  | 77 |  | 76 |  | 75 |  | 74 |  |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт |  | 0 |  | 98 |  | 96 |  | 88 |  | 84 |  | 81 |  |
| 4 | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |

Реализация программы позволит:

- снизить уровень общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы;

- продлить сроки экономически эффективной эксплуатации объектов;

- снизить количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения.

6. Система мероприятий муниципальной программы

Таблица 5

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители/участники | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участки с 1 по 4, 6, 7) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Всего | 276 116 | 276 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 14 179 | 14 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 91 199 | 91 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 170 738 | 170 738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 339 061 | 0 | 339 061 | 0 | 0 | 0 | 2,4 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 14 561 | 0 | 14 561 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 117 700 | 0 | 117 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 206 800 | 0 | 206 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Всего | 20 096 | 20 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 2 696 | 2 696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 5) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Всего | 78 446 | 78 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 10 246 | 10 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 68 200 | 68 200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 8) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 65 729 | 0 | 65 729 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 329 | 0 | 7 329 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 58 400 | 0 | 58 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 9) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 66 415 | 0 | 66 415 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 315 | 0 | 7 315 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 59 100 | 0 | 59 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 10) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 43 591 | 0 | 43 591 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 891 | 0 | 4 891 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 38 700 | 0 | 38 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 11) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 45 764 | 0 | 45 764 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 5 064 | 0 | 5 064 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 40 700 | 0 | 40 700 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 12) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 38 143 | 0 | 38 143 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 243 | 0 | 4 243 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 33 900 | 0 | 33 900 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 13) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027 | Всего | 11 758 | 0 | 11 758 | 0 | 0 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 1 358 | 0 | 1 358 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.11 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм отСНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2028-2029 | Всего | 291 222 | 0 | 0 | 145 611 | 145 611 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 35 022 | 0 | 0 | 17 511 | 17 511 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 256 200 | 0 | 0 | 128 100 | 128 100 | 0 |  |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Комсомольская на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский по адресу: Иркутская область город Саянск | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2028 | Всего | 71 554 | 0 | 0 | 0 | 71 554 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 954 | 0 | 0 | 0 | 7 954 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 63 600 | 0 | 0 | 0 | 63 600 | 0 |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке отВК-20 доВК-20А | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2029 | Всего | 39 740 | 0 | 0 | 0 | 39 740 | 0 | 1,3 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 35 300 | 0 | 0 | 0 | 35 300 | 0 |  |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2030 | Всего | 63 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 100 | 1,3 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 56 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 100 |  |  |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 1 450 735 | 374 658 | 610 461 | 217 165 | 185 351 | 631 00 |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 126 298 | 27 121 | 44 761 | 25 465 | 21 951 | 7 000 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 946 899 | 176 799 | 358 900 | 191 700 | 163 400 | 56 100 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 377 538 | 170 738 | 206 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»			                                                            А.В. Ермаков