Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,   администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования     «город Саянск».

2. Признать утратившим силу:

-постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» опубликовано в газете «Саянские зори» от 31.10.2019 № 43, вкладыш «Официальная информация», страницы 8 – 10 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, от 10.11.2023 №110-37-1339-23, от 29.12.2023 №110-37-1631-23, от 12.02.2024 №110-37-170-24, от 08.04.2024 №110-37-452-24, от 17.04.2024 №110-37-507-24, от 06.05.2024 №110-37-576-24, от 19.09.2024 №110-37-1093-24, от 01.11.2024 № 110-37-1283-24, от 12.12.2024 № 110-37-1490-24 опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск  от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3), выпуск  от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш  официальной  информации стр. 4), выпуск  от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-8), выпуск  от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-9), выпуск  от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-8), выпуск  от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш  официальной  информации стр. 1-2), выпуск  от 07.10.2021 № 39 (4158) (вкладыш  официальной  информации стр. 2), выпуск  от 13.01.2022 №1 (4171) (вкладыш официальной информации  стр. 2-3), выпуск  от 17.02.2022 №6 (4176) (вкладыш  официальной информации  стр.1-2), выпуск от 06.05.2022 №14 (4187) (вкладыш официальной информации  стр. 1, 4-6), выпуск от 19.05.2022 №19 (4189) (вкладыш официальной информации  стр. 3-4), выпуск от 16.06.2022 №23 (4193) (вкладыш официальной информации  стр. 4-5), выпуск от 15.09.2022 №36 (4206) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 16.02.2023 №6 (4227) (вкладыш официальной информации  стр. 5-7), выпуск от 07.09.2023 №35 (4256) (вкладыш официальной информации  стр. 1-4), выпуск от 16.11.2023 №45 (4266) (вкладыш официальной информации  стр. 9-10), выпуск от 25.01.2024 №3 (4275) (вкладыш официальной информации  стр. 5-7), выпуск от 22.02.2024 №7 (4279) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 11.04.2024 №14 (4286) (вкладыш официальной информации  стр. 3-4), выпуск от 25.04.2024 №16 (4288) (вкладыш официальной информации  стр. 8-9), выпуск от 17.05.2024 №19 (4291) (вкладыш официальной информации  стр. 2-3), выпуск от 26.09.2024 №38 (4310) (вкладыш официальной информации  стр. 1-3), выпуск от 07.11.2024 №44 (4316) (вкладыш официальной информации  стр. 10-11), выпуск от 19.12.2024 №50 (4322) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2).

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

5.	 Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»								         А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А.

т.52677

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации городского округа

# муниципального образования «город Саянск»

# от ____________  №______________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»

(далее – муниципальная программа)

Глава 1. ПАСПОРТ

| № п/п | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Правовое основание разработки муниципальной программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», - Бюджетный кодекс Российской Федерации, - Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ответственные исполнители муниципальной программы | 1. Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»; 2. Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Соисполнители | 1. МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»; 2. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск». 3. Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цель муниципальной программы | 1. Улучшение качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города. 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП на автомобильных дорогах местного значения общего пользования в границах городского округа муниципального образования «город Саянск»; 3. Сокращение смертности и тяжести телесных повреждений от дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение числа несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий. 4. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения. 5. Улучшение качества освещения дорог общего пользования местного значения. 6. Улучшение качества содержания мест, прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задачи муниципальной программы | 1. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города. 2. Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; 3. Предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения; 4. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. 5. Обеспечение безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении; ### 6. Улучшение условий дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения за счет ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально-опасных участков; ### 7. Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским образовательным организациям и организациям дополнительного образования. 8. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения. 9.Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования. 10. Реализация мероприятий по проведению работ по озеленению и благоустройству территорий, прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма №1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске. Подпрограмма №2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске. Подпрограмма №3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск». |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2026 - 2030 годы – 783 617 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Саянска – 332 745 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 450 872 тыс. рублей, по годам реализации и подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Всего, местный бюджет | 332745 | 64262 | 64571 | 64680 | 64681 | 74551 |
|  |  | Подпрограмма № 1 | 55 823 | 8 870 | 9 271 | 9 270 | 9 271 | 19 141 |
|  |  | Подпрограмма № 2 | 14550 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
|  |  | Подпрограмма № 3 | 262372 | 52482 | 52390 | 52500 | 52500 | 52500 |
|  |  | в том числе за счет средств, планируемых к привлечению из областного бюджета на условиях софинансирования – 480641,90 тыс. рублей, по годам реализации подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб., по годам и подпрограммам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026-2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Всего, областной бюджет | 450872 | 61692 | 77330 | 77330 | 77330 | 157190 |
|  |  | Подпрограмма № 1 | 439 222 | 59 362 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 154 860 |
|  |  | Подпрограмма № 2 | 11650 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
|  |  | Подпрограмма №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о бюджете муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год, плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы ежегодно могут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Конечным результатом реализации муниципальной программы является комплексное развитие дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортной, безопасной и эстетической привлекательности городской среды. В результате реализации муниципальной программы предполагается: 1) уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий; 3) сокращение числа несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |

## Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сегодня одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечению развития  улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной инфраструктуры муниципального образования «город Саянск». От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого роста, конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования «город Саянск», сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

К дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения.

В настоящее время автомобильные дороги муниципального образования «город Саянск» находится в удовлетворительном состоянии, однако качество дорожных покрытий дорог не всегда соответствует эксплуатационным требованиям. Дороги с большой транспортной нагрузкой требуют асфальтирования. На всех дорогах города отсутствуют должным образом оборудованные тротуары и пешеходные переходы. Увеличение количества транспорта на дорогах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по капитальному и текущему ремонту, содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Состояние дорожного хозяйства имеет непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры, как в грузовых, так и в пассажирских перевозках.

Реализация муниципальной программы позволит:

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ,

- источники и размеры их финансирования для выполнения принятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

Аварийность на дорогах городского округа муниципального образования «город Саянск» является достаточно серьезной социально-экономической проблемой. Она приобрела особую остроту в связи с ростом количества транспортных средств в частной собственности граждан, недостаточно высоким уровнем их профессионального мастерства и как следствие низкой дисциплиной участников дорожного движения, несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения.

### Основные показатели аварийности по городу Саянску

с 2020 по 2024 годы

Таблица 1

| Годы | Количество дорожно-транспортных происшествий в которых были пострадавшие, шт. | Погибло, чел. | Получили телесные повреждения разной степени тяжести, чел. | В том числе ДТП, в которых участниками были несовершеннолетние, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 14 | 1 | 17 | 2 |
| 2021 | 19 | 3 | 22 | 3 |
| 2022 | 20 | 0 | 28 | 2 |
| 2023 | 12 | 0 | 14 | 1 |
| 2024 | 18 | 1 | 21 | 3 |

Сложность проблемы объясняется следующими причинами:

1) увеличением количества автомобилей, находящихся в собственности граждан;

2) нарастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей, улучшением их скоростных характеристик и протяженностью улично-дорожной сети, ее обустройством.

Решение комплексной проблемы посредством координации деятельности структурных подразделений, входящих в состав муниципального образования «город Саянск», органов государственной власти, будет способствовать снижению общей аварийности на дорогах, а также тяжести дорожно-транспортных происшествий. Для снижения количества ДТП и тяжести полученных травм и смертности необходимо в первоочередном порядке осуществление следующих мероприятий:

-улучшение условий дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения за счет ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально-опасных участков;

- техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским образовательным организациям и организациям дополнительного образования (средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожной разметкой, светофорами с вызывной фазой для пешеходов);

- устройство современного светодиодного электроосвещения на всей улично-дорожной сети города;

- установка недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах.

Уровень благоустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения определяет комфортность проживания жителей и является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Развитие города невозможно без хорошего транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Основу составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта. Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения транспорта ведется путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - улично-дорожная сеть) составляет 102,5 км, из которых 62,5 км - с усовершенствованным покрытием. Освещение улично-дорожной сети города и мест общего пользования осуществляется с помощью установленных световых опор в количестве 1491 шт. и размещенных на них светильников в количестве 2094 шт. На шести перекрестках города установлены светофорные объекты. На 16 пешеходных переходах установлены предупреждающие светофоры Т7.

Следует отметить, что на пропускную способность улично-дорожной сети и скорость движения транспортных средств в условиях города оказывают воздействие большое количество факторов, основными из которых являются: погодно-климатические условия и как следствие эксплуатационное состояние, являющееся прямым результатом своевременного, качественного и полного выполнения работ как по текущему содержанию улично-дорожной сети, так и комплекса мероприятий, направленных на его обеспечение, в том числе элементов обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней.

В результате проведенного анализа существующего уровня содержания улично-дорожной сети установлено следующее:

- недостаточный объем и состав технологических операций по текущему содержанию улично-дорожной сети и инженерных сооружений;

- отсутствие достаточного финансирования для проведения полного комплекса мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройства территории муниципального образования «город Саянск».

Использование программных мероприятий и целевых методов управления в сфере содержания дорог общего пользования местного значения позволит комплексно подойти к решению указанных вопросов и значительно улучшить ситуацию с содержанием улично-дорожной сети в городе Саянске.

В рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» предусмотрены мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог общего пользования местного значения, обеспечение работоспособности электрических сетей уличного освещения с оплатой электроэнергии, ремонт автомобильных дорог в гравийном исполнении, ремонт верхнего слоя автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении (ямочный ремонт), обслуживание светофорных объектов.

Также предусмотрены мероприятия по благоустройству, направленные на озеленение города, включая скашивание травы, обрезке веток на поворотах и разворотах дорог, обустройстве клумб на придорожных и разделительных полосах и уходу за цветочными клумбами, мероприятия, направленные на обнаружение, предупреждение, локализацию и ликвидацию возгораний на территории города.

Выполнение программы связано с определенными рисками, разрешение которых и их минимизация основывается на следующих основных способах:

1) эффективное распределение функций исполнителей программы;

2) мониторинг и контроль выполнения программы.

## Глава 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целями программы являются:

1. Улучшение качества  транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города.

2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП на автомобильных дорогах местного значения общего пользования в границах городского округа муниципального образования «город Саянск»;

3. Сокращение смертности и тяжести телесных повреждений от дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение числа несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий.

4. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения.

5. Улучшение качества освещения дорог общего пользования местного значения.

6. Улучшение качества содержания мест, прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

К цели 1:

1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города.

К цели 2:

1. Совершенствование системы  управления  деятельностью  по повышению безопасности  дорожного движения;

2. Предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения;

3. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

К цели 3:

1. Обеспечение  безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении;

### 2.  Улучшение условий дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения за счет ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально-опасных участков;

### 3.  Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским образовательным организациям и организациям дополнительного образования.

К цели 4:

1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения.

К цели №5:

1.Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования.

К цели № 6:

1. Реализация мероприятий по проведению работ по озеленению и благоустройству территорий, прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Программой сформирован комплекс мероприятий и механизмы, посредством которых предполагается достичь желаемые результаты. Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составными частями муниципальной программы:

- Подпрограмма № 1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»;

- Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»;

- Подпрограмма № 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

## Глава 4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета и средств, планируемых к привлечению из областного бюджета.

Общий объем финансовых средств по источникам финансирования, годам представлен в таблице № 2.

### Таблица № 2

| Источник финансирования муниципальной программы |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За весь период реализации, 2026-2030гг | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего по программе: |  | 783617 | 125954 | 141901 | 142010 | 142011 | 231741 |
| Областной бюджет |  | 450872 | 61692 | 77330 | 77330 | 77330 | 157190 |
| Местный бюджет |  | 332745 | 64262 | 64571 | 64680 | 64681 | 74551 |
| Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 88572 | 17722 | 17630 | 17740 | 17740 | 17740 |
|  | Областной бюджет | 11650 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
|  | Местный бюджет | 76922 | 15392 | 15300 | 15410 | 15410 | 15410 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 495 045 | 68 232 | 84 271 | 84 271 | 84 271 | 174 001 |
|  | Областной бюджет | 439 222 | 59 362 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 154 860 |
|  | Местный бюджет | 55 823 | 8 870 | 9 271 | 9 270 | 9 271 | 19 141 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 199250 | 39850 | 39850 | 39850 | 39850 | 39850 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 199250 | 39850 | 39850 | 39850 | 39850 | 39850 |
| Всего по подпрограмме № 1, в т.ч. | 495 045 |  | 68 232 | 84 271 | 84 271 | 84 271 | 174 001 |
| Областной бюджет | 439 222 |  | 59 362 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 154 860 |
| Местный бюджет | 55 823 |  | 8 870 | 9 271 | 9 270 | 9 271 | 19 141 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | Всего, в т.ч. | 495 045 | 68 232 | 84 271 | 84 271 | 84 271 | 174 001 |
|  | Областной бюджет | 439 222 | 59 362 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 154 860 |
|  | Местный бюджет | 55 823 | 8 870 | 9 271 | 9 270 | 9 271 | 19 141 |
| Всего по подпрограмме № 2, в т.ч. | 26200 |  | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |
| Областной бюджет | 11650 |  | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| Местный бюджет | 14550 |  | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
| Администрация ГО муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 17950 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 |
|  | Областной бюджет | 11650 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
|  | Местный бюджет | 6300 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| Управление образования | Всего, в т.ч. | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Всего по подпрограмме № 3, в т.ч. | 262372 |  | 52482 | 52390 | 52500 | 52500 | 52500 |
| Областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 262372 |  | 52482 | 52390 | 52500 | 52500 | 52500 |
| Администрация ГО муниципального образования «город Саянск» | Всего, в т.ч. | 70622 | 14132 | 14040 | 14150 | 14150 | 14150 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 70622 | 14132 | 14040 | 14150 | 14150 | 14150 |
| Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего, в т.ч. | 191750 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 191750 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

## Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Конечным результатом реализации муниципальной программы является комплексное развитие дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортной, безопасной и эстетической привлекательности городской среды.

В результате реализации муниципальной программы предполагается:

1) уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2030 году на по сравнению с 2024 годом должно составить 0 человек;

3) сокращение числа несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий  в 2030 году по сравнению с 2024 годом должно составить о человек.

## ПОДПРОГРАММА № 1

«ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,  СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГ В ГОРОДЕ САЯНСКЕ»

### Глава 6. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Целью реализации подпрограммы является:

Улучшение  качества  транспортной инфраструктуры города, объектов  дорожной сети  общего  пользования  местного значения , обеспечение доступного  транспортного  и пешеходного обслуживания  горожан при  возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем  развитии города.

Программой планируется  решение  следующих задач:

Капитальный ремонт  дорог  общего  пользования  местного значения на  территориях уже существующей застройки города, обеспечение  объектами  транспортной  инфраструктуры районов перспективной застройки  в  соответствии  с генеральным планом  города, обеспечение  безопасности  движения  транспорта  и пешеходов на территории города.

### Глава 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации |  | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача 1. Капитальный ремонт, ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 2) (от улицы Советская до проспекта Ленинградский) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026-2027 | Всего |  | 91 936 | 68 232 | 23 704 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 80 458 | 59 362 | 21 096 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 11 478 | 8 870 | 2 608 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная (от Советская до проспекта Ленинградский) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2027-2029 | Всего |  | 207 803 | 0 | 60 567 | 84 270 | 62 966 | 0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 184 943 | 0 | 53 904 | 75 000 | 56 039 | 0 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 22 860 | 0 | 6 663 | 9 270 | 6 927 | 0 |  |
| 3 | Ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2029-2030 | Всего |  | 54 683 | 0 | 0 | 0 | 21 305 | 33 378 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 48 667 | 0 | 0 | 0 | 18 961 | 29 706 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 6 016 | 0 | 0 | 0 | 2 344 | 3 672 |  |
| 4 | Ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2030 |  | Всего | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 000 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 82 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 770 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 10 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 230 |  |
| 5 | Ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2030 |  | Всего | 47 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 623 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 42 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 384 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 5 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 239 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  |  |  | 495 045 | 68 232 | 84 271 | 84 271 | 84 271 | 174 001 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 439 222 | 59 362 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 154 860 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 55 823 | 8 870 | 9 271 | 9 270 | 9 271 | 19 141 |  |

### Глава 8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 1

Показатели результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (a) | % | a – 34,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 30,5 | 29,76 |
|  |  | км | L – 103,1 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |
|  |  | км | l – 40,5 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 31,3 | 30,5 |
|  | Значение показателя рассчитывается согласно формуле a = l / Lх100, где L - общая протяженность дорог (км), l - дороги, не отв. нормативным требованиям (км) |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация подпрограммы позволит:

1. Повысить обеспеченность городской застройки объектами транспортной инфраструктуры, удовлетворить потребность города в автомобильных дорогах отвечающим нормативным требованиям.

2. Создать безопасные, комфортные условия на городских дорогах для транспорта и пешеходов, уменьшить травматизм на дорогах муниципального образования «город Саянск».

## ПОДПРОГРАММА № 2

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ САЯНСКЕ»

### Глава 9. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Целями подпрограммы являются:

1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП на автомобильных дорогах местного значения общего пользования в границах городского округа муниципального образования «город Саянск»;

2. Сокращение смертности и тяжести телесных повреждений от дорожно-транспортных происшествий, а также сокращение числа несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:

1. Совершенствование системы  управления  деятельностью  по повышению безопасности  дорожного движения;

2. Предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения;

3. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;

4. Обеспечение  безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении;

### 5.  Улучшение условий дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения за счет ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально-опасных участков;

### 6.  Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским образовательным организациям и организациям дополнительного образования.

### Глава 10. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Задачи: Предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения. Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение смертности от ДТП. Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 1.2 | Организация проведения рейдов работников ГИБДД | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение смертности от ДТП. Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 1.3 | Изготовление и установка агитационных материалов (баннеры) по БДД | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Сокращение смертности от ДТП. Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
|  | Итого по разделу 1 в том числе: |  | Всего | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| Задача: Обеспечение безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников Количество школ 8 шт. | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 325 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.5 | Проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель» | МКУ «Управление образования» | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.6 | Областной конкурс «Безопасное колесо» | МКУ «Управление образования» | Местный бюджет | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.7 | Проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках ОБЖ | МКУ «Управление образования» | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.8 | Проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма | МКУ «Управление образования» | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.9 | Обеспечить освещение вопросов профилактики детского травматизма в средствах массовой информации | Средства массовой информации «Саянские зори» | Финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
| 2.10 | Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма (памятки, буклеты, плакаты, баннеры) | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Сокращение числа несовершеннолетних участников ДТП. |
|  | Итого по разделу 2 в том числе: |  | Всего | 950 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 950 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |
|  | ### Задачи: Улучшение условий дорожного движения и повышение безопасности дорожного движения за счет ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально-опасных участков. Техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детским образовательным организациям и организациям дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 4250 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки (закупка материалов) | МКУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Повышение безопасности дорожного движения |
| 3.3 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, непосредственно прилегающих к образовательным организациям | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 6000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. Сокращение пострадавших несовершеннолетних в ДТП |
|  |  |  | Местный бюджет | 900 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |  |
| 3.4 | Мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет | 5650 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | Повышение безопасности дорожного движения. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. |
|  |  |  | Местный бюджет | 850 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |  |
|  | Итого по разделу 3, в том числе: |  | Всего | 25150 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 | 5030 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 11650 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 13500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |  |
|  | Итого по подпрограмме №2, из них: | Администрация ГО муниципального образования «город Саянск» | Всего | 17950 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 11650 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 6300 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |  |
|  |  | Управление образования | Всего | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
|  |  | Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» | Всего | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 7500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 26200 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 11650 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |  |
|  | местный бюджет |  |  | 14550 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |  |

### Глава 11. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 2

Показатели результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Число несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий | Чел. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |

## ПОДПРОГРАММА № 3

«СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД САЯНСК»

### Глава 12. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Целями реализации подпрограммы являются:

1. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

2. Улучшение качества освещения дорог общего пользования местного значения;

3. Улучшение качества содержания мест, прилегающих к дорогам общего пользования местного значения.

Программой планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение своевременного и качественного содержания дорог общего пользования местного значения;

2. Организация и содержание освещения дорог общего пользования местного значения и мест общего пользования;

3. Реализация мероприятий по проведению работ по озеленению и благоустройству территорий, прилегающих к автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

### Глава 13. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 3  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием (ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог) | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 7000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог с грунтовым, грунтово-гравийным и аварийным асфальтированным покрытием (отсыпка ПГС, ЩПС) | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Ремонт металлического барьерного ограждения на автодороге - Подъезд к г.Саянск | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Закупка материалов для побелки (покраски) бордюр улиц города | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Иные расходы на содержание и обслуживание автомобильных дорог МКУ «Саянская дорожная служба» | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 32500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 32500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Саянская дорожная служба» | МКУ «Саянская Дорожная служба» | Всего | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 7 | Обслуживание светофорных объектов | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 6750 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6750 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 8 | Обслуживание ливневой канализации | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 11102 | 2002 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 11102 | 2002 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 9 | Ремонт опор освещения | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск | Всего | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | Обеспечение работоспособности электрических сетей улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 9000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 11 | Оплата электрической энергии, потребленной электросетями улично-дорожной сети и мест общего пользования | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 40000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 12 | Оплата за услуги по технологическому присоединению электросетей уличного освещения | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 720 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 720 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| 13 | Внесение изменений (актуализация) в комплексную схему организации дорожного движения | Администрация городского округа муниципального образования | Всего | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация городского округа муниципального образования город «Саянск» | Всего | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | ИТОГО | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | Всего | 70622 | 14132 | 14040 | 14150 | 14150 | 14150 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 70622 | 14132 | 14040 | 14150 | 14150 | 14150 |
|  |  | МКУ «Саянская дорожная служба» | Всего | 191750 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 191750 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 | 38350 |
|  | Итого по Подпрограмме №3 |  | Всего | 262372 | 52482 | 52390 | 52500 | 52500 | 52500 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 262372 | 52482 | 52390 | 52500 | 52500 | 52500 |

### Глава 14. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 3

Подпрограмма направлена на создание комфортной, безопасной и эстетической привлекательности улично-дорожной сети города, а также городской среды. Экономический эффект от реализации данной подпрограммы отсутствует, так как подпрограмма носит социальный характер.

Мэр городского округа  муниципального

образования «город Саянск»						              А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А.

тел.52677

Пояснительная записка к проекту правового акта

Тип проекта правового акта: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта): Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск».

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: главный специалист отдела жилищной политики, транспорта и связи Чернобук А.А.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 N 1019-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения: Разработка муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2026-2030 годы.

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:

Муниципальный нормативный правовой акт.

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: принятие настоящего НПА не требует внесения в  другие муниципальные правовые акты.

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: необходимо запланировать расходы на 2026-2030 годы.

Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы: источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте: _________, окончание независимой экспертизы: ___________.

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы: Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы _____________.

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления не требует согласования с иными органами.

Главный специалист отдела жилищной

политики, транспорта и связи                                                                                     Чернобук А.А.

СОГЛАСОВАНО:

| Должность | Подпись | Фамилия, инициалы |
| --- | --- | --- |
| Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи _____________ дата |  | М.Ф. Данилова |
| Заместитель мэра городского округа по экономике и финансам – Начальник Управления по финансам и налогам _____________ дата |  | И.В. Бухарова |
| Начальник Управления по экономике _____________ дата |  | Е.Н. Зайцева |
| Начальник отдела правовой работы _____________ дата |  | А.Ю. Товпинец |
| РАССЫЛКА: 1 экз. – дело 1 экз. - Комитет по ЖКХ, транспорту и связи 1 экз. – Отдел экономического развития 1 экз. – СМИ ________________________________ Всего: 4 экз. |  |  |
| Начальник отдела жилищной политики, транспорта и связи |  | А.А. Перевалова |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Главный специалист отдела жилищной политики, транспорта и связи |  | А.А.Чернобук |