Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1029-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование современной городской среды» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от  29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23, от 06.03.2024 № 110-37-294-24, от 16.07.2024 № 110-37-826-24, от 29.10.2024 № 110-37-1270-24, от 13.12.2024 № 110-37-1493-24 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от  26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страница 10; от 16.02.2023 № 6, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-10; от 13.07.2023 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 25.01.2024 № 3, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-5; от 14.03.2024 № 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-6; от 25.07.2024 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 31.10.2024 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.12.2024 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-5) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 456 356 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 40 851 тыс. рублей; 2019 год – 51 780 тыс. рублей; 2020 год – 114 979 тыс. рублей; 2021 год – 21 283 тыс. рублей; 2022 год – 18 853 тыс. рублей; 2023 год – 18 773 тыс. рублей; 2024 год – 25 348 тыс. рублей; 2025 год – 156 489 тыс. рублей; 2026 год – 1 600 тыс. рублей; 2027 год – 1 600 тыс. рублей; 2028 год – 1 600 тыс. рублей; 2029 год – 1 600 тыс. рублей; 2030 год – 1 600 тыс. рублей. По источникам финансирования: 1) средства федерального бюджета, всего – 324 967 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 28 446 тыс. рублей; 2019 год – 41 107 тыс. рублей; 2020 год – 92 781 тыс. рублей; 2021 год – 15 996 тыс. рублей; 2022 год – 14 636 тыс. рублей; 2023 год – 14 414 тыс. рублей; 2024 год – 17 744 тыс. рублей; 2025 год – 99 843 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей. 2) средства областного бюджета, всего – 96 237 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 11 536 тыс. рублей; 2019 год – 9 009 тыс. рублей; 2020 год – 20 715 тыс. рублей; 2021 год – 4 795 тыс. рублей; 2022 год – 3 732 тыс. рублей; 2023 год – 3 719 тыс. рублей; 2024 год – 4 961 тыс. рублей; 2025 год – 37 770 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей. 3) средства местного бюджета, всего – 34 202 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 869 тыс. рублей; 2019 год – 1 664 тыс. рублей; 2020 год – 533 тыс. рублей; 2021 год – 492 тыс. рублей; 2022 год – 485 тыс. рублей; 2023 год – 640 тыс. рублей; 2024 год – 2 643 тыс. рублей; 2025 год – 18 876 тыс. рублей; 2026 год – 1 600 тыс. рублей; 2027 год – 1 600 тыс. рублей; 2028 год – 1 600 тыс. рублей; 2029 год – 1 600 тыс. рублей; 2030 год – 1 600 тыс. рублей. 4) внебюджетные средства, всего – 950 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 950 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс. рублей; 2028 год – 0 тыс. рублей; 2029 год – 0 тыс. рублей; 2030 год – 0 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу № 2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

| Источник финанси-рования | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 456356 | 40851 | 51780 | 114979 | 21283 | 18853 | 18773 | 25348 | 156489 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Всего местный бюджет | 34202 | 869 | 1664 | 533 | 492 | 485 | 640 | 2643 | 18876 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Всего областной бюджет | 96237 | 11536 | 9009 | 20715 | 4795 | 3732 | 3719 | 4961 | 37770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего федераль-ный бюджет: | 324967 | 28446 | 41107 | 92781 | 15996 | 14636 | 14414 | 17744 | 99843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего внебюджет-ные источники | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Админист-рация городского округа муниципа-льного образова-ния «город Саянск» | 215253 | 38326 | 51780 | 22529 | 21283 | 18853 | 18725 | 25318 | 10439 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Местный бюджет | 15504 | 799 | 1664 | 533 | 492 | 485 | 592 | 2613 | 326 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Областной бюджет | 41536 | 10600 | 9009 | 4215 | 4795 | 3732 | 3719 | 4961 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федераль-ный бюджет | 158213 | 26927 | 41107 | 17781 | 15996 | 14636 | 14414 | 17744 | 9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МУ «СПиОГД» | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по архитекту-ре и градострои-тельству | 241055 | 2525 | 0 | 92450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 146050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 18650 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 54701 | 936 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федераль-ный бюджет | 166754 | 1519 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджет-ные средства | 950 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3. Таблицу № 4 главы 6. «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 4

Показатели результативности муниципальной программы

| Значение показателя результатив-ности по годам реализации муниципаль-ной программы | Наименование показателя результативности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество дворовых территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Площадь дворовых территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Доля дворовых территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы от общего количества дворовых территорий многоквар-тирных домов | Количество обществен-ных территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Площадь обществен-ных территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы | Доля площади обществен-ных территорий, благоуст-роенных в рамках реализации муници-пальной программы от общей площади обществен-ных территорий |
|  | Единица измерения |  |  |  |  |  |
|  | ед. | тыс. кв.м. | % | ед. | га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2018 | 16 | 167,9 | 11,9 | 15 | 12,3 | 7,7 |
| 2019 | 17 | 215,6 | 12,7 | 8 (благоуст-ройство начато в 2018 году) | 9,5 | 6,0 |
| 2020 | 6 | 50,4 | 4,5 | 2 | 6,7 | 4,2 |
| 2021 | 3 | 38,4 | 2,2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2022 | 5 | 29,2 | 3,7 | 1 | 0,2 | 0,1 |
| 2023 | 3 | 26,4 | 2,2 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2024 | 5 | 23,9 | 3,7 | 1 | 1,1 | 0,7 |
| 2025 | 1 | 15,7 | 0,7 | 2 | 1,1 | 0,7 |
| 2026 | 7 | 36,7 | 5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2027 | 7 | 43,8 | 5 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2028 | 6 | 44,7 | 4,3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2029 | 6 | 61,9 | 4,3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| 2030 | 6 | 53,1 | 4,3 | 1 | 0,3 | 0,2 |
| В результате реализации муници-пальной программы | 88 | 807,7 | 64,5 | 28 | 23,5 | 14,8 |

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                    А.В. Ермаков

Жукова С.Ю.

5-26-77

# Приложение № 1

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

от  ______________  № _______________

« Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

# Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2018 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №15 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №17 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №18 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №19 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №29 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №14 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №3 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №6 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №9 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №9 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №12 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №14 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №3 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №1 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №2 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №10 |
| 2019 год |  |
| 1 | 2 |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №1 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №2 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №12 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №20 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №23 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №34 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №65 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №67 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №69 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №1 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №4 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №7 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №1 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №10 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10Б |
| 16 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №11 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №16 |
| 2020 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №3 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №24 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №43 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №6 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №15 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №17 |
| 2021 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №44 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №8 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №5 |
| 2022 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №9 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №42 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №3 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №7 |
| 1 | 2 |
| 2023 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №27 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №28 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №11 |
| 2024 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №7 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №8 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №75 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №10 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №11 |
| 2025 год |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №9 |
| 2026 – 2030 годы |  |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №59 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №60 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №61 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №62 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №63 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №73 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №74 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №5 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №6 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №11 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №1 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №4 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №7 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №8 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №10 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №2 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №4 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №9 |
| 19 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №1 |
| 20 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №5 |
| 21 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7 |
| 1 | 2 |
| 22 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7А |
| 23 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №10 |
| 24 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №11 |
| 25 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №12 |
| 26 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №1 |
| 27 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №14 |
| 28 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпусы 3, 3а |
| 29 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпус 4 |
| 30 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №1 |
| 31 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №2 |
| 32 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №3 |

# Приложение № 2

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

от  ______________  № _______________

# «Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2018 год |  |
| 1 | г. Саянск, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный |
| 2 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 3 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 4 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок и наружным освещением в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий, устройство освещения) |
| 5 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 6 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 7 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 8 | г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) |
| 1 | 2 |
| 9 | г. Саянск, устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный |
| 10 | г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство освещения) |
| 11 | г. Саянск, благоустройство парка «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский |
| 12 | г. Саянск, устройство проезда с освещением вдоль жилого дома № 1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова к стоматологической поликлинике |
| 13 | г. Саянск, благоустройство улицы Бабаева, от улицы Советской до проспекта Ленинградский с заменой светильников |
| 14 | г. Саянск, благоустройство по улице Гришкевича, от улицы Ленина до улицы Советской Армии и между домами №8 и №9 в микрорайоне Строителей с заменой светильников |
| 15 | г. Саянск, благоустройство сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный (устройство освещения) |
| 2019 год |  |
| 1 | г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство пешеходных дорожек, установка ограждения, скамеек, урн) |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 |
| 6 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 |
| 7 | г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11 |
| 8 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 |
| 2020 год |  |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомолец» по улице Перова |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») |
| 2021 год |  |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство территории у общественного здания «Мегаполис-спорт» в микрорайоне Олимпийский |
| 2022 год |  |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории у городского ЗАГСа |
| 2023 год |  |
| 1 | 2 |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство бульвара по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьском адрес: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», город Саянск, микрорайон Октябрьский» |
| 2024 год |  |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство парка «Патриот» на территории Музея Истории города, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 24 |
| 2025 год |  |
| 1 | г. Саянск, благоустройство "Сквера Учителя" в микрорайоне Солнечный г. Саянска Иркутской области |
| 2 | «Забава-парк». Благоустройство территории городской горки в Саянске» |
| 2026 год |  |
| 1 | г. Саянск, благоустройство сквера государственных символов на перекрестке улиц Нуриахметовой и Советской г. Саянск Иркутской области |
| 2027 – 2030 годы |  |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство парка отдыха с фонтаном по улице Советской |
| 2 | г. Саянск, благоустройство сквера "Алиса в стране чудес" в микрорайоне Солнечный |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство территории возле клуба «Непобедимый» в микрорайоне Строителей |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Мирный, благоустройство территории между домами № 1 и № 6 в микрорайоне Мирный |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство городской площади |

# Приложение № 3

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

от  ______________  № _______________

«Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основных направлений | Ответственный исполни-тель, соиспол-нитель, участник | Пе-риод реали-зации |  | Источ-ник финан-сирова-ния |  | Объем финан-сирова-ния всего, тыс. руб |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показа-телями резуль-татив-ности муниципаль-ной програ-ммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройст-во дворовых территорий | Админист-рация города Саянска | 2018-2030 |  | ФБ |  | 105277 |  | 13997 |  | 32273 |  | 12820 |  | 13162 |  | 11169 |  | 9921 |  | 8756 |  | 3179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | п. 1-3 табли-цы № 4 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 27590 |  | 5510 |  | 7073 |  | 3039 |  | 3945 |  | 2848 |  | 2560 |  | 2448 |  | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 7448 |  | 415 |  | 876 |  | 376 |  | 405 |  | 352 |  | 383 |  | 366 |  | 25 |  | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 850 | 850 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 140315 |  | 19922 |  | 40222 |  | 16235 |  | 17512 |  | 14369 |  | 12864 |  | 11570 |  | 3371 |  | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 850 | 850 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Благоустройст-во обществен-ных террито-рий, мест массового отдыха населения (городских парков) | Админист- рация города Саянска | 2018-2030 |  | ФБ |  | 52936 |  | 12930 |  | 8834 |  | 4961 |  | 2834 |  | 3467 |  | 4493 |  | 8988 |  | 6429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | п. 4-6 табли-цы № 4 |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 13946 |  | 5090 |  | 1936 |  | 1176 |  | 850 |  | 884 |  | 1159 |  | 2513 |  | 338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 4065 |  | 384 |  | 240 |  | 145 |  | 87 |  | 109 |  | 173 |  | 376 |  | 51 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |
| 2.1. | Выполнение работ по разработке, сопровожде-нию, проведе-нию в экспертной организации экспертизы и получению положительно-го заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройст-ва обществен-ных террито-рий, мест массового отдыха населения (городских парков) | Админист-рация города Саянска | 2018-2030 |  | МБ |  | 1105 |  | 0 |  | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 24 |  | 0 |  | 24 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |
|  |  | СПиОГД | 2023 |  | МБ |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Организация изготовления и печати | Админист-рация | 2024-2030 |  | МБ |  | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
|  | баннеров, листовок. Брендирование объектов благоустройст-ва | города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление технологичес-кого присоеди-нения к объектам благо-устройства (технические условия на подключение к электрической сети) | Админист-рация города Саянска | 2023-2030 |  | МБ |  | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36 |  | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Поставка спортивного оборудования | Админист-рация города Саянска | 2019 |  | МБ |  | 391 |  | 0 |  | 391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Реализация проекта победи-теля Всероссийского конкурса лучших проек-тов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Благоустройс-тво территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары») | Комитет по архитекту-ре и градострои-тельству | 2020 |  | ФБ |  | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 75000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 16500 |  | 0 |  | 0 |  | 16500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ВНБ |  | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
| 2.6. | Поощрение участников конкурса идей среди населения в рамках подготовки конкурсной заявки на участие во «Всероссийс-ком конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» | Комитет по архитекту-ре и градострои-тельству | 2024 |  | МБ |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Выполнение работ по текущему ре-монту объектов благоустройст-ва | Админист-рация города Саянска | 2020 |  | МБ |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.8. | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Комитет по архитекту-ре и градострои- тельству | 2018 |  | ФБ |  | 1519 |  | 1519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 936 |  | 936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 70 |  | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Забава-парк». Благоустройст- | Админист-рация города Саянска | 2024 |  | МБ |  | 1798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 20 |
|  | во территории городской горки в Саянске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Реализация проекта победи теля Всерос-сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях «Забава-парк». Благоустройст-во территории городской горки в Саянске» | Комитет по архитекту-ре и градострои- тельству | 2025 |  | ФБ |  | 90235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ОБ |  | 37265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | МБ |  | 18200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.11. | Авторский надзор за выполнением работ «Забава-парк». Благоустройст-во территории городской горки в Саянске» | Комитет по архитек-туре и градострои- тельству | 2025 |  | МБ |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 316041 |  | 20929 |  | 11558 |  | 98744 |  | 3771 |  | 4484 |  | 5909 |  | 13778 |  | 153118 |  | 750 |  | 750 |  | 750 |  | 750 | 750 |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |  |  |  |  |  |  | 456356 |  | 40851 |  | 51780 |  | 114979 |  | 21283 |  | 18853 |  | 18773 |  | 25348 |  | 156489 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  | 324967 |  | 28446 |  | 41107 |  | 92781 |  | 15996 |  | 14636 |  | 14414 |  | 17744 |  | 99843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |  | 96237 |  | 11536 |  | 9009 |  | 20715 |  | 4795 |  | 3732 |  | 3719 |  | 4961 |  | 37770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 34202 |  | 869 |  | 1664 |  | 533 |  | 492 |  | 485 |  | 640 |  | 2643 |  | 18876 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  | 1600 | 1600 |  |
| ВНБ |  |  |  |  |  |  | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |