Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 13.05.2025 | № | 110-37-601-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2023 -2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2052 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп (в действующей редакции), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2052 годы, утвержденный постановлением  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.04.2021 № 110-37-518-21(опубликовано в газете «Саянские зори» от 06.05.2021 № 17, вкладыш «Официальная информация», страница 8) в редакции от 14.04.2022 № 110-37-458-22, от 06.07.2022 № 110-37-776-22, 15.05.2023 № 110-37-594-23, 27.12.2023 № 110-37-1597-23 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 21.04.2022 № 15, вкладыш «Официальная информация», страница 1, от 07.07.2022 № 26, вкладыш «Официальная информация», страница 3, от 18.05.2023 № 19, вкладыш «Официальная информация», страница 8, от 11.01.2024 № 1, вкладыш «Официальная информация», страница 11, от 10.10.2024 № 40, вкладыш «Официальная информация», страница 5, от 07.11.2024 № 44, вкладыш «Официальная информация», страницы 2,3) в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном  сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                           А.В. Ермаков

Исп. Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  13.05.2025   № 110-37-601-25

«Краткосрочный план реализации в 2023-2025 годах в муниципальном образовании «город Саянск»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2052 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

| № п/п | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:* |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД* |  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств иных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 2 | РР | 1984-1986 | - | Панельные |  | 5 |  | 14 |  | 13570,10 |  | 10791,60 |  |  |  | 21681391,59 |  |  | 21667 660,74 |  | 0,00 | 13730,85 | 2023 | 31.12.2023 |
| 2 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 9 | РР | 1981 | - | Панельные |  | 5 |  | 11 |  | 10437,10 |  | 7996,20 |  |  |  | 19960476,14 |  |  | 19951362,37 |  | 0,00 | 9113,77 | 2023 | 31.12.2023 |
| 3 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 5 | РР | 1994-2005 | - | Блочные |  | 9 |  | 6 |  | 17078,90 |  | 13135,60 |  |  |  | 17971188,54 |  |  | 17955349,12 |  | 0,00 | 15839,42 | 2023 | 31.12.2023 |
| 4 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 27 | РР | 1994 | - | Панельные |  | 9 |  | 3 |  | 6691,50 |  | 5284,50 |  |  |  | 12360368,30 |  |  | 12349052,34 |  | 0,00 | 11315,96 | 2023 | 31.12.2023 |
| 5 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 2 | СС | 1984 | - | Панельные |  | 5 |  | 13 |  | 13657,30 |  | 10135,90 |  |  |  | 3213121,59 |  |  | 3213121,59 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| 6 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 9 | СС | 1982 | - | Панельные |  | 5 |  | 8 |  | 11971,60 |  | 7173,70 |  |  |  | 3538426,88 |  |  | 3538426,88 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 65** | СС | 1979-1982 | - | Панельные |  | 5 |  | 16 |  | 15469,50 |  | 11794,90 |  |  |  | 3808853,84 |  |  | 3808853,84 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 69** | СС | 1977-1980 | - | Панельные |  | 5 |  | 22 |  | 23196,40 |  | 18460,50 |  |  |  | 2132771,42 |  |  | 2132771,42 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| 9 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 75** | CC | 1977 | - | Панельные |  | 9 |  | 2 |  | 1967,20 |  | 1466,70 |  |  |  | 666981,64 |  |  | 666981,64 |  | 0,00 | 0,00 | 2023 | 31.12.2023 |
| ИТОГО: |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 113939,60 |  | 86239,60 |  |  |  | 85333 579,94 |  |  | 85283 579,94 |  | 0,00 | 50000,0 | Х | Х |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | РР | 1976 | 2021 | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1952,50 |  |  |  | 1470,50 |  |  | 1365471,59 |  |  | 1354033,53 |  | 0,00 | 11438,06 | 2024 | 31.12.2024 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | РР | 1976 | 2021 | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1947,60 |  |  |  | 1467,50 |  |  | 1364279,58 |  |  | 1352841,52 |  | 0,00 | 11438,06 | 2024 | 31.12.2024 |
| 3 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 11 | РР | 1989 | 2018 | Панельные | 9 |  | 5 |  | 10282,40 |  |  |  | 8771,80 |  |  | 18164813,38 |  |  | 18137689,50 |  | 0,00 | 27123,88 | 2024 | 31.12.2024 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 65** | СС | 1979-1982 | - | Панельные | 5 |  | 16 |  | 15469,50 |  |  |  | 11794,90 |  |  | 506669,00 |  |  | 506669,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 62 | СС | 1978 | - | Панельные | 5 |  | 12 |  | 12554,40 |  |  |  | 9314,90 |  |  | 1018905,18 |  |  | 1018905,18 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 69** | СС | 1977-1980 | - | Панельные | 5 |  | 22 |  | 23196,40 |  |  |  | 18460,50 |  |  | 1186684,47 |  |  | 1186684,47 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 7 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 3 | СС | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 5968,30 |  |  |  | 4367,80 |  |  | 1758722,45 |  |  | 1758722,45 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 75** | CC | 1977 | - | Панельные | 9 |  | 2 |  | 1967,20 |  |  |  | 1466,70 |  |  | 133360,71 |  |  | 133360,71 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| 9 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 1 | CC | 1984 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 5949,70 |  |  |  | 4408,00 |  |  | 94590,71 |  |  | 94590,71 |  | 0,00 | 0,00 | 2024 | 31.12.2024 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 79288,00 |  |  |  | 61522,60 |  |  | 25593497,07 |  |  | 25543497,07 |  | 0,00 | 50000,00 | Х | Х |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б | РР | 1991 | 2021 | Панельные | 9 |  | 5 |  | 11024,30 |  |  |  | 8690,00 |  | 17859657,48 |  |  | 17855648,26 |  |  | 0,00 | 4009,22 | 2025 | 31.12.2025 |
| 2 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | РР | 1990-2000 | 2021 | Панельные | 9 |  | 10 |  | 27359,30 |  |  |  | 22100,40 |  | 15983709,59 |  |  | 15977812,11 |  |  | 0,00 | 5897,48 | 2025 | 31.12.2025 |
| 3 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 1 | CC | 1984 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 5949,70 |  |  |  | 4408,00 |  | 1576000,00 |  |  | 1576000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 73 | CC | 1977 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1967,30 |  |  |  | 1466,70 |  | 1050000,00 |  |  | 1050000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 74 | CC | 1977 | - | Панельные | 5 |  | 2 |  | 1967,30 |  |  |  | 1468,80 |  | 1050000,00 |  |  | 1050000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 6 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 8 | СС | 1982-1985 | - | Панельные | 5 |  | 23 |  | 22570,70 |  |  |  | 16452,80 |  | 3300000,00 |  |  | 3300000,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2025 | 31.12.2025 |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 | РР | 1974 | 2017 | Панельные | 5 |  | 5 |  | 4421,70 |  |  |  | 4421,70 |  | 1235447,90 |  |  | 1234104,85 |  |  | 0,00 | 1343,05 | 2025 | 31.12.2025 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | РР | 1974 | 2020 | Панельные | 5 |  | 5 |  | 5775,90 |  |  |  | 4440,30 |  | 1235443,18 |  |  | 1234100,13 |  |  | 0,00 | 1343,05 | 2025 | 31.12.2025 |
| 9 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 28 | РР | 1975 | 2019 | Панельные | 5 |  | 5 |  | 4229,20 |  |  |  | 4229,20 |  | 5273078,25 |  |  | 5267522,16 |  |  | 0,00 | 5556,09 | 2025 | 31.12.2025 |
| 10 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 29 | РР | 1975 | 2019 | Панельные | 5 |  | 5 |  | 4001,90 |  |  |  | 4001,90 |  | 5238405,55 |  |  | 5232849,46 |  |  | 0,00 | 5556,09 | 2025 | 31.12.2025 |
| 11 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | РР | 1982 | 2021 | Панельные | 5 |  | 4 |  | 5191,80 |  |  |  | 2360,80 |  | 3077042,75 |  |  | 3071111,21 |  |  | 0,00 | 5931,54 | 2025 | 31.12.2025 |
| 12 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 12 | РР | 1981-1982 | 2016 | Панельные | 5 |  | 13 |  | 16191,00 |  |  |  | 9721,40 |  | 6103034,54 |  |  | 6099466,68 |  |  | 0,00 | 3567,86 | 2025 | 31.12.2025 |
| 13 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 4 | РР | 1982 | 2018 | Панельные | 5 |  | 17 |  | 12417,10 |  |  |  | 8913,30 |  | 12913671,28 |  |  | 12900384,42 |  |  | 0,00 | 13286,86 | 2025 | 31.12.2025 |
| 14 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | РР | 1983-1984 | 2022 | Панельные | 5 |  | 17 |  | 16622,00 |  |  |  | 12198,90 |  | 4766898,79 |  |  | 4763390,03 |  |  | 0,00 | 3508,76 | 2025 | 31.12.2025 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 139691,20 |  |  |  | 104874,20 |  | 80662389,31 |  |  | 80612389,31 |  |  | 0,00 | 50000,00 | Х | Х |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332918,80 |  |  |  | 252636,40 |  | 191589466,32 |  |  | 191439466,32 |  |  | 0,00 | 150000,00 | Х | Х |

| **- д.65 мкр. Юбилейный - в связи с необходимостью выполнения работ по ремонту кровли (блок 1 и 2), работы произведены в 2023 году; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **- д.69 мкр. Юбилейный - в связи с необходимостью выполнения работ по замене инженерной системы электроснабжения работы начаты в 2023 году и продолжены были в 2024 году; |  |  |  |  |
| **- д.75 мкр. Юбилейный - в связи с необходимостью выполнения работ по кровле и системе холодного водоснабжения перенесен с 2025 года на 2023 и 2024 годы (работы фактически выполнены) |  |  |  |  |

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения* | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД* | Техническое обследование общего имущества в МКД* | Проведение экспертизы проектной документации* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 2 | 21681391,59 | 21577171,59 | - | 3223882,54 | - | 1285340,42 | 2211848,08 | 2631851,29 | - | 11606054,36 | - | - | - | - | - | 618194,90 | - | - | 104220,00 |
| 2 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 9 | 19960476,14 | 19868164,94 | - | 6480431,17 | - | 985799,38 | - | 1815147,19 | - | 10176463,74 | - | - | - | - | - | 410323,46 | - | - | 92311,20 |
| 3 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 5 | 17971188,54 | 17770234,73 | 7135748,40 | - | - | - | - | - | 10259515,38 | - | - | - | - | - | - | 374970,95 | - | - | 200953,81 |
| 4 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 27 | 12360368,30 | 12223577,14 | 4818169,20 | - | - | - | - | - | 7122140,77 | - | - | - | - | - | - | 283267,17 | - | - | 136791,16 |
| 5 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 2 | 3213121,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3213121,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 9 | 3538426,88 | - | 3538426,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 65** | 3808853,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3808853,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 69** | 2132771,42 | - | 2132771,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 75** | 666981,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 666981,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 85333579,94 | 71439148,40 | 17625115,90 | 9704313,71 | - | 2271139,80 | 2211848,08 | 4446998,48 | 17381656,15 | 29471475,17 | - | - | - | - | - | 1686756,48 | - |  | 534276,17 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 7 | 1365471,59 | 1345138,77 | - | 1089585,88 | - | 69970,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185582,29 | - | - | 20332,82 |
| 2 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 9 | 1364279,58 | 1345138,77 | - | 1089585,88 | - | 69970,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185582,29 | - | - | 19140,81 |
| 3 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 11 | 18164813,38 | 17860213,03 | 8587346,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8832782,15 | - | - | - | 440084,53 | - | - | 304600,35 |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 65* | 506669,00 | - | 177000,00 | 767100,00 | - | 329669,00 | 327484,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 62* | 1018905,18 | - | - | - | - | 1018905,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 69* | 1186684,47 | - | 1186684,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 3* | 1758722,45 | - | - | - | - | 572098,17 | 1186624,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 75** | 133360,71 |  |  |  |  | 133360,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 1 | 94590,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94590,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 25593497,07 | 20550490,57 | 9951030,82 | 2946271,76 | - | 1514108,28 | - | - | - | - | - | 8927372,86 | - | - | - | 811249,11 | - | - | 344073,98 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Октябрьский мкр., д. 10б | 17859657,48 | 17763258,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17500399,70 | - | - | - | 262829,26 | - | - | 96428,52 |
| 2 | г. Саянск, Строителеймкр., д. 1 | 15983709,59 | 15754346,17 | - | - | - | - | - | - | 15367730,00 | - | - | - | - | - | - | 386616,17 | - | - | 229363,42 |
| 3 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 1 | 1576000,00 | - | - | - | - | - | 950000,00 | 626000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 73 | 1050000,00 | - | - | 1050000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 74 | 1050000,00 | - | - | 1050000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 8 | 3300000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 | 1235447,90 | 1231826,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1143781,92 | - | - | - | 88045,00 | - | - | 3620,98 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | 1235443,18 | 1231822,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1143777,20 | - | - | - | 88045,00 | - | - | 3620,98 |
| 9 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 28 | 5273078,25 | 5257586,71 | 3048994,87 | - | - | 448995,65 | - | - | - | - | - | 1395360,19 | - | - | - | 364236,00 | - | - | 15491,54 |
| 10 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 29 | 5238405,55 | 5223023,45 | 3048994,87 | - | - | 461644,08 | - | - | - | - | - | 1348148,50 | - | - | - | 364236,00 | - | - | 15382,10 |
| 11 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 31 | 3077042,75 | 3068559,20 | 1390076,62 | 1289633,58 | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 388849,00 | - | - | 8483,55 |
| 12 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 12 | 6103034,54 | 6084512,48 | - | 3032917,86 | - | - | - | - | - | - | - | 2817699,62 | - | - | - | 233895,00 | - | - | 18522,06 |
| 13 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 4 | 12913671,28 | 12875666,72 | - | 8707104,41 | - | - | - | - | - | - | 3297527,31 | - | - | - | - | 871035,00 | - | - | 18522,06 |
| 14 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 7 | 4766898,79 | 4752581,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3125495,26 | 1397064,88 | - | - | - | 230021,00 | - | - | 14317,65 |
|  | ИТОГО: | 80662389,31 | 73243153,95 | 7488066,36 | 15129655,85 | - | 910639,73 | 950000,00 | 626000,00 | 15367730,00 | 3300000,00 | 6423022,57 | 26746232,01 | - | - | - | 3277807,43 | - | - | 443235,36 |
|  | ВСЕГО: | 191589466,32 | 165232792,92 | 35064213,08 | 27780241,32 | - | 5375753,79 | 4675956,36 | 5072998,48 | 32749386,15 | 32771475,17 | 6423022,57 | 35673604,87 | - | - | - | 5775813,02 | - | - | 4379645,411321585,51 |

| **- д.65 мкр. Юбилейный - в связи с необходимостью выполнения работ по ремонту кровли (блок 1 и 2), работы произведены в 2023 году; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **- д.69 мкр. Юбилейный - в связи с необходимостью выполнения работ по замене инженерной системы электроснабжения работы начаты в 2023 году и продолжены были в 2024 году;. |
| **- д.75 мкр. Юбилейный - в связи с необходимостью выполнения работ по кровле и системе холодного водоснабжения перенесен с 2025 года на 2023 и 2024 годы (работы фактически выполнены); |  |  |  |  |
| **- д.1 мкр. Солнечный - работы по замене оконных блоков в подъезде № 5 произведены в 2024 году. |  |  |  |  |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                                      А.В. Ермаков