Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 13.05.2025 | № | 110-37-610-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2025-2026 гг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «город Саянск» к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2025-2026 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года,  руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2025-2026 гг., согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить:

2.1. Выполнение работ, запланированных в мероприятиях по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Саянска к отопительному периоду 2025-2026 гг., обеспечить комплектацию аварийного запаса материально-технических ресурсов, в том числе нормативного запаса топлива.

2.2. Завершение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (далее – потребители тепловой энергии), теплоснабжающих организаций - до 15 сентября 2025 г.;

2.3. Принятие мер по погашению просроченной задолженности за потребление топливно-энергетические ресурсы (тепловую, электрическую энергию) - до 15 сентября 2025 г.;

2.4. Осуществление подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

2.5. Получение паспортов готовности к отопительному периоду потребителями тепловой энергии - до 15.09.2025 г.

2.6. Получение паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организациями - до 01.11.2025 г.

2.7. Получение паспорта готовности муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду – до 20.11.2025г.

3. Создать и утвердить состав штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования «город Саянск» к работе в отопительный период 2025-2026 гг. (далее – Штаб), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Штабу осуществлять контроль за исполнением плана мероприятий и ходом подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. в период май-октябрь 2025 г.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                          А.В. Ермаков

исп. Жукова С.Ю.

тел. 5-26-77

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 13.05.2025 №110-37-610-25

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2025-2026 гг.

| №пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» к отопительному периоду 2025-2026 гг. | до 15 мая 2025 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 2. | Утверждение программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии | до 15 июня 2025 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 3. | Утверждение состава комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии | до 15 августа 2025 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 4. | Представление оперативной информации о выполнении плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная и СФО в отдел жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи | с 15 мая 2025 г. до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно | МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис», филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» |
| 5. | Проведение ремонта тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплоснабжения (летний остановочный ремонт) | с 18 июля 2025 г. по 31 июля 2025 г. | Организации всех форм собственности |
| 6. | Обеспечение создания нормативных запасов топлива к началу отопительного сезона 2025-2026 гг. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» | до 01 сентября 2025 г. | Филиал Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «БЭК» |
| 7. | Проведение испытания оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | до 1 сентября 2025 г. | Организации всех форм собственности |
| 8. | Выполнение утвержденных планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства | до 15 сентября 2025 г. | Организации всех форм собственности |
| 9. | Обеспечение готовности инженерных систем | до 15 сентября 2025 г. | Организации всех форм собственности |
| 10. | Проведение комиссионной проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 | до 15 сентября 2025 г. | Потребители тепловой энергии |
|  |  | до 1 ноября 2025 г. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
|  |  | до 20 ноября 2025 г. | Муниципальное образование «город Саянск» |
| 11. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры и электроэнергетики | до 1 октября 2025 г. | МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис», филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети», управляющие организации |
| 12. | Подготовка специальной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | до 1 октября 2025 г. | МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис», филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети», МКУ «Саянская дорожная служба», управляющие организации |
| 13. | Обеспечение неснижаемого запаса топлива на источнике теплоснабжения | с 1 сентября 2025 г. до завершения отопительного сезона | Филиал Ново-Зиминская ТЭЦ ООО «БЭК» |
| 14. | Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг. и представление их копий в министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области | до 20 ноября 2025 г. | Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 15. | Обеспечение текущих платежей и погашение задолженности за потребленные, подведомственными организациями и организациями жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, топливно-энергетические ресурсы | постоянно | Организации всех форм собственности |
| 16. | Обеспечение своевременного и качественного технического обслуживания и проведения эксплуатационных мероприятий по подготовке энергопотребляющих систем и инженерных сетей для обеспечения бесперебойной работы в отопительный период 2025-2026 гг. | межотопительный период | Организации всех форм собственности |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                                                                                            А.В. Ермаков

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 13.05.2025 №110-37-610-25

Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории муниципального образования «город Саянск» к работе в отопительный период 2025-2026 гг.

| Председатель штаба: Данилова М.Ф. | - заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| --- | --- |
| Члены штаба: |  |
| Гурлев А.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие» |
| Пономарев И.Л. Шашкеева Е.Б. Альхименко Е.Б. Перевалова А.А. Марченко С.Г. | - директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» - директор муниципального казенного учреждения «Саянская дорожная служба» - директор филиала Областного государственного унитарного энергетического предприятия «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети» (по согласованию) - начальник отдела жилищной политики, транспорта и связи Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» - руководитель муниципального учреждения «Управление обслуживания социальной сферы» |
| Терехов Д.Б. | - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Труд» (по согласованию) |
| Соболев М.А. | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Искра» (по согласованию) |
| Константинова К.Н. | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Уют», (по согласованию) |
| Павловец А.А. | - директор Общества с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж» (по согласованию) |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                             А.В. Ермаков