Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год |  |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018                № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020                    № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020                          № 110-37-1158-20, от 28.12.2020 № 110-37-1281-20, от 01.06.2021                        № 110-37-649-21, от 27.12.2021 № 110-37-1510-21, от 18.04.2022                        №110-37-483-22, от 06.06.2022 № 110-37-658-22, от 30.12.2022                          № 110-37-1540-22, от 26.05.2023 №110-37-648-23 от 24.10.2023 № 110-37-1266-23, от  28.12.2023 № 110-37-1607-23, от 25.09.2024 № 110-37-1120-24, от 28.12.2024 № 110-37-1623-24), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 №39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 12-14), выпуск от 28.05.2020 №21 (4088) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 20.08.2020 №33 (4100) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.08.2020 №34 (4101) (вкладыш официальной информациистр.1), выпуск от 03.12.2020 №48 (4115) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск  от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 18-19), выпуск  от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 14-15), выпуск от 21.04.2022 №15 (4185) (вкладыш официальной информации стр. 6), выпуск от 28.04.2022 №16 (4186) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск  от 09.06.2022 №22 (4192) (вкладыш официальной информации стр. 2-4), выпуск  от 19.01.2023 №2 (4223) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 01.06.2023 № 21 (4242) (вкладыш официальной информации стр.9-11), выпуск от 26.10.2023 № 242 (4263) (вкладыш официальной информации стр.4-6), выпуск от 11.01.2024    № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.12-14), выпуск от 03.10.2024 № 39 (4311) (вкладыш официальной информации стр.10-12), выпуск от 16.01.2025 № 2 (4325) (вкладыш официальной информации стр.1-4),  принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                        А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от ____________ № ____________

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» за 2024 год

В целях формирования и обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования «город Саянск», была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденных постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

2. Разработка и утверждение проектов планировки территорий.

3. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству г. Саянска.

4. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД».

5. Разработка документов в сфере градостроительной деятельности.

6. Обеспечение полномочий в сфере рекламы.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной программы средств в 2024 году составлял 57 273 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 45 480 тыс.рублей, из областного бюджета 11 364 тыс.рублей, за счет инициативных платежей 429 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 57 174 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 45 381 тыс.рублей, из областного бюджета 11 364 тыс.рублей, за счет инициативных платежей 429 тыс.рублей  или 99,8% от планового показателя.

В 2024 году в рамках муниципальной программы выполнено:

1. Мероприятия перечня Народных инициатив на общую сумму 9 069 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 7 890 тыс.рублей;

- местный бюджет –1 179 тыс.рублей.

2. Реализация инициативных проектов на общую сумму 3 302 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 2873 тыс.рублей;

- инициативные платежи – 429 тыс. рублей.

3. Мероприятия по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории на общую сумму из средств местного бюджета 1 461 тыс. рублей.

4. Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на общую сумму средств местного бюджета 3 027 тыс.рублей.

5. Разработка проекта «Внесение изменений  в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» на общую сумму средств местного бюджета 2 230 тыс.рублей.

6. Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска на общую сумму 11 213  тыс.рублей.

7. Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» на общую сумму 26 872 тыс.рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | % | 100 | 100 | 0 | 0 | Мероприятия оплачены в полном объеме. Из-за округления некорректна итоговая цифра расхода. |
| 2. | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 25 | 25 | 0 | 0 |  |
| 3. | Износ сетей теплоснабжения и оборудования | % | 82 | 79 | 3 | 3,8 | Замена запорной арматуры в тепловых камерах; капитальный ремонт участков тепловых сетей |
| 4. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | % | 100 | 99,8 | -0,2 | -0,2 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 5. | Обеспечение деятельности МУ «СПиОГД» | % | 100 | 99,7 | -0,3 | -0,3 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 6. | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы  за 2024 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  | -/+ | % |  |
|  |  |  | план на год | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на выполнение прочих обязательств городского округа | местный бюджет | 1461 | 1461 | 0 | 0 |  |
| 2 | Благоустройство придомовой территории жилого дома №5 микрорайона Центральный города Саянска Иркутской области | областной бюджет инициативные платежи | 1156 173 | 1156 173 | 0 0 | 0 0 |  |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 9 мкр. Мирный | областной бюджет инициативные платежи | 1717 256 | 1717 256 | 0 01 | 0 0 |  |
| 4 | Обустройство скейт-парка по адресу: мкр. Юбилейный, д.15 | местный бюджет областной бюджет | 221 1476 | 221 1476 | 0 0 | 0 0 |  |
| 5 | Благоустройство территории возле 16-й пожарно-спасательной части ГУ МЧС мкр. Южный | местный бюджет областной бюджет | 52 345 | 52 345 | 0 0 | 0 0 |  |
| 6 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Комсомольская около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | местный бюджет областной бюджет | 28 189 | 28 189 | 0 0 | 0 0 |  |
| 7 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Комсомольская около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | местный бюджет областной бюджет | 46 306 | 46 306 | 0 0 | 0 0 |  |
| 8 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Дворовкина около входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» | местный бюджет областной бюджет | 45 304 | 45 304 | 0 0 | 0 0 |  |
| 9 | Ремонт тротуара вдоль многоквартирного дома №9 мкр. Строителей | местный бюджет областной бюджет | 33 221 | 33 221 | 0 0 | 0 0 |  |
| 10 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Советская | местный бюджет областной бюджет | 151 1010 | 151 1010 | 0 0 | 0 0 |  |
| 11 | Выполнение работ по устройству пешеходной дорожки от многоквартирного дома №17 мкр. Строителей до МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | местный бюджет областной бюджет | 49 328 | 49 328 | 0 0 | 0 0 |  |
| 12 | Приобретение лавочек для уличной дорожной сети (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 11 70 | 11 70 | 0 0 | 0 0 |  |
| 13 | Приобретение металлических контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов учреждений социальной сферы (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 58 386 | 58 386 | 0 0 | 0 0 |  |
| 14 | Приобретение и установка информационных световых пилонов для общественных мест | местный бюджет областной бюджет | 195 1308 | 195 1308 | 0 0 | 0 0 |  |
| 15 | Приобретение лакокрасочных материалов для текущего ремонта деревянных и металлических конструкций в сквере «Комсомолец» мкр. Центральный и в парке «Таежные бульвары» мкр. Юбилейный (проведение текущего ремонта собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 3 22 | 3 22 | 0 0 | 0 0 |  |
| 16 | Приобретение вазонов (установка собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 264 1766 | 264 1766 | 0 0 | 0 0 |  |
| 17 | Приобретение строительных материалов для текущего ремонта скейт-площадки в парке «Зеленый» мкр. Ленинградский (проведение текущего ремонта собственными силами) | местный бюджет областной бюджет | 1 10 | 1 10 | 0 0 | 0 0 |  |
| 18 | Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода по ул. Распутина около входа на территорию МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» (со стороны бассейна «Дельфин») | местный бюджет областной бюджет | 22 149 | 22 149 | 0 0 | 0 0 |  |
| 19 | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет областной бюджет | 10804 429,0 | 10784 429,0 | -20 0 | -0,2 0 | экономия стоимости прочих материальных запасов. По областным деньгам – некорректное округление |
| 20 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | местный бюджет областной бюджет | 26779 172 | 26700 172 | - 79 0 | -0,3 0 | экономия стоимости прочих материальных запасов |
| 21 | Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | местный бюджет | 3027 | 3027 | 0 | 0 |  |
| 22 | Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» | местный бюджет | 2230 | 2230 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  | 57273 | 57174 | -99 | -0,2 |  |
| местный бюджет |  |  | 45480 | 45381 | -99 | -0,2 |  |
| областной бюджет |  |  | 11364 | 11364 | 0 | 0 |  |
| инициативные платежи |  |  | 429 | 429 | 0 | 0 |  |

В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения два раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.09.2024 № 110-37-1120-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи с добавлением мероприятий и сумм на 2027 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.12.2024 № 110-37-1623-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19, в связи с  корректировкой сумм на конец 2024 года.

В 2025 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- реализация мероприятий по перечню Народных инициатив;

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- выполнение мероприятий по обеспечению деятельности в сфере строительства новых объектов, капитального ремонта объектов муниципальной собственности и благоустройства территории;

- капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске;

- разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск»;

- разработка документов в сфере градостроительной деятельности;

- демонтаж рекламных конструкций.

Финансирование муниципальной программы

«Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы»

за период 2024 года

| Показатели | Всего: |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 57 273 | 57 174 |
| местный бюджет | 45 480 | 45 381 |
| областной бюджет | 11 364 | 11 364 |
| Инициативные платежи | 429 | 429 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству Итого, в том числе: | 20579 | 20 559 |
| местный бюджет | 16 621 | 16 601 |
| областной бюджет | 3 958 | 3 958 |
| Участник МУ СПиОГД Итого, в том числе: | 36 475 | 36 397 |
| местный бюджет | 28 672 | 28 594 |
| областной бюджет | 7 374 | 7 374 |
| Инициативные платежи | 429 | 429 |
| Участник МУ «УО СС» Итого, в том числе: | 219 | 219 |
| местный бюджет | 187 | 187 |
| областной бюджет | 32 | 32 |

Вывод:

- Мероприятия муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2024 году исполнены.

- Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2024 году составило 99,7%.

- Муниципальная программа «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» является эффективной.

- Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2027 годы» в 2025 году.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                         А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421