Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2024 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов реализации в 2024 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от  29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22, от 13.02.2023 № 110-37-148-23, от 10.07.2023 № 110-37-817-23, от 29.12.2023 № 110-37-1626-23, от 06.03.2024 № 110-37-294-24, от 16.07.2024 № 110-37-826-24, от 29.10.2024 № 110-37-1270-24, от 13.12.2024 № 110-37-1493-24 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от  26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страница 10; от 16.02.2023 № 6, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-10; от 13.07.2023 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 25.01.2024 № 3, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-5; от 14.03.2024 № 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-6; от 25.07.2024 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 31.10.2024 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.12.2024 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-5) принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Мэр городского округа муниципального

# образования «город Саянск» 			                                       А.В. Ермаков

# Исп. Жукова С.Ю.

# 5-26-77

# Приложение

# к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от ___________№ _______________

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в 2024 году

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2024 году было предусмотрено 25348 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 2643 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 4962 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 17743 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 25318 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 2613 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –  4962 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 17743 тыс. рублей или 99,9%.

Основной целью данной Программы на 2024 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на  территории муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2024 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий;

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2024 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2024 год запланировано финансирование в объеме 11570 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 366 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2448 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8756 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 11570 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 366 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2448 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8756 тыс. рублей или 100%.

За 2024 год по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 5 дворовых территориях;

- расширение проезжей части на 1 дворовой территории;

- устройство автомобильных парковок на 5 дворовых территориях;

- устройство тротуаров на 2 дворовых территориях;

- устройство пешеходных дорожек на 3 дворовых территориях;

- ремонт пешеходных дорожек на 2 дворовых территориях;

- озеленение на 2 дворовых территориях.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2024 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 5 дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 23,9 тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 3,7 %.

2.  На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2024 году запланировано финансирование в объеме 13778 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2277 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2514 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8987 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 13748 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2247 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2514 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8987 тыс. рублей или 99,9%.

2.1. Выполнены работы по благоустройству парка «Патриот» на территории Музея Истории города, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Строителей, дом 24 (ремонт и устройство парковки; установка дорожных знаков; ремонт и расширение проезжей части; устройство строевого платца; устройство тротуарной дорожки; ремонт тротуарной дорожки; устройство освещения; установка скамеек и урн; устройство ограждения территории; устройство постаментов под размещение военной техники; установка информационных стендов; обустройство входной зоны).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 11877 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 376 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2514 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8987 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 11877 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 376 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2514 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 8987 тыс. рублей или 100%.

В результате реализации данных мероприятий в 2024 году достигнуты основные ее показатели:

- проведено благоустройство 1 общественной территории;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 1,1 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,7 %.

2.2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации экспертизы и получению положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 24 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 24 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

2.3. Осуществлено технологическое присоединение к объектам благоустройства (технические условия на подключение к электрической сети).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 49 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

2.4. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Забава-парк. Благоустройство территории городской горки в Саянске».

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 1798 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 1798 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2024 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования Программы  за 2024 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

Таблица  № 2

Анализ объема финансирования Программы за 2024 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Федеральный бюджет | 8756 | 8756 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2448 | 2448 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 366 | 366 | 0 | 0 |  |
| Итого по мероприятию, тыс. рублей |  |  | 11570 | 11570 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) | Федеральный бюджет | 8987 | 8987 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 2514 | 2514 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 2277 | 2247 | 30 | 0 | фактически профинансировано по другой муниципальной программе |
| Итого по мероприятию, тыс. рублей |  |  | 13778 | 13748 | 30 | 0 | фактически профинансировано по другой муниципальной программе |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 25348 | 25318 | 30 | 0 | фактически профинансировано по другой муниципальной программе |
| федеральный бюджет |  |  | 17743 | 17743 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  | 4962 | 4962 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  |  | 2643 | 2613 | 30 | 0 | фактически профинансировано по другой муниципальной программе |

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» за период 2024 года

| Источник финансирования | Всего |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего, в том числе: | 25348 | 25318 |
| Местный бюджет | 2643 | 2613 |
| Областной бюджет | 4962 | 4962 |
| Федеральный бюджет | 17743 | 17743 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Ответственный исполнитель: Муниципальное казенное учреждение «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» | 25348 | 25318 |
| Местный бюджет | 2643 | 2613 |
| Областной бюджет | 4962 | 4962 |
| Федеральный бюджет | 17743 | 17743 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Соисполнитель: Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Участник: Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности городского округа муниципального образования «город Саянск» | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |

В 2024 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2024 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.03.2024 № 110-37-294-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.07.2024 № 110-37-826-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.10.2024 № 110-37-1270-24;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.12.2024 № 110-37-1493-24.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск», в части запланированных на 2024 год мероприятий, на сумму 25318 тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» 			                                       А.В. Ермаков