Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                              №_________________

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19

В целях приведения муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг» в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3.4. раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённого постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018          № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, опубликованное в газете «Саянские зори, выпуск от 26.09.2019 № 38 (4054) (вкладыш официальной информации стр.10), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087)(вкладыш официальной информации стр. 7-8), вкладыш от 30.07.2020 №30 (4097)(вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5), выпуск от 18.03.2021 №10 (4129)(вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138)(вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139)(вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141)(вкладыш официальной информации стр.8-9), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.13-14), выпуск от 22.12.2022 №50 (4220) (вкладыш официальной информации стр.7-8),выпуск от 04.05.2023 №17 (4238) (вкладыш официальной информации стр.9-10), выпуск от 22.06.2023 №24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.2-3, выпуск от 05.10.2023 №39 (4260) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 №1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.10-11), выпуск от 03.05.2024 №17 (4289) (вкладыш официальной информации стр.3,4), выпуск от 25.07.2024 №29 (4301) (официальная информация стр.10-11), следующие изменения:

1.1. Заголовок Программы изложить в следующей редакции: «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 гг».

1.2. Пункт 1 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 1. | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 4. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 5. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, утверждѐнная Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176; 6. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждѐнные Президентом Российской Федерации 30.04.2012; 7. Устав городского округа муниципального образования «город Саянск»; 8. Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.08.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |
| --- | --- | --- |

1.3. Пункт 8 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 8. | Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2027годы |
| --- | --- | --- |

1.3. Пункт 9 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 500 996,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –1124,5 тыс. руб. 2021 –6803,2 тыс. руб. 2022 –25960,2 тыс. руб. 2023 –6 020,1 тыс. руб. 2024 –22 848,0 тыс. руб. 2025 – 641 936,0 тыс. руб. 2026 – 785 438,0 тыс. руб. 2027 – 10 866,0 тыс. руб. 2. По источникам финансирования: - за счёт бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» - 225 608,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 –767,5 тыс. руб. 2021 –1670,2 тыс. руб. 2022 –3 179,5 тыс. руб. 2023 –1 699,0 тыс. руб. 2024 – 18 261,0 тыс. руб. 2025 – 90 355,3 тыс. руб. 2026 – 109 675,9 тыс.руб. 2027 – 0,0 тыс.руб. - за счёт областного бюджета - 1 258 524,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 - 357,0 тыс. руб. 2021 - 5133,0 тыс. руб. 2022 - 22780,7 тыс. руб. 2023 – 4 321,1 тыс. руб. 2024 - 4 534,3 тыс. руб. 2025 - 547 098,2 тыс. руб. 2026 – 674 300,1 тыс. руб. 2027 – 0,0 тыс.руб. |
| --- | --- | --- |

1.5.  Таблицу главы 4 «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Система мероприятий программы муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | 14 |  | 15 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | Администрация городского округа | 2020-2027 гг. | Областной бюджет | 8230,9 | 357,0 | 524,3 | 984,4 | 1431,4 | 1645,0 | 1700,0 | 1700,0 |  |  |  |  |  | 1700,0 | 1.1 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Ликвидация несанкционированных свалок | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 -2027 гг. | Местный бюджет | 30581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14598,0 | 7835,0 | 8147,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 | 1.2 |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Администрация городского округа | 2020-2027 гг. | местный бюджет | 3551,0 | 189,0 | 671,4 | 0,0 | 1040,6 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  | 600,0 | 1.6. |
| 1.4. | Мероприятие 4. Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1.3. 1.4. 1.5. |
| 1.5. | Мероприятие 5. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Администрация городского округа | 2021-2024 гг. | Местный бюджет Областной бюджет | 4336,7 35074,7 | 0,0 0,0 | 569,6 4608,7 | 2693,9 21796,3 | 357,2 2889,7 | 358,0 2890,0 | 358,0 2890,0 | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 |  |  |  |  | 1.7 |
| 1.6. | Мероприятие 6. Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | МУ «СПиОГД» | 2025-2026 гг. | Местный бюджет Областной бюджет | 181121,3 1212119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81639,0 546348,0 | 99780,0 667759,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 1.8 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 г | Местный бюджет | 2273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1.9 |
| 1.8 | Мероприятие 8. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | Администрация городского округа | 2026 г | Местный бюджет Областной бюджет | 896,0 5990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 896,0 5990,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 1.9 | Мероприятие 9. Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | Администрация городского округа | 2024 г | Местный бюджет | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 1.11 |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 1037,1 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 97,1 | 100,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 |  |  |  |  | 2.2 |
| 2.2. | Мероприятие 2. Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п. | Администрация городского округа | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 54,2 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 2.1 |
| 2.3. | Мероприятие 3. Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных табличек (щитов) и тп.) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 2.3. |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020-2027 гг. | Местный бюджет | 840,8 | 481,6 | 359,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. |
|  |  | МКУ «СДС» |  |  | 1970,5 | 0,0 | 0,0 | 371,4 | 199,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 г. | Местный бюджет | 26,9 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 3.5. |
| Итого по программе, в том числе |  |  |  |  | 1500996,0 | 1124,5 | 6803,2 | 25960,2 | 6020,1 | 22848,0 | 641936,0 | 785438,0 |  | 10866,0 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 235782,2 | 767,5 | 1670,2 | 3179,5 | 1699,0 | 18313,0 | 90998,0 | 109989,0 |  |  |  | 9166,0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 1265213,8 | 357,0 | 5133,0 | 22780,7 | 4321,1 | 4535,0 | 550938,0 | 675449,0 |  |  |  | 1700,0 |  |  |  |

## ».

## 1.6. Таблицу главы 5 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027гг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 1500996,0 | 1124,5 | 6803,2 | 25960,2 | 6020,1 | 22848,0 | 641936,0 | 785438,0 | 10866,0 |
| Местный бюджет | 235782,2 | 767,5 | 1670,2 | 3179,5 | 1699,0 | 18313,0 | 90998,0 | 109989,0 | 9166,0 |
| Областной бюджет | 1265213,8 | 357,0 | 5133,0 | 22780,7 | 4321,1 | 4535,0 | 550938,0 | 675449,0 | 1700,0 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 42786,8 | 578,5 | 429,2 | 100,0 | 102,1 | 16977,0 | 8041,0 | 8353,0 | 8206,0 |
| местный бюджет | 42786,8 | 578,5 | 429,2 | 100,0 | 102,1 | 16977,0 | 8041,0 | 8353,0 | 8206,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель Администрация городского округа | 60712,7 | 546,0 | 6374,0 | 25488,8 | 5718,9 | 5521,0 | 5558,0 | 9196,0 | 2310,0 |
| местный бюджет | 9605,9 | 189,0 | 1241,0 | 2708,1 | 1397,8 | 986,0 | 968,0 | 1506,0 | 610,0 |
| областной бюджет | 51106,8 | 357,0 | 5133,0 | 22780,7 | 4321,1 | 4535,0 | 4590,0 | 7690,0 | 1700,0 |
| Соисполнитель МУ «СПиОГД» | 1395526,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627987,0 | 767539,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 181419,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81639,0 | 99780,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1214107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546348,0 | 667759,0 | 0,0 |
| Участник МКУ «СДС» | 1970,5 | 0,0 | 0,0 | 371,4 | 199,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| местный бюджет | 1970,5 | 0,0 | 0,0 | 371,4 | 199,1 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.7. Таблицу  главы 6 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели эффективности», изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2019год | Значение показателя результативности по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| 1. | Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0,0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 70 | 64 | 70 |  | 46 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |
| 1.4. | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 14 | 18 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.5. | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  |
| 1.8. | Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 1.9 | Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск» | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.10 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проведению инженерных изысканий, сопровождению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт берегоукрепления участок между скважиной № 3 и скважиной № 8 | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |
| 1.11 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Формировать экологическую культуру населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 |  | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.3. | Количество проведённых: - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций); - акций, квестов, флэш-мобов и тп. (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 3 3 | 8 3 |  | 3 3 | 2 3 | 1 2 | 2 0 | 2 2 | 2 2 | 2 2 |  |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 40 | 37 |  | 40 | 46 | 102 | 82 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2.5. | Количество установленных информационных табличек (щитов) | шт. | 2 | 4 |  | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 3. | Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 0 | 0 |  | 70 | 77 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0 | 0 |  | 300 | 0/85000 | 0/63330 | 0/35800 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 0 | 20 |  | 20 | 2/50 | 91/2 | 0/0 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0 | 35 |  | 35 | 140/0 | 0/140 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| 3.5. | Обустройство газонов | м2 | 0 | 1200 |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                            М.Ф. Данилова

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

Пояснительная записка к проекту правового акта

Тип проекта правового акта: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта) О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026гг», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018  № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения: Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено добавлением 2027 года.

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:

Муниципальный нормативный правовой акт

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: принятие настоящего НПА не требует внесения в  другие муниципальные правовые акты.

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета: требует  увеличение расходов из местного бюджета в 2025-2027 годы.

Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы: проект размещен на сайте 04.09.2024г, окончание независимой экспертизы 11.09.2024 г.

Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы: Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы ___________________г.

Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель                                                                                              Д.Л. Трифонов