Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От | 24.05.2010 | № | 110-46-268-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |

| ( | ( | ( | О комплексной проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения муниципального образования «город Саянск» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением первого заместителя губернатора Иркутской области Ю.В.Параничева от 12 мая 2010 года № 119-рзп «О комплексной проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2010 году», в целях определения технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) гражданской обороны и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, руководствуясь ст.47 Устава муниципального образования «город Саянск»:

- Утвердить «План подготовки и проведения комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО и информирования населения муниципального образования «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2010 году» (Приложение № 1).

- Для проведения комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО и информирования населения городского округа в 2010 году образовать комиссию в составе:

Мандрик К.Г. – начальник отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Кузьмин В.Ф. – заместитель начальника отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа;

Приходько С.Н. – директор Саянского центра телекоммуникаций (по согласованию);

Колесников А.И. – директор ООО «Сибдальсвязь-Ангара» (по согласованию);

Скуратов Е.Н. – инженер-электроник 1 категории (по согласованию);

Кулундук О.Е. – ведущий специалист ГОЧС Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» (по согласованию);

Глебов В.К. – начальник штаба ОВД по городу Саянску, подполковник милиции (по согласованию).

3.  Комиссии городского округа (Мандрик К.Г.):

3.1. Обеспечить информирование населения в местных средствах массовой информации о предстоящей проверке.

  - Провести с 27 по 28 мая 2010 года комплексную проверку технической готовности АСЦО ГО городского округа в соответствии с планом, утвержденным пунктом 1 настоящего распоряжения.

  - По результатам комплексной проверки АСЦО ГО представить мне акт на утверждение до 10 июля 2010 года.

  - Экземпляр акта проверки представить в главное управление МЧС России по Иркутской области до 20 июля 2010 года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «САНСКИЕ ЗОРИ», разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр городского округа                                                     М.Н.Щеглов

Исп. Мандрик К.Г.

Тел.  5-64-22

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель аппарата –

управляющий делами						   М.В. Павлова

__________________

Начальник отдела

правовой работы                                                                       Н.И.Брода

__________________

Директор Саянского центра

телекоммуникаций                                                                   С.Н.Приходько

__________________

Начальник ОВД по городу Саянску

подполковник милиции						   С.А.Каляпин

__________________

Расчет рассылки:

1 экз. – дело

1 экз. – правовой отдел

1 экз. – отдел организационной работы

1 экз. – отдел МП, ГО и ЧС

1 экз. – ОВД

1 экз. – Саянский Центр телекоммуникаций

1 экз. – ООО «Дальсвязь-Ангара»

1 экз. – оперативный дежурный ЕДДС

1 экз. – СМИ

Итого: 9 экз.

Начальник отдела МП, ГО и ЧС

администрации городского округа                                            К.Г.Мандрик

Приложение 1.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации городского округа

от  ___________________№  __________________

П  Л  А  Н

подготовки и проведения комплексной проверки технической готовности

автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской

обороны (АСЦО ГО) и информирования населения муниципального образования  «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций в 2010 году.

| № п/п Содержание мероприятий | Дата проведения | Ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Предупредительная и разъяснительная работа через средства массовой информации о предстоящей комплексной технической проверке готовности АСЦО. | до 25.05. | Отдел МП, ГО и ЧС |
| 2. | Проведение регламентных работ по техобслуживанию АСЦО ГО согласно государственному контракту от 10 февраля 2010 года №06/0087/10/00. | до 27.05. | Саянский центр телекоммуникаций. |
| 3. | Образование комиссии для комплексной проверки местной системы оповещения. | до 25.05. | Мэр городского округа |
| 4. | Инструктаж комиссии для комплексной проверки технической готовности АСЦО ГО о порядке работы, ознакомление членов комиссии с настоящим планом подготовки и проведения комплексной технической проверки АСЦО ГО и организационно-техническим построением АСЦО ГО. | до 25.05. | Председатель комиссии городского округа |
|  | Основной этап с 27 по 28 мая |
| 5. | Проверка состояния готовности средств оповещения, линий управления ими, наличия эксплуатационно-технической документации на аппаратуру оповещения (формуляры, журналы проверок исправности электросирен, сверка учета количества установленных и работоспособных электросирен). | 27.05. | Комиссия городского округа |
| 6. | Проверка готовности сил и средств организаций связи, операторов связи, организаций телерадиовещания, органов внутренних дел для обеспечения информирования через подвижные звукоусилительные установки согласно утвержденным в установленном порядке схемам информирования населения в городе. | 27.05. | Комиссия городского округа |
| 7. | Проверка готовности оперативных дежурных городского отдела внутренних дел к приему, обработке и доведению сигналов (распоряжений) до должностных лиц органа местного самоуправления. | 27.05 | Комиссия городского округа |
| 8. | Проверка готовности дежурного персонала объектов связи к местному запуску аппаратуры в системе оповещения города. | 28.05. | Комиссия городского округа |
| 9. | Проверка готовности дежурного персонала телеграфных станций объектов Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» к приему и обработке телеграмм серии «РАКЕТА» (наличие инструкций). | 27.05. | Комиссия городского округа |
| 10. | Проверка наличия и состояния технического сопряжения локальных (объектовых) систем оповещения потенциально опасных объектов с местной системой оповещения. | 27.05. | Комиссия городского округа |
| 11. | Передача условного сигнала телеграммой «РАКЕТА» | 28.05.2010г. 09.00-09.02. | Оперативный дежурный пункта управления ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ», начальник дежурной смены Саянского центра продаж и обслуживания |
| 12. | Передача речевого сигнала «Начало комплексной технической проверки» (команда № 4). | 28.05.2010г. 10.00-10.02 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 13. | Передача управляющего сигнала на включение стоек централизованного вызова (далее – СЦВ) с местной передачей программы «Проверка вызова» (команда №1). | 28.05.2010г. 10.10-10.15 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 14. | Передача управляющего сигнала для дистанционного переключения радиотрансляционных узлов (далее – РТУ) и контрольного сигнала в сеть проводного вещания Иркутской области и передача контрольного сигнала по сетям телерадиовещания Иркутской области (команда №5). | 28.05.2010г. 10.15.-10.20 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 15. | Передача управляющего сигнала на включение электросирен по сигналу «Внимание всем» (команда №3). | 28.05.2010г. 10.25.-10.30 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 16. | Передача условного сигнала дежурному персоналу областных сетей теле-радиовещания на передачу учебной информации гражданской обороны населению Иркутской области с перерывом программ вещания. | 28.05.2010г. 10.30 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| 17. | Передача учебной информации гражданской обороны населению Иркутской области: - по сетям радиовещания Иркутской области; - по сетям телерадиовещания Иркутской области. | 28.05.2010г. 10.30-10.35 | Дежурный инженер радиовещательной аппаратной студии телевидения филиала федерального государственного унитарного предприятия «ВГТРК» «ГТРК «Иркутск» |
| 18. | Проверка готовности управления АСЦО ГО с эксплуатационно-технического узла связи Иркутского филиала ОАО «Сибирьтелеком» с передачей проверочного сигнала по АСЦО ГО (команда №4) с передачей речевого сигнала «Техническая проверка». | 28.05.2010г. 11.15 | Иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком» |
| 19. | Проверка готовности местной системы оповещения к автономному запуску передачей управляющих сигналов на : - включение СЦВ; - включение электросирен; - переключение РТУ. | 28.05.2010г. 11.30-12.30 | Дежурный персонал ЭТУС, комиссия городского округа |
| 20. | Передача речевого сигнала «Комплексная проверка завершена». | 28.05.2010г. 12.40 | Оперативный дежурный ПУ ОГУ «Центр ГО, ЧС и ПБ» |
| Заключительный этап |
| 21. | Приведение аппаратуры оповещения в исходное состояние. | 28.05.2010г. 12.40-15.00 | Саянский центр продаж и обслуживания |
| 22. | Подведение итогов работы комиссии городского округа, оформление акта состояния местной системы оповещения. | до 10.07.2010г. | Председатель комиссии городского округа |

Начальник отдела МП, ГО и ЧС

администрации городского округа					К.Г.Мандрик