Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.03.2025 | № | 110-37-287-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2024 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2024 году, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, от 10.11.2023 №110-37-1339-23, от 29.12.2023 №110-37-1631-23, от 12.02.2024 №110-37-170-24, от 08.04.2024 №110-37-452-24, от 17.04.2024 №110-37-507-24, от 06.05.2024 №110-37-576-24, от 19.09.2024 №110-37-1093-24, от 01.11.2024 № 110-37-1283-24, от 12.12.2024 № 110-37-1490-24, от 10.01.2025 № 110-37-4-25 опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 18.06.2020 № 24 (4091) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3), выпуск  от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш  официальной  информации стр. 4), выпуск  от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-8), выпуск  от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-9), выпуск  от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш  официальной  информации стр. 7-8), выпуск  от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш  официальной  информации стр. 1-2), выпуск  от 07.10.2021 № 39 (4158) (вкладыш  официальной  информации стр. 2), выпуск  от 13.01.2022 №1 (4171) (вкладыш официальной информации  стр. 2-3), выпуск  от 17.02.2022 №6 (4176) (вкладыш  официальной информации  стр.1-2), выпуск от 06.05.2022 №14 (4187) (вкладыш официальной информации  стр. 1, 4-6), выпуск от 19.05.2022 №19 (4189) (вкладыш официальной информации  стр. 3-4), выпуск от 16.06.2022 №23 (4193) (вкладыш официальной информации  стр. 4-5), выпуск от 15.09.2022 №36 (4206) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 16.02.2023 №6 (4227) (вкладыш официальной информации  стр. 5-7), выпуск от 07.09.2023 №35 (4256) (вкладыш официальной информации  стр. 1-4), выпуск от 16.11.2023 №45 (4266) (вкладыш официальной информации  стр. 9-10), выпуск от 25.01.2024 №3 (4275) (вкладыш официальной информации  стр. 5-7), выпуск от 22.02.2024 №7 (4279) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 11.04.2024 №14 (4286) (вкладыш официальной информации  стр. 3-4), выпуск от 25.04.2024 №16 (4288) (вкладыш официальной информации  стр. 8-9), выпуск от 17.05.2024 №19 (4291) (вкладыш официальной информации  стр. 2-3), выпуск от 26.09.2024 №38 (4310) (вкладыш официальной информации  стр. 1-3), выпуск от 07.11.2024 №44 (4316) (вкладыш официальной информации  стр. 10-11), выпуск от 19.12.2024 №50 (4322) (вкладыш официальной информации  стр. 1-2), выпуск от 16.01.2025 №2 (4325) (вкладыш официальной информации  стр. 8-10).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А.

тел.8(39553)52677

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 04.03.2025 № 110-37-287-25

Отчет

о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2024 году

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19. На 2024 год на реализацию Программы было запланировано финансирование в сумме 300 066 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 82 055 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 218 011 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

По подпрограмме № 1 запланировано 237 984 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  36 897 тыс.рублей, из областного бюджета 201 087 тыс.рублей.

По подпрограмме № 2 запланировано 3 675 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 1515 тыс. рублей, за счет областного бюджета 2160 тыс.руб.

По подпрограмме № 3 было запланировано 58 407 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 43 643 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 14 764 тыс. руб.

Фактическое финансирование Программы составило 230 343 тыс. рублей, т.е. на 69723 тыс. рублей меньше, чем было запланировано или 77% от планового показателя.

По подпрограмме № 1 фактическое выполнение составило 168 383 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 27 868 тыс.рублей, из областного бюджета 140 515 тыс.рублей или 71% от планового показателя.

По подпрограмме № 2 фактическое выполнение составило 3666 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 1511 тыс.рублей, из областного бюджета 2155 тыс.рублей или 99,8% от планового показателя.

По подпрограмме № 3 фактическое выполнение составило 58 294 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 43 531 тыс.рублей, из областного бюджета 14 763 тыс.рублей или 99,8% от планового показателя.

Муниципальная Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»;

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»;

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск».

В Программу в течение 2024 года внесено восемь изменений в связи с корректировками областного и местного бюджетов:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.02.2024 № 110-37-170-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.04.2024 № 110-37-452-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.04.2024 № 110-37-507-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.05.2024 № 110-37-576-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.09.2024 № 110-37-1093-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с продлением программы до 2027 года и планированием мероприятий и их финансированием на 2027 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.11.2024 № 110-37-1283-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.12.2024 № 110-37-1490-24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.01.2025 № 110-37-4-25 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой мероприятий и сумм, запланированных на 2024 год.

Основными целями мероприятий данной Программы являются:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования  местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Повышение безопасности дорожного движения;

4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6. Улучшение качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7. Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

Финансирование муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» за 2024 год

| Источник финансирования | Всего |  |
| --- | --- | --- |
|  | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего, в том числе: | 300 066 | 230 343 |
| местный бюджет | 82 055 | 72 910 |
| областной бюджет | 218 011 | 157 433 |
| Ответственный исполнитель - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |
| Местный бюджет | 8130 | 8127 |
| Областной бюджет | 15885 | 15880 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего: | 24015 | 24007 |
| Ответственный исполнитель - Комитет по архитектуре и градостроительству |  |  |
| Местный бюджет | 28 930 | 20 359 |
| Областной бюджет | 193 600 | 136 250 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего: | 222 530 | 156 609 |
| Соисполнитель – МУ СПиОГД |  |  |
| Местный бюджет | 2 438 | 1 980 |
| Областной бюджет | 5 887 | 2 665 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего: | 8 325 | 4645 |
| Соисполнитель – МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» |  |  |
| Местный бюджет | 90 | 90 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего: | 90 | 90 |
| Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Саянская дорожная служба» |  |  |
| Местный бюджет | 42467 | 42354 |
| Областной бюджет | 2639 | 2638 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 |
| Всего: | 45106 | 44992 |

Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»

С целью улучшения качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города, с учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» (далее – Подпрограмма № 1) средств в 2024 году составил  237 984 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета  36 897 тыс.рублей, из областного бюджета 201 087 тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 168 383 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета  27 868 тыс.рублей, из областного бюджета 140 515 тыс.рублей или 71% от планового показателя

Задачей Подпрограммы № 1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города

Решение поставленной задачи реализовывалось в 2024 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме № 1.

За 2024 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:

1. Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап), протяженностью 1,054 км.

2. Продолжен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский), протяженностью 1,330 км.

3. Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская), протяженностью 0,725 км.

4.  Начат ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской), протяженностью 0,427 км.

5. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области.

6. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск».

7. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск».

8. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск».

9. Выполнен ремонт автодороги «Фасадная» от ПК 0 А+1480/Б+6200 до ПК 42 А+5690/Б+6200, с асфальтовым покрытием, протяженностью 4,553 км.

10. Выполнены работы по проведению инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области.

11. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области».

12. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от ул. Таёжной до ул.Советской в г. Саянск Иркутской области.

Анализ показателей результативности Подпрограммы № 1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2024 году достигнуты следующие ее показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 34,8% к показателю 2023г – 39,3%. Уменьшилось количество  общей протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме. Отремонтировано 6,312 км дорог.

Таблица №1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ

ЗА  2024 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % км км | а- 39,3 L- 103,1 l- 40,5 | 34,8 103,1 36,0 | 4,5 | 12,9 | Мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены в полном объеме. Отремонтировано 6,312 км дорог. |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2024 год приведен в Таблице № 2, согласно которому все мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме.

Таблица № 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ № 1

ЗА 2024 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 1, 2) (от проспекта Мира до проспекта Ленинградский) | Местный бюджет | 2186 | 2186 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 14627 | 14627 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап) | Местный бюджет | 8633 | 8116 | -517 | -6,0 | из-за не поступления финансирования из областного бюджета в местный бюджет |
|  |  | Областной бюджет | 57770 | 54316 | -3454 | -6,0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | Местный бюджет | 880 | 398 | -482 | -55 |  |
|  |  | Областной бюджет | 5887 | 2665 | 3222 | -55 |  |
| 1.4. | Ремонт автодороги «Фасадная» от ПК 0 А+1480/Б+6200 до ПК 42 А+5690/Б+6200, с асфальтовым покрытием | Местный бюджет | 16847 | 8793 | -8054 | -48 |  |
|  |  | Областной бюджет | 112742 | 58846 | -54196 | -48 |  |
| 1.5.. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области | Местный бюджет | 5529 | 5529 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная ( участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской) | Местный бюджет | 1264 | 1264 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 8461 | 8461 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Областной бюджет | 676 | 676 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советская до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск» | Областной бюджет | 512 | 512 | 0 | 0 |  |
| 1.9. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск» | Областной бюджет | 412 | 412 | 0 | 0 |  |
| 1.10. | Выполнение работ по проведению инженерных изысканий для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области | Местный бюджет | 599 | 599 | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от многоквартирного дома № 11 до многоквартирного дома № 14 в г. Саянск Иркутской области» | Местный бюджет | 599 | 599 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт проезда в микрорайоне Октябрьский от ул. Таёжной до ул.Советской в г. Саянск Иркутской области | Местный бюджет | 360 | 384 | 24 | 7 | В связи с увеличением стоимости МК |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | 237984 | 168383 | - 69601 | -29 |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  | 201087 | 140515 | -60572 | -30 |  |
| местный бюджет |  |  | 36897 | 27868 | -9029 | -24 |  |

На 2024 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева  (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап, трасса 1,2);

- завершить ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской);

- выполнение работ  по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ  по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ  по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск.

Вывод:

- Мероприятия по Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»   в 2024 году исполнены.

- Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» в 2024 году составило 71%.

- Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» является эффективной.

- Продолжить реализацию Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»     в 2025 году.

Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Саянске»

В 2024 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»), установлены 24 новых стойки и 28 новых знаков. Сумма заключенных контрактов на содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков составила 1318,4 тыс. руб.;

- выполнены работы по обновлению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети города, а именно выполнена разметка на 127 км улично-дорожной сети города, на 85 пешеходных переходах города (4038м2), 43 парковках. Сумма на закупку материалов (краска, стеклошарики) для обновления горизонтальной дорожной разметки составила 897 тыс. руб.

Заключен контракт на сумму 35 тыс.руб. на оказание услуг на основании которого изготовлены следующие агитационные материалы: баннер 3х6м в количестве 1шт., информационные плакаты 0,5х0,4м в количестве 5 штук, листовки и памятки формата А5 в количестве 1294 штук. Плакаты, листовки и памятки были переданы представителю отдела ГАИ МО МВД «Зиминский» для их распространения и проведения пропагандистских мероприятий в школах города Саянска. Баннер с информацией по безопасности дорожного движения размещен на проспекте Ленинградский.

Была проведена модернизация двух нерегулируемых пешеходных переходов,  за счет предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям (установка светофоров Т7, установка дорожных знаков): 1) по улице Перова около СОШ №4; 2) по улице Гришкевича около СОШ №5. Сумма заключенных контрактов составила 590 тыс.руб. (из них областной бюджет – 513тыс.руб.; местный бюджет-77тыс.руб.).

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

- постоянное информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности  дорожного движения через средства массовой информации: размещается информация на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет», а также публикуются статьи в местной газете «Саянские зори».

Управлением образования:

- проведена городская викторина по правилам дорожного движения, участие приняли 949 обучающихся;

- проведен городской конкурс «Безопасное колесо», участие приняли 32 человека;

- проведены акции «Засветись», «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель», «Безопасные каникулы», «Единый день безопасности» в рамках которых проведены профилактические занятия, беседы по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасному поведению детей на проезжей части и в транспорте, уделив особое внимание использованию светоотражающих элементов и средств индивидуальной мобильности. В мероприятиях приняли участие 10283 человека;

- проведены родительские собрания с привлечением сотрудников ГАИ по разъяснению вопросов: соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации при перевозке детей необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, использования световозвращающих элементов, участие приняли 2751 родителей (законных представителей);

- обучающиеся 1 - 9 классов в количестве 1256 человек приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»;

- в учебную программу общеобразовательных учреждений включен курс по изучению правил дорожного движения (10-ти часовая программа 1-9 класс);

- разработаны индивидуальные схемы движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» для каждого ученика начальной школы.

- в рамках акции «Засветись» приобретены и розданы во всех школах города светоотражающие элементы для школьников 1-х и 2-х классов, в количестве 1000 штук (500 фликеров и 500 браслетов) на сумму 60 тыс.руб.;

- команда города Саянска приняла участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» (4 человека).

МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» проведено совместно с отделом ГАИ МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ. Паспорта дорожной безопасности  имеются  во всех общеобразовательных учреждениях города, актуализируются и корректируются ежегодно.

Также инспекторами по ПБДД ОГАИ МО МВД России «Зиминский» в течение учебного года во всех общеобразовательных учреждениях (в школах и Химико-технологическом техникуме) проводились профилактические беседы на темы: «Правила юного пешехода», «Использование световозвращающих элементов», «Правила управления велосипедом и самокатом»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и порядок соблюдения ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения»; «Основные меры безопасного поведения на дорогах и во дворах», «Правила перехода проезжей части и меры по недопущению попадания в дорожные ловушки», «Правила перехода проезжей части в зимнее время года. Осторожно гололед», «Ответственность за нарушение ПДД» несовершеннолетними»; «Опасности зацепинга», «Правила дорожного движения для юных велосипедистов и водителей СИМ», «Использование ДУУ и ремней при поездке на автомобиле», «Светоотражающие элементы и их применение в темное время суток».

За 2024 год на территории города Саянска произошло 112 ДТП, из них с пострадавшими 18 ДТП, в которых 21 человек получили телесные травмы и 1 погиб.

В результате реализации данной подпрограммы в 2024 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения пострадавших со смертельным исходом от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2015 годом на 400%. В 2015 год произошло 424 ДТП, в которых 21 человек получили телесные травмы и 4 погибло.

Анализ объема финансирования Подпрограммы №2 за 2024 год

Таблица №3

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1 | Приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников Количество школ 8 шт. | Местный бюджет | 60 | 60 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Интеллектуальная игра «Светофор и пешеход» | Местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | Местный бюджет | 15 | 15 | 0 | 0 |  |
| 2.10 | Изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма | Местный бюджет | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Местный бюджет | 416 | 412 | -4 | -0,9 | Снижение аукционной цены контракта |
|  |  | Областной бюджет | 1192 | 1192 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 897 | 897 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения | Областной бюджет | 450 | 450 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям | Местный бюджет | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 518 | 513 | -5 | -0,9 | Снижение аукционной цены контракта |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: |  |  | 3675 | 3666 | -9 | -0,24 |  |
| местный бюджет |  |  | 1515 | 1511 | -4 | -0,26 |  |
| областной бюджет |  |  | 2160 | 2155 | -5 | -0,23 |  |

Вывод:

1.	Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в части запланированных на 2024 год мероприятий выполнена.

2.	Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в 2024 году составило 100%.

3.	Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» является высокоэффективной.

4.	Продолжить реализацию мероприятий Подпрограммы №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»  в 2025-2027 годах.

Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск»

В 2024 году в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:

- площадь, убираемая механизированным способом составляет 518,4 тыс. м2;

- выполнены работы по побелке бордюрного камня улично-дорожной сети города – 26,7км;

- с июня по сентябрь произведен текущий ремонт дорожного покрытия («ямочный ремонт») на площади 1065м2;

- выполнена промывка и прочистка 820м трубопроводов ливневой канализации, выполнена очистка камер от ила, грязи и мусора – 7,8м3;

- осуществлялось обслуживание шести светофорных объектов, 1617 дорожных знаков, 2033 светильников (1695 светодиодных, 338 ламповых) системы освещения улично-дорожной сети города;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено и установлено новых светодиодных светильников по всему городу в количестве 20 шт., а также заменено 60 ламп ДРЛ и ДНАТ, отремонтировано 30 светодиодных светильников;

- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях площадью 608 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50 тыс. пм, произведена обрезка и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 500 шт.;

- выполнена высадка на клумбах города 32,3 тыс.  цветов.

Анализ объема финансирования  Подпрограммы №3 за 2024 год

Таблица №4

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Местный бюджет | 11884 | 11825 | -59 | -0,5 | Снижение аукционной цены контрактов |
|  |  | Областной бюджет | 5388 | 5388 | 0 | 0 |  |
| 3 | Установка Г-образных опор для размещения дублирующих дорожных знаков | Областной бюджет | 3159 | 3159 | 0 | 0 |  |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети | Местный бюджет | 1874 | 1874 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 6014 | 6014 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 29774 | 29721 | -53 | -0,18 | Снижение аукционной цены контрактов |
|  |  | Областной бюджет | 202 | 202 | 0 | 0 |  |
| 7 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 111 | 111 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: |  |  | 58407 | 58294 | -113 | -0,19 |  |
| местный бюджет |  |  | 43643 | 43531 | -112 | -0,25 |  |
| областной бюджет |  |  | 14764 | 14763 | -1 | -0,007 |  |

Вывод:

1.	Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» в части запланированных на 2024 год мероприятий выполнена.

2.	Исполнение плана финансирования мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск»  в 2024 году составило 100%.

3.	Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск» является высокоэффективной.

4.	Продолжить реализацию мероприятий Подпрограммы №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования  «город Саянск»  в 2025-2027 годах.

Выводы о степени эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск»

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем составления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих ее подпрограмм.

Плановый объем финансирования Программы на 2024 год составлял 300 066 тыс. руб.

Фактически использовано финансовых ресурсов  230 343 тыс. рублей.

По итогу можно сделать вывод, что уровень финансирования реализации Программы составил 77%.

Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» является эффективной.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                  А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А., Малинова М.А.

8(39553)52677