Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.07.2024 № 110-37-871-24

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в  соответствие  с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь  Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020№ 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022 № 110-37-1509-22, от 19.01.2023 №110-37-52-23, от 15.03.2023 №110-37-281-23, от 11.05.2023 № 110-37-584-23, от 13.06.2023 № 110-37-721-23, от 23.10.2023 № 110-37-1254-23, от 26.12.2023 № 110-37-1589-23, от 20.06.2024 № 110-37-752-24, опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 29.12.2022 № 51 (4221) (вкладыш официальной информации стр.12), выпуск от 26.01.2023 № 3 (4224) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 23.03.2023 № 11 (4232) (вкладыш официальной информации стр.2,3), выпуск от 18.05.2023 № 19 (4240) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 22.06.2023 № 24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.11), выпуск от 26.10.2023 № 42 (4263) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.9,10), выпуск от 25.06.2024 № 25 (4297) (вкладыш официальной информации стр.4,5), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 856 407,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 45 214,0 тыс.рублей; 2021 год – 78 651,0 тыс. рублей; 2022 год – 125 991,0 тыс. рублей; 2023 год – 79 589,5 тыс. рублей; 2024 год – 168 125,2 тыс. рублей; 2025 год – 103218,0 тыс. рублей; 2026 год – 255 619,2 тыс.рублей. 2. По источникам финансирования: - за счет средств местного бюджета составляет 121 140,0 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 4 973,5 тыс.рублей; 2021 год – 8 303,5 тыс. рублей; 2022 год – 21 232,8 тыс. рублей; 2023 год – 17 624,5 тыс. рублей; 2024 год – 22 356,6 тыс. рублей; 2025 год – 13 418,4 тыс. рублей; 2026 год –33 230,7 тыс.рублей. - за счет областного бюджета, составляет 735 267,9 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 40240,5 тыс.рублей; 2021 год – 70347,5 тыс. рублей; 2022 год – 104 758,2 тыс. рублей; 2023 год – 61 965,0 тыс. рублей; 2024 год – 145 768,6 тыс. рублей; 2025 год – 89 799,6 тыс. рублей; 2026 год – 222 388,5 тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 856407,9 | 45214,0 | 78651,0 | 125991,0 | 79589,5 | 168125,2 | 103218,0 |  | 255619,2 |
| местный бюджет | 121140,0 | 4973,5 | 8303,5 | 21232,8 | 17624,5 | 22356,6 | 13418,4 |  | 33230,7 |
| областной бюджет | 735267,9 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 61965,0 | 145768,6 | 89799,6 |  | 222388,5 |
| Ответственный исполнитель Комитет по архитектуре и градостроительству | 418794,1 | 45214,0 | 78651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39309,9 |  | 255619,2 |
| местный бюджет | 51618,0 | 4973,5 | 8303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5110,3 |  | 33230,7 |
| областной бюджет | 367176,1 | 40240,5 | 70347,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34199,6 |  | 222388,5 |
| Соисполнитель МУ «СПиОГД» | 420308,0 | 0,0 | 0,0 | 117625,6 | 71224,1 | 167550,2 | 63908,1 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 52216,2 | 0,0 | 0,0 | 12867,4 | 9259,1 | 21781,6 | 8308,1 |  | 0,0 |
| областной бюджет | 368091,8 | 0,0 | 0,0 | 104758,2 | 61965,0 | 145768,6 | 55600,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель Администрация городского округа | 17305,8 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 8365,4 | 575,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| местный бюджет | 17305,8 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 8365,4 | 575,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

1.3.Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«6.  Система мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители/участники | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 684,1 5535,4 | 684,1 5535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 479,7 3880,7 | 479,7 3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет Областной бюджет | 3809,7 30824,4 | 3809,7 30824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 4412,9 37684,0 | 0,0 | 4412,9 37684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 2566,8 21340,8 | 0,0 | 2566,8 21340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет Областной бюджет | 1323,8 11322,7 | 0,0 | 1323,8 11322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2022-2023 | Местный бюджет | 16730,8 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 4558,7 36883,2 | 0,0 | 0,0 | 4558,7 36883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 5354,4 43322,1 | 0,0 | 0,0 | 5354,4 43322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет Областной бюджет | 2954,3 24552,9 | 0,0 | 0,0 | 2954,3 24552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023-2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 37561,0 251368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7471,3 50000,0 | 21781,6 145768,6 | 8308,1 55600,0 | 0,0 |  |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 2884,2 19302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2884,2 19302,0 | 0,0 |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 (участок 1) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 6764,3 45268,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6764,3 45268,2 | 0,0 |  |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет Областной бюджет | 1787,8 11965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1787,8 11965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет Областной бюджет | 2226,1 14897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2226,1 14897,6 | 0,0 |  |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 2169,0 14515,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2169,0 14515,7 |  |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ (2-я и 4-я очереди) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 15461,6 103473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15461,6 103473,2 |  |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода 2х500мм от насосной станции узла III подъема до ВК-90 и ВК-93 на территории насосной станции узла IV подъема (участок 1) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет Областной бюджет | 8835,8 59131,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8835,8 59131,4 |  |  |
| 1.19 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт водовода по улице Комсомольская на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский» по адресу: Иркутская область, город Саянск | Администрация городского округа | 2024 | Местный бюджет | 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого по программе, в том числе: |  |  |  |  | 856407,9 | 45214,0 | 78651,0 | 125991,0 | 79589,5 | 168125,2 | 103218,0 | 255619,2 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  | 121140,0 | 4973,5 | 8303,5 | 21232,8 | 17624,5 | 22356,6 | 13418,4 | 33230,7 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  | 735267,9 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 61965,0 | 145768,6 | 89799,6 | 222388,5 |  |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.	 Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»			                                         А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421