Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 15.05.2026 | № | 110-37-537-26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2026 -2028 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 – 2061 годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2061 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 №138-пп, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в краткосрочный  план  реализации в 2026 - 2028 годах в муниципальном образовании «город Саянск» региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) на территории Иркутской области на 2014 - 2061 годы, утвержденный постановлением  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.03.2025 № 110-37-271-25 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 20.03.2025 № 11, вкладыш «Официальная информация», страница 1, от 03.07.2025 № 26, вкладыш «Официальная информация», страница 5).

2.Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и на официальном сайте муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения города – председателя Комитета по  жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                                      А.В. Ермаков

Исп.Шевченко Л.В.

тел.5-26-77

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председатель Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи _________________ дата | М.Ф. Данилова |
| --- | --- |
| Начальник отдела правовой работы _________________ дата | А.Ю. Товпинец |

РАССЫЛКА:

1 экз. – дело

1 экз. -  комитет по ЖКХ, транспорту и связи

1 экз. -  отдел правовой работы

Всего:  3 экз.

Электронная версия правового акта и приложения к нему соответствует бумажному носителю

| Начальник отдела жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи ______________ дата | А.А. Перевалова |
| --- | --- |

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| Консультант отдела жилищной политики, транспорта и связи Комитета по ЖКХ, транспорту и связи ______________ дата |  | Л.В. Шевченко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от                              №

«Краткосрочный план реализации в 2026-2028 годах в муниципальном образовании «город Саянск»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

на территории Иркутской области на 2014 - 2061 годы»

Раздел 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город Саянск», в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

| № п/п | Адрес МКД | Формирование фонда капитального ремонта | Год |  | Материал стен |  | Количество этажей |  | Количество подъездов |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальный срок проведения капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего:* |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД* |  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств иных источников |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  |  | руб. |  |  | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | РО | 1990-2000 | 2021 | Панельные |  | 9 |  | 10 |  | 27 359,27 |  | 22 100,40 |  |  |  | 60 471 173,17 |  |  | 60 445 840,35 |  |  |  | 0,00 |  | 25 332,82 | 2026 | 31.12.2026 |
| 2 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6 | РО | 1989 | 2020 | Блочные |  | 9 |  | 6 |  | 17 382,40 |  | 13 276,50 |  |  |  | 45 240 807,36 |  |  | 45 219 564,92 |  |  |  | 0,00 |  | 21 242,44 | 2026 | 31.12.2026 |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 | РО | 1979 | 2016, 2018 | Панельные |  | 9 |  | 1 |  | 3 206,60 |  | 2 063,30 |  |  |  | 2 054 915,37 |  |  | 2 051 490,63 |  |  |  | 0,00 |  | 3 424,74 | 2026 | 31.12.2026 |
| 4 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 7 | СС | 1985 | - | Панельные |  | 5 |  | 6 |  | 6 045,90 |  | 4 603,60 |  |  |  | 825 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2026 | 31.12.2026 |
| 5 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 8 | СС | 1985-1986 | - | Панельные |  | 5 |  | 7 |  | 7 188,20 |  | 5 414,80 |  |  |  | 1 157 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 2026 | 31.12.2026 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 61 182,37 |  | 47 458,60 |  |  |  | 109 748 895,90 |  |  | 109 698 895,90 |  |  |  | 0,00 |  | 50 000,00 | Х | Х |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 1* | РО | 1988-1991 | 2018 | Панельные | 9 |  | 15 |  | 38 510,10 |  |  |  | 32 945,30 |  |  |  | 229 187 280,57 |  |  |  | 229 167 155,83 |  |  | 0,00 | 20 124,74 | 2027 | 31.12.2027 |
| 7 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 11* | РО | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8 696,40 |  |  |  | 6 518,80 |  |  |  | 58 506 997,92 |  |  |  | 58 501 738,56 |  |  | 0,00 | 5 259,36 | 2027 | 31.12.2027 |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2* | РО | 1974 | 2017 | Панельные | 5 |  | 5 |  | 4 422,30 |  |  |  | 4 422,30 |  |  |  | 16 744 276,55 |  |  |  | 16 743 354,04 |  |  | 0,00 | 922,51 | 2027 | 31.12.2027 |
| 9 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3* | РО | 1974 | 2020 | Панельные | 5 |  | 5 |  | 5 775,90 |  |  |  | 4 479,30 |  |  |  | 34 140 954,05 |  |  |  | 34 134 984,00 |  |  | 0,00 | 5 970,05 | 2027 | 31.12.2027 |
| 10 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70* | РО | 1989 | 2022 | Панельные | 9 |  | 2 |  | 4 812,40 |  |  |  | 3 89,0 |  |  |  | 18 573 220,42 |  |  |  | 18 566 911,41 |  |  | 0,00 | 6 309,01 | 2027 | 31.12.2027 |
| 11 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 2* | РО | 1984-1986 | 2023 | Панельные | 5 |  | 14 |  | 13 570,10 |  |  |  | 10 794,00 |  |  |  | 89 233 160,38 |  |  |  | 89 226 014,74 |  |  | 0,00 | 7 145,64 | 2027 | 31.12.2027 |
| 12 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 11* | РО | 1989 | 2024 | Панельные | 9 |  | 5 |  | 10 282,40 |  |  |  | 8 691,20 |  |  |  | 29 015 418,23 |  |  |  | 29 011 149,54 |  |  | 0,00 | 4 268,69 | 2027 | 31.12.2027 |
| 13 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 7* | СС | 1985-1987 | - | Панельные | 5 |  | 23 |  | 21 682,30 |  |  |  | 16 903,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 14 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 8* | СС | 1983-1985 | - | Панельные | 5 |  | 21 |  | 20 049,80 |  |  |  | 15 319,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 15 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 15* | СС | 1982 | - | Панельные | 5 |  | 19 |  | 19 272,70 |  |  |  | 14 815,20 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 16 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 6* | СС | 1984 | - | Панельные | 5 |  | 6 |  | 6 111,60 |  |  |  | 4 680,40 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 17 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 1* | СС | 1980 | - | Панельные | 5 |  | 3 |  | 5 513,30 |  |  |  | 3 667,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| 18 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 5* | СС | 1980 | - | Панельные | 5 |  | 12 |  | 11 777,50 |  |  |  | 9 064,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2027 | 31.12.2027 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 170 476,80 |  |  |  | 135 390,90 |  |  |  | 475 401 308,12 |  |  |  | 475 351 308,12 |  |  | 0,00 | 50 000,00 | Х | Х |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 13* | CC | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8 712,00 |  |  |  |  | 6 390,80 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| 14 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 14* | CC | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 20 |  | 20 058,70 |  |  |  |  | 15 375,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| 15 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 17* | CC | 1983 | - | Панельные | 5 |  | 9 |  | 8 935,00 |  |  |  |  | 6 596,10 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| 16 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 13* | CC | 1981 | - | Панельные | 5 |  | 11 |  | 10 731,60 |  |  |  |  | 8 107,60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 2028 | 31.12.2028 |
| ИТОГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 48 437,30 |  |  |  |  | 36 469,70 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х |
| ВСЕГО: |  |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | 280 096,47 |  |  |  |  | 219 319,20 |  |  | 585 150 204,02 |  |  | 585 050 204,02 |  |  |  | 0,00 | 100 000,00 | Х | Х |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД.

Раздел 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО* | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО (без оказания услуг по проведению строительного контроля)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего)* | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения* | Ремонт внутридомовых систем вентиляции, систем противопожарной автоматики и дымоудаления | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений* | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий* | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки* | Утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замена окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя* | Ремонт или замена мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установка промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств* | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен МКД* | Разработка проектно-сметной документации на капитальной ремонт общего имущества в МКД* | Техническое обследование общего имущества в МКД* | Проведение экспертизы проектной документации* | Оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 1 | 60 471 173,17 | 60 466 628,32 | - | 9 296 703,54 | - | - | - | 4 374 644,61 | - | - | - | - | 46 320 533,25 | - | - | - | 474 746,92 | - | - | 4 544,85 |  |
| 2 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 6 | 45 240 807,36 | 45 237 393,21 | - | 15 446 283,64 | - | 2 697 652,58 | 3 068 544,02 | 2 880 216,38 | - | - | - | - | 20 746 604,99 | - | - | - | 398 091,60 | - | - | 3 414,15 |  |
| 3 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 | 2 054 915,37 | 2 054 763,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 990 582,94 | - | - | - | - | - | 64 180,86 | - | - | 151,57 |  |
| 4 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 7 | 825 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 825 000,00 | - | - | - | - |  |
| 5 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 8 | 1 157 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 157 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 112 682 023,38 | 109 077 909,38 | - | 25 072 188,00 | - | 2 738 739,00 | 3 115 270,00 | 7 342 920,00 | - | - | 3 177 890,00 | - | - | - | - | 825 000,00 | 937 019,38 | - | - | 1 622 114,00 |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 1 | 229 187 280,57 | 224 609 524,55 | 46 848 216,60 | 60 454 625,50 | - | 15 846 689,30 | 20 426 086,00 | 28 135 286,20 | - | - | 42 202 929,30 | - | - | - | - | - | 10 695 691,65 | - | - | 4 577 756,02 |  |
| 7 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 11* | 58 506 997,92 | 57 338 386,98 | 9 849 906,80 | - | - | 6 707 845,20 | - | - | - | - | 23 037 439,20 | - | 15 012 796,40 | - | - | - | 2 730 399,38 | - | - | 1 168 610,94 |  |
| 8 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 2 | 16 744 276,55 | 16 409 828,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 628 408,20 |  |  |  |  |  | 781 420,41 |  |  | 334 447,94 |  |
| 9 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 3 | 34 140 954,05 | 33 459 027,21 | 6 768 222,30 | 13 782 806,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 314 711,80 |  |  |  | 1 593 287,01 |  |  | 681 926,84 |  |
| 10 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 70 | 18 573 220,42 | 18 202 241,40 |  | 5 668 315,00 |  |  | 1 915 180,00 | 2 638 006,00 |  |  |  |  | 7 113 967,00 |  |  |  | 866 773,40 |  |  | 370 979,02 |  |
| 11 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 2 | 89 233 160,38 | 87 450 829,20 | 16 309 734,00 | 33 213 138,00 |  | 11 107 026,00 | 11 107 026,00 | 11 549 580,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 164 325,20 |  |  | 1 782 331,18 |  |
| 12 | г. Саянск, Центральный мкр., д. 11 | 29 015 418,23 | 28 435 868,16 |  | 15 948 352,00 |  |  |  |  |  |  | 11 133 427,20 |  |  |  |  |  | 1 354 088,96 |  |  | 579 550,07 |  |
| 13 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 7* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 14 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 8* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 15* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | г. Саянск, Солнечный мкр., д. 6* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 1* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 18 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 5* | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: | 475 401 308,12 | 465 905 706,11 | 79 776 079,70 | 129 067 236,60 | - | 33 661 560,50 | 33 448 292,00 | 42 322 872,20 | - | - | 92 002 203,90 | - | 33 441 475,20 | - | - | - | 22 185 986,01 | - | - | 9 495 602,01 |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 13* | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 14* | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 16 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 17* | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 17 | г. Саянск, Олимпийский мкр., д. 13* | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 585 150 204,02 | 573 664 491,44 | - | 153 810 223,78 | - | 36 359 213,08 | 36 516 836,02 | 49 577 733,19 | - | - | 95 149 786,84 | - | 100 508 613,44 | - | - | 825 000,00 | 23 123 005,39 | - | - | 9 503 712,58 |  |

* -  информация в отношении МКД будет актуализироваться по мере проведения обследования МКД;

| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет сметной стоимости капитального ремонта общедомового имущества МКД на 2027 год выполнен по предельной стоимости, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| определенной постановлением Правительства Иркутской области от 20.10.2014 № 510-пп (в редакции постановления от 02.12.2025 № 957-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| подлежащий корректировке в меньшую сторону в соответствии с технической и (или) проектно-сметной документацией на стадии. проектирования капитального ремонта общего имущества в пределах суммы приближенной к уплате взносов по капитальному ремонту. собственниками помещений за период действия региональной программы капитального ремонта МКД на 2014-2052 годы.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                                      А.В. Ермаков