**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 10.08.2017 | № | 110-37-838-17 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ | Об Отчете о реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы»  | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации в 2016 году муниципальной программой «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 12.11.2015 №110-37-1123-15, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 №110-37-1123-15, принять к сведению (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. М.А. Малинова, 8(39553)52421

 Приложение

 к постановлению администрации

городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от 10.08.2017 № 110-37-838-17

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы» за 2016 год**

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов, улучшения экологической ситуации на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», а также обеспечения устойчивого территориального развития, была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы» в объеме 284829,677 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 41804,557 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 126471,52 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 13781,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 57109,157 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 9229,557 тыс. рублей, за счет других источников - 101249,00 тыс. рублей, в том числе на 2016 год - 18794,00 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2016 года программа корректировалась пять раз.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» (далее - подпрограмма № 1);

Подпрограмма №2 «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» (далее - подпрограмма №2);

Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» (далее - подпрограмма №3).

На подпрограмму № 1 с учетом изменений предусмотрено в 2016 году за счет средств местного бюджета - 254,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 254,0 тыс. рублей, другие источники - 17322,0 тыс. рублей.

На подпрограмму № 2 с учетом изменений предусмотрено в 2016 году за счет средств местного бюджета - 279,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 603,70 тыс. рублей, другие источники - 110,0 тыс. рублей.

На подпрограмму № 3 с учетом изменений предусмотрено в 2016 году за счет средств местного бюджета - 13248,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета - 8371,857 тыс. рублей, другие источники - 1362,0 тыс. рублей.

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 261-ФЗ), постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 г. № 110-37-1123-15 была утверждена муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» в состав которой включена подпрограмма № 1.

В рамках реализации требований части 1 статьи 24 Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. В 2014 году (пятый год исполнения программы) снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды составило 16% от объема, фактически потребленного в 2009 году. На 2016-2020 годы Программой не установлены нормы снижения объема потребляемых энергетических ресурсов и воды. Сбор и анализ потребленных муниципальными учреждениями (здание администрации, учреждения образования и культуры, учреждения МОУДО «ДЮСШ» и МФСУ «ЦФП «Мегаполис-спорт») энергоресурсов и воды проводится в целях предотвращения увеличения объемов потребления и дальнейшей их экономии, а также для принятия информации к сведению, разработке и принятия мер по экономному использованию энергоресурсов и воды.

Расчет соотношения потребленных энергоресурсов и воды ведется к «базовому» 2013 году и к году предшествующему отчетному году, то есть к 2015 году.

Объемы потребления в 2013 году: тепловой энергии – 28685 Гкал; горячей воды – 49619 м³; холодной воды – 75876 м³, электроэнергии – 2900941 кВт/час.

Объемы потребления в 2015 году: тепловой энергии – 29901,8 Гкал; горячей воды – 39783,41 м³; холодной воды – 75383 м³, электроэнергии – 2428201 кВт/час.

Объемы потребления в 2016 году: тепловой энергии – 31154 Гкал; горячей воды – 33566 м³; холодной воды – 64475 м³, электроэнергии – 2271757 кВт/час.

Уменьшение объёмов потреблённых энергоресурсов и воды в 2016 году по отношению к 2013 году составило: по холодной воде на 17,68% (на 11401,5 м³), по горячей воде на 47,83% (на 16053,4 м³), по электрической энергии на 27,7 % (на 629184 кВт/час). Увеличение потребления тепловой энергии составило 7,93% (на 2469,24 Гкал).

Уменьшение объёмов потреблённых энергоресурсов и воды в 2016 году по отношению к 2015 году составило: по холодной воде на 16,92% (на 10908,33 м³), по горячей воде на 18,52% (на 6217,47 м³), по электрической энергии на 6,89 % (на 156444 кВт/час). Увеличение потребления тепловой энергии составило 4,02% (на 1252,39 Гкал).

Рост потребления тепловой энергии в 2016 году по отношению к 2013 году произошел в основном за счет следующих объектов: плавательный бассейн «Дельфин» (на 544 Гкал), детский сад № 23 (на 645 Гкал), Дом культуры «Юность» (на 476 Гкал), Городской стадион (на 438 Гкал), Дом спорта (на 239 Гкал), Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» (на 152 Гкал).

Увеличение потребления тепловой энергии связано:

- с вводом в эксплуатацию в 2013 году Городского стадиона, с трибунами и подтрибунными помещениями;

- с передачей в 2013 году здания ДК «Юность» в муниципальную собственность;

- с вводом в эксплуатацию в 2014 году здания детского сада № 23;

- с увеличением посещаемости плавательного бассейна «Дельфин», а также в связи с тем, что расчет потребления тепловой энергии бассейном в 2013 году велся расчетным способом по нормативам потребления, так как прибор учета тепловой энергии еще не был установлен. После установки в 2014 году приборов учета тепловой энергии объёмы потребляемой тепловой энергии возросли по сравнению с теми объёмами, которые рассчитывались по нормативам потребления тепловой энергии;

- в связи с тем, что расчет потребления тепловой энергии Домом спорта в 2013 году велся расчетным способом по нормативам потребления, так как прибор учета тепловой энергии еще не был установлен. После установки в 2014 году приборов учета тепловой энергии объёмы потребляемой тепловой энергии возросли по сравнению с теми объёмами, которые рассчитывались по нормативам потребления тепловой энергии;

- в связи с тем, что расчет потребления тепловой энергии зданием ЦФП «Мегаполис-спорт» в 2013 году велся расчетным способом по нормативам потребления, так как прибор учета тепловой энергии еще не был установлен. После установки в 2014 году приборов учета тепловой энергии объёмы потребляемой тепловой энергии возросли по сравнению с теми объёмами которые рассчитывались по нормативам потребления тепловой энергии;

- в связи с тем, что средняя температура атмосферного воздуха за январь-апрель и октябрь-декабрь 2015 года составила минус 6,730С, а за аналогичный период 2016 года составила минус 9,500С.

На постоянной основе производится оперативное наблюдение за объемами потребляемых бюджетными учреждениями ресурсов, учет и анализ потребления общего объема ресурсов. Предпринимаются меры по экономии энергоресурсов и их бережливому использованию в бюджетных учреждениях - проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов. В 2016 году проведено 23 таких проверок, по выявленным замечаниям муниципальным учреждениям указано на немедленное их устранение, а также даны рекомендации для экономного потребления коммунальных ресурсов. В целом по муниципальным учреждениям города Саянска, наблюдается положительная динамика экономии энергетических ресурсов и воды.

На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере в 2016 году израсходованы средства местного бюджета в сумме 254тыс. руб., а также из областного бюджета 254 тыс. руб. (в порядке софинансирования из областного бюджета). В муниципальных учреждениях образования: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» произведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, с низкой теплопроводностью рекомендованные по результатам энергетического обследования.

В 2016 году исполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в программе участвуют муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий). Затраты в рамках программы по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили – 11 600 тыс. рублей, по муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» - 5722 тыс. рублей.

На конец 2016 года по городу доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета холодной воды и общедомовыми приборами учета тепловой энергии (в том числе учета горячей воды) составила - 100%, доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета электрической энергии составила - 79%. А также по муниципальному образованию в многоквартирных домах обеспечена установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 85% квартир, что также является причиной экономии холодной и горячей воды. Снижение потребления жителями многоквартирных домов холодной воды в 2016 году по отношению к 2015 году составило – 153 141 м³, а горячей воды – 8 672 м³. Также в 2016 году по отношению к 2015 году произошло снижение потребления электрической энергии в многоквартирных домах, которое составило 170 890 кВт\*ч.

Обучение сотрудников по программам, связанным с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 2016 году не проводилось.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2016 году выполнялись также другие мероприятия в целях энергосбережения:

- ежемесячно проводится сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов;

- проведение муниципального этапа конкурса творческих работ на тему «Энергосбережение» в общеобразовательных учреждениях города;

- опубликование информационных материалов в газете «Саянские зори», а также размещение информационных материалов на официальном сайте администрации городского округа.

Мероприятия **подпрограммы № 1** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» в 2016 году выполнены на 99,9%.

Анализ показателей результативности муниципальной подпрограммы № 1, достигнутых за 2016 год. приведен в таблице № 1.

Анализ объема финансирования подпрограммы № 1 за 2016 год приведен в таблице № 3.

В течение 2016 года в рамках реализации **подпрограммы № 2** помимо запланированных мероприятий были проведены следующие мероприятия:

1. Санитарная очистка городских территорий регулярно проводится в ходе организуемых администрацией города месячников, а также субботников. Проведен городской ежегодный субботник по санитарной очистке территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» в рамках Всероссийского экологического субботника. Участие приняли около 3,5 тысяч человек, было задействовано 29 единиц техники, вывезено 540 м3 мусора. Проведено 3 субботника по подготовке клумб, высадке и прополке цветов.

Четвертый год по программе «Молодежь города Саянска» на базе дома детского творчества «Созвездие» в летний период организуется работа трудового экологического отряда, который большую часть времени задействован на работах по санитарной очистке парковых и лесопарковых зон города.

Проведена работа по ликвидации 6 несанкционированных мест размещения бытовых и строительных отходов, из которых ликвидировано 2 несанкционированных места размещения отходов. Приняты меры и ликвидирован 1 розлив на рельеф отходов потребления.

2. Организован и проведен смотр-конкурс на лучшее озеленение, цветочно-декоративное оформление и благоустройство территорий города Саянска на общую сумму 45 000 рублей.

3. По мероприятию, не требующему финансирования - Просветительская работа с населением по селективному сбору отходов.

На территории муниципального образования раздельный сбор отходов (картон, макулатура, пластиковая тара) осуществляется компанией «ЭкоСиб». (ИП Смирнова). Всего за отчетный период было собрано и отправлено на переработку 216 тонн бумаги.

 Четвертый год подряд в городе проходит экологический конкурс «Эко-велосипед», объявленный экологической группой некоммерческого партнерства «Саянцы.ру» при поддержке компании «ЭкоСиб».

В 2016 году в Саянске прошла акция «Сдай батарейку – спаси ёжика!», организатором которой выступил экологический отряд Дома детского творчества «Созвездие» при поддержке НП «Саянцы.ру».

Ежегодно в образовательных учреждениях проводится работа по экологическому образованию и воспитанию: исследовательские работы, конкурсы на лучшее сочинение, рисунок, газету, листовку, поделки из природного материала, экологические классные часы, экскурсии на природу. В рамках Всероссийской акции Дни защиты от экологической опасности грамотами награждены 118 обучающихся и 34 педагога.

Саянские средства массовой информации периодически освещают данные направления работы.

Мероприятия **подпрограммы № 2** «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» в 2016 году выполнены на 94,5%.

Анализ объема финансирования подпрограммы № 2 за 2016 год приведен в таблице № 3.

На реализацию мероприятий Подпрограммы №3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» на 2016 год было запланировано финансирование в объеме 22981,857 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет 8371,857 тыс.рублей;

- местный бюджет 13248,00 тыс.рублей.

- иные источники 1362,0 тыс.рублей.

Мероприятия **подпрограммы № 3** «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» в 2016 году выполнены на 99,6%.

В рамках подпрограммы № 3 выполнены все запланированные мероприятия, в том числе реализованы мероприятия перечня проектов народных инициатив на сумму 3 177,86 тыс. рублей:

- Строительство городского кладбища;

- Приобретение светильников, устройство и замена наружного освещения на остановке общественного транспорта в районе многоквартирного дома № 38 на улице Бабаева;

- Ремонт пешеходных дорожек по улице Советской (от улицы Ленина до улицы Дворовкина);

- Обустройство пешеходного перехода через улицу Советская (в районе многоквартирного дома № 41 микрорайона Юбилейный к муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6»;

- Обустройство пешеходной дорожки с освещением от многоквартирного дома № 24 по улице Дворовкина до многоквартирного дома № 10 микрорайона Мирный;

- Приобретение и установка 12 детских игровых площадок: д. № 1 мкр. Мирный, д. № 14 мкр. Мирный, д. № 5 мкр. Ленинградский, д. № 8 мкр. Строителей, д. № 6 мкр. Центральный, д. № 11 мкр. Центральный, д. № 15 мкр. Юбилейный, д. № 4 мкр. Юбилейный, д. № 31 и д. № 41 мкр. Юбилейный, д. № 10 мкр. Октябрьский, д. № 10 мкр. Строителей, д. № 34а мкр. Строителей;

- Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска;

- Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности»;

- Плата за найм жилого помещения муниципального жилищного фонда.

Анализ объема финансирования подпрограммы № 3 за 2016 год приведен в таблице № 3.

Программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы» является высокоэффективной. Все запланированные мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица № 1

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной подпрограммы № 1, достигнутых

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения  | Значения целевых показателей | Отклонение |
| план 2016 | факт 2016 | - / + | % |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 109,6 | 17,88 | 91,72 | 512,98 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,265 | 0,25 | 0,015 | 6,00 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 7,08 | 6,18 | 0,9 | 14,56 |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 2,463 | 3,22 | -0,757 | -23,51 |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО "город Саянск" | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО "город Саянск" | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 7 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО "город Саянск" | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 38,54 | 46,42 | -7,88 | -16,98 |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,214 | 0,33 | -0,116 | -35,15 |
| 10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 45,11 | 37,74 | 7,37 | 19,53 |
| 11 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 21,2 | 19,13 | 2,07 | 10,82 |
| 12 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 40 | 74 | 34 | 85 |
| 13 | Доля объема потребления тепловой энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 14 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 15 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0,00 |
| 16 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 95,4 | 96,4 | 1 | 1,05 |
| 17 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 76 | 77 | 1 | 1,32 |
| 18 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 77 | 77 | 0 | 0,00 |
| 19 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на территории муниципального образования | % | 90 | 100 | 10 | 11,11 |
| 20 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении бюджетных учреждений | % | 80 | 88 | 8 | 10 |
| 21 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/куб.м | 5,127 | 3,483 | 1,644 | 47,2 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/тыс. куб.м | 2,142 | 0,833 | 1,309 | 157,14 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/тыс. куб.м | 0,265 | 0,207 | 0,058 | 28,02 |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной подпрограммы № 2, достигнутых

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение |  Пояснения  по достигнутым значениям  |
| план на2016 год |  факт за 2016год  |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | (м²) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок  | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество установленных информационных щитов | ед. | 2 | 2 |  | 100 |  |

|  |
| --- |
|  |

Таблица № 3

АНАЛИЗ

объема финансирования муниципальной программы

 ЗА 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма №1 «****Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы»** |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** |
| 1. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом МКУ «Управление образования» | Местный бюджет Областной бюджет | 254,0254,0 | 254,0254,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения** |
| 2. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования  | Собственные средства  | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери  | Собственные средства  | 11400,0 | 11400,0 |  |  |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения** |
| 4. | Электроосвещение (замена ламп накаливания на энергосберегающие, реконструкция схемы управления электроосвещением, установка прибора учета на группу электроосвещения) насосной станции IV подъема | Собственные средства | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Замена участка магистрального водовода Ду 160 мм, вдоль проспекта Ленинградский | Собственные средства | 4096,0 | 4095,0 | - 1,0 | 0 |  |
| 6. | Замена водопроводных вводов в жилые дома | Собственные средства | 1386,0 | 1386,0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | Собственные средства | 120,0 | 119,0 | -1,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 17830,0 | 17828,0 | -2,0 | 99,9 |   |
| областной бюджет  | 254,0 | 254,0 | 0 | 0 |   |
| местный бюджет  | 254,0 | 254,0 | 0 | 0 |   |
| другие источники | 17322,0 | 17320,0 | -2,0 | 99,9 |  |
| **Подпрограмма №2 «****Санитарная очистка** **территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы»** |
| 1.  | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | Областной бюджет | 603,7 | 603,7 | 0 | 0 |  |
| 2. | Изготовление информационных щитов о запрещении несанкционированного размещения отходов, разжигания костров в лесопарковых зонах города (Общее количество 10 шт.) | Другие источники | 40,0 | 10,0 | -30 | 25 | в связи с запланированной на 2016 год установкой двух таких щитов из расчета 5000 рублей за шт. |
| 3. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Другие источники | 70,0 | 45,0 | -25,0 | 35,7 | Общая сумма составила 45 000 рублей согласно утвержденному призовому фонду в Положении о проведении в 2016 году городского смотра-конкурса на лучшее озеленение, цветочно-декоративное оформление и благоустройство территорий города Саянска, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2016 №110-37-354-16 |
| 4. | Оказание услуг по доработке, разработке, сопровождению и получение положительного заключения Государственной экспертизы проектно-сметной документации «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов» | Местный бюджет | 279,0 | 279,0 | 0 |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 992,7 | 937,7 | -55,0 | 94,5 |  |
| областной бюджет  | 603,7 | 603,7 | 0 |  |  |
| местный бюджет  | 279,0 | 279,0 | 0 | 100 |  |
| другие источники | 110,0 | 55,0 | -55,0 | 50 |  |
| **Подпрограмма №3 «****Обеспечение реализации** **градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы»** |
| 1. | Строительство городского кладбища | Местный бюджет | 600,0 | 597,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Ремонт наружного освещения на остановке общественного транспорта в районе многоквартирного дома № 38 на улице Бабаева | Областной бюджет | 66,846 | 66,846 | 0 | 0 |  |
| 3. | Ремонт пешеходных дорожек по улице Советской (от улицы Ленина до улицы Дворовкина) | Областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обустройство пешеходного перехода через улицу Советская (в районе многоквартирного дома № 41 микрорайона Юбилейный к муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №6» | Областной бюджет | 136,927 | 136,927 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обустройство пешеходной дорожки с освещением от многоквартирного дома № 24 по улице Дворовкина до многоквартирного дома № 10 микрорайона Мирный | Областной бюджет | 896,237 | 896,237 | 0 | 0 |  |
| 6. | Приобретение и установка 12 детских игровых площадок: д. № 1 мкр. Мирный, д. № 14 мкр. Мирный, д. № 5 мкр. Ленинградский, д. № 8 мкр. Строителей, д. № 6 мкр. Центральный, д. № 11 мкр. Центральный, д. № 15 мкр. Юбилейный, д. № 4 мкр. Юбилейный, д. № 31 и д. № 41 мкр. Юбилейный, д. № 10 мкр. Октябрьский, д. № 10 мкр. Строителей, д. № 34а мкр. Строителей | Областной бюджет | 1977,847 | 1977,847 | 0 | 0 |  |
| 7. | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | ВсегоМестный бюджетОбластной бюджет | 7255,005285,001970,00 | 7223,005252,001971,00 | -32,0-33,01,0 | 99,699,4100,1 | Отклонения в связи с не внесением изменений в программу по суммам на конец 2016 года |
| 8. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | Всего Местный бюджетдругие источникиОбластной бюджет | 11947,07361,001362,003224,00 | 11898,07373,001307,003218,00 | -49,012,0-55,0-6,0 | 99,6100,296,099,8 | Отклонения в связи с не внесением изменений в программу по суммам на конец 2016 года |
| 9. | Плата за найм жилого помещения муниципального жилищного фонда | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 22981,857 | 22897,857 | -84,0 | 99,6 |  |
| областной бюджет  | 8371,857 | 8366,857 | -5,0 | 99,9 |  |
| местный бюджет  | 13248,0 | 13224,0 | -24,0 | 99,8 |  |
| другие источники | 1362,0 | 1307,0 | -55,0 | 96,0 |  |
| Всего по программе, в том числе:  | 41804,557 | 41663,557 | -141,0 | 99,7 |  |
| областной бюджет  | 9229,557 | 9224,557 | -5,0 | 99,9 |  |
| местный бюджет  | 13781,0 | 13757,0 | -24,0 | 99,8 |  |
| другие источники | 18794,0 | 18682,0 | -112,0 | 99,4 |  |