Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 12.03.2020 | № | 110-37-262-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации, утвержденной постановлением администрации городского округа  муниципального образования  «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16 (в редакции от 27.07.2016 № 110-37-905-16, от 26.09.2016 № 110-37-1140-16, от 06.03.2017 № 110-37-167-17, от 22.09.2017 № 110-37-939-17, от 25.09.2018 № 110-37-983-18, от 16.11.2018      № 110-37-1244-18, от 15.03.2019 № 110-37-304-19, 18.06.2019 № 110-37-659-19, от 09.07.2019 № 110-37-766-19, от 18.08.2019 № 110-37-915-19, от 24.09.2019 № 110-37-1068-19, от 24.12.2019 № 110-37-1438-19), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 16.06.2016 № 23 (3886) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 04.08.2016 №30 (3893) (вкладыш официальной информации стр. 23), выпуск от 06.09.2016 №39 (3902) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 16.03.2017 №10 (3924) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 28.09.2017 №38 (3952) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.09.2018 №38 (4003) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 04.10.2018 №39 (4004) (вкладыш официальной информации стр. 4-5), выпуск от 29.11.2018 №47 (4012) (вкладыш официальной информации стр. 1,2),  выпуск от 21.03.2019 №11 (4027) (вкладыш официальной информации стр. 2-3),   выпуск от 27.06.2019 №25 (4041) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 18.07.2019 №28 (4044) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 22.08.2019 №33 (4049) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 03.10.2019 №39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 1-2),  выпуск от 27.12.2019 №51 (4067) (вкладыш официальной информации стр. 51), принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский

исп. Малинова М.А.

тел. (8 395 53) 5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 12.03.2020 № 110-37-262-20

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

за 2019 год и за весь период реализации

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2019 году составил  90 863,7 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 20 349,7 тыс.рублей, из областного бюджета 70 514,0  тыс.рублей.

Целью Программы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения за счет реализации технических мероприятий.

Задачей Программы является строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

В 2019 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1.  Капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина на  общую сумму – 22 020,0 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 17 620,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 4 400,0 тыс. рублей.

2. Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» на общую сумму – 47 346,5 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 42 138,3 тыс. рублей;

- местный бюджет – 5 208,2 тыс. рублей.

3. Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска на общую сумму – 12 085,1 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 10 755,7 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 329,4 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 2, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2019 году достигнуты следующие показатели:

- уменьшение доли протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения до 67% к плановому показателю  – 73%;

- увеличение доли протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения до 60% к плановому показателю – 54%. В связи с тем, что в 2019 году на баланс МУП «Водоканал-Сервис» переданы ветхие сети со 100%-м износом.

- произошло увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения до 124 шт. от планового показателя – 70 шт., в связи с авариями на отдельном объекте – магистральном водоводе от насосной станции 4 подъема до насосной станции 5 подъема, п. Мостовик;

- уменьшилось количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения до 3 шт. к плановому показателю – 5 шт.

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2019 год приведен в Таблице № 4, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

В 2019 году Программа корректировалась пять раз:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.03.2019 № 110-37-304-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой суммы по мероприятиям 2019 года после получения положительного заключения в ГАУИО «Ирэкспертиза» о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта по строительству водопровода в микрорайоне Лесном, и изменением процента софинансирования по капитальному ремонту водовода по ул. Советская;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.06.2019 № 110-37-659-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи с добавлением мероприятия на 2019 год по разработке ПСД, а также плановых мероприятий на 2020 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.07.2019 № 110-37-766-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи выполнением капитального ремонта участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска в 2019 году на сумму 12085,1 тыс.рублей, и в 2020 году на сумму 35705,3 тыс.рублей;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2019 № 110-37-915-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи выполнением капитального ремонта водовода по улице Советская в городе Саянске на участке от ул. Ленина до ул. Советской Армии в 2020 году на сумму 7453,6 тыс.рублей;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1068-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи с корректировкой сумм по следующим мероприятиям: строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска 40923,92 тыс.рублей; строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» 56116,39 тыс.рублей;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2019 № 110-37-1438-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к  постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск», в связи с внесением изменений в п.1.12 муниципальной программы, поскольку срок исполнения муниципального контракта «Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» конец января 2020 года, финансирование мероприятия перенесено на 2020 год.

В рамках муниципальной программы  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной 30.09.2019 №110-37-1102-19 в 2020 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева от проспекта Ленинградского  до проспекта Мира;

- капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске;

- капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска.

За весь период реализации муниципальной программы с 2016-2019 годы выполнены следующие мероприятия:

- строительство канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный;

- работы по электрохимической защите магистрального водовода на трассе выноса дюкерного перехода по мосту через р. Ока в г. Саянске;

- капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р.Ока до границы с г. Саянском в районе с.Буринские дачи Зиминского района Иркутской области;

- капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске;

- капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина;

- строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск»;

- капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска.

Общая сумма финансирования реализованных мероприятий по муниципальной программе составила 162 377,3 тыс.рублей, из них:

- областной бюджет – 146 384,1 тыс. рублей;

- местный бюджет – 15 993,2 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за период 2016-2019 годы приведен в Таблице № 4.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» является эффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

| Наименование показателя результативности | Ед. изм | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г | 2021 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 98 | 84 | 75 | 73 | 71 | 71 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 79 | 75 | 53 | 54 | 58 | 60 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 50 | 73 | 71 | 70 | 67 | 67 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Таблица № 2

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2019 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1. | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 73 | 67 | -6 | -8,2 | Проведен капитальный ремонт сетей: - по ул. Советская; - по г. Саянску; - п. Мостовик (частично). |
| 2. | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 54 | 60 | +6 | +11,2 | В 2019 году на баланс предприятия переданы ветхие сети со 100%-м износом |
| 3. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 70 | 124 | +54 | +77,2 | Увеличение аварийных ситуаций на отдельном объекте – магистральном водоводе от насосной станции 4 подъема до насосной станции 5 подъема, п. Мостовик. |
| 4. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 5 | 3 | -2 | -40 |  |

Таблица  № 3

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА __2019 год_

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина | Местный бюджет | 4400,0 | 4400,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 17620,0 | 17620,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 5208,2 | 5208,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 42138,3 | 42138,3 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Местный бюджет | 1329,4 | 1329,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 10755,7 | 10755,7 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 81451,6 | 81451,6 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 70514,0 | 70514,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 10937,6 | 10937,6 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

АНАЛИЗ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ

ЗА  ПЕРИОД 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | 2016 | 2016 | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 98 | 98 | 84 | 68 | 75 | 63 | 73 | 67 |
| 2 | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 79 | 79 | 75 | 70 | 53 | 70 | 54 | 60 |
| 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 50 | 50 | 73 | 23 | 71 | 104 | 70 | 124 |
| 4 | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                               О.В. Боровский

# Исп.М.А. Малинова

# Тел. 5-24-21