**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 01.02.2021 | № | 110-37-77-21 |  | | |
| г. Саянск | | | |
|  |  | ⎡ | Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год | | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год, утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2020 год, утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 (в редакции от 14.05.2020 № 110-37-463-20, от 21.07.2020 № 110-37-708-20, от 26.08.2020 № 110-37-798-20, от 29.12.2020 № 110-37-1305-20), опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 26.09.2019 № 38(4054) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 03.10.2029 № 29 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 30.07.2020 №30 (4097) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///D:\Desktop\Программа%20ООС%20на%202020-2025\Программа\Внесение%20%20изм%20декабрь\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Чиркова Ольга Юрьевна

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 01.02.2021 № 110-37-77-21

**Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»**

**на 2020 – 2025 годы» за 2020 год.**

В целях повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, качества окружающей среды и формирования положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории, была принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённых постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Саянска; формирование экологической культуры населения и сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

С учётом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной [п](consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC857E0E319724FC4BD8AD5B243E6E4E6D42F9BA74285251ACEB2F7F412C75sBsFH)рограммы средств в 2020 году составлял 1124,5 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 767,5 тыс. рублей, из областного бюджета 357,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1109,8 тыс. рублей или 99 %.

В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» на общую сумму из областного бюджета - 354,2 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) на общую сумму из местного бюджета - 189,0 тыс. рублей.

2. В рамках формирования экологической культуры населения:

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству на общую сумму местного бюджета - 70, 0 тыс. рублей.

3. В рамках сохранения, воспроизведения и рационального использования зелёных насаждений:

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) на общую сумму местного бюджета - 481,6 тыс. рублей;

- проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений на общую сумму местного бюджета - 26,9 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведён в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2020 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» | | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключённому контракту на текущий год | % | 100 | 99,2 | -0,8 | -0,8 | Возврат остатка неиспользованных средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области |
| 1.2. | Выполнение мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора, в том числе стихийных свалок и навалов на территории города Саянска | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 64 | 64 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Количество предписаний в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 18 | 18 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Количество предостережений в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронения (муниципальное кладбище) согласно заключенному контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания, площадкой мембранного компостирования» | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество проведённых:  - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций);  - акций, квестов, флэш-мобов и тп.  (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 8  3 | 8  3 | 0  0 | 0  0 |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 37 | 37 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество установленных информационных щитов | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| **Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 35 | 35 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Обустройство газонов | М2 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  |
| 3.6. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2020 год приведён в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | | Отклонение | | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| тыс. руб | | -/+ | % |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» | | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие 1.**  Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | областной бюджет | 357,0 | 354,2 | -2,8 | -0,8 | Возврат остатка неиспользованных средств субвенции на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области |
| 2. | **Мероприятие 3.**  Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | местный бюджет | 189,0 | 189,0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | |
| 3. | Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 0 | 0 |  |
| **Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | |
| 4. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет | 481,6 | 469,7 | -11,9 | -2,5 | Не исполнение в связи с не предоставленными  счетами |
| 5. | Проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений | местный бюджет | 26,9 | 26,9 | 0 | 0 |  |
| итого | **Всего,** |  | 1124,5 | 1109,8 | -14,7 | -1,3 |  |
| **в том числе:**  **областной бюджет** |  | 357,0 | 354,2 | -2,8 | -0,8 |  |
| **местный бюджет** |  | 767,5 | 755,6 | -11,9 | -1,6 |  |

В 2020 году муниципальная программа корректировалась четыре раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.05.2020 № 110-37-463-20 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой и дополнительным финансированием основных мероприятий в рамках задачи по сохранению, воспроизводству и рациональному использованию зелёных насаждений - дополнено мероприятием «Проведение лесопатологических обследований зелёных насаждений» на общую сумму 26,9 тыс. рублей из местного бюджета;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2020 № 110-37-708-20 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой финансирования мероприятий по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации в рамках участия в областном конкурсе по предоставлению и расходованию субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.08.2020 № 110-37-798-20 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи с корректировкой и разбивкой финансирования на местный и областной бюджеты мероприятий по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации в рамках участия в областном конкурсе по предоставлению и расходованию субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2020 № 110-37-1305-20 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, в связи корректировкой сумм на конец года по мероприятиям:

- Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО, строительного мусора на территории города Саянска и накопленного экологического ущерба от хозяйственной деятельности прошлых лет. Рекультивация нарушенных земель;

- Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- Осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства;

- Организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- Организация и проведение Дней защиты от экологической опасности;

- Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных щитов и тп.);

- Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств)

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» является эффективной.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Чиркова Ольга Юрьевна

Тел. 8(39553)52421