**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 08.02.2023 | № | 110-37-125-23 |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2022 году | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации в 2022 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2022 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 (в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от 24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 № 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37-1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19, от 26.03.2020 № 110-37-324-20, от 15.07.2020 № 110-37-694-20, от 10.11.2020 № 110-37-1091-20, от 14.12.2020 № 110-37-1200-20, от 15.03.2021 № 110-37-285-21, от 07.07.2021 № 110-37-786-21, от 28.10.2021 № 110-37-1188-21, от 21.12.2021 № 110-37-1469-21, от 10.08.2022 № 110-37-908-22, от 20.12.2022 № 110-37-1462-22 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8-10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, «Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 15-17; от 02.04.2020 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы 5-6; от 09.04.2020 № 14, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.07.2020 № 29, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 19.11.2020 № 46, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-3; от 24.12.2020 № 51, вкладыш, «Официальная информация», страницы 3-4; от 18.03.2021№ 10, вкладыш, «Официальная информация», страницы 7-8; от 15.07.2021 № 27, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4; от 03.11.2021 № 43, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 23.12.2021 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страницы 4-5; от 18.08.2022 № 32, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-2; от 22.12.2022 № 50, вкладыш, «Официальная информация», страница 10) принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Жукова С.Ю.

5-26-77

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 08.02.2023 № 110-37-125-23

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в 2022 году**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» (далее – Программа).

На реализацию Программы в 2022 году было предусмотрено 18853,3 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 485,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3731,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14636,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 18853,3 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – 485,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 3731,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 14636,7 тыс. рублей или 100%.

Основной целью данной Программы на 2022 год являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Саянск».

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2022 году в рамках реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий;

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование мероприятий в 2022 году выделялось в соответствии с заключенными соглашениями и муниципальными контрактами:

1. На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2022 год запланировано финансирование в объеме 14368,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 351,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2847,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 11169,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 14368,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 351,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 2847,5 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 11169,2 тыс. рублей или 100%.

За 2022 год по благоустройству дворовых территорий выполнены следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов на 5 дворовых территориях;

- расширение проезжей части на 1 дворовой территории;

- устройство автомобильных парковок на 5 дворовых территориях;

- ремонт тротуаров на 3 дворовых территориях;

- устройство пешеходных дорожек на 4 дворовых территориях;

- ремонт пешеходных дорожек на 1 дворовой территории;

- ремонт подходов к подъездам на 2 дворовых территориях;

- устройство и ремонт существующих ступеней на 1 дворовой территории.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2022 году достигнуты основные ее показатели, путем увеличения количества благоустроенных дворовых территорий на 5 дворовых территорий;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 29,2 тыс. кв.м;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий (от общего количества дворовых территорий) на 3,7 %.

2. На реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) в 2022 году запланировано финансирование в объеме 4484,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 133,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 883,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3467,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 4484,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 133,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 883,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3467,5 тыс. рублей или 100%.

2.1. Выполнены работы по благоустройству территории у городского ЗАГСа в микрорайоне Юбилейный (произведен ремонт проезжей части, подпорной стенки с ограждением, обустроена парковка).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 4460,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 109,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 883,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3467,5 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 4460,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 109,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 883,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 3467,5 тыс. рублей или 100%.

В результате реализации данных мероприятий в 2022 году достигнуты основные ее показатели:

- проведено благоустройство 1 общественной территории;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 0,2 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 0,1 %.

2.2. Выполнены работы по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков).

На выполнение данных видов работ запланировано финансирование в объеме 24,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 24,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета или 100%.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2022 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 5 | 5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 29,2 | 29,2 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 3,7 | 3,7 | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 5 | Площадь общественных территорий, | га | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |  |

Анализ объема финансирования Программы за 2022 год приведен в Таблице № 2, согласно которой все мероприятия выполнены и профинансированы в 100% объеме.

Таблица № 2

Анализ объема финансирования Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов  финансирования |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Федеральный  бюджет | 11169,2 | 11169,2 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной  бюджет | 2847,5 | 2847,5 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 351,9 | 351,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию**, тыс. рублей | | | **14368,6** | **14368,6** | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) | Федеральный  бюджет | 3467,5 | 3467,5 | 0,00 | 0,00 |  |
| Областной  бюджет | 883,9 | 883,9 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет | 133,3 | 133,3 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого по мероприятию,** тыс. рублей | | | **4484,7** | **4484,7** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Итого по муниципальной программе, в том числе:** | | | **18853,3** | **18853,3** | **0,00** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | | | **14636,7** | **14636,7** | **0,00** | **0,00** |  |
| **областной бюджет** | | | **3731,4** | **3731,4** | **0,00** | **0,00** |  |
| **местный бюджет** | | | **485,2** | **485,2** | **0,00** | **0,00** |  |

В 2022 году в Программу были внесены следующие изменения, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и уточнением объемов финансирования на 2022 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.08.2022 №110-37-908-22;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.12.2022 №110-37-1462-22.

В целом можно сделать вывод, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы в части запланированных на 2022 год мероприятий, на сумму **18853,3** тыс. рублей, выполнена, своих целей и основных показателей достигла.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский