Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 03.10.2023 | № | 110-37-1140-23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  |  | Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2024-2028 годы» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь  ст. 17 Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», статьями 5, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2024-2028 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                     О.В. Боровский

Исп. Яковлева О.В.56521

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от  03.10.2023 № 110-37-1140-23

### Инвестиционная программа

### муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска

### «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2024 – 2028 годы.

### Введение

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» г. Саянска «Развитие централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», (далее - Инвестиционная программа) разработана на основании технического задания на разработку Инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от  25.08.2023 № 110-37-1020-23 23 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск», эксплуатируемых МУП «Водоканал-Сервис», на 2024 – 2028 годы».

Инвестиционная программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

# Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 года №1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

### 1. Паспорт Инвестиционной программы

#### Таблица 1

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана Инвестиционная программа, ее местонахождение | МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянска, 666304, Российская Федерация, Иркутская область город Саянск, Промышленно-коммунальная зона, проезд 2, дом 15 ИНН 3814007427 ОГРН 1023801912529 |
| --- | --- |
| Контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы | Разработчик Инвестиционной программы: МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянска, Контактные лица от МУП «Водоканал-Сервис» г. Саянска: Пономарёв Иван Леонидович, Тел. +7 (39553) 5-78-36 факс. +7 (39553) 5-78-36 Козлов Николай Константинович, тел.: +7 (39553) 5-78-36 |
| Наименование уполномоченного органа местного самоуправления городского округа, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 666304, Российская Федерация, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, 30. Контактное лицо: Данилова Мария Фёдоровна Тел. +7 (39553) 5-69-21 Яковлева Ольга Владимировна Тел. +7 (39553) 5-65-21 |
| Наименование уполномоченного органа, исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Инвестиционную программу, его местонахождение | Служба по тарифам Иркутской области, 664025, г.Иркутск, ул. Марата, 31. Контактное лицо: Халиулин Александр Раисович Тел. +7 (3952) 24-06-62 Факс +7 (3952) 24-01-59 |

#### Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

#### Таблица 2.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды (в отношении питьевой воды и горячей воды) |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0, 038 | 0,036 | 0,035 | 0,033 | 0,031 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
| 4 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год. | ед./км | 0,079 | 0,074 | 0,068 | 0,068 | 0,063 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды. | кВт*ч/куб.м | 0,751 | 0,750 | 0,748 | 0,748 | 0,746 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,167 | 0,166 | 0,166 | 0,165 | 0,165 |

### 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

### 2.1. Информация об объектах, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения города Саянска

Перечень объектов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, приведен в техническом задании на разработку настоящей Инвестиционной программы, в таблице 6, 7 Инвестиционной программы, с указанием планируемых к подключению нагрузок этих объектов.

Указанные в техническом задании на разработку настоящей Инвестиционной программы нагрузки являются предварительными. Они могут быть уточнены при заключении договоров о подключении объектов к системам водоснабжения и водоотведения в период реализации Инвестиционной программы.

2.2 Обоснование стоимости мероприятий Инвестиционной программы

Расчет стоимости разработки проектно-сметной документации (далее - также ПСД) и выполнения строительно-монтажных работ произведен без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Расчет удельной стоимости мероприятий по строительству, реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения произведен в ценах 2023 года.

Для оценки финансовых потребностей на выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке новых и реконструкции существующих водопроводных и канализационных сетей применялись следующие укрупненные сметные нормативы и коэффициенты к ним:

# 1) НЦС 81-02-14-2023 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные сметные нормативы цены строительства», утвержденные Приказ Минстроя России от 06.03.2023 № 159/пр (далее - НЦС):

а) таблица 14-06-001 Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3)

Глубина заложения трубопроводов системы водоснабжения принята равной 3 м в соответствии с требованиями пункта 11.40 СП 31.13330-2022. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения, утвержденного приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14 (далее - СП 31.13330-2012).

б) таблица 14-07-001 Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3); средняя глубина заложения канализационных сетей принята равной 2,0 м в соответствии со средней фактической глубиной заложения канализационных сетей в Саянске и опыта эксплуатации канализации соответствующих диаметров;

2) к указанной в таблицах стоимости СМР применены следующие коэффициенты:

а) коэффициент перевода стоимости СМР для Московской области к стоимости СМР для Иркутской области: сети водоснабжения - 1,07; сети канализации – 1,05 (Таблица 11 «Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации» НЦС);

б) понижающие коэффициенты на устройство водоводов на основании п.19 (таблица 4 НЦС);

для трубопроводов диаметрами Ø63мм., 110мм., 160мм. К=0,53

для трубопроводов диаметрами Ø315мм. К=0,64

# Стоимость восстановительного благоустройства (проезды и дороги ранее существующим покрытием) определена по соответствующим сборникам НЦС 81-02-16-2023 «Малые архитектурные формы», утвержденные Приказом Минстроя России от 06.03.2023 № 154/пр (далее - НЦС), из расчета 325м2 на 1 км трассы укладываемых сетей, с применением коэффициента перевода стоимости СМР для Московской области к стоимости СМР для Иркутской области К=1,06.( табл.4)

Индексы инфляции на последующие годы приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2028 года, подготовленным Министерством экономического развития России, опубликованным 14 апреля 2023 года.

Прогноз индексов дефляторов по отрасли: водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, принят в размере:

1) 104,7% - в 2024 году по отношению к 2023 году;

2) 104,1% - в 2025 году по отношению к 2024 году;

3) 104,1% - в 2026 году по отношению к 2025 году;

4) 104,1% - в 2027 году по отношению к 2026 году;

5) 104,1% - в 2028 году по отношению к 2027 году.

Удельные показатели затрат на строительство/реконструкцию объектов по годам.

Индексы-дефляторы, применяемые по отрасли: водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, в зависимости от срока выполнения мероприятия.

#### Таблица 3.

| № п/п | Наименование показателя | Индексы роста стоимости |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| 1 | Индексы роста стоимости (расчетный год к предыдущему году) Основание: Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2028 г по отрасли: водоснабжение, водоотведение, организации сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1,047 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |

#### 2.3. Удельные расходы на подготовку проектной документации  и строительство 1 км водоводов и распределительных водопроводных сетей (с учетом восстановления нарушенного благоустройства после проведения строительно-монтажных работ)

#### Таблица 4.

| № п/п | Наименование | Удельная стоимость проектирования и строительства 1 км сетей по НЦС в ценах 2023г, тыс.руб./км | Удельная стоимость восстановления покрытия дорог в объеме 325 м2 на 1 км. трассы укладываемых сетей по НЦС в ценах 2023г, тыс.руб./км | Удельные расходы с учетом налога на прибыль в ценах 2023г, тыс.руб./км | Удельные расходы в ценах расчетного года с учетом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс.руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| 1 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду63мм | 3 572,54 | 778,11 | 5 220,78 | 5 466,16 | 5 690,27 | 5 923,57 | 6 166,44 | 6 419,26 |
| 2 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду110мм | 3 572,54 | 778,11 | 5 220,78 | 5 466,16 | 5 690,27 | 5 923,57 | 6 166,44 | 6 419,26 |
| 3 | Удельные расходы на строительство 1 км водопроводных сетей Ду160мм | 4 070,13 | 778,11 | 5 817,89 | 6 091,33 | 6 341,07 | 6 601,06 | 6 871,70 | 7 153,44 |

#### 2.4. Удельные расходы на подготовку проектной документации  и строительство 1 км распределительных канализационных сетей  (с учетом восстановления нарушенного благоустройства после проведения строительно-монтажных работ)

#### Таблица 5.

| № п/п | Наименование показателя | Удельная стоимость проектирования и строительства 1 км сетей по НЦС в ценах 2023г, тыс.руб./км | Удельная стоимость восстановления покрытия дорог в объеме 325 м2 на 1 км. трассы укладываемых сетей по НЦС в ценах 2023г, тыс.руб./км | Удельные расходы с учетом налога на прибыль в ценах 2023г, тыс.руб./км | Удельные расходы в ценах расчетного года с учетом индекса роста стоимости СМР (без НДС), тыс.руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г |
| 1 | Удельные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду110мм | 5006,98 | 778,11 | 6942,11 | 7268,39 | 7566,39 | 7876,61 | 8199,55 | 8535,74 |
| 2 | Удельные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду160мм | 5006,98 | 778,11 | 6942,11 | 7268,39 | 7566,39 | 7876,61 | 8199,55 | 8535,74 |
| 3 | Удельные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду200мм | 4662,73 | 778,11 | 6529,01 | 6835,87 | 7116,14 | 7407,90 | 7711,63 | 8027,80 |
| 4 | Удельные расходы на строительство 1 км канализационных сетей Ду315мм | 5769,27 | 778,11 | 7856,86 | 8 226,13 | 8 563,40 | 8 914,50 | 9 279,99 | 9 660,47 |

2.5. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения в 2024-2028 годах с указанием точек подключения.

#### Таблица 6.

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Точки подключения | Подключаемая нагрузка (м3/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК-35/3 | 0,64 |
| 2 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр молодежи и современной культуры | Сеть диаметром 160мм, водопроводный колодец ВК12/УКЗ | 0,87 |
| 3 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3 Тепличный комбинат «Саянский» | Сеть диаметром 315мм, новый водопроводный колодец ВК-нов – 2 шт. | 81,73 |
| 4 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 15,17,54-57, 107,108,110, 111а, 112, 114, 116-136 (всего 32 участка) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ПГ-3 в мкр.11. Сеть диаметром 160мм, водопроводный колодец ВК12 по ул.Бабаева | 0,458 |
| 5 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | Сеть диаметром 110мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 1,78 |
| 6 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42. 25 индивидуальных жилых дома | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодцы ВК-8/5, ВК-11/5 по улице Рогозина | 0,45 |
| 7 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 27,28,34, 39,40,43-45,51,58, 59,67,68,137-145, 155,156, 164,189,155а (всего 27 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК2. по проезду №24, ранее уложенной в 2019 году. Сеть диаметром 110мм, новые водопроводные колодцы ВК4, ВК5, ВК7 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2024 году | 0,386 |
| 8 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43 «Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | Сеть диаметром 110мм, существующий водопроводный колодец ВК-22/4 по улице Нуриахметовой | 1,85 |
| 9 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьми квартирных жилых дома | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодцы ВК-нов., ВК-1/6а по улице Бабаева | 1,29 |
| 10 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15. 51 восьми квартирных малоэтажных жилых домов | Сеть диаметром 110мм, водопроводные колодцы ПГ174, ПГ175, ПГ176, ПГ177, ПГ178 по проспекту Ленинградский. | 6,58 |
| 11 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 61-66,73,146-150,153, 154, 157,159,161,163,165-174, 176,178,180,191-197 (всего 39 участков) | Сеть диаметром 160мм, существующий водопроводный колодец ВК8/мол-й, новые водопроводные колодцы ВК13, ВК8, ВК9 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2025 году | 0,558 |
| 12 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2. Многоквартирный жилой дом | Сеть диаметром 110мм, водопроводные колодцы ПГ 60 на улице Ленина | 1,92 |
| 13 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 69-72,74-83,86-91,94-97, 175,177,179,181-188,76а (всего 39 участков) | Сеть диаметром 110мм, новые водопроводные колодцы ВК1, ВК3, ВК6, ВК10, ВК11 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2026 году | 0,558 |
| Всего в сфере холодного водоснабжения: | 99,07 |

2.6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоотведения в 2024-2028 годах с указанием точек подключения.

#### Таблица №7

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Точки подключения | Подключаемая нагрузка (м3/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК17-26/3 | 0,84 |
| 2 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр молодёжи и современной культуры | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец Канализационные колодцы КК18 от ВОК «Бодрость», КК20 от ТК «Скиф» | 0,87 |
| 3 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3 Тепличный комбинат «Саянский» | Канализационный колодец КК28 т.7-Улан к существующему коллектору «Южный» Ø1000мм. | 27,4 |
| 4 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 1-20,24-28,36,51,55-59,61-69,105184 (43 участка) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК2-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и жилой улицы №1 в мкр. Благовещенский | 1,785 |
| 5 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | Сеть диаметром 600мм. вдоль пр.Ленинградский, канализационные колодцы КК13, КК14,КК15,КК16 | 2,1 |
| 6 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42 25 индивидуальных жилых дома | Сеть диаметром 300мм. мкр.Октябрьский, канализационный колодец КК29 | 0,45 |
| 7 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 70-86,106-119 (31 участок) | Сеть диаметром 300мм, канализационные колодцы КК10,11 метеостанция/ Благовещенский на улице №31. | 1,178 |
| 8 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 15,17,25-42,46-52,107-120, 158,160,162,190,111а (46 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК-нов. на пересечении жилой улицы №33 и улицы Бабаева. Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК-6У на улице Бабаева в мкр. 11 | 1,752 |
| 9 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43 «Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | Сеть диаметром 400мм. вдоль ул.Нуриахметовой, канализационные колодцы КК1-ул.10, КК1-ул.1/4 | 2,4 |
| 10 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьмиквартирных жилых дома | Сеть диаметром 150мм. мкр.Молодёжный, канализационные колодцы КК8, КК9,КК10,КК11 | 1,29 |
| 11 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15 51 восьмиквартирных малоэтажных жилых домов | Сеть диаметром 400мм. мкр.Молодёжный, вдоль ул.Бабаева, канализационные колодцы КК1,КК2,КК3,КК4,КК5 | 6,58 |
| 12 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 32,33,48,151-183,48а (37 участков) | Сеть диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на новой трассе по улице Дворовкина | 1,482 |
| 13 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 43-45,53-59,67,68,121-150, 153-156,155А,189 (48 участков) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2025 году в мкр.11 | 1,827 |
| 14 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2 Многоквартирный жилой дом | Сеть диаметром 600мм. мкр.Строителей, вдоль ул.Ленина, канализационные колодцы КК5,КК6,КК7 | 2,7 |
| 15 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 37-45,120-150,121а,185 (42 участка) | Сеть диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на новой трассе от улице Ленина до улице Дворовкина | 1,595 |
| 16 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 60-62,157,159,161,163-188,191-197 (39 участков) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2026 году в мкр.11 | 1,485 |
| 17 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 63-66,69-83,86-91,94-97,101-103,76а (33 участка) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2027 году в мкр.11 | 1,256 |
|  | Всего в сфере водоотведения: | 56,99 |

2.7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий Программы

2.7.1. Мероприятия, направленные на увеличение мощности и производительности существующих водозаборных сооружений и насосных станций (за исключением сетей водоснабжения), направленных на обеспечение подключения новых объектов

Таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов | Годы реализации мероприятия | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации | после реализации |  |  |
|  |  |  |  | Наименование оборудования | Кол-во | Мощность (квт.) | Производительность (м3 /час) | Напор (м.) | Наименование оборудования | Кол-во | Мощность (квт.) | Производительность (м3 /час) | Напор (м.) |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция водозаборных скважин с заменой насосного оборудования (5 скважин) | Увеличение производительности водозабора с учетом требуемого резерва мощности для создания технической возможности подключения к сетям водоснабжения новых объектов | Водозабор на острове Шехолай Зиминского района, Скважины № 27,28,31,34,35 | Насос ЭЦВ10-120-20 | 5 | 22 | 120 | 20 | Насос ЭЦВ10-140-25 | 3 | 22 | 140 | 25 | 2024 | 768,93 | 768,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насос ЭЦВ12-210-25 | 2 | 22 | 210 | 25 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция насосной станции II подъёма водозабора о.Шехолай с заменой насосного оборудования |  | Водозабор на острове Шехолай Зиминского района Насосная станции II подъёма | Насос Д1250-63а | 2 | 75 | 740 | 24 | Насос 2Д2000-21а | 3 | 110 | 1500 | 30 | 2026 | 3939,9 | 3939,9 |
|  |  |  |  | Насос Д1250-63 | 1 | 110 | 800 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 4708,83 | 4708,83 |

2.7.2. Мероприятия, направленные на строительство водопроводных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов)  в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность водопроводной сети

Таблица 9.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов | Годы реализации мероприятий | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель | Ед.изм. | Значение показателей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализации | После реализации |  | Всего: | В т.ч. за счёт платы за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. N 11 участки 15,17,54-57, 107, 108, 110, 111а, 112, 114, 116-136 (всего 32 участка) | Подключение земельных участков микрорайона №11, участки 15,17,54-57, 107, 108,110,111а, 112,114, 116-136 (всего 32 участка) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ПГ-3 в мкр.11. Сеть диаметром 160мм, водопроводный колодец ВК12 по ул. Бабаева | диаметр | мм | - | 160 | 2024 | 7118,484 | 7118,484 |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 632 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. |  | 598 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. N 11 участки 27,28,34, 39,40,43-45,51,58, 59,67,68, 137-145, 155,156, 164,189,155а (всего 27 участков) | Подключение земельных участков микрорайона №11, участки 27,28,34, 39,40,43-45,51,58, 59,67,68, 137-145, 155,156, 164,189,155а (всего 27 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК2. по проезду №24, ранее уложенной в 2019 году. Сеть диаметром 110мм, новые водопроводные колодцы ВК4, ВК5, ВК7 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2024 году | диаметр | мм | - | 63 | 2025 | 3909,216 | 3909,216 |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 234 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. |  | 453 |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуаль-ной жилой за-стройки в мкр. N 11 участки 61-66,73,146-150, 153, 154, 157,159, 161,163,165-174, 176,178,180,191-197 (всего 39 участков) | Подключение земельных участков микрорайона №11, участки 61-66,73,146-150,153, 154, 157,159,161, 163,165-174, 176, 178,180,191-197 (всего 39 участков) | Сеть диаметром 160мм, существующий водопроводный колодец ВК8/мол-й, новые водопрово дные колодцы ВК13, ВК8, ВК9 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2025 году | диаметр | мм | - | 63 | 2026 | 6391,532 | 6391,532 |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 295 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. |  | 784 |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. N 11, участки 69-72,74-83,86-91, 94-97,175,177, 179, 181-188,76а (всего 39 участков) | Подключение земельных участков микрорайона №11, участки 69-72,74-83,86-91,94-97,175,177,179, 181-188,76а (всего 39 участков) | Сеть диаметром 110мм, новые водопроводные колодцы ВК1, ВК3, ВК6, ВК10, ВК11 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоя-щей инвестиционной программе в 2026 году | диаметр | мм |  | 63 | 2027 | 7572,897 | 7572,897 |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. |  | 471 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм |  | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. |  | 425 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм |  | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. |  | 298 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 24992,129 | 24992,129 |

2.8. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на их реализацию, описание и место расположения объектов централизованных систем водоотведения, а также основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятий Программы

2.8.1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, строительство которых финансируется за счет платы за подключаемую нагрузку, в том числе:

2.8.1.1. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

Таблица 10.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Технические характеристики | Год реализации | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за под-ключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство коллектора канализации по улице Дворовкина от жилой улицы №1 мкр. Благовещенский до улицы №31 | Для создания технической возможности подключения южных территорий города к сетям водоотведения | Пропускная способность | л/сек | 0 | 32,18 | 2026 | 3476,655 | 3476,655 |
|  |  |  | протяженность | п.м. | 0 | 390 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | мм |  | 315 |  |  |  |
| 2 | Строительство коллектора канализации от улицы Ленина до улицы Дворовкина через мкр. Благовещенский | Для создания технической возможности подключения южных территорий города к сетям водоотведения (мкр.6Б, Таежный, Благовещенский, Лесной) | Пропускная способность | л/сек | 0 | 16,7 | 2028 | 7052,145 | 7052,145 |
|  |  |  | протяженность | п.м. | 0 | 730 |  |  |  |
|  |  |  | диаметр | мм |  | 315 |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 10528,80 | 10528,80 |

2.8.1.2. Мероприятия, направленные на увеличение мощности и производительности существующих сооружений и насосных станций водоотведения  (за исключением сетей водоснабжения), направленных на обеспечение подключения новых объектов

Таблица 11.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов | Годы реализации мероприятия | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до реализации | после реализации |  |  |
|  |  |  |  | Наименование оборудования | Кол-во | Мощность (квт.) | Производительность (м3 /час) | Напор (м.) | Наименование оборудования | Кол-во | Мощность (квт.) | Производительность (м3 /час) | Напор (м.) |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Реконструкция КНС 7/8 с установкой более производительных насосных агрегатов и механических решеток | Для создания технической возможности подключения южных территорий и промышленно-коммунальной зоны города к сетям канализации | г. Саянск, мкр. Мирный, 51 | Насос СД 160-45 | 2 | 37 | 160 | 22,5 | Насос СМ 200-150-400-6 | 2 | 30 | 250 | 22,5 | 2024 | 370,80 | 370,80 |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  | 370,80 | 370,80 |

2.8.2. Мероприятия, направленные на строительство канализационных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов)  в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность канализационной сети

Таблица 12.

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объектов | Годы реализации мероприятий | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель | Ед.изм. | Значение показателей |  |  |
|  |  |  |  |  |  | До реализации | После реализации |  | Всего: | В т.ч. за счёт платы за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки участки 1-20,24-28,36, 51,55-59,61-69,105,184 (43 участка) | Подключение земельных участков в мкр. Благовещенский 1-20,24-28,36, 51,55-59,61-69,105,184 (43 участка) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК2-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и жилой улицы №1 в мкр. Благовещенский | протяженность | П.м. | - | 155 | 2024 | 5932,217 | 5932,217 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 703 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский участки 70-86,106-119 (31 участок) | Подключение земельных участков в мкр. Благовещенский 70-86,106-119 (31 участок) | Сеть диаметром 300мм, канализационные колодцы КК10,11 метеостанция/ Благовещенский на улице №31. | протяженность | П.м. | - | 111 | 2025 | 4447,752 | 4447,752 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 507 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в микрорайоне № 11 участки 15,17,25-42,46-52,107-120, 158, 160, 162,190,111а (46 участков) | Подключение земельных участков в мкр№ 11 участки 15,17,25-42,46-52, 107-120, 158, 160, 162,190,111а (46 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК-нов. на пересечении жилой улицы №33 и улицы Бабаева. Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК-6У на улице Бабаева в мкр. 11 | протяженность | П.м. | - | 72 | 2025 | 8863,548 | 8863,548 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 1169 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 32,33,48,151-183,48а (37 участков) | Подключение земельных участков в мкр Благовещенский, участки 32,33,48,151-183,48а (37 участков) | Сеть диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на новой трассе по улице Дворовкина | протяженность | П.м. | - | 133 | 2026 | 5529,369 | 5529,369 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 605 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в микрорайона №11 участки 43-45,53-59,67,68,121-150, 153-156,155А,189 (48 участков) | Подключение земельных участков в микрорайоне №11 участки 43-45,53-59,67,68,121-150, 153-156,155А,189 (48 участков) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2025 году в мкр.11 | протяженность | П.м. | - | 75 | 2026 | 9628,384 | 9628,384 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 1220 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 37-45,120-150,121а,185 (42 участка) | Подключение земельных участков в мкр. Благовещенский, участки 37-45,120-150,121а,185 (42 участка) | Сеть диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на новой трассе от улице Ленина до улице Дворовкина | протяженность | П.м. | - | 151 | 2027 | 6528,311 | 6528,311 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 686 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 7 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в микрорайоне № 11 участки 60-62,157, 159,161,163-188,191-197 (39 участков) | Подключение земельных участков в мкр. № 11 участки 60-62,157, 159,161, 163-188,191-197 (39 участков) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2026 году в мкр.11 | протяженность | П.м. | - | 61 | 2027 | 8142,398 | 8142,398 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 991 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
| 8 | Строительство канализационной сети на территории индивидуальной жилой застройки в микрорайоне № 11 участки 63-66,69-83,86-91,94-97,101-103,76а (33 участка) | Подключение земельных участков в мкр. № 11 участки 63-66,69-83,86-91,94-97,101-103,76а (33 участка) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2027 году в мкр.11 | протяженность | П.м. | - | 52 | 2028 | 7179,184 | 7179,184 |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  | протяженность | П.м. | - | 839 |  |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | - | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 56251,163 | 56251,163 |

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;.

3.1. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций,  финансирование которых обеспечивается за счет доходов  предприятия, полученных от прочей деятельности.

Таблица 13.

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Год реализации | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткое описание | Ширина (м) | Высота (м) | Протяженность (м) |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории водозабора |  | 8 | - | 2120 | 2024 | 405,819 | - |
| 2 | Монтаж ограждения территории 1 пояса зоны санитарной охраны водозабора | Ограждения по металлическим столбам из готовых металлических панелей высотой | - | 1,5 | 1450 | 2026 | 5773,06 | - |
| 3 | Разработка ПСД на строительство (укрепление) откосов береговой зоны хозпитьевого водозабора узла I подъёма на острове Шехолай. | Укрепление откосов матрасами «Рено» и габионами | 15 | - | 336 | 2028 | 2645,03 | - |
|  | ИТОГО: | 8823,909 | - |

3.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий аварийных ситуаций

Таблица 14.

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Год реализации | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина (м) | Высота (м) | Протяженность (м) |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за подключение |
| 1 | Устройство минерализованной полосы по периметру территории ГНС и КНС промкомзоны, включая подходы трасс ВЛ к зданиям насосных станций | 8 | - | 380 | 2024 | 72,742 | - |
| 2 | Устройство защитной насыпи для исключения размыва ливневыми потоками КНС южный, включая подъездную автодорогу к КНС Южный | объем грунта | куб.м | 78 | 2024 | 74,262 | - |
| 3 | Замена шиберной задвижки ПА 547.800.10-05 Ду800мм. на самотечном коллекторе на входе в ГНС | - | - | - | 2024 | 736,579 | - |
|  | ИТОГО: |  | 883,583 | - |

4.1. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности

Таблица 15.

| № п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Наименование оборудования | Кол-во | Год реализации | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленное | замена |  |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за под-ключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Насосная станция IV подъёма | Обновление частотных электроприводов на насосных станциях: | Не соответствует значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Обновление частотных электроприводов на насосных станциях обеспечат повышение надежности. | ИРБИ 250квт. | ИРБИ 250квт. | 1 | 2024 | 432,49 | - |
|  |  |  |  | ИРБИ 32 квт. | ИРБИ 45квт. | 1 |  | 165,39 | - |
| 2 | Насосная станция V подъёма |  |  | ИРБИ 250квт. | ИРБИ 250квт. | 1 | 2025 | 450,221 | - |
| 3 | Насосная станция III подъёма |  |  | ИРБИ 315квт. | ИРБИ 315квт. | 1 | 2027 | 500,479 | - |
| 4 | Насосная станция II подъёма |  |  | ИРБИ 75 квт. | ИРБИ 110 квт. | 1 | 2027 | 238,957 | - |
| 5 | Насосная станция V подъёма | Замена приборов учёта воды на насосной станции V подъёма | Не соответствует значениям показателей надежности, качества. Замена приборов учёта обеспечит снижение потерь воды, повышение энергоэффективности. | Ультразвуковой US800 Ø500мм. | Электромагнитный РСЦ Ø500мм. | 2 | 2025 | 1236,41 | - |
| 6 | Объекты МУП «Водоканал-Сервис» | Обновление программного обеспечения системы диспетчерского управления технологического процесса SKADA | Обновление программного обеспечения системы диспетчерского управления технологического процесса SKADA позволит повысить надёжность работы объектов водоснабжения, повысить оперативность при ликвидации аварий. снизить потери воды | SKADA версия 3.8 | SKADA версия 3.12 | - | 2026 | 82,095 | - |
|  | ИТОГО: |  | 3106,042 | - |

4.2. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности

Таблица 16.

| № п/п | Описание и место расположения объекта | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Наименование оборудования | Кол-во | Год реализации | Размер расходов на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | установленное | замена |  |  | ВСЕГО: | В т.ч. за счёт платы за под-ключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Главная канализационная станция (ГНС) | Обновление частотных электроприводов на насосной станции | Не соответствует значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения. Обновление частотных электроприводов на насосных станциях обеспечат повышение надежности. | ИРБИ 75 квт. | ИРБИ 110 квт. | 1 | 2026 | 229,546 | - |
|  |  |  |  | ИРБИ 160 квт. | ИРБИ 160 квт. | 1 | 2026 | 312,499 | - |
|  | ИТОГО: |  | 542,045 |  |

5. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Таблица 17.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения | % | 70,91 | 68,95 | 65,77 | 63,31 | 60,45 | 56,55 |
| 2 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения | % | 83,11 | 81,09 | 77,61 | 73,09 | 72.83 | 70,17 |

#### 6. График ввода объектов водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию в 2024-2028 годах.

#### Таблица 18.

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Точки подключения | Подключаемая нагрузка (м 3 /час) | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
| 1 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК-35/3 | 0,64 | июль 2024 |
| 2 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр молодежи и современной культуры | Сеть диаметром 160мм, водопроводный колодец ВК12/УКЗ | 0,87 | октябрь 2024 |
| 3 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3 Тепличный комбинат «Саянский» | Сеть диаметром 315мм, новый водопроводный колодец ВК-нов – 2 шт. | 81,73 | ноябрь 2024 |
| 4 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 15,17,54-57, 107,108,110, 111а, 112, 114, 116-136 (всего 32 участка) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ПГ-3 в мкр.11. Сеть диаметром 160мм, водопроводный колодец ВК12 по ул.Бабаева | 0,458 | ноябрь 2024 |
|  | ВСЕГО за 2024 год: |  | 83,698 |  |
| 5 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | Сеть диаметром 110мм, новый водопроводный колодец ВК-нов | 1,78 | сентябрь 2025 |
| 6 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42. 25 индивидуальных жилых дома | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодцы ВК-8/5, ВК-11/5 по улице Рогозина | 0,45 | сентябрь 2025 |
| 7 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 27,28,34, 39,40,43-45,51,58, 59,67,68,137-145, 155,156, 164,189,155а (всего 27 участков) | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодец ВК2. по проезду №24, ранее уложенной в 2019 году. Сеть диаметром 110мм, новые водопроводные колодцы ВК4, ВК5, ВК7 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2024 году | 0,386 | декабрь 2025 |
|  | ВСЕГО за 2025 год: |  | 2,616 |  |
| 8 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43 «Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | Сеть диаметром 110мм, существующий водопроводный колодец ВК-22/4 по улице Нуриахметовой | 1,85 | июль 2026 |
| 9 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьми квартирных жилых дома | Сеть диаметром 110мм, водопроводный колодцы ВК-нов., ВК-1/6а по улице Бабаева | 1,29 | июль 2026 |
| 10 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15. 51 восьми квартирных малоэтажных жилых домов | Сеть диаметром 110мм, водопроводные колодцы ПГ174, ПГ175, ПГ176, ПГ177, ПГ178 по проспекту Ленинградский. | 6,58 | сентябрь 2026 |
| 11 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 61-66,73,146-150,153, 154, 157,159,161,163,165-174, 176,178,180,191-197 (всего 39 участков) | Сеть диаметром 160мм, существующий водопроводный колодец ВК8/мол-й, новые водопроводные колодцы ВК13, ВК8, ВК9 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2025 году | 0,558 | ноябрь 2026 |
|  | ВСЕГО за 2026 год: |  | 10,278 |  |
| 12 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2. Многоквартирный жилой дом | Сеть диаметром 110мм, водопроводные колодцы ПГ 60 на улице Ленина | 1,92 | июль 2027 |
| 13 | Внутри микрорайонные сети микрорайона N 11 участки 69-72,74-83,86-91,94-97, 175,177,179,181-188,76а (всего 39 участков) | Сеть диаметром 110мм, новые водопроводные колодцы ВК1, ВК3, ВК6, ВК10, ВК11 по трассе водовода в мкр.11, ранее уложенной по настоящей инвестиционной программе в 2026 году | 0,558 | сентябрь 2027 |
|  | ВСЕГО за 2027 год: |  | 2,478 |  |
|  | ИТОГО в сфере водоснабжения: |  | 99,07 |  |
| II. Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |
| 1 | г. Саянск, мкр.Строителей, 26 Детский спортивный центр | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК17-26/3 | 0,84 | июль 2024 |
| 2 | г. Саянск, мкр.Строителей, 42 Центр молодёжи и современной культуры | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец Канализационные колодцы КК18 от ВОК «Бодрость», КК20 от ТК «Скиф» | 0,87 | октябрь 2024 |
| 3 | г.Саянск, автодорога Подгорная, № 3 Тепличный комбинат «Саянский» | Канализационный колодец КК28 т.7-Улан к существующему коллектору «Южный» Ø1000мм. | 27,4 | ноябрь 2024 |
| 4 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 1-20,24-28,36,51,55-59,61-69,105184 (43 участка) | Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК2-ДДИ/Благовещенский на пересечении жилой улицы №2 и жилой улицы №1 в мкр. Благовещенский | 1,785 | декабрь 2024 |
|  | ВСЕГО за 2024 год: |  | 30,895 |  |
| 5 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 23Г Хоккейный корт с искусственным льдом | Сеть диаметром 600мм. вдоль пр.Ленинградский, канализационные колодцы КК13, КК14,КК15,КК16 | 2,1 | сентябрь 2025 |
| 6 | г.Саянск мкр. Октябрьский, 42 25 индивидуальных жилых дома | Сеть диаметром 300мм. мкр.Октябрьский, канализационный колодец КК29 | 0,45 | сентябрь 2025 |
| 7 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 70-86,106-119 (31 участок) | Сеть диаметром 300мм, канализационные колодцы КК10,11 метеостанция/ Благовещенский на улице №31. | 1,178 | ноябрь 2025 |
| 8 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 15,17,25-42,46-52,107-120, 158,160,162,190,111а (46 участков) | Сеть диаметром 400мм, канализационный колодец КК-нов. на пересечении жилой улицы №33 и улицы Бабаева. Сеть диаметром 300мм, канализационный колодец КК-6У на улице Бабаева в мкр. 11 | 1,752 | ноябрь 2025 |
|  | ВСЕГО за 2025 год: |  | 5,48 |  |
| 9 | г.Саянск, мкр.Олимпийский, 43 «Здание детской поликлиники областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» | Сеть диаметром 400мм. вдоль ул.Нуриахметовой, канализационные колодцы КК1-ул.10, КК1-ул.1/4 | 2,4 | июль 2026 |
| 10 | г.Саянск мкр. Молодежный, з/у № 5 Десять восьмиквартирных жилых дома | Сеть диаметром 150мм. мкр.Молодёжный, канализационные колодцы КК8, КК9,КК10,КК11 | 1,29 | июль 2026 |
| 11 | г. Саянск мкр. Молодежный, з/у №15 51 восьмиквартирных малоэтажных жилых домов | Сеть диаметром 400мм. мкр.Молодёжный, вдоль ул.Бабаева, канализационные колодцы КК1,КК2,КК3,КК4,КК5 | 6,58 | сентябрь 2026 |
| 12 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 32,33,48,151-183,48а (37 участков) | Сеть диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на новой трассе по улице Дворовкина | 1,482 | декабрь 2026 |
| 13 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 43-45,53-59,67,68,121-150, 153-156,155А,189 (48 участков) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2025 году в мкр.11 | 1,827 | декабрь 2026 |
|  | ВСЕГО за 2026 год: |  | 13,579 |  |
| 14 | г. Саянск мкр. Строителей, № 2 Многоквартирный жилой дом | Сеть диаметром 600мм. мкр.Строителей, вдоль ул.Ленина, канализационные колодцы КК5,КК6,КК7 | 2,7 | июль 2027 |
| 15 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки в мкр. Благовещенский, участки 37-45,120-150,121а,185 (42 участка) | Сеть диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на новой трассе от улице Ленина до улице Дворовкина | 1,595 | ноябрь 2027 |
| 16 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 60-62,157,159,161,163-188,191-197 (39 участков) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2026 году в мкр.11 | 1,485 | декабрь 2027 |
|  | ИТОГО на 2027 год: |  | 5,78 |  |
| 17 | Земельные участки индивидуальной жилой застройки микрорайона N 11 участки 63-66,69-83,86-91,94-97,101-103,76а (33 участка) | Сети диаметром 300мм, новые канализационные колодцы на коллекторах канализации, построенных в 2027 году в мкр.11 | 1,256 | декабрь 2028 |
|  | ВСЕГО за 2028 год: |  | 1,256 |  |
|  | ИТОГО в сфере водоотведения: |  | 56,99 |  |

### 7. Итоговый Перечень всех расходов на реализацию Инвестиционной программы и источники их финансирования

Таблица 19

| № п/п | Наименование | Длина сети, км | Расходы по годам, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ, всего: | 8,332 | 41630,91 | 8891,113 | 5595,847 | 16186,587 | 8312,333 | 2645,03 |
| 1 | Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключаемую нагрузку, всего, в т.ч.: |  | 4708,83 | 768,93 | 0,00 | 3939,9 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Увеличение мощности и производительности существующих водозаборных сооружений и насосных станций (за исключением сетей водоснабжения), направленных на обеспечение подключения новых объектов |  | 4708,83 | 768,93 | 0,00 | 3939,9 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство водопроводных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность водопроводной сети. |  | 24992,129 | 7118,484 | 3909,216 | 6391,532 | 7572,897 | 0,00 |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 3106,042 | 597,88 | 1686,631 | 82,095 | 739,436 | 0,00 |
| 4 | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 8823,909 | 405,819 | 0,00 | 5773,06 | 0,00 | 2645,03 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ, всего: | 11,736 | 68576,39 | 7186,600 | 13311,3 | 19176,453 | 14670,709 | 14231,328 |
| 1 | Группа 1. Мероприятия, финансируемые за счет платы за подключаемую нагрузку, всего, в т.ч.: |  | 10899,60 | 370,80 | 0,00 | 3476,655 | 0,00 | 7052,145 |
| 1.1 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |  | 10528,80 | 0,00 | 0,00 | 3476,655 | 0,00 | 7052,145 |
| 1.2 | Увеличение мощности и производительности существующих канализационных насосных станций (за исключением сетей водоотведения), направленных на обеспечение подключения новых объектов |  | 370,80 | 370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Группа 2. Строительство канализационных сетей до границ земельных участков застройщиков (абонентов) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов, финансирование которых осуществляется за счет платы за протяженность канализационной сети. |  | 56 251,162 | 5932,217 | 13311,3 | 15157,753 | 14670,709 | 7179,183 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия, направленные на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 542,045 | 0,00 | 0,00 | 542,045 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Группа 5. Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, финансирование которых обеспечивается за счет доходов предприятия, полученных от прочей деятельности. |  | 883,583 | 883,583 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.  Источники финансирования расходов на реализацию Инвестиционной Программы.

Таблица 20.

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без учета НДС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1 | Собственные средства | 29700,96 | 67150,762 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | - | - |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | - | - |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение в т.ч.; | 29700,96 | 67150,762 |
| 1.3.1 | плата за подключаемую нагрузку | 4708,83 | 10899,60 |
| 1.3.2 | плата за протяженность сети. | 24992,129 | 56251,162 |
| 2 | Привлеченные средства | - | - |
| 2.1 | кредиты | - | - |
| 2.2 | займы организаций | - | - |
| 3 | Бюджетное финансирование | - | - |
| 4 | Прочие источники | 11929,95 | 1425,628 |
| 4.1 | доходы, полученные от прочей деятельности * | 11929,95 | 1425,628 |
| 5 | Итого по программе: | 41630,91 | 68576,39 |

* -  доходы предприятия от прочей деятельности; т.е. доходы, полученные в результате выполненных подрядных  работ и оказанных услуг юридическим и физическим  лицам ( ООО «Саянский Бройлер», Ново-Зиминская ТЭЦ, ООО « Саянскхимпласт», объекты г.Зима и Зиминского района),  доходы, полученные от исполнения  муниципальных контрактов.

- Расходы на реализацию Инвестиционной программы в тарифах предприятия на водоснабжение /водоотведение не предусмотрены.

9. Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения при реализации Инвестиционной Программы

Таблица 21.

| № п/п | Наименование |  | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям | До реализации Инвестиционной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | До реализации Инвестиционной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности объектов |
| 3 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения | До реализации Инвестиционной программы | Ед/км | 0,046 | 0,045 | 0,043 | 0,042 | 0,039 | 0,038 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 0,046 | 0,038 | 0,036 | 0,035 | 0,033 | 0,031 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | -15,56 | -16,28 | -16,67 | -15,38 | -18,42 |
| 4 | Количество аварий возникших на объектах централизованной системы водоотведения | До реализации Инвестиционной программы | Ед/км | 0,086 | 0,088 | 0,085 | 0,083 | 0,083 | 0,082 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 0,086 | 0,08 | 0,075 | 0,069 | 0,068 | 0,063 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | -9,09 | -11,76 | -16,87 | -18,07 | -23,17 |
| 5 | Процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения | До реализации Инвестиционной программы | % | 70,91 | 69,71 | 65,77 | 64,71 | 60,5 | 57,87 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 70,91 | 68,95 | 65,77 | 63,31 | 60,45 | 56,55 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | -1,09 | 0,00 | -2,16 | -0,08 | -2,28 |
| 6 | Процент износа объектов централизованных систем водоотведения | До реализации Инвестиционной программы | % | 83,11 | 81.94 | 79,61 | 77,34 | 77,17 | 77,01 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 83,11 | 81,09 | 77,61 | 73,09 | 72.83 | 70,17 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | -1,04 | -2,51 | -5,50 | -5,62 | -8,88 |
| Показатели доступности услуг водоснабжения и водоотведения для населения |
| 7 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | До реализации Инвестиционной программы | % | 97,18 | 97,75 | 98,32 | 98,89 | 99,46 | 100 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 97,18 | 98,59 | 98,88 | 99,16 | 99,73 | 100 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | 0,86 | 0,57 | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
| 8 | Доля населения, обеспеченного услугами централизованного водоотведения | До реализации Инвестиционной программы | % | 93,78 | 93,83 | 93,91 | 94 | 94,08 | 94,24 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 93,78 | 96,92 | 96,96 | 97 | 97,04 | 97,12 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | 3,29 | 3,25 | 3,19 | 3,15 | 3,06 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 9 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | До реализации Инвестиционной программы | кВт*ч/м 3 | 0,752 | 0,752 | 0,751 | 0,751 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 0,752 | 0,751 | 0,75 | 0,748 | 0,748 | 0,746 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | -0,13 | -0,13 | -0,40 | -0,27 | -0,53 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | До реализации Инвестиционной программы | кВт*ч/м 3 | 0,182 | 0,168 | 0,168 | 0,167 | 0,167 | 0,166 |
|  |  | После реализации Инвестиционной программы |  | 0,182 | 0,167 | 0,166 | 0,166 | 0,165 | 0,165 |
|  |  | Динамика показателя | % |  | -0,60 | -1,19 | -0,60 | -1,20 | -0,60 |

### 10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

#### 10.1. Предварительный расчет тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения

10.1.1. Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал-Сервис» в централизованной системе водоснабжения.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку определяется по формуле 51 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э:

где:

Рi - расчетный объем расходов на i-й год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

Mi - расчетный объем подключаемой на i-й год нагрузки (мощности), куб.м/сут.

###### Таблица 22.

###### Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети

| Наименование показателя | ед. изм. | Система централизованного водоснабжения, значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Период регулирования | год | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Расчетный объем расходов | тыс. руб. | 4708,83 | 768,93 | 0,00 | 3939,9 | 0,00 | 0,00 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/час | 99,07 | 83,698 | 2,616 | 10,278 | 2,478 | 0 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/сут | 2377,68 | 2008,752 | 62,784 | 246,672 | 59,472 | 0 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в час | 47,530 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в сутки | 1,980 |

10.1.2. Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной сети.

Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчета стоимости мероприятий по строительству, реконструкции водопроводных сетей.

###### Таблица 23.

| № п/п | Показатель | Диаметр сети, мм | Система централизованного водоснабжения, значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Период регулирования |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2 | Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году) |  |  | 1,047 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 3 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 63 | 1,000 | 0 | 0,234 | 0,295 | 0,471 | 0 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  |  | 0,00 | 1331,523 | 1747,453 | 2904,393 | 0,00 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 5 466,16 | 5 690,27 | 5 923,57 | 6 166,44 | 6 419,26 |
| 4 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 110 | 2,260 | 0,598 | 0,453 | 0,784 | 0,425 | 0 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  |  | 3268,764 | 2577,692 | 4644,079 | 2620,737 | 0,00 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 5 466,16 | 5 690,27 | 5 923,57 | 6 166,44 | 6 419,26 |
| 4 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 160 | 0,930 | 0,632 | 0 | 0 | 0,298 | 0 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  |  | 3849,721 | 0,00 | 0,00 | 2047,767 | 0,00 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 6 091,33 | 6 341,07 | 6 601,06 | 6 871,70 | 7 153,44 |

#### 10.2 Предварительный расчет тарифов на подключение объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения

10.2.1. Расчет ставки тарифа на подключаемую нагрузку для МУП «Водоканал-Сервис» в централизованной системе водоотведения.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку определяется по формуле 51 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э:

где:

Рi - расчетный объем расходов на i-й год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

Mi - расчетный объем подключаемой на i-й год нагрузки (мощности), куб.м/сут.

###### Таблица 24.

###### Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети

| Наименование показателя | ед. изм. | Система централизованного водоотведения, значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Период регулирования | год | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Расчетный объем расходов | тыс. руб. | 10899,60 | 370,80 | 0,00 | 3476,655 | 0,00 | 7052,145 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/час | 56,99 | 30,895 | 5,48 | 13,579 | 5,78 | 1,256 |
| Расчетный объем подключаемой нагрузки | м3/сут | 1367,76 | 741,48 | 131,52 | 325,896 | 138,72 | 30,144 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в час | 191,255 |
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб.м в сутки | 7,969 |

10.2.2.  Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети.

Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей, прокладываемых от существующих сетей до границы земельного участка застройщиков, рассчитывается по удельным затратам на 1 км сетей соответствующего диаметра, принятым для расчета стоимости мероприятий по строительству, реконструкции канализационных сетей.

###### Таблица 25.

###### Расчет ставки тарифа за протяженность канализационной сети

| № п/п | Показатель | Диаметр сети, мм | Система централизованного водоотведения, значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Период регулирования |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 2 | Индексы роста стоимости СМР (расчетный год к предыдущему году) |  |  | 1,047 | 1,041 | 1,041 | 1,041 | 1,041 |
| 3 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 160 | 0,81 | 0,155 | 0,183 | 0,208 | 0,212 | 0,052 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  | 6331,747 | 1126,600 | 1384,649 | 1638,335 | 1738,305 | 443,858 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 7268,39 | 7566,39 | 7876,61 | 8199,55 | 8535,74 |
| 4 | Протяженность сетей до границ земельных участков, км | 200 | 6,720 | 0,703 | 1,676 | 1,825 | 1,677 | 0,839 |
|  | Затраты на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб. |  | 49919,414 | 4805,617 | 11926,651 | 13519,418 | 12932,404 | 6735,324 |
|  | Ставка тарифа на строительство сетей до границ земельных участков, тыс. руб./км |  |  | 6835,87 | 7116,14 | 7407,90 | 7711,63 | 8027,80 |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                                       О.В. Боровский