Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 07.02.2024 | № | 110-37-138-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа  муниципального образования  «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19 (в редакции от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020             № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 №110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022             № 110-37-1509-22, от 19.01.2023 №110-37-52-23, от 15.03.2023 №110-37-281-23, от 11.05.2023 № 110-37-584-23, от 13.06.2023 № 110-37-721-23, от 23.10.2023 № 110-37-1254-23, от 26.12.2023 №110-37-1589-23), опубликовано в газете «Саянские зори»,  выпуск  от 03.10.2019 № 39  (4055) (вкладыш официальной информации стр. 13-16), выпуск от 27.12.2019 №51  (4067) (вкладыш  официальной  информации стр. 52),  выпуск  от 28.05.2020 №21 (4088) (вкладыш  официальной  информации стр. 2-3),  выпуск  от 16.07.2020 №28 (4095) (вкладыш  официальной  информации стр. 2),  выпуск  от 22.10.2020 №42 (4109) (вкладыш официальной  информации стр. 4),  выпуск  от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной  информации стр. 3),  выпуск  от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной  информации стр. 6),  выпуск  от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 19.08.2021 №32 (4151) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 14.10.2021 №40 (4159) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 12-13), выпуск от 26.05.2022 №20 (4190) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 29.12.2022 №51 (4221) (вкладыш официальной информации стр. 12), выпуск от 26.01.2023 № 3 (4224) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 23.03.2023 № 11 (4232) (вкладыш официальной информации стр.2,3), выпуск от 18.05.2023 № 19 (4240) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 22.06.2023 № 24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.11), выпуск от 26.10.2023 № 42 (4263) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.9,10),  принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                             О.В. Боровский

исп. Малинова М.А.

тел.  5-24-21

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от ____________ № ____________

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

на 2020-2026 годы»

за 2023 год

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» разработана муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» (далее – Программа) с учетом требований  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального   образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачей Программы является строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

С учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Программы средств в 2023 году составил  79 589,5 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 17 624,6 тыс.рублей, из областного бюджета 61 965,0  тыс.рублей. Фактическое выполнение составило 79 589,1 тыс. рублей или на 99,9% от планового показателя.

В 2023 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1.  Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский)  в городе Саянске на общую сумму – 13 752,37 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 11 964,56 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 787,81 тыс. рублей.

2. Начато строительства участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока на  общую сумму – 57 471,3 тыс. рублей, из них:

- областной бюджет – 50 000,0 тыс. рублей;

- местный бюджет – 7 471,3 тыс. рублей.

3. Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» на сумму из средств местного бюджета 8 365,4 тыс.рублей.

Анализ показателей результативности Программы приведен в Таблице          № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2023 году достигнуты следующие показатели.

Таблица № 1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА  2023 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1. | Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 67,7 | 67,7 | 0 | 0 | Ведется замена ветхих сетей со 100% износом (согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Срок эксплуатации стальных трубопроводов – свыше 30-ти лет. Год ввода трубопровода в эксплуатацию – 1972 г.) |
| 2. | Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 77,19 | 76,79 | 0,4 | 0,5 |  |
| 3. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт. | 12 | 0 | 12 | 0 |  |
| 4. | Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт. | 11 | 3 | 8 | 266,7 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Программы  за 2023 год приведен в Таблице № 2.

Таблица  № 2

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2023 год

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | Местный бюджет | 1 787,8 | 1 787,8 | 0 | 0 | Оплата прошла согласно МК. Средства областного бюджета до конца года не были сняты МинЖКХ |
|  |  | Областной бюджет | 11 965,0 | 11 964,6 | -0,4 | -0,003 |  |
| 1.2. | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | Местный бюджет | 7 471,3 | 7 471,3 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Местный бюджет | 8365,4 | 8365,4 | 0 | 0 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 79 589,5 | 79 589,1 | -0,4 | -0,0005 |  |
| местный бюджет | 17 624,5 | 17 624,5 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 61 965,0 | 61 964,6 | -0,4 | -0,0006 |  |

В 2023 году Программа корректировалась шесть раз:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.01.2023 № 110-37-52-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2023-2024 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.03.2023 № 110-37-281-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2023-2025 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 11.05.2023 № 110-37-584-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям в пунктах 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, запланированным на 2024-2025 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.06.2023 № 110-37-721-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по мероприятию в пункте 1.18 «Капитальный ремонт магистрального водовода ДУ 2х500 мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема», запланированным на 2024-2025 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в  государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2023 № 110-37-1254-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с добавлением мероприятий и сумм на 2026 год, перенос мероприятий п.1.12.,1.15., с 2024 года на 2025 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2023 № 110-37-1589-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, в связи с корректировкой сумм по исполнению мероприятий до конца 2023 года.

На 2024 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- продолжение строительства участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа  «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» является эффективной.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                 О.В. Боровский

# Исп.М.А. Малинова

# Тел. 5-24-21