**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 05.03.2024 | № | 110-37-278-24 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2023 году | ⎤ |

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2023 году, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19 (в редакции от 15.06.2020 №110-37-553-20, от 19.08.2020 №110-37-763-20, от 28.09.2020 № 110-37-915-20, от 30.12.2020 № 110-37-1325-20, от 09.04.2021 № 110-37-419-21, от 02.09.2021 №110-37-970-21, от 28.09.2021 №110-37-1055-21, от 29.12.2021 №110-37-1532-21, от 08.02.2022 №110-37-158-22, от 20.04.2022 №110-37-492-22, от 26.04.2022 №110-37-515-22, от 12.05.2022 №110-37-567-22, от 10.06.2022 №110-37-700-22, от 05.09.2022 №110-37-988-22, от 11.01.2023 №110-37-8-23, от 28.08.2023 №110-37-1025-23, от 10.11.2023 №110-37-1339-23, от 29.12.2023 №110-37-1631-23, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 18.06.2020№ 24 (4091) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 01.10.2020 № 39 (4106) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 31.01.2021 № 1 (4120) (вкладыш официальной информации стр. 7-9), выпуск от 15.04.2021 № 14 (4133) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 09.09.2021 № 35 (4154) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 07.10.2021 № 39 (4158) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 13.01.2022 №1 (4171) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 17.02.2022 №6 (4176) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 06.05.2022 №14 (4187) (вкладыш официальной информации стр. 1, 4-6), выпуск от 19.05.2022 №19 (4189) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 16.06.2022 №23 (4193) (вкладыш официальной информации стр. 4-5), выпуск от 15.09.2022 №36 (4206) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 16.02.2023 №6 (4227) (вкладыш официальной информации стр. 5-7), выпуск от 07.09.2023 №35 (4256) (вкладыш официальной информации стр. 1-4), выпуск от 16.11.2023 №45 (4266) (вкладыш официальной информации стр. 9-10), выпуск от 25.01.2024 №3 (4275) (вкладыш официальной информации стр. 5-7).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А. тел.52677

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 05.03.2024 № 110-37-278-24

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» в 2023 году**

В целях комплексного решения вопросов по развитию и содержанию дорожного хозяйства и благоустройства города была принята муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» (далее - Программа), утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19. На 2023 год на реализацию Программы было запланировано финансирование в сумме **208 513,18** тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета – **90 087,27** тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - **118 425,91** тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

**По подпрограмме № 1** запланировано **139 502,80** тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - **22 048,60** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **117 454,20** тыс. руб.

**По подпрограмме № 2** запланировано **2 599,17** тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - **2 599,17** тыс. рублей, за счет областного бюджета финансирование не было предусмотрено.

**По подпрограмме № 3** было запланировано **66 411,21** тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - **65 439,50** тыс. рублей, за счет областного бюджета – **971,71** тыс. руб.

**Фактическое финансирование** Программы составило **207 922,39** тыс. рублей, т.е. на 590,79 тыс. рублей (на 0,3%) меньше, чем было запланировано.

Муниципальная Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»;

2. Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»;

3. Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».

В Программу в течение 2023 года внесено четыре изменения в связи с корректировками областного и местного бюджетов:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 11.01.2023 № 110-37-8-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2023 год для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп; сменой главного распорядителя бюджетных средств по мероприятиям с 2022 года вместо Комитета по архитектуре и градостроительству станет МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.08.2023 № 110-37-1025-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи добавлением мероприятий и сумм на 2026 год;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2023 № 110-37-1339-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2024-2026 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2019-2026 годы государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019-2026 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2023 № 110-37-1631-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19», в связи с корректировкой сумм по мероприятиям 2023 года на конец года.

Основными целями мероприятий данной Программы являются:

1. Ремонт транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан;

2. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3. Повышение безопасности дорожного движения;

4. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий;

5. Улучшение качества содержания дорог общего пользования местного значения;

6. Улучшения качества освещения дорог общего пользования местного значения;

7. Улучшение качества содержания мест прилегающих к дорогам общего пользования местного значения города и лесопарковых зон города.

**Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске»**

С целью улучшения качества транспортной инфраструктуры города, объектов дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение доступного транспортного и пешеходного обслуживания горожан при возросшем количестве автотранспортных средств и дальнейшем развитии города, с учетом изменений общий плановый объем необходимых для реализации Подпрограммы №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» средств в 2023 году составил 139 502,8 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета 22 048,6 тыс. рублей, из областного бюджета 117 454,2 тыс. рублей. Фактическое выполнение составило 139 502,78 тыс. рублей или 100% от планового показателя.

Задачей Подпрограммы №1 является капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения на территориях уже существующей застройки города, обеспечение объектами транспортной инфраструктуры районов перспективной застройки в соответствии с генеральным планом города, обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов на территории города

Решение поставленной задачи реализовывалось в 2023 году посредством мероприятий, запланированных в Подпрограмме №1.

За 2023 год в рамках Подпрограммы №1 выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап), протяженностью 0,842 км.

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская), протяженностью 0,725 км.

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича), протяженностью 0,427 км.

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская), протяженностью 0,518 км.

5. Выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная.

6. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от ул. Советской до ул. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск».

7. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от проспекта Ленинградский до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск».

8. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Спортивная от проспекта Ленинградский до ул. Советская в муниципальном образовании «город Саянск».

Анализ показателей результативности Подпрограммы №1 приведен в Таблице №1, согласно которому в результате реализации данной Подпрограммы в 2023 году достигнуты следующие ее показатели:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 41,0% к показателю 2023г – 33,8%, но из-за увеличения общей протяженности дорог, результаты достижения показателей подпрограммы №1 по уменьшению доли протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям не корректны. Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме.

Анализ показателей результативности Подпрограммы №1, достигнутых за 2023 год

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по достигнутым  значениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %  км  км | а- 33,8  L-92,6  l-31,3 | 41,0  103,1  42,3 | -7,2 | -17,6 | Из-за увеличения общей протяженности дорог, результаты достижения показателей не корректны. Мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в полном объеме |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования Подпрограммы № 1 за 2023 год приведен в Таблице № 2, согласно которому все мероприятия выполнены и профинансированы в полном объеме.

Анализ объема финансирования Подпрограммы №1 за 2023 год

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов  финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап) | Местный бюджет | 6025,3 | 6025,34 | 0,04 | 0 | Погрешность, в связи с тем, что в МП суммы указаны в тыс. руб. |
| Областной бюджет | 40323,1 | 40323,01 | -0,09 | 0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская) | Местный бюджет | 3869,3 | 3869,31 | 0,01 | 0 |
| Областной бюджет | 25894,6 | 25894,6 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведению государственной экспертизы с получением положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная | Местный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от ул. Советской до ул. Гришкевича) | Местный бюджет | 3720,3 | 3720,33 | 0,03 | 0 |  |
| Областной бюджет | 24897,6 | 24897,6 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Спортивная (от проспекта Ленинградский до ул. Советская) | Местный бюджет | 3935,7 | 3935,7 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 26338,9 | 26338,89 | -0,01 | 0 |  |
| 1.6. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от ул. Советской до ул. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск». | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Молодежная: участок от проспекта Ленинградский до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск» | Местный бюджет | 599,0 | 599,0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Спортивная от проспекта Ленинградский до ул. Советская в муниципальном образовании «город Саянск» | Местный бюджет | 599,0 | 599,0 | 0 | 0 |  |
| **Итого по подпрограмме 1, в том числе:** | | | **139 502,8** | **139 502,78** | **-0,02** | **0** |  |
| **федеральный бюджет** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **областной бюджет** | | | **117 454,2** | **117 454,1** | **-0,1** | **0** |  |
| **местный бюджет** | | | **22 048,6** | **22 048,68** | **0,08** | **0** |  |

На 2024 год планируется выполнение следующих мероприятий:

- продолжить капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (1 этап);

- начать капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (2 этап);

- начать ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная (участок от проезда Бисера Кирова до ул. Советской);

- завершить капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Рагозина (от улицы Таежная до улицы Советская);

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 6Б муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости внутриквартальных и подъездных автомобильных дорог в индивидуальной жилой застройке микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск;

- выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы в части проверки достоверности сметной стоимости капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения проспект Мира (от ул. Комсомольской до ул. Г.Т. Бабаева) в г. Саянск Иркутской области;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. Комсомольская: участок от ул. Советской до проспекта Ленинградский в муниципальном образовании «город Саянск»;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск».

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная Подпрограмма №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске» является эффективной. Все запланированные мероприятия, с учетом внесенных изменений выполнены и профинансированы в полном объеме.

**Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске»**

В 2023 году в рамках Подпрограммы №2 выполнены следующие мероприятия:

- выполнены работы по ремонту, замене и установке новых дорожных знаков и указателей (требования нормативных документов и предписания ОГИБДД МО МВД России «Зиминский»), установлены 20 новых знаков со стойками и 20 новых знаков без стоек. Сумма заключенных контрактов на содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков составила 706,40 тыс. руб.;

- выполнены работы по обновлению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети города, а именно выполнена разметка на 127 км улично-дорожной сети города, на 82 пешеходных переходах города (3895м2), 43 парковках. Сумма на закупку материалов (краска, стеклошарики) для обновления горизонтальной дорожной разметки составила 1 428,87 тыс. руб.;

В полном объеме выполнены мероприятия, не требующие финансирования, такие как:

- постоянное информирование населения о состоянии безопасности дорожного движения в сообщениях о ДТП и их последствиях, систематическое освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения через средства массовой информации: размещается информация на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет», а также публикуются статьи в местной газете «Саянские зори».

Управлением образования:

- проведена городская викторина «Безопасное колесо»;

- проводились акции «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Неделя безопасности», «Безопасные каникулы», «Единый день безопасности» в рамках которых проведены профилактические занятия, беседы по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасному поведению детей на проезжей части и в транспорте, уделено особое внимание использованию светоотражающих элементов, средств индивидуальной мобильности и проблемным дорожным ситуациям – дорожным ловушкам. В данных мероприятиях приняли участие 6174 учащихся;

- приобретены светоотражающие элементы (фликеры) для первоклассников;

* проведена городская викторина по правилам дорожного движения, участие приняли 468 обучающихся;
* проведена городская интеллектуальная игра «Светофор и пешеход», участие приняли 32 человека;
* команда города Саянска приняла участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» (4 человека);
* проведены родительские собрания с привлечением сотрудников ГИБДД по разъяснению вопросов: соблюдение Правил дорожного движения Российской Федерации при перевозке детей и необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, использования световозвращающих элементов, участие в которых приняли 1345 родителей и законных представителей;
* в учебную программу общеобразовательных учреждений включен курс по изучению правил дорожного движения (10-ти часовая программа 1-9 класс);
* разработаны индивидуальные схемы движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» для каждого ученика начальной школы.

МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» проведено совместно с ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» обследование всех школ. Паспорта дорожной безопасности имеются во всех общеобразовательных учреждениях города, актуализируются и корректируются ежегодно.

Также инспекторами по ПБДД ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» в течение учебного года во всех общеобразовательных учреждениях (в школах и Химико-технологическом техникуме) проводились профилактические беседы на темы: «Правила юного пешехода», «Использование световозвращающих элементов», «Правила управления велосипедом и самокатом»; «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и порядок соблюдения ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения»; «Основные меры безопасного поведения на дорогах и во дворах», «Правила перехода проезжей части и меры по недопущению попадания в дорожные ловушки», «Правила перехода проезжей части в зимнее время года. Осторожно гололед», «Ответственность за нарушение ПДД» несовершеннолетними»; «Опасности зацепинга», «Правила дорожного движения для юных велосипедистов и водителей СИМ», «Использование ДУУ и ремней при поездке на автомобиле», «Светоотражающие элементы и их применение в темное время суток».

За 2023 год на территории города Саянска произошло 119 ДТП, из них с пострадавшими 12 ДТП, в которых 14 человек получили телесные травмы и 0 погибло. За 2022 год произошло 143 ДТП, в которых 20 человек получили телесные травмы и 0 погибло.

В результате реализации данной подпрограммы в 2023 году достигнуты основные ее показатели, путем сокращения пострадавших с телесными повреждениями и смертности от дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2015 годом на 100%.

В целом можно сделать вывод, что Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске» в части запланированных на 2023 год мероприятий выполнена, профинансирована на 82,7%, своих целей достигла. Экономический эффект от реализации Подпрограммы № 2 отсутствует, т.к. она носит социальный характер.

Анализ объема финансирования Подпрограммы №2 за 2023 год

Таблица №3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.3 | Городская викторина по правилам дорожного движения | Местный бюджет | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Городской конкурс «Безопасное колесо» | Местный бюджет | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков | Местный бюджет | 706,40 | 706,40 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Обновление существующей дорожной разметки | Местный бюджет | 1 428,87 | 1 428,87 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Внесение изменений в проект дорожного движения | Местный бюджет | 449,90 | 0,00 | -449,90 | -100 | Подрядчиком не были сданы соответствующим образом выполненные работы |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | | | **2599,17** | **2149,26** | **-449,89** | **-17,3** |  |
| областной бюджет | | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |  |
| местный бюджет | | | **2599,17** | **2149,26** | **-449,89** | **-17,3** |  |

**Подпрограмма №3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск»**

В 2023 году в рамках Подпрограммы №3 выполнены следующие основные мероприятия:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на площади 758 тыс.м2;

- летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения было осуществлено на площади 623,6 тыс.м2;

- выполнены работы по побелке бордюрного камня улично-дорожной сети города – 17356м2;

- в два этапа, весной и осенью произведен текущий ремонт дорожного покрытия («ямочный ремонт») на площади 2712м2;

- выполнена промывка и прочистка 2475м трубопроводов ливневой канализации, выполнена очистка камер от ила, грязи и мусора – 10м3, а также выполнен ремонт 4 ливневых колодцев;

- выполнены работы по ремонту поврежденного в результате ДТП остановочного пункта (павильона), расположенного по адресу: Иркутская область, г.Саянск, мкр.Солнечный, остановка «ДШИ»;

- осуществлялось обслуживание шести светофорных объектов, 1468 дорожных знаков, 2047 светильников (1576 светодиодных, 471 ламповых) системы освещения улично-дорожной сети города;

- в рамках мероприятий по содержанию освещения улично-дорожной сети города было заменено и установлено новых светодиодных светильников по всему городу в количестве 26 шт., а также заменено 60 ламп ДРЛ и ДНАТ;

- в рамках мероприятий по озеленению и благоустройству города было выполнено кошение травы на прилегающих к улично-дорожной сети территориях в объеме 608 тыс.м2, произведена обрезка кустарников в объеме 50 тыс. пм, произведена обрезка и прореживание крон деревьев на центральных улицах в количестве 500 шт.;

- выполнена высадка на клумбах города 65,8 тыс. цветов.

В целом Подпрограмма №3 выполнена на 99,8%, на основании чего можно сделать вывод, что Подпрограмма №3 является эффективной. Основные цели и задачи, запланированные Подпрограммой №3 достигнуты.

Анализ объема финансирования Подпрограммы №3 за 2023 год

Таблица №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог | Местный бюджет | 8346,19 | 8346,19 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 957,00 | 957,00 | 0 | 0 |  |
| 5 | Освещение улично-дорожной сети | Местный бюджет | 6784,02 | 6784,02 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Саянская дорожная служба» | Местный бюджет | 50199,17 | 50058,31 | -140,86 | -0,28 | Уменьшение финансирования в связи с экономией |
| Областной бюджет | 14,71 | 14,71 | 0 | 0 |
| 7 | Выполнение работ по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 110,12 | 110,12 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | | | **66411,21** | **66270,35** | -140,86 | -0,21 |  |
| местный бюджет | | | **65439,50** | **65298,64** | -140,86 | -0,21 |  |
| областной бюджет | | | **971,71** | **971,71** | 0 | 0 |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем составления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих ее подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы на 2023 год составлял 208 513,18 тыс. руб.

Фактически использовано финансовых ресурсов 207 922,39 тыс. рублей.

По итогу можно сделать вывод, что уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм составляет 99,7%.

Муниципальная программа «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» является эффективной.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В.Ермаков

Исп. Чернобук А.А. 8(39553)52677

Малинова М.А. 8(39553)52421