Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Саянск

О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» (в редакции от 27.07.2016 № 110-37-905-16, 26.09.2016 № 110-37-1140-16, от 06.03.2017 № 110-37-167-17, от 22.09.2017 № 110-37-939-17, от 25.09.2018 № 110-37-983-18, от 16.11.2018 № 110-37-1244-18, от 15.03.2019 № 110-37-304-19, от 18.06.2019 № 110-37-658-19, от 09.07.2019 № 110-37-766-19, от 14.08.2019 № 110-37-915-19 от 24.09.2019 №110-37-1068-19), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 16.06.2016 № 23 (3886) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 04.08.2016 №30 (3893) (вкладыш официальной информации стр. 23), выпуск от 06.09.2016 №39 (3902) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 16.03.2017 №10 (3924) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 28.09.2017 №38 (3952) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 27.09.2018 №38 (4003) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 04.10.2018 №39 (4004) (вкладыш официальной информации стр. 4-5, выпуск от 29.11.2018 № 47 (4012) (вкладыш официальной информации стр. 1-2), выпуск от 21.03.2019 № 11 (4027) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 27.06.2019 № 25 (4041) (вкладыш официальной информации стр. 3-4), выпуск от 18.07.2019 № 28 (4044) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 22.08.2019 № 33 (4049) (вкладыш официальной информации стр. 2), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.1), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозируемые средства из бюджета всех уровней составляет 581357,8 тыс.рублей, в том числе:  - 2016 год – 32540,0 тыс.рублей;  - 2017 год – 25761,0 тыс. рублей;  - 2018 год – 22758,5 тыс. рублей;  - 2019 год – 81451,6 тыс. рублей;  - 2020 год – 156996,7 тыс. рублей;  - 2021 год – 261850,0 тыс. рублей.  Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 69527,5 тыс. рублей, в том числе:  - 2016 год – 1297,6 тыс. рублей;  - 2017 год – 3091,3 тыс. рублей;  - 2018 год – 682,7 тыс. рублей;  - 2019 год – 10937,6 тыс. рублей;  - 2020 год – 24714,8 тыс. рублей;  - 2021 год – 28803,5 тыс. рублей  Объем субсидий, планируемых к привлечению из областного бюджета, составляет 511830,3 тыс.рублей, в том числе:  - 2016 год – 31242,4 тыс.рублей;  - 2017 год – 22669,7 тыс. рублей;  - 2018 год – 22075,8 тыс. рублей;  - 2019 год – 70514,0 тыс. рублей;  - 2020 год – 132281,9 тыс. рублей;  - 2021 год – 233046,5 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///D:\Documents\ReceivedFiles\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы |
| 2016 год | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2016 | Местный бюджет  Областной бюджет | 877,6  28372,4 | 877,6  28372,4 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Электрохимическая защита инженерных сетей (магистрального водовода) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2016 | Местный бюджет  Областной бюджет | 420,0  2870,0 | 420,0  2870,0 |  | |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2017 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3091,3  22669,7 |  | 3091,3  22669,7 | |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул. Таежной до ул. Ленина | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2019 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4400,0  17620,0 |  |  | |  | 4400,0  17620,0 |  |  |  |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4501,6  36422,3 |  |  | |  |  | 4501,6  36422,3 |  |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2018 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1 этап – 393,3  2 этап – 289,4  1 этап -  12717,0  2 этап – 9358,8 |  |  | | 1 этап – 393,3  2 этап – 289,4  1 этап -  12717,0  2 этап – 9358,8 |  |  |  |  |
| 1.7. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2019 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5208,2  42138,3 |  |  | |  | 5208,2  42138,3 |  |  |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6172,8  49943,6 |  |  | |  |  | 6172,8  49943,6 |  |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградского в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 927,5  7504,6 |  |  | |  |  | 927,5  7504,6 |  |  |
| 1.10. | Капитальный ремонт магистрального водовода на г. Саянск от села Буринские дачи до г. Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 13310,0  107690,0 |  |  | |  |  |  | 13310,0  107690,0 |  |
| 1.11. | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 14217,5  115032,5 |  |  | |  |  |  | 14217,5  115032,5 |  |
| 1.12. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2019 | Местный бюджет | 8365,4 |  |  | |  | 0,0 | 8365,4 |  |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2019-2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5257,0  42533,4 |  |  | |  | 1329,4  10755,7 | 3927,6  31777,7 |  |  |
| 1.14 | Строительство нового участка магистрального водовода по мостовому переходу через р.Ока | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1276,0  10324,0 |  |  | |  |  |  | 1276,0  10324,0 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 819,9  6633,7 |  |  | |  |  | 819,9  6633,7 |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: | | | |  | 581357,8 | 32540,0 | | 25761,0 | 22758,5 | 81451,6 | 156996,7 | 261850,0 |  |
| областной бюджет | | | |  | 511830,3 | 31242,4 | | 22669,7 | 22075,8 | 70514,0 | 132281,9 | 233046,5 |  |
| местный бюджет | | | |  | 69527,5 | 1297,6 | | 3091,3 | 682,7 | 10937,6 | 24714,8 | 28803,5 |  |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», нормативный правовой акт.

Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта) О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»

Субъект правотворческой инициативы: Консультант по контролю в сфере рекламы Комитета по архитектуре и градостроительству М.А. Малинова.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:**Бюджетный кодекс Российской Федерации, статьи 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:**Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в п.1.12 муниципальной программы, обусловлено тем, что срок исполнения муниципального контракта «Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» конец января 2020 года, финансирование мероприятия переносится на 2020 год.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативно – правовой акт.

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** внесение изменений не требует в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:**требует уменьшения расходов в 2019 году и увеличение расходов из местного бюджета в 2020 году.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 12.12.2019 г, окончание независимой экспертизы 19.12.2019 г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель Е.В. Романова