Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 04.02.2011 | № | 110-37-48-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об отчете исполнения ведомственной целевой программы городского округа округа «Оборудование коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) многоквартирных домов, расположенных на территории города Саянска, в 2010г.» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Оборудование коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) многоквартирных домов, расположенных на территории города Саянска,  в 2010г.» (далее - Программа), утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.02.2010г. №110-37-105-10, с изменениями внесенными постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.04.2010г. №110-37-197-10 принять к сведению (Приложение №1).

2.Настоящее постановление с приложением опубликовать в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              М.Н. Щеглов

исп.Котова Т.П.

тел.52408

Приложение №1

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 04.02.2011 № 110-37-48-11

Отчет об   исполнении ведомственной целевой программы городского округа «Оборудование коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) многоквартирных домов, расположенных на территории города Саянска,  в 2010г.», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.02.2010г. №110-37-105-10, с изменениями внесенными администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.04.2010г. №110-37-197-10

Основными целями реализации ведомственной целевой программы «Оборудование коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) многоквартирных домов, расположенных на территории города Саянска,  в 2010г.» (далее-Программа) было создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения города Саянска, за счет сокращения количества потребляемой энергии, выхода на более высокую ступень энергоэффективности.

По данной Программе было предусмотрено 1 884,967 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Иркутской области – 900,0 тыс.руб.;

- средства местного бюджета – 984,967 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий программы должно было произведено оборудование приборами учета ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) следующее количество многоквартирных домов:

- приборами учета тепловой энергии – 12 приборов учета на 8  многоквартирных домах;

- приборами учета расхода горячего водоснабжения - 12 приборов учета на 8 многоквартирных домах;

- приборами учета расхода холодного водоснабжения -1 прибор учета на 1 многоквартирном доме;

- приборами учета электрической энергии – 43 прибора учета на 15 многоквартирных домах.

В связи с тем, что предусмотренное Программой софинансирование с бюджета Иркутской области не было исполнено, работы по данной программе в 2010 году не выполнялись.

Выполнение данной Программы в 2010году составило 0%.

Лимиты бюджетных обязательств, утвержденные в местном бюджете на выполнение данной Программы, в связи с неиспользованнием средств перераспределены Решением Думы от 04.10.2010г. №051-14-92 в бюджетные учреждения города на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010г. №110-37-582-10.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                              М.Н. Щеглов