**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 06.04.2018 | № | 110-37-323-18 |  |
| г. Саянск |
|  |  |  | Об Отчете о реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016– 2020 годы»  |  |

В целях подведения итогов реализации в 2017 году муниципальной программой «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 12.11.2015 № 110-37-1123-15, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.11.2015 № 110-37-1123-15, принять к сведению (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

 Приложение

 к постановлению администрации

 городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы» за 2017 год**

В целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов, улучшения экологической ситуации на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», а также обеспечения устойчивого территориального развития, была принята муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы» в объеме 311682,78 тыс. рублей, в том числе на 2017 год–40195,97тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –145547,45 тыс. рублей, в том числе на 2017 год –20010,91 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –82309,05 тыс. рублей, в том числе на 2017 год –4782,30 тыс. рублей, за счет других источников –83826,28 тыс. рублей, в том числе на 2017 год - 15402,76 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2017 года программа корректировалась три раза.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» (далее - подпрограмма № 1);

Подпрограмма №2 «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» (далее - подпрограмма №2);

Подпрограмма №3 «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» (далее - подпрограмма №3).

В рамках реализации требований части 1 статьи 24 Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребляемых энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. В 2014 году (пятый год исполнения программы) снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды составило 16% от объема, фактически потребленного в 2009 году. На 2016-2020 годы Программой не установлены нормы снижения объема потребляемых энергетических ресурсов и воды. Сбор и анализ потребленных муниципальными учреждениями (здание администрации, учреждения образования и культуры, учреждения МОУ ДОД «ДЮСШ» и МФСУ «ЦФП «Мегаполис-спорт») энергоресурсов и воды проводится в целях предотвращения увеличения объемов потребления и дальнейшей их экономии, а также для принятия информации к сведению, разработке и принятия мер по экономному использованию энергоресурсов и воды.

Расчет соотношения потребленных энергоресурсов и воды ведется к году предшествующему отчетному году, то есть к 2016 году.

Объемы потребления в 2016 году: тепловой энергии – 30976 Гкал; горячей воды – 33289 м³; холодной воды – 64475 м³, электроэнергии – 2257141 кВт/час.

Объемы потребления в 2017 году: тепловой энергии – 29114 Гкал; горячей воды – 31179 м³; холодной воды – 64299 м³, электроэнергии – 2195188 кВт/час.

Уменьшение объёмов потреблённых энергоресурсов и воды в 2017 году по отношению к 2016 году составило: по тепловой энергии на 6,4% (на 1862 Гкал), по холодной воде на 0,3% (на 176 м³), по горячей воде на 7% (на 2110 м³), по электрической энергии на 3 % (на 61953 кВт/час).

На постоянной основе производится оперативное наблюдение за объемами потребляемых бюджетными учреждениями ресурсов, учет и анализ потребления общего объема ресурсов. Предпринимаются меры по экономии энергоресурсов и их бережливому использованию в бюджетных учреждениях - проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов. По выявленным замечаниям муниципальным учреждениям указывается на их устранение, а также выдаются рекомендации для экономного потребления коммунальных ресурсов. В целом по муниципальным учреждениям города Саянска, наблюдается положительная динамика экономии энергетических ресурсов и воды в 2017 году.

Всего на реализацию мероприятий **подпрограммы № 1** в 2016 году затрачено 17830 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета - 254,0 тыс. рублей, из областного бюджета - 254,0 тыс. рублей, другие источники - 17322,0 тыс. рублей. В 2017 году затрачено 12727,76 тыс. рублей, что на 5102,24 тыс. рублей меньше либо на 29%, чем в 2016 году.

В 2017 году исполнялись мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры, в программе участвуют муниципальное унитарное предприятие «Саянское теплоэнергетическое предприятие» и муниципальное унитарное предприятие «Водоканал-Сервис».

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий). Затраты в рамках программы по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили – 8013 тыс. рублей, по муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» - 4401 тыс. рублей.

В 2016 году потребление электроэнергии системы освещения улично-дорожной сети города составило 976288 кВт-ч, в 2017 году составило 1 005 285 кВт-ч. Увеличение потребления составило 28997 кВт-ч (увеличение на 3%). Увеличение потребленной электроэнергии связано с тем, что в 2017 увеличилось количество светильников по улице Советской Армии на 9 шт., произошло технологическое подсоединение освещения микрорайона №11 – 27 светильников, оборудован светофорный объект на перекрестке улиц Советской и Советской Армии.

В 4-м квартале 2017 года производилась замена светильников системы освещения улично-дорожной сети города на современные и экономичные светодиодные светильники. Произведена замена светильников по улицам Советской Армии, Советская и по проспекту Ленинградский в количестве – 219 штук. Также в течение 2017 года администрация городского округа перешла на систему оплаты по двузонному тарифу за потребленную электроэнергию освещением улично-дорожной сети города. Для этого были заменены счетчики потребленной электроэнергии на двузонные в количестве 31 штуки. Экономический эффект от замены светильников и переходу на оплату за электроэнергию по двузонному тарифу будет виден по итогам 2018 года.

На конец 2017 года по городу доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета холодной воды и общедомовыми приборами учета тепловой энергии (в том числе учета горячей воды) составила - 100%, доля многоквартирных домов обеспеченных общедомовыми приборами учета электрической энергии составила - 97%. А также по муниципальному образованию в многоквартирных домах обеспечена установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в 88% квартир, что также является причиной экономии холодной и горячей воды.

Обучение сотрудников по программам, связанным с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в 2017 году не проводилось.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2017 году выполнялись также другие мероприятия в целях энергосбережения:

- ежемесячно проводится сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- проводятся проверки муниципальных бюджетных учреждений на предмет рационального и экономного потребления коммунальных ресурсов, а также систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями;

- повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах экономного использования энергетических ресурсов;

- установка средств наглядной агитации по энергосбережению (стендов, плакатов);

- опубликование информационных материалов в газете «Саянские зори», а также размещение информационных материалов на официальном сайте администрации городского округа.

Анализ показателей результативности **подпрограммы № 1**, достигнутых за 2017 год приведен в таблице № 1.

Анализ объема финансирования **подпрограммы № 1** за 2017 год приведен в таблице № 3.

Согласно произведенному расчету оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016-2020 годы» за 2017 год подпрограмма является высокоэффективной.

В 2017 года **подпрограмма № 2**  «Санитарная очистка территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» выполнены на сумму 907,02 тыс.рублей, при плане 948,26 тыс. рублей или на 95,7%.

В рамках **подпрограммы № 2** выполнены следующие мероприятия:

- отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории города из средств областного бюджета на сумму 402,5 тыс.рублей;

- организован и проведен смотр-конкурс на лучшее озеленение, цветочно-декоративное оформление и благоустройство территорий города Саянска из средств местного бюджета сумму 45 000 рублей;

- выполнена организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) из средств местного бюджета на сумму 459,52 тыс. рублей при плане 500,76 тыс. рублей.

Помимо запланированных мероприятий проведено:

1. Санитарная очистка городских территорий проводится в ходе организуемых администрацией города месячников, а также субботников. Проведен городской ежегодный субботник по санитарной очистке территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» в рамках Всероссийского экологического субботника. Участие приняли около 3500 человек, было задействовано 28 единиц техники, вывезено 600 м3 мусора.

Пятый год по программе «Молодежь города Саянска» на базе дома детского творчества «Созвездие» в летний период организуется работа трудового экологического отряда, который большую часть времени задействован на работах по санитарной очистке города.

2. Ежегодно в период с марта по сентябрь на территории муниципального образования «город Саянск» осуществляются мероприятия в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, в которых принимают участия предприятия (организации), учреждения города, в том числе ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Саянский бройлер», ОАО «Ново-Зиминская ТЭЦ», МУП «Водоканал-Сервис», ООО «Коммунальный специальный транспорт», учреждения образования, культуры и спорта.

В учреждениях образования, культуры проводится работа по экологическому образованию и воспитанию: экологические акции, конференции, викторины, массовые мероприятия, посвященные экологическим праздникам: Всемирный день воды, Всемирный метеорологический день, Всемирный день здоровья, День Земли, День птиц, День Байкала.

Саянские средства массовой информации периодически освещают данные направления работы.

Анализ показателей результативности **подпрограммы № 2** достигнутых за 2017 год приведен в таблице № 2.

Анализ объема финансирования **подпрограммы № 2** за 2017 год приведен в таблице № 3.

За 2017 год в целом **подпрограмма №3** «Обеспечение реализации градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы» с учетом средств областного бюджета выполнена на сумму 26420,56 тыс. рублей, при плане 26519,95 тыс. рублей или на 99,6 %.

В рамках **подпрограммы № 3** выполнены все запланированные мероприятия, в том числе реализованы мероприятия перечня проектов народных инициатив на сумму 4299,8 тыс. рублей:

- по строительству городского кладбища, произведена расчистка двух карт для захоронения;

- приобретено 10 детских игровых площадок, которые были установлены в мкр. Юбилейный, д.7, 8, 9, 29; мкр. Юбилейный, д.18; мкр.Юбилейный, д.59, 60, 61, 70; мкр. Центральный, д.21; мкр. Строителей, д.9; мкр. Строителей, д. 13; мкр. Строителей, д. 15; мкр. Октябрьский, д. 7, мкр. Октябрьский, д. 14; мкр. Ленинградский, д. 9;

- 7 качелей, которые установлены в мкр. Центральный, МКД №2; мкр. Октябрьский, МКД №7; мкр. Строителей, МКД №15; мкр. Строителей, МКД №6; мкр. Строителей, МКД №10; мкр. Мирный, МКД №1; мкр. Юбилейный, МКД №41;

- выполнено обустройство пешеходной дорожки к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №35 «Радуга»;

- выполнено обустройство пешеходной дорожки по ул. Бабаева в районе МКД № 38 мкр. Мирный;

- выполнено обустройство пешеходной дорожки по пр. Ленинградский в районе МКД № 8 мкр. Ленинградский;

- выполнено обустройство пешеходного перехода по ул. Гришкевича в районе муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» мкр. Строителей;

- выполнено обустройство автобусной остановки общественного транспорта с павильоном в районе МКД 1, 2, 3 ул. Промузел;

- выполнено обустройство автобусных остановок общественного транспорта с посадочной платформой (2 шт.) на автомобильной дороге подъезд к г.Саянску № 1 в районе пункта полигонометрии № 276;

- выполнено обустройство пешеходных дорожек к траурному павильону городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта;

- осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска;

- обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности»;

- разработан проект Правил землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- разработан проект «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», который утвержден решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.11.2017 № 71-67-17-23.

Анализ объема финансирования **подпрограммы № 3** за 2017 год приведен в таблице № 3.

Программа «Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы» является высокоэффективной.

Мэр городского округа муниципального

Образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

|  |
| --- |
|  |

Таблица № 1

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной подпрограммы № 1, достигнутых

за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения  | Значения целевых показателей | Отклонение |
| план 2017 | факт 2017 | - / + | % |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 109,2 | 18,43 | -90,77 | -492,51 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,263 | 0,23 | -0,03 | -14,35 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 7,06 | 6,66 | -0,40 | -6,0 |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел. | 2,447 | 3,34 | +0,89 | +26,7 |
| 5 | Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО "город Саянск" | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО "город Саянск" | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО "город Саянск" | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 38,53 | 51,29 | 12,76 | +33% |
| 9 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,213 | 0,28 | +0,06 | +31% |
| 10 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 45,10 | 34,93 | -10,17 | -29,1 |
| 11 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 21,1 | 19,54 | -1,56 | -7,4 |
| 12 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 55 | 97 | +42 | +43,3 |
| 13 | Доля объема потребления тепловой энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 14 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Доля объема потребления электрической энергии в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 96 | 96,4 | +0,4 | +0,4 |
| 17 | Доля объема потребления холодной воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 77 | 88 | +11 | +12,5 |
| 18 | Доля объема потребления горячей воды в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета | % | 78 | 88 | +10 | +11,4 |
| 19 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников в системе уличного освещения на территории муниципального образования | % | 91 | 100 | +9 | +9 |
| 20 | Доля энергосберегающих светильников в общем количестве светильников во внутреннем освещении бюджетных учреждений | % | 81 | 89 | +8 | +9 |
| 21 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт.ч/Гкал | 5,095 | 2,51 | -2,58 | -103 |
| 22 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/тыс. куб.м | 2,13 | 0,82 | -1,31 | -160 |
| 23 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт.ч/тыс. куб.м | 0,264 | 0,20 | -0,06 | -32 |

|  |
| --- |
|  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной подпрограммы № 2, достигнутых

за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение |  Пояснения  по достигнутым значениям  |
| план на2017 год |  факт за2017год  |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | (м²) | 320 | 320 | 0 | 0 |  |
| 2.  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок  | % | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество установленных информационных щитов | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| Таблица № 3АНАЛИЗ объема финансирования муниципальной программы  за 2017 год |
| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Подпрограмма №1 «****Энергосбережение и повышение** **энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы»** |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере** |
| 1. | Модернизация и ремонт систем освещения в зданиях, строениях, сооружениях (установка светодиодных светильников) в здании ДСЦ, бассейне «Золотая рыбка» ДЮСШ | Другие источники | 13,00 | 13,00 | 0 | 0 |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения** |
| 2. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | собственные средства | 8002,00 | 8002,00 | 0 | 0 |  |
| 3. | Замена ламп накаливания на светодиодные лампы в АБК ПНС 12 шт.; гараже ПНС – 12 шт., машинном зале ПНС – 24 шт., ТНС-6 – 29 шт. | собственные средства | 8,00 | 8,00 | 0 | 0 |  |
| 4. | Замена люминесцентных ламп ЛБ-20 на светодиодные лампы в АБК-1 МУП СТЭП | собственные средства | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 |  |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения** |
| 5. | Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла 1-го подъема с применением труб из ПНД и заменой насосов ЭЦВ10-120-25 (3 скважины) | собственные средства | 199,90 | 199,90 | 0 | 0 |  |
| 6. | Замена технологического оборудования водопроводных скважин узла 1-го подъема с применением труб из ПНД и заменой насосов ЭЦВ12-210-25 (1скважина) | собственные средства | 150,24 | 150,24 | 0 | 0 |  |
| 7. | Ремонт и утепление помещения операторного узла 4-го подъема, ремонт и утепление павильонов скважин узла 1-го подъема (4 павильона) | собственные средства | 24,32 | 24,32 | 0 | 0 |  |
| 8. | Реконструкция систем освещения помещений КНС 123 и КНС промкомзоны с применением светодиодных светильников | собственные средства | 12,33 | 12,33 | 0 | 0 |  |
| 9. | Реконструкция КНС госпиталя с заменой технологических трубопроводов, установкой двух насосов СД 80/18б №=5,5кВт, установкой шиберных ножевых затворов, | собственные средства | 102,88 | 102,88 | 0 | 0 |  |
| 10. | Модернизация схемы измерения уровня воды в резервуарах | собственные средства | 154,53 | 154,53 | 0 | 0 |  |
| 11. | Замена водопроводных вводов в жилые дома | собственные средства | 180,97 | 180,97 | 0 | 0 |  |
| 12. | Замена запорной арматуры на водопроводных сетях | Собственные средства | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Электроосвещение (замена ламп освещения на энергосберегающие, реконструкция схемы управления электроосвещением). Насосная станция 4 подъема | собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 14. | Ремонт системы электроснабжения | собственные средства | 215,97 | 215,97 | 0 | 0 |  |
| 15. | Ремонт электробойлера насосной станции 3п, 4п, 5п | собственные средства | 34,00 | 34,00 | 0 | 0 |  |
| 16. | Замена затворов в ВК20а, ВК22а, демонтаж, монтаж камер | собственные средства | 505,17 | 505,17 | 0 | 0 |  |
| 17. | Замена запорной арматуры на магистральных водоводах | собственные средства | 818,00 | 818,00 | 0 | 0 |  |
| 18. | Замена запорной арматуры на системе водоснабжения города Саянска | собственные средства | 213,23 | 213,23 | 0 | 0 |  |
| 19. | Замена канализационной трубы от КНС хлебозавода | собственные средства | 181,41 | 181,41 | 0 | 0 |  |
| 20. | Замена канализационных выпусков на системе водоотведения города Саянска | собственные средства | 95,15 | 95,15 | 0 | 0 |  |
| 21. | Замена водопроводных вводов в МКД города Саянска | собственные средства | 1035,67 | 1035,67 | 0 | 0 |  |
| 22. | Замена уличных сетей водоснабжения города Саянска | собственные средства | 657,99 | 657,99 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 12727,76 | 12727,76 | 0 | 0 |   |
| областной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| местный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| другие источники | 12727,76 | 12727,76 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №2 «****Санитарная очистка** **территории муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы»** |
| 1.  | Отлов, транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»Площадь ликвидированных несанкционированных свалок | Областной бюджет | 402,5 | 402,5 | 0 | 0 |  |
| 2. | Проведение городских конкурсов на лучшее озеленение, благоустройство | Местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | Местный бюджет | 500,76 | 459,52 | -41,24 | -8,2 |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 948,26 | 907,02 | -41,24 | -4,3 |  |
| областной бюджет  | 402,50 | 402,50 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 545,76 | 504,52 | -41,24 | -7,6 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма №3 «****Обеспечение реализации** **градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» на 2016 - 2020 годы»** |
| 1. | Строительство городского кладбища | Местный бюджет | 905,0 | 905,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Приобретение 10 детских игровых площадок | Областной бюджетМестный бюджет | 1665,90185,10 | 1665,90185,10 | 0 | 0 |  |
| 3. | Обустройство пешеходной дорожки к муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида №35 «Радуга» | Областной бюджетМестный бюджет | 111,50 12,40 | 111,5012,40 | 0 | 0 |  |
| 4. | Обустройство пешеходной дорожки по ул. Бабаева в районе МКД № 38 мкр. Мирный | Областной бюджетМестный бюджет | 83,709,30 | 83,709,30 | 0 | 0 |  |
| 5. | Обустройство пешеходной дорожки по пр. Ленинградский в районе МКД № 8 мкр. Ленинградский | Областной бюджетМестный бюджет | 247,5027,50 | 247,5027,50 | 0 | 0 |  |
| 6. | Обустройство пешеходного перехода по ул. Гришкевича в районе муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» мкр. Строителей | Областной бюджетМестный бюджет | 592,0065,80 | 592,0065,80 | 0 | 0 |  |
| 7. | Обустройство автобусной остановки общественного транспорта с павильоном в районе МКД 1, 2, 3 ул. Промузел | Областной бюджетМестный бюджет | 196,2021,80 | 196,2021,80 | 0 | 0 |  |
| 8. | Обустройство автобусных остановок общественного транспорта с посадочной платформой (2 шт.) на автомобильной дороге подъезд к г.Саянску № 1 в районе пункта полигонометрии № 276 | Областной бюджетМестный бюджет | 652,072,50 | 652,072,50 | 0 | 0 |  |
| 9. | Обустройство пешеходных дорожек к траурному павильону городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Областной бюджетМестный бюджет | 615,5068,40 | 615,5068,40 | 0 | 0 |  |
| 10. | Приобретение игрового оборудования для детских игровых площадок | Областной бюджетМестный бюджет | 135,5015,06 | 135,5015,06 | 0 | 0 |  |
| 11. | Осуществление функций руководства и управления в сфере установленных полномочий Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | ВсегоМестный бюджетОбластной бюджет | 6179,916099,9180,00 | 6106,006026,0080,00 | -73,91 | -1,2 |  |
| 12. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | Всего Местный бюджетдругие источникиОбластной бюджет | 14057,0011382,002675,000,00 | 14032,0011382,002650,000,00 | -25,0 | -0,9 |  |
| 13. | Плата за найм жилого помещения муниципального жилищного фонда | Местный бюджет | 0,48 | 0,0 | -0,48 | -100 |  |
| 14. | Разработка Правил землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск | Местный бюджет | 500,00 | 500,00 | 0 | 0 |  |
| 15. | Разработке проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» | Местный бюджет | 99,90 | 99,90 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе:  | 26519,95 | 26420,56 | -99,4 | -3,4 |  |
| областной бюджет  | 4379,80 | 4379,80 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 19465,15 | 19390,76 | -99,4 | -3,4 |  |
| другие источники | 2675,00 | 2650,0 | -25,0 | -0,9 |  |
| Всего по программе, в том числе:  | 40195,97 | 40055,34 | -140,63 | -3,4 |  |
| областной бюджет  | 4782,30 | 4782,30 | 0,0 | 0 |  |
| местный бюджет  | 20010,91 | 19895,28 | -140,63 | -3,4 |  |
| другие источники | 15402,76 | 15377,76 | -25,0 | -0,9 |  |